(Типовая форма договора на выполнение НИОКР)

ДОГОВОР №_______

на выполнение (указывается вид НИОКР)

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ___________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны,  и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________  , действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора _________, объявленной извещением от ________                  № ________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения  договора от  _____ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

  - Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Исполнителем были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору)  – документ о выполнении работы,  оформленный в установленном порядке;

Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (приложение № 4 к Договору) – документ о выполнении, определенного Календарным планом (приложение № 2 к Договору) этапа работ  подтверждающий получение ожидаемых результатов;

Договор – настоящий документ, включая перечисленные в нем приложения, а также изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

Документация – отчет о научном исследовании и иная  техническая документация, определенная настоящим Договором и получаемая  Заказчиком от Исполнителя;

Заказчик – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

Исполнитель – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Исполнителя;

Инновационный продукт – результат вложения средств в разработку новой техники и технологий, во внедрение новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, финансовых инструментов;

Календарный план выполнения работ (Приложение № 2), далее Календарный план – является неотъемлемой частью договора, устанавливает сроки выполнения и стоимость работ. В Календарном плане должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания Работ по каждому из этапов (если работа носит сложный, многоэтапный характер и (или) срок выполнения работы, более календарного года).

Научно-исследовательская работа (НИР) - комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей для создания (модернизации) продукции и технологий.

НИОКР - одна из форм научно-технической деятельности, направленной на получение и применение новых разработок  для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечение функционирования науки, техники и производства как единой системы; в состав разработки включены несколько видов работ (НИР, ОКР, ТР) в качестве этапов её выполнения.

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах  и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и стандартах организации;

Опытно-конструкторская работа (ОКР) - комплекс научно-практических исследовательских работ по разработке или модернизации продукции, включающий выпуск конструкторской документации на изделие, изготовление и приемочные испытания опытных образцов (опытных партий), проведение эксплуатационных испытаний, разработка и утверждение технических условий, получение разрешения на применение.

Работа(ы) – НИР, ОКР или ТР, подлежащие выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора;

Результат НИОКР отрицательный – письменный документ, оформленный Исполнителем однозначно утверждающий о невозможности получить ожидаемые результаты по настоящему Договору или о нецелесообразности выполнения работ, а также документы, подтверждающие это заключение;

Результат НИОКР положительный – письменные документы, оформленные Исполнителем, в которых подтверждается получение ожидаемых результатов по настоящему Договору;

Соисполнитель – юридическое лицо, нанимаемое Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Исполнитель в значениях, указанных выше;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающих систему конструкторских, графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для выполнения и получения положительного результата по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе;

Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы далее Техническое задание – документ, содержащий требования к конечному инновационному продукту (приложение № 1 к Договору);

Технологическая разработка (ТР) – комплекс практических исследований по разработке и модернизации технологических процессов, а также прикладное внедрение и поисковая работа по документированию в целях внедрения новых технологий, оборудования и материалов, включая работы по совершенствованию  нормативный базы системы технического регулирования, определяющей требования и процедуры реализации производственной деятельности;

Технологический процесс - способ объединения физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми в целостную систему, производящую определенный полезный результат;

Цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

- Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется лично осуществить (указать вид НИОКР) _____________________________________________________________________________

2.2. Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1).

2.3. Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1 установлены Календарным планом (приложение № 2)

2.4. Результат Работ не должен  нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции и указания, действующие на территории Российской  Федерации.

- Сроки выполнения работ

  - Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2):

Начало – ___________________________ (указать дату или момент, указанные в Календарном плане);

Окончание - ____________________________ (указать дату или момент, указанные в Календарном плане).

- Обязательства Исполнителя

По настоящему Договору Исполнитель обязуется:

4.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными  данными, полученными от Заказчика в полном объеме, в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Договору), указанными в нем этапами и сроками выполнения и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Передать Заказчику результаты Работ с приложением подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) (приложение № 4 к Договору) и Акта сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору).

4.2. При выполнении Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.3. При необходимости использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам согласовать с Заказчиком и получить от него письменное подтверждение на их использование.

4.4. Не заключать на время действия настоящего Договора договоров с третьими лицами, участвуя в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Договора и использованию результатов этих работ.

4.5. Проводить патентные поиски на установление новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости результатов Работ для целей их возможного последующего патентования Заказчиком, в рамках каждого этапа Работы (следующих этапов Работы: _________), согласно Календарному плану, и отражать результаты патентных поисков в отчеты о патентоспособности результатов Работы.

4.6. Представлять Заказчику по его требованию необходимую технологическую, проектно-конструкторскую и иную документацию и сопутствующую информацию, относящуюся к Работе (этапу Работы) по Договору.

4.7. Письменно уведомлять Заказчика в 5 пятидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего Договора результате НИОКР (этапа НИОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.8. Участвовать в сопровождении патентования результатов Работы, указанных Исполнителем в качестве патентоспособных в отчетных документах и одобренных Заказчиком к патентованию.

4.9. Урегулировать вопросы выплаты вознаграждения соисполнителям (контрагентам) и физическим лицам - исполнителям Работы, своими силами и за свой счет, включая:

- авторское вознаграждение работникам Исполнителя, привлеченным к выполнению Работы по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей,

- вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Работы в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении Работы и передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Работы, и в связи с возможным последующим использованием результатов Работы Заказчиком.

4.10. согласовать с авторами результатов Работы использование личных неимущественных прав авторов, с тем, чтобы Заказчик был освобожден от необходимости указания имен авторов при использовании результатов Работы, а также был вправе обнародовать и перерабатывать результаты Работы, охраняемые авторским правом.

4.11. Исполнитель гарантирует Заказчику передачу полученных в рамках исполнения настоящего Договора результатов, не нарушающих исключительные права третьих лиц.

4.12. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.13. При необходимости привлечения к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц в качестве соисполнителей, письменно согласовать с Заказчиком возможность их привлечения.

В случае получения от Заказчика письменного согласия на возможность привлечения третьих лиц (соисполнителей), Исполнитель обязан предусмотреть в договорах, заключаемых с соисполнителями, условия аналогичные условиям настоящего Договора, в том числе в части правовой принадлежности результатов (Раздел 10 настоящего договора).

При этом Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за действия/бездействия третьих лиц (соисполнителей), сроки, координацию их деятельности , качество выполняемых Работ, иные действия третьих лиц при исполнении настоящего Договора

4.14. Письменно в течение 2 рабочих дней извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- отрицательного результата работ по настоящему Договору;

- невозможности получить ожидаемый результат, когда теоретически или экспериментально и (или) технико-экономическим обоснованием доказана невозможность достижения обозначенного, настоящим Договором результата;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой Работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ.

При этом Исполнитель при наступлении указанных событий и уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

4.15. При обнаружении недостатков (нарушений) в отчете о научном исследовании/ опытно-конструкторских работах/технологической разработки, документации и (или) в технологическом процессе выполнения Работ, которые могут повлечь или повлекли отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), по требованию Заказчика безвозмездно и своими силами доработать отчет по научному исследованию/опытно-конструкторским работам/технологической разработке и (или) провести изменения в дополнительно установленный Сторонами срок.

4.16. Возместить убытки Заказчика, связанные с допущенными недостатками (нарушениями), указанными в п. 4.15. настоящего договора, если Исполнитель не докажет, что допущенные недостатки произошли не по вине Исполнителя.

4.17. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.18. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных о предмете научно-исследовательских,  опытно-конструкторских работ и технологических разработок, технической и закупочной документации, представленной Заказчиком (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку и стоимости успешного выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических разработок (конкретизировать НИОКР).

4.19. В случае если до завершения выполнения этапа работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение Работ, либо направит Исполнителю письменное указание на устранение недостатков, Исполнитель обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика.

4.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 6 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Исполнителя, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору, изменится по каким-либо причинам, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 6 к настоящему Договору.

При предоставлении Исполнителем вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Исполнитель также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 7 к настоящему Договору.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:

- не предоставления Исполнителем информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные настоящим Договором,

- предоставления Исполнителем указанной информации с нарушением установленных сроков,

- предоставления  Исполнителем указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 6 к настоящему Договору,

- предоставления Исполнителем указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 7 к настоящему Договору),

- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Исполнителя в течение срока действия настоящего Договора,

- предоставления Исполнителем недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии указанных нарушений со стороны Исполнителя, Заказчик вправе письменно уведомить Исполнителя о расторжении настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Исполнителю до ______ (число, месяц, год) следующую документацию для выполнения (указать вид НИОКР) __________________________________________________________________________ (перечислить предоставляемую документацию в этом пункте;  в случае, если её перечень составляет значительный объем, перечислить в Техническом задании или ином приложении к договору).

5.2. Предоставить Исполнителю новую информацию, ставшую известной Заказчику уже после заключения настоящего Договора.

5.3. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 8 настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе в любое время изменить срок выполнения работ письменно уведомив за 14 (четырнадцать) дней о предстоящем изменении условия Договора Исполнителя. Условие Договора считается измененным по истечении 14 (четырнадцати) дней, с момента получения соответствующего письменного уведомления Исполнителем.

5.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

5.6. В случае, предусмотренном п.5.5 настоящего Договора, сумма перечисленного Заказчиком авансового платежа подлежит возврату Исполнителем в полном объеме за вычетом сумм расходов Исполнителя, принятых Заказчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору.

6. Цена договора

6.1. Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение (указать вид НИОКР) (приложение № 3 к Договору), которая составляет ______ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ______ (указать прописью) рублей,

Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет_________________________________________________ (указать прописью) рублей.

6.2. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, путем подписания Сторонами к настоящему Договору соответствующего дополнительного соглашения.

- Оплата и взаиморасчеты

7.1. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 20 процентов от общего объема стоимости Работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, получения от Исполнителя соответствующего счета на оплату при условии предоставления Исполнителем банковской гарантии на возврат аванса в соответствии с п.9.1. настоящего договора.

Погашение аванса в размере 20 процентов производится путем удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Исполнителю за выполненные Работы пропорционально стоимости выполненных Работ до полного погашения аванса.

7.2. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком по выполненным этапам, определенным Календарным планом выполнения Работ (Приложения № 2 к Договору) после подписания Сторонами Акта приема-передачи  выполненных работ (этапа работ) (Приложение №4 к Договору) и предоставления Исполнителем счета-фактуры выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней

7.3. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 5 к Договору) и предоставления Исполнителем счета-фактуры выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

7.4. Счет-фактура выставляется Заказчику Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Сдача-приемка работ

8.1. Сдача-приемка выполненных этапов работ, итоговых результатов (указать вид НИОКР) по настоящему Договору происходит в следующем порядке:

8.1.1. Сдача-приемка выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом.

8.1.1.1. Исполнитель в день завершения выполнения работ (этапа работ), направляет Заказчику два экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ (этапа) (приложение № 4 к Договору). При этом приемка этапа работ Заказчиком осуществляется в течение ____ рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (приложение №4 к Договору). В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать указанный акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

8.1.2. Исполнитель в день завершения работ в целом, указанный в Календарном плане и (или) в Договоре, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и (или) Акт сдачи-приемки результата работ (приложения №№ 4 и (или) 5 к Договору соответственно), с приложением 3 (трёх) экземпляров документов, указанных в п. 10.1. настоящего договора на бумажных носителях, а также 1 (Один) экземпляр в электронном виде на CD-носителе или DVD - носителе. Текстовую и графическую часть результатов работы представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat формате, совместимом с MS Excel.

8.1.3. Приемка выполненных работ в целом (результата работ) Заказчиком осуществляется в течение ____ рабочих дней с момента получения документов или изобретения (конкретизировать), указанных в п.п. 8.1.2., 10.1. настоящего договора. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору) либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

8.2. Основанием для отказа от приемки Работ являются несоответствие результата работ, указанного в п. 10.1. настоящего договора, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

8.4. Исполнитель обязан безвозмездно и своими силами устранить (переделать) выявленные недостатки и (или) провести дополнительные работы. После устранения Исполнителем всех замечаний, претензий, выполненные Работы (результаты работы) принимаются Заказчиком в порядке, определенном в настоящем разделе.

8.5. Датой выполнения Работ (этапа работ) является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (приложение № 4  к Договору).

8.6. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору в целом является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору).

8.7. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.

8.8. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 рабочих дней после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.

9. Обеспечение исполнения обязательств и имущественная ответственность Сторон

9.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по настоящему договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Исполнителем авансовых платежей,  размер обеспечения по которой не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей, оплачиваемой в соответствии с условиями настоящего Договора.

Сумма безотзывной и безусловной банковской гарантии должна быть выражена в Российских рублях.

Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

Выбор Исполнителем банка, выдающего безотзывную и безусловную банковскую гарантию, должен быть  согласован с Заказчиком.

Срок действия безотзывной и безусловной банковской гарантии должен распространяться на весь период действия настоящего Договора, включая:

- срок фактической приёмки Заказчиком результата выполненных Исполнителем Работ и устранения Исполнителем всех недостатков выполненных Работ;

- срок, необходимый для направления требования в банк, выдавшего безотзывную и безусловную банковскую гарантию о выплате Заказчику денежной суммы, предусмотренной указанной безотзывной и безусловной банковской гарантией.

Срок платежа по безотзывной и безусловной банковской гарантии в пользу Заказчика  должен быть установлен не позднее 10 ( десяти ) календарных дней после представления Заказчиком  Гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме. Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть выдана Банком, собственный капитал которого составляет не менее 5000000000,00  (пяти миллиардов) рублей.

9.2. Если Исполнитель до истечения срока безотзывной и безусловной банковской гарантии не соблюдает сроки окончания выполнения Работ, указанные в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему договору), либо не успевает устранить все недостатки выполненных Работ, то Исполнитель в этом случае обязуется немедленно предоставить Заказчику новую безотзывную и безусловную банковскую гарантию на аналогичных условиях на новый срок (согласованный с Заказчиком) до завершения всех Работ и устранения всех недостатков.

9.3. Условия безотзывной и безусловной банковской гарантии на исполнение Исполнителем денежного обязательства, связанного с возвратом суммы полученной предоплаты в объеме согласно требованию Заказчика по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) последним принятых на себя обязательств по настоящему Договору (нарушение сроков выполнения Работ, выполнение Работ с недостатками и т.п.), должны предусматривать безусловное осуществление гарантом выплаты по письменному требованию Заказчика установленной безотзывной и безусловной банковской гарантией суммы в размере согласно требованию Заказчика.

9.4. Ответственность сторон:

9.4.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Исполнителю:

- за задержку расчетов за выполненные Работы – пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и (или) Акта сдачи-приемки результатов работ (приложения №№ 4 и (или) 5 к Договору соответственно), но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

9.4.2. При нарушении Исполнителем договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты:

- за несоблюдение Исполнителем срока сдачи отдельного этапа Работ – пени в размере 1 процента от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несоблюдение срока окончания всех Работ и сдачи результата Работ Заказчику – пени в размере 0,8 процента от Цены настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за задержку устранения дефектов в Работах и (или) за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов – пени в размере 0,1 процента от стоимости Работ, выполненных с дефектом за каждый день просрочки.

9.4.3.  В случае предъявления к Заказчику третьими лицами или работниками Исполнителя претензий в связи нарушением их прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с результатами Работ по настоящему Договору, Заказчик будет рассматриваться как добросовестный приобретатель.

При предъявлении третьими лицами или работниками Исполнителя претензий в связи с вышеуказанным нарушением Заказчиком их прав, не связанных с обращением в судебные и/или административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику иска в связи с их нарушением  Исполнитель обязан вступить в судебный процесс на стороне Заказчика.

В случае, если в связи вышеуказанным нарушением прав третьих лиц или работников Исполнителя компетентным судом, либо административным органом на Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в результате использования результатов Работ по настоящему Договору, выполненных Исполнителем, последний обязуется компенсировать Заказчику все причиненные убытки, а также штраф в размере 10 % от Цены по настоящему Договору.

9.4.4. Исполнитель также несет ответственность за научно-техническую корректность результатов Работы. В случае, если какие-либо недостатки результатов Работы, даже не установленные Заказчиком при их приемке, проявятся в ходе использования Заказчиком результатов Работы, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику любые причиненные в этой связи убытки и принять все меры для устранения недостатков результатов Работы, выявленных в ходе их использования, своими силами и за свой счет.

9.5. В случае нецелевого использования авансового платежа (предоплаты) (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления с указанием даты его расторжения.

9.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Исполнитель имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы,  вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

9.7. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени).

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. Результатом выполнения Работ является отчет о выполненном (указать вид НИОКР) или изобретении с технико-экономическими параметрами, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

10.2. Права на интеллектуальную собственность, созданную Исполнителем и его работниками по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

Право на получение патента (исключительной лицензии) на полезные модели, промышленные образцы, изобретения, созданные в результате применения идей, гипотез, технических решений, полученных в результате научно-исследовательской  работы по настоящему Договору, передается Заказчику.

Право на получение патента (исключительной лицензии) на полезную модель, промышленный образец, изобретение, созданный в результате опытно-конструкторской работы или технологической разработки по настоящему Договору передается Заказчику.

  - Исполнитель имеет право использовать полученные в результате выполнения Работ по настоящему Договору опытный образец, технические решения, реализованные в опытном образце для собственных нужд на условиях возмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока,  определяемого Сторонами.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам Работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение  5 (Пяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

11.4. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящем Договором до начала действия  обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

- массовая ионизирующая радиация и массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими компонентами атомных взрывных устройств от  любого источника;

- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силой не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы  подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (Двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненная Работа должна быть принята и оплачена.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем проведения переговоров.

12.2. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены после возникновения основания для их предъявления. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового отправления.

12.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на ее полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

12.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1.  Изменения и дополнения в настоящий Договор, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру Работ, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Исполнитель имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

13.3. Исполнитель, прежде чем продолжить выполнение Работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня запроса Исполнителя о внесении изменений в условия настоящего Договора Исполнитель представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание Работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение Цены настоящего Договора (если таковое имеется).

13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов,  договоренности по срокам и стоимости Работ могут быть скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет Договора

14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

14.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранение конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, привлекаемыми  к выполнению работ третьими лицами (соисполнители), при этом Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15. Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (Семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

15.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

15.7. Совершено в г. ________  (указать название города) ___________ (число, месяц, год) в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

16. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора

16.1. Приложение №1: Техническое задание на выполнение (указать вид НИОКР).

16.2. Приложение №2: Календарный план выполнения Работ.

16.3. Приложение №3: Смета затрат на выполнение (указать вид НИОКР).

16.4. Приложение №4: Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ)

16.5. Приложение №5: Акт сдачи-приемки результатов работ

16.6. Приложение №6: Формат предоставления информации

16.7. Приложение №7: Форма письменного согласия

17. Реквизиты и подписи Сторон:

«Заказчик»                                                                              «Исполнитель»

(по результатам конкурса)

Приложение № 1

к договору № ______

от “___” ____________ 20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение _____________________________ (указать вид НИОКР).

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ______

от “___” ____________ 20 __ г.

(Типовая форма календарного плана на выполнение НИР)

УТВЕРЖДАЮ

Представитель Заказчика

(ОАО «МРСК Центра»)

____________И.О.Фамилия

«____»____________20  г.

МП

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование темы проводимых научно-исследовательских работ

______________________________________________________________

| № п/п | Наименование этапов работ по договору (соисполнители) | Сроки выполнения начало/ окончание | Расчетная цена этапа тыс. руб. | Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа публикаций и формирование программы исследований |  |  | Программа исследований, аналитический отчет, литературный обзор |
| 1.1. | Сбор и проведение анализа публикаций и информации в исследуемых областях деятельности |  |  | Аналитический обзор. Пояснительная записка к техническому заданию с программой экспериментальных исследований, раздел обоснования выбора направлений научных исследований |
| 1.2. | Формирование запроса по получению опытных данных для анализа и проведение анализ производственных (опытных) данных |  |  | Отчет по анализу производственных данных. Раздел пояснительной записки к техническому заданию, обоснование программы исследований |
| 1.3. | Формирование программы экспериментальных исследований |  |  | Программа и методика экспериментальных исследований, макетирования, приборного обследования и контроля, как приложение к техническому заданию |
| 2. | Проведение экспериментальных научных исследований, сбор и анализ научных данных и результатов опытов и экспериментов |  |  | Промежуточный научно-технический отчет по экспериментальной части научных исследований оформленный по ГОСТ 7.32-2001 |
| 2.1. | Проведение расчетов |  |  | Раздел научно-технического отчета или приложения к нему |
| 2.2. | Лабораторные исследования и испытания |  |  | Данные экспериментов и исследований, раздел отчета |
| 2.3. | Макетные исследования и испытания |  |  | Данные и отчеты по макетным и другим натурным испытаниям, раздел отчета |
| 3 | Формирование итогового отчета по НИР, разработка технических требований на ОКР, разработка технического предложения по разработке, технико-экономического обоснования. |  |  | Итоговый отчет. Технические требования и технико-экономическое обоснование на ОКР, техническое предложение по ГОСТ 2.118. Протокол Научно-Технического Совета Заказчика |
| 3.1. | Разработка технических требований, технико-экономического обоснования и технического предложения на проведение опытно-конструкторских и/или технологических работ. |  |  | Технические требования, технико-экономическое обоснование с обоснованием потребности, техническое предложение по ГОСТ 2.118 |
| 3.2 | Обобщение, анализ и систематизация теоретических и экспериментальных данных НИР. |  |  | Научно-технический отчет оформленный по ГОСТ 7.32-2001 |
| 3.3 | Защита результатов НИР на заседании Технического Совета Заказчика. |  |  | Протокол Технического Совета с рекомендацией о приемке отчета по НИР. |

| От Исполнителя Руководитель организации (должность) _______________И.О. Фамилия «____»________________20_ г. | От Заказчика Руководитель организации (должность) _________________И.О. Фамилия «____»_______________20__ г. |
| --- | --- |

Примечания:

- Этапы Календарного плана и Сметы должны совпадать по срокам и сумме.

- Отчетные материалы по этапам работ должны иметь завершенный вид (являться итоговыми, а не промежуточными).

- Календарный план должен иметь, как правило, не свыше 10 этапов.

- Отчетным этапом календарного плана является этап (подэтап) по которому указаны сроки проведения, стоимость и состав представляемой отчетности.

- Состав этапов работ и представляемых отчетных материалов корректируется в зависимости от характера проводимых работ и требований действующих нормативных документов.

(Типовая форма календарного плана на выполнение ОКР)

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель Заказчика

(ОАО «МРСК Центра»)

__________И.О.Фамилия

«____»___________20    г.

МП

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование темы опытно-конструкторской разработки  
           ______________________________________________________________________

| № п/п | Наименование этапов работ по договору (соисполнители) | Сроки выполнения начало/ окончание | Расчетная цена этапа тыс. руб. | Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технических требований к разрабатываемому опытному образцу |  |  | Технические требования, отчет по патентным исследованиям, технико-экономическое обоснование на разработку |
| 1.2. | Проведение патентно-информационного поиска |  |  | Информационно-патентный отчет по ГОСТ Р 15.011-96 Карта качества (КТУ) по ГОСТ 2.116-84 |
| 1.3. | Разработка технико-экономического обоснования |  |  | Технико-экономическое обоснование с обоснованием потребности, планируемой стоимости изделия и экономических параметров внедрения (экономического эффекта) |
| 2. | Разработка конструкторской документации и технической документации |  |  | Информационный отчет. Проект технических условий, чертежи общих видов, протокол Научно-Технического Совета, куратора по рассмотрению конструкторской документации и оценки его соответствия требованиям технического задания и нормативной документации |
| 3. | Изготовление опытных образцов |  |  | Опытные образцы, их техническая документация, конструкторская документация и эксплуатационный документ |
| 3.1. | Приобретение материалов и комплектующих, изготовление технологической оснастки |  |  | Информационный отчет. Ведомости покупных изделий. |
| 3.2. | Изготовление опытных образцов (ОО) |  |  | Информационный отчет с фотографиями общего вида ОО, Акт готовности к испытаниям |
| 3.3. | Проведение заводских испытаний (ПСИ), доработка опытных образцов и корректировка конструкторской документации по результатам ПСИ Разработка технических условий и эксплуатационной документации |  |  | Программа, акт и протоколы заводских испытаний (ПСИ) с участием представителей Заказчика, Информационный отчет по доработке ОО и корректировке конструкторской документации и технической документации. Комплект эксплуатационной документации (ЭД) включая проект технических условий, руководство по эксплуатации и (или) паспорт изделия |
| 4. | Проведение испытаний опытных образцов |  |  | Акт приемочных испытаний, протоколы испытаний, программа и методика испытаний |
| 4.1. | Разработка программы и методики испытаний (ПМИ), определение состава приемочной комиссии |  |  | Утвержденная и согласованная ОАО «МРСК Центра» в установленном порядке ПМИ Приказ о назначении приемочной комиссии. Акт готовности к испытаниям |
| 4.2. | Проведение эксплуатационных испытаний |  |  | Акт приема-передачи опытных образцов, акт монтажа, уведомление о внедрении, Протоколы эксплуатационных испытаний |
| 4.3. | Проведение приемочных испытаний |  |  | Протоколы испытаний. Акт приемочных испытаний. |
| 4.4. | Проведение сертификационных испытаний |  |  | Сертификат соответствия требованиям стандартов, техническое задание, технические условия и другим нормативным документам (НД) |
| 4.5. | Доработка опытных образцов, конструкторская документация и эксплуатационный документ по результатам приемочных испытаний. Утверждение технических условий |  |  | Комплект учтенных копий конструкторской документации и эксплуатационного документа. Акт приемки документации, Акт приема-передачи опытных образцов. |
| 5. | Оформление разрешительной документации |  |  | Разрешение Ростехнадзора, заявка на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности |
| 5.1. | Оформление охранных свидетельств (патентов) на полезную модель и т.д. |  |  | Оформленные в установленном порядке охранные свидетельства (патенты) |
| 5.2. | Получение разрешительной документации на применение и производство |  |  | Оформленное в установленном порядке разрешение |

| От Исполнителя Руководитель организации (должность) _______________И.О. Фамилия «____»______________20_ г. | От Заказчика Руководитель организации (должность) _________________И.О. Фамилия «____»_______________20__ г. |
| --- | --- |

Примечания:

- Этапы Календарного плана и Сметы должны совпадать по срокам и сумме.

- Отчетные материалы по этапам работ должны иметь завершенный вид (являться итоговыми, а не промежуточными).

- Календарный план должен иметь, как правило, не свыше 10 этапов.

- Отчетным этапом календарного плана является этап (подэтап), по которому указаны сроки проведения, стоимость работ и состав представляемой отчетности.

- Состав этапов работ и представляемых отчетных материалов корректируется в зависимости от характера проводимых работ и требований действующих нормативных документов.

(Типовая форма календарного плана на выполнение ТР)

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель Заказчика

(ОАО «МРСК Центра»)

______________И.О.Фамилия

«___»_____________20  г.

МП

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование темы проводимых технологических работ

_____________________________________________________________

| № п/п | Наименование этапов работ по договору (соисполнители) | Сроки выполнения начало/ окончание | Расчетная цена этапа тыс. руб. | Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ базы технического регулирования и разработка концепции проведения разработки технологического процесса |  |  | Аналитический отчет, анализ публикаций, Концепция проведения разработки и представления результата работ |
| 1.1. | Проведение исследований нормативной базы технического регулирования по разрабатываемой теме и практического опыта |  |  | Аналитический отчет |
| 1.2. | Проведение анализа и систематизации параметров элементов технологического процесса |  |  | Пояснительная записка к техническому заданию с обоснованием номенклатуры и величин нормируемых/систематизируемых параметров |
| 1.3. | Разработка предложений по введению и формату нормативного документа, определяющего технологический процесс |  |  | Проект технического задания (концепции) и содержания разрабатываемого НД согласованные Заказчиком |
| 2. | Разработка первой редакции (нормативного документа – НД) |  |  | Проект НД, протокол Научно-Технического Совета, пояснительная закписка к НД, технико-экономическое обоснование |
| 2.1. | Разработка первой редакции НД. Рассылка по согласованному списку сбор фактических производственных данных, обобщение, подготовка сводки отзывов и предложений |  |  | Первая редакция (нормативного документа/ программы/ структуры). Сводка отзывов. |
| 2.2. | Проведение исследований. Выполнение расчетов. Обобщение экспериментальных данных. Разработка технико-экономического обоснования |  |  | Пояснительная записка к НД и /или Научно-технический отчет оформленный по ГОСТ 7.32-2001, технико-экономическое обоснование потребности, планируемой стоимости и экономических параметров внедрения результатов технологической разработки |
| 2.3. | Доработка НД по замечаниям Заказчика, согласование, экспертиза и защита первой редакции со сводкой отзывов и пояснительная записка |  |  | Решение Научно-Технического Совета Заказчика по рассмотрению проекта нормативной документации (НД) (технологии) |
| 3. | Утверждение, регистрация, введение в действие, тиражирование НД |  |  | Приказ о введении в действие НД, типографский тираж, номер учетной регистрации. |
| 3.1. | Согласование с уполномоченными органами в соответствии с их установленной компетенцией (при необходимости) |  |  | Согласованный федеральными надзорными органами проект нормативного документа (НД) со сводкой отзывов и пояснительная записка. |
| 3.2. | Утверждение НД, подготовка и выпуск приказа о введении в действие НД |  |  | Утвержденный НД, приказ о введении НД в действие |
| 3.3. | Учетная регистрация НД |  |  | Номер и дата учетной регистрации, письменное решение соответствующих уполномоченных органов |

| От Исполнителя Руководитель организации – исполнителя (должность) _______________И.О. Фамилия «____»______________ 20_ г. | От Заказчика Руководитель организации – исполнителя (должность) _____________И.О. Фамилия «___»______________20__ г. |
| --- | --- |

Примечания:

- Этапы Календарного плана и Сметы должны совпадать по срокам и сумме.

- Отчетные материалы по этапам работ должны иметь завершенный вид (являться итоговыми, а не промежуточными).

- Календарный план должен иметь, как правило, не свыше 10 этапов.

- Отчетным этапом Календарного плана является этап (подэтап) по которому указаны сроки проведения, стоимость работ и состав представляемой отчетности

- Состав этапов работ и представляемых отчетных материалов корректируется в зависимости от характера проводимых работ и требований действующих нормативных документов.

(Типовая форма сметы затрат на НИОКР)

Приложение №3

к договору № ________________

от “___” ____________ 20 __ г.

СМЕТА ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ДОГОВОРУ  №_____

от “___” ___________ 20 __ г.

Ведомость покупных изделий и материалов:

| № пп | Наименование закупаемых изделий и материалов | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Затраты на технологическую подготовку производства и изготовление опытных образцов (макетирование, экспериментальные исследования и т.п.)

| № пп | Наименование соответствующих статей затрат | Количественная характеристика | Единичная расценка, руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Затраты на аренду техники и амортизацию используемого технологического оборудования (с указанием целевого назначения используемой техники)

| № пп | Наименование соответствующих статей затрат | Количественная характеристика | Единичная расценка, руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Затраты по исполнителям/соисполнителям

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма |
| --- | --- | --- |

| 1 | Итого основная заработная плата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Начисления на заработную плату |  |  |
| 3 | Прямые затраты |  |  |
| 4 | Накладные расходы |  |  |
| 5 | Затраты на покупные изделия и материалы |  |  |
| 6 | Всего затраты |  |  |
| 7 | Накопления |  |  |
| 8 | Полная стоимость работ |  |  |

Итого по смете:

Заказчик                                                              Исполнитель

____________________                                  ____________________

Примечание: смета формируется в соответствии с видом проводимой разработки по затратам учитываемым при выполнении НИОКР с указанием ставки НДС в соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н, от 18 сентября 2006 г. № 116н)

Приложение № 4

к договору № ______

от “___” ____________ 20 __ г.

Форму Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) утверждаем:

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)

ПО ДОГОВОРУ  №_____

от “___” ___________ 20 __ г.

“___” _____________ 20 __ г.

Тема: _______________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице __________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что полученные результаты по выполненной работе ____________________ согласно этапа № ___  соответствуют условиям договора, техническому заданию и календарному плану работ договора № __________ от “___” ________________ 20 __ г., и в надлежащем порядке оформлены.

Краткое описание результатов выполненной работы: _______________________________________________.

Исполнителем выполнен следующий объем работ: _______________________________________.

Договорная цена составляет __________________________________________________________.

Следует к перечислению за выполненную работу ________________________________________.

Приложения:

Перечень отчетных документов и материалов по выполненному этапу работ, утвержденные Исполнителем и Заказчиком.

Работу сдал от Исполнителя				Работу принял от Заказчика

__________________                                         ____________________

Приложение № 5

к договору № ______

от “___” ____________ 20 __ г.

Форму Акта приема-передачи выполненных работ утверждаем:

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

ПО ДОГОВОРУ  №_____

от “___” ___________ 20 __ г.

“___” _____________ 20 __ г.

Тема: _______________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице __________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что полученные результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы  соответствуют условиям договора ____________________(его техническому заданию, календарному плану работ и т.п.),  оформлены в надлежащем порядке и переданы Заказчику.

Краткое описание результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы: ____________________________________________________________________.

Исполнителем выполнен следующий объем работ: ____________________________________________________________________.

Договорная цена составляет ____________________________________________________________________.

Следует к перечислению за выполненную работу ____________________________________________________________________.

Приложения:

Перечень отчетных документов и материалов, утвержденные Исполнителем и Заказчиком.

Результат сдал от Исполнителя			Результат  принял от Заказчика

__________________                                            ____________________

Приложение № 6

к договору № ______

от “___” ____________ 20 __ г.

Формат предоставления информации  утверждаем:

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

| Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководи-теля (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Офшорная компания | Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | … |

Руководитель:

_______________  (указывается ФИО)

(подпись)

«____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)

Приложение № 7

к договору № ______

от “___” ____________ 20 __ г.

Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:

| От ___________________: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ______________________: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

СОГЛАСИЕ

Я, ________________________________________________ (указать полностью ФИО), зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ (указать полный адрес регистрации), основной документ, удостоверяющий личность _____________________________ (указать вид документа, удостоверяющего личность и его полные реквизиты: серия, номер, кем выдан, дата выдачи и т.д.), дата, год и место рождения ____________________________ (указать), должность и место работ ___________________________ (указать полностью без сокращений),

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в своей воле и в своем интересе выражаю согласие Исполнителю (зарегистрировано по адресу: _____________________, ОГРН: ______________, ИНН: _________________, КПП: ________________) в лице _________________________ (указать полностью должность и ФИО представителя контрагента ОАО «МРСК Центра»), на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, адрес регистрации, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, место работы, должность) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств для статистики и анализа, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения поручения председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. №ВП-П13-9308, а также передачу указанных данных Заказчику, Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России, иным третьим лицам при необходимости.

Настоящее согласие действует с момента его подписания.

«___» ___________ 20 __ г.           ___________________ (подпись, расшифровка подписи).

Если Договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.