Утверждаю:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра»– «Орелэнерго»

_________________И.В. Колубанов

« ____ » ________________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту средств малой механизации

Лот №3000402

- Общая часть.

1.1.	Работы выполнятся в рамках утвержденной ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2014 год.

1.2.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3.	Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.4.	Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

- Предмет конкурса.

Выполнение работ по ремонту средств малой механизации.

Таблица

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Адрес | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензопила Husqvarna 142 | шт. | 3 | Орловская обл., г. Орел | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna | шт. | 1 | Орловская обл., г. Орел | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
|  | Бензопила Штиль MS-180 | шт. | 2 | Орловская обл., г. Орел | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 257 | шт. | 3 | Орловская обл., г. Орел | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 359 | шт. | 1 | Орловская обл., г. Орел | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 257 | шт. | 1 | Орловская обл., г. Орел | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 357 | шт. | 8 | Орловская обл., г. Орел | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 357 | шт. | 7 | Орловская обл., г. Орел | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 142 | шт. | 3 | Орловская обл., г. Орел | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 357 | шт. | 9 | Орловская обл., г. Орел | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 365SP | шт. | 1 | Орловская обл., г. Орел | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 365SP | шт. | 1 | Орловская обл., г. Орел | 01.08.2014 | 30.08.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 357 | шт. | 9 | Орловская обл., г. Орел | 01.08.2014 | 30.08.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 357 | шт. | 7 | Орловская обл., г. Орел | 01.09.2014 | 31.09.2014 |
|  | Бензопила Husqvarna 440 | шт. | 2 | Орловская обл., г. Орел | 01.09.2014 | 31.09.2014 |
|  | итого | шт. | 58 |  |  |  |

- Технические требования.

  - Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Объём и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);

- Инструкции завода изготовителя на применяемое оборудование;

- ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации»;

-Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса;

- Руководство по ремонтубензопилHusqvarna114 01 47-56 (2003 г.)

Необходимость замены узлов оборудования определяется подрядчиком по каждой конкретной единице оборудования после осмотра с составлением дефектного акта и согласуется с Заказчиком.

4. Требования к Подрядчику.

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям  Приложения № 4 «Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупок» и п.2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра»» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 15/13 от 10.06.2013г.

5. Требования к выполнению работ.

5.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД, в объеме, предусмотренном в Приложении к данному ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, без заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3.	Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с перечнем работ по типам оборудования (Приложение).

5.4. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование.

5.5.	Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.6.	Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество и техническое состояние и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям и государственным стандартам. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.7. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.8. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.9.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода  выполнения работ и передаёт её Заказчику после завершения работ.

5.10.	Подрядчик должен информировать Заказчика о заключении договоров субподряда, предмете договора, сроках выполнения ремонта, наименовании и адресе субподрядчика. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.11. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством, выполняемых работ, соблюдением срокових выполнениясогласно календарного плана, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.4. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям  действующих НТД. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ).

6.5. Представленная в п. 6.4. документация подписывается только после успешного прохождения отремонтированным оборудованием приемо-сдаточных испытаний.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства.

6.9. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.10. Подрядчик обязан сдать Заказчику отремонтированное средство малой механизации, указанное в таблице раздела 2 ТЗ, в исправном состоянии, готовое к дальнейшей эксплуатации, не требующим проведения дополнительных работ.

7.  Сроки выполнения работ.

В соответствии с графиком выполнения работ (Таблица).

Начало работ – 01.04.2014

Окончание работ – 31.09.2014

8. Гарантийные обязательства.

8.1.	Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированных объектов требованиям нормативно-технической документации на срок не менее одного месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов отремонтированного оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные дефекты, применительно к заявленным работам.

Зам. главного инженера – начальник ЦУПА 					С.Ю. Захаров

Приложение

к техническому заданию

на выполнение работ по ремонту

средств малой механизации

Перечень работ

по ремонту средств малой механизации

| Тип оборудования | Наименование работ | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензопила, высоторез | Замена барабана м/сцепления | шт. | 1 |
|  | Замена барабана стартера | шт. | 1 |
|  | Замена ведущей звездочки | шт. | 1 |
|  | Замена воздушного фильтра | шт. | 1 |
|  | Замена карбюратора | шт. | 1 |
|  | Замена маслонасоса | шт. | 1 |
|  | Замена маслопровода/фильтра | шт. | 1 |
|  | Замена натяжителя цепи | шт. | 1 |
|  | Замена топливопровода/фильтра | шт. | 1 |
|  | Замена тормоза цепи в сборе | шт. | 1 |