Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр  +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

e-mail: posta@mrsk-1.ru;   http://www.mrsk-1.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель закупочной комиссии -

и.о. заместителя генерального директора

по логистике и материально-техническому

обеспечению ОАО «МРСК Центра»

____________ Д.В. Скляров

«___» ____________ 2014 года.

Согласовано на заседании

закупочной комиссии

Протокол № ____________

от «___» _______ 2014 года

Документация по закрытому запросу цен

Закрытый запрос цен на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению ПС 35/10 кВ Логоватое для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

г. Москва
2014 г.

- Содержание

1.	Общие положения	4

1.1	Общие сведения о процедуре запроса цен	4

1.2	Термины и определения	5

1.3	Правовой статус процедур и документов	5

1.4	Обжалование	6

1.5	Прочие положения	7

2.	Технические требования к выполняемым работам	8

2.2	Перечень и объем выполняемых работ	8

2.3	Требование к выполняемым работам	8

2.4	Требование к Подрядчику	8

3.	Порядок проведения запроса цен. Инструкции по подготовке Предложений	9

3.1	Общий порядок проведения запроса цен	9

3.2	Направление Приглашения о проведении запроса цен и Документации по запросу цен (публикация данных документов на официальном сайте)	9

3.3	Требования к Участникам	10

3.4	Подготовка Предложения	10

3.5	Подача Предложений и их прием	13

3.6	Оценка Предложений	14

3.7	Принятие решения об определении Победителя	15

3.8	Подписание Договора	15

3.9.	Уведомление Участников о результатах запроса цен	16

4.	Дополнительные инструкции по подготовке Предложений	17

4.1.	Статус настоящего раздела	17

4.2.	Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса цен	17

4.3.	Альтернативные Предложения	17

4.4.	Переторжка  (регулирование цены)	17

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	18

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре запроса цен

    - Заказчик, являющийся Организатором запроса цен - ОАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4 (далее – Заказчик или Организатор), Извещением о проведении закрытого запроса цен, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK) и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки», и  направленным Подрядчикам, признанным Победителями открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») по Лоту №2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)» на основании Протокола заседания Закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра» №910-2 от 06.09.2013г. и заключившим соответствующие Рамочные соглашения, «24» июня 2014 года пригласил юридических лиц (далее – Подрядчики) к участию в процедуре закрытого конкурентного запроса цен (далее – запрос цен) для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению ПС 35/10 кВ Логоватое для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго» расположенного по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35), согласно технического задания на выполнение работ, изложенного в разделе 2 настоящей документации.

    - Для справок обращаться к ответственному сотруднику Организатора:

Ляному Михаилу Викторовичу, контактные телефоны - (4722) 28-30-47, (495) 747-92-92, адрес электронной почты: Lyanoi.MV@mrsk-1.ru.

    - Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе  2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу цен). Порядок проведения запроса цен и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявок, приведены в разделах 3 и 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

    - Организатор запроса цен также вправе отказать любому из Участников запроса цен в праве участвовать в данной процедуре Запроса цен, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса цен на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками запроса цен.

## Термины и определения

    - Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель.

    - Приглашение участнику о проведении запроса цен (далее также – Приглашение) – документ, направляемый Участникам запроса цен, выбранным ранее посредством закупочных процедур в качестве победителей, и содержащий необходимую информацию о Запросе цен.

    - Документация по запросу цен – Комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете Запроса цен, условиях его проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к Приглашению.

    - Предложение на участие в запросе цен  (далее – Предложение) – Комплект документов, содержащий предложение Участника, направленное Организатору запроса цен с намерением принять участие в Запросе цен и впоследствии заключить Договор на условиях, определенных Документацией.

    - Закупочная комиссия, комиссия по запросу цен - орган, заранее созданный Организатором запроса цен для принятия важнейших решений в ходе Запроса цен  (прежде всего — выбора Победителя запроса цен).

    - Организатор запроса цен – Лицо (юридическое или предприниматель без образования юридического лица), непосредственно выполняющее процедуры Запроса цен и берущее на себя соответствующие обязательства перед Участниками.

    - Победитель запроса цен – Участник запроса цен, выбранный Закупочной комиссией и признанный победителем в соответствии с требованиями Документации.

    - Подрядчик – любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, способный на законных основаниях заключить и выполнить Договор, являющийся предметом Запроса цен.

    - Участник запроса цен (Участник) – Подрядчик, принявший участие в процедурах Запроса цен.

    - Лот - закупаемый вид работ,  по  которому в рамках данного Запроса цен допускается подача отдельного Предложения  и заключение отдельного Договора.

## Правовой статус процедур и документов

    - Запрос цен проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (Далее - Положение о закупке), утвержденным решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра» (Протокол № 15/13 от «13» июня 2013 года).

    - Данная процедура Запроса цен не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Направленные определенному кругу подрядчиков Приглашения к участию в запросе цен и Документация по запросу цен, а также опубликованные в соответствии с пунктом 1.1.1 указанные документы, являются приглашением делать предложения Участниками запроса цен, выбранными ранее посредством закупочных процедур в качестве победителей на право заключения рамочных соглашений.

    - Предложение Участника запроса цен имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором запроса цен в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые Сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем запроса цен используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Приглашение и настоящая Документация со всеми дополнениями и разъяснениями

        - Предложение Победителя запроса цен со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

    - Во всем, что не урегулировано Приглашением и настоящей Документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

    - До заключения Договора разногласия направляются в ЦКК Общества. О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦКК незамедлительно уведомляет председателя Комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦКК процедура проведения Запроса цен приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника и лиц, производивших закупку, ЦКК Заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятия решения;

- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - Если разногласия между Участником запроса цен не разрешены, ЦКК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

- при разногласиях по Запросу цен — полностью или частично отменить незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении процедуры Запроса цен. При этом ЦКК не вправе предлагать принять решение о расторжении Договора после его заключения, если соответствующая оговорка не была включена в Договор;

- при разногласиях по завершившимся Запросам цен — предложить руководству Общества  принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении Договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в Договор, ЦКК вправе предложить руководству Общества принять решение об одностороннем расторжении Договора после его заключения;

- признать заявление Участника необоснованным.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса цен, в том числе касающиеся исполнения Организатором запроса цен/Заказчиком и Участниками запроса цен своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦКК Заказчика, разрешаются в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва), в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

    - При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного запроса цен, Стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

## Прочие положения

    - Участник запроса цен самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор/Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса цен.

    - Организатор запроса цен обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу цен.

    - Организатор запроса цен вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора запроса цен, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной  комиссией решения по определению Победителя запроса цен.

    - Организатор запроса цен вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса цен.

# Технические требования к выполняемым работам

    - Выполнение работ Подрядчиком будет осуществляться на объектах Заказчика.

    - Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 сентября 2014г.

    - Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

    - В случае, если место выполнения работ, сроки выполнения работ, форма и порядок оплаты, указанные в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящей Документации, противоречат соответствующим месту выполнения работ, срокам выполнения работ, форме и порядку оплаты, указанным в Приложении №1 (Техническом задании) к настоящей Документации, Подрядчики при подготовке Предложений должны руководствоваться условиями, указанными в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящей Документации.

    - Подрядчик должен указать в составе своего предложения конкретные условия оплаты, не хуже условий указанных в п. 2.1.3.

## Перечень и объем выполняемых работ

    - Перечень и объемы проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению ПС 35/10 кВ Логоватое для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») изложены в Приложении №1, которое является неотъемлемым приложением к настоящей документации и предоставляется каждому Подрядчику вместе с ней, в виде отдельного приложения.

## Требование к выполняемым работам

    - Дополнительных требований нет.

## Требование к Подрядчику

    - Дополнительных требований нет.

# Порядок проведения запроса цен. Инструкции по подготовке Предложений

## Общий порядок проведения запроса цен

    - С учетом положений пункта 1.1.1 Запрос цен проводится в следующем порядке:

- Направление Приглашения о проведении запроса цен и Документации по запросу цен (публикация данных документов на официальном сайте) (подраздел 3.2);

- Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Организатором/Заказчиком Документации по запросу цен, если необходимо (подраздел 3.4);

- Подача Предложений и их прием (подраздел 3.6);

- Оценка Предложений и проведение переторжки (при необходимости) (подраздел 3.7);

- Определение Победителя (подраздел 3.9);

- Подписание Договора (подраздел 3.10).

    - В процессе проведения Запроса цен на Официальном сайте в установленные сроки подлежат опубликованию сведения/документы, указанные ниже:

- изменения, вносимые в Приглашение о проведении запроса цен, в Документацию о запросе цен – не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений;

- разъяснения Приглашения о проведении запроса цен, Документации по запросу цен – не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений;

- отказ от проведения Запроса цен – не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведения Запроса цен;

- протоколы, составляемые в процессе проведения Запроса цен – не позднее 3 дней со дня подписания таких Протоколов.

## Направление Приглашения о проведении запроса цен и Документации по запросу цен (публикация данных документов на официальном сайте)

    - Приглашение и Документация направляются Заказчиком/Организатором запроса цен посредством функционала ЭТП заранее определенному кругу Участников, выбранных ранее Победителями открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») по Лоту №2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)» на основании Протокола заседания Закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра» №910-2 от 06.09.2013г., и заключивших соответствующее Рамочное соглашение.

    - Помимо направления Приглашения и Документации заранее определенному кругу Участников, выбранных ранее посредством закупочных процедур в качестве победителей, указанные документы должны быть опубликованы на официальном сайте Заказчика.

## Требования к Участникам

    - Участвовать в данной процедуре Запроса цен может юридическое лицо, признанное Победителем открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») по Лоту №2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)» на основании Протокола заседания Закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра» №910-2 от 06.09.2013г., и заключившее соответствующее Рамочное соглашение.

    - Требования к Участникам, приглашенным к участию в настоящем Запросе цен:

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

        - Заказчик вправе отклонить предложение Подрядчика в случае наличия отрицательных отзывов и рекламаций по выполненным договорам от ОАО «МРСК Центра» или сторонних Заказчиков.

## Подготовка Предложения

  - Общие требования к Предложению

      - Участник должен подготовить Предложение, включающее следующие обязательные документы:

- Предложение на выполнение работ (форма 1);

- Приложения к Предложению (Сметный расчет, Техническое предложение (Форма 2), График выполнения работ (Форма 3); График оплаты выполнения работ (Форма 4).

- Копия (выписка из) распорядительного документа Подрядчика, утвердившего форму первичного учетного документа для факта хозяйственной жизни, совершаемого по заключаемому с Победителем настоящей закупочной процедуры Договору, а также утвержденная форма первичного учетного документа.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения).

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Предложения, полученные позже установленного выше срока, не будут рассматриваться Закупочной комиссией по существу, независимо от причин опоздания.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

      - В случае не предоставления Участником в составе Предложения  хотя бы одного из перечисленных в пункте 3.5.1.1 Документации по запросу цен документов, Закупочная комиссия вправе отклонить Предложение данного Участника.

      - Подрядчик должен подать Предложение на весь объем, указанный в техническом задании. Не допускается подача Предложения по отдельным позициям технического задания или на часть объема, указанного в техническом задании.

      - В случае предоставления ложной информации Заказчик вправе отклонить Предложение Подрядчика без рассмотрения по существу.

      - Предложение Подрядчика должно полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше, то есть требования, указанные в настоящей Документации, являются пороговыми. Степень превышения пороговых требований не оценивается и не засчитывается. Если хотя бы по одному требованию Предложение Подрядчика не удовлетворяет условиям запроса цен, оно может быть отклонено.

      - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в своей Предложении. В любом случае, этот срок не должен составлять менее 90 календарных дней с момента подачи Предложения.

      - Указание меньшего срока действия Предложения может служить основанием для отклонения Предложения.

      - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

      - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

      - Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

      - Начальная (предельная) цена: 163 800,00 (сто шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 29 484,00 (двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ; 193 284,00 (сто девяносто три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

      - Организатор запроса цен вправе отклонить предложения Подрядчика только на том основании, что предложенная Подрядчиком цена превышает установленную начальную (предельную) цену.

      - Цена в Предложении (форма 1), поданном Подрядчиком, должна соответствовать ценам, указанным в Графике оплаты выполнения работ (форма 4). Иначе Предложение Подрядчика может быть отклонено без рассмотрения по существу.

      - В рамках оценочной стадии, предусмотренной п.3.6.3. настоящей Документации, Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет стоимость Предложения без учета НДС.

      - Требования к цене Предложения Участника

      - Подрядчик должен предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии сводный сметный расчет. Сметная документация должна учитывать процент снижения. Если цена, указанная Подрядчиком в Письме о подачи оферты, ниже начальной (предельной) цены, установленной Заказчиком (подпункт 4.4.5.1), более чем на 20%, Подрядчик должен предоставить в свободной форме дополнительные обосновывающие материалы для подтверждения своей цены. Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для отклонения Предложения Подрядчика.

      - Организатор запроса цен имеет право запросить более подробную информацию относительно Предложения Участника, обосновывающую ценообразование.

      - Участник в своем Предложении должен указать порядок формирования цены Договора (цены лота) с обязательным включением расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

      - Комиссия имеет право отклонить заявку Участника как несоответствующую требованиям Документации, если существенно заниженная цена, заявленная Участником, является экономически необоснованной и может повлиять на качество работ, предусмотренное Закупочной документацией.

      - Разъяснение Документации по запросу цен

      - Участники вправе обратиться к Организатору запроса цен/Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу цен и Предложения. Запросы на разъяснение Документации по запросу цен должны подаваться на торговой электронной площадке  www.b2b-mrsk.ru.

      - Организатор запроса цен в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи Предложений (3.6.4). Разъяснения Документации и Приглашения публикуются в соответствии с подп. b) п. 3.1.2 настоящей Документации).

      - При проведении Запроса цен на торговой электронной площадке  www.b2b-mrsk.ru (в Системе) все Участники запроса цен уведомляются о разъяснениях Документации по запросу цен и Приглашения самой Системой, в соответствии с Регламентом работы данной площадки.

      - Внесение изменений в Документацию по запросу цен

      - Организатор запроса цен в любой момент до истечения срока подачи Предложений (п. 3.6.4) вправе внести изменения в настоящую Документацию по запросу цен и Приглашение таким образом, чтобы со дня размещения информации на официальном сайте внесенных изменений в Приглашение и Документацию по запросу цен до окончания подачи Предложений составляло не менее половины срока, определенного по закупочной процедуре. Изменения Документации и Приглашения публикуются в соответствии с подп. a) п. 3.1.2 настоящей Документации.

      - При проведении Запроса цен на торговой электронной площадке  www.b2b-mrsk.ru (в Системе) все Участники запроса цен после внесения Организатором запроса цен  изменений в Документацию по запросу цен и Приглашение в Системе, уведомляются  об изменениях в Документации по запросу цен и Приглашении самой Системой, в соответствии с Регламентом работы данной площадки.

      - Продление срока окончания подачи Предложений

      - При необходимости Организатор запроса цен/Заказчик имеет право продлевать срок окончания подачи Заявок, установленный в подпункте 3.6.4. Указанная информация публикуется в соответствии с п. 3.5.1.37 настоящей Документации

      - Организатор запроса цен также вправе попросить Участников запроса цен продлить срок действия Предложения. Участник запроса цен вправе согласиться с такой просьбой либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора запроса цен о продлении срока действия Предложения означает, что Предложение такого Участника запроса цен действует в течение первоначально установленного срока.

      - При проведении Запроса цен на торговой электронной площадке www.b2b-mrsk.ru (в Системе) все Участники запроса цен после размещения Организатором запроса цен информации о продлении срока окончания подачи Предложений в Системе, уведомляются  об этом самой Системой, в соответствии с Регламентом работы данной площадки.

## Подача Предложений и их прием

    - Участник размещает Предложение на торговой электронной площадке  www.b2b-mrsk.ru в виде сформированного электронного пакета Предложения, в соответствии с Правилами и Регламентами работы данной площадки.

    - Проведение Запроса цен на торговой электронной площадке  www.b2b-mrsk.ru (в Системе) проходит в онлайновом режиме.

    - При размещении (подачи) Предложения на торговой электронной площадке  www.b2b-mrsk.ru:

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть отсканирован и переформатирован в обычный файл (только  в формате pdf);

- Формирование электронного пакета Предложения и загрузка его в электронный сейф Организатора запроса цен производится согласно Регламенту работы торговой электронной площадки www.b2b-mrsk.ru. Для архивирования использовать только zip –архив.

    - Предложение на ЭТП должна быть подана в следующий срок: до 12 час. 00 мин.
«30» июня 2014 г. в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки www.b2b-mrsk.ru.

    - Участник обязан до наступления срока окончания приема электронных конвертов в системе B2B-MRSK, указанного в п. 3.5.4, предоставить все требуемые документы в соответствии с п.3.5.3, при этом итоговая цена Предложения в электронном виде, должна соответствовать итоговой стоимости, указанной Участником на «котировочной доске» системы B2B-MRSK.

    - При работе в Системе в соответствии с ее Регламентом работы обязательно использование электронной подписи Участниками.

    - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - Документы, обосновывающие сформированные на электронной площадке www.b2b-mrsk.ru цены, оформляются в соответствии с пунктами 3.4.1.2 – 3.4.1.11 настоящей Документации.

## Оценка Предложений

  - Общие положения

      - Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией.

      - Оценка Предложений включает отборочную стадию и оценочную стадию.

      - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу цен по существу;

        - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу цен;

        - соответствие коммерческого и технического содержания Предложения требованиям настоящей Документации по запросу цен.

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

      - При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу цен;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу цен;

        - поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемом перечне работ;

        - содержат предложения, не соответствующие установленным условиям и требованиям настоящей Документации;

        - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

        - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, допущенные к оценочной стадии, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из цены Предложения (без учета НДС). Единственным критерием для определении Победителя является наименьшая цена Предложения, при условии соответствия Предложения и самого Участника требованиям документацию.

      - Наивысшее место в итоговой ранжировке получает Предложение, имеющая наименьшую цену, сформированную посредством функционала электронной площадки www.b2b-mrsk.ru. Ранжировка Предложений осуществляется в порядке увеличения цен Заявок (чем выше цена тем ниже место).

## Принятие решения об определении Победителя

    - После оценки полученных Предложений и проведения процедуры переторжки (если она проводилась) Закупочная комиссия определит Победителя из числа Участников, Предложения которых полностью соответствует требованиям данного Запроса цен.

    - Решение комиссии о выборе Победителя оформляется соответствующим Протоколом. Указанный протокол публикуется в соответствии с подп. d) п. 3.1.2 настоящей Документации.

    - После подписания Протокола о выборе Победителя Организатор информирует Победителя в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки www.b2b-mrsk.ru.

    - До выбора Победителя, Организатор запроса цен вправе потребовать от Участника любые документы, подтверждающие соответствие представленных сведений по предмету данного Запроса цен.

    - Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя запроса цен (далее – Победитель), либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя и заключения Договора по результатам проведенного Запроса цен.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания протокола заседания Комиссии по выбору Победителя.

    - В случае выбора Победителя запроса цен, заключение Договора с которым требует предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Общества; указанный выше срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком.

    - Договор между Заказчиком и Победителем заключается в соответствии с проектом договора, входившим в состав Документации по открытым конкурентным переговорам без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») по Лоту №2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)».

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.3.6

    - В случае если Победитель:

        - не подпишет Договор в установленные Документацией по запросу цен, по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями, сроки;

        - откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 1.3.6.

то он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса цен имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих Заявок.

## Уведомление Участников о результатах запроса цен

    - Информирование Участников о результатах запроса цен происходит согласно функционалу электронной торговой площадки.

    - Информация о результатах Запроса цен автоматически публикуется на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru непосредственно в момент рассылки уведомления об определении Победителя запроса цен.

    - Дополнительно Заказчик опубликует сведения о результатах Запроса цен или о том, что Запрос цен не состоялся, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru и на официальном интернет-сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки».

# Дополнительные инструкции по подготовке Предложений

## Статус настоящего раздела

    - Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса цен и инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 3.

    - В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 3 применяются требования настоящего раздела.

    - В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними.

## Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса цен

    - Обязательства Участников запроса цен, связанные с подачей Предложений, не предусмотрены.

## Альтернативные Предложения

    - Подача Альтернативных Предложений не допускается

## Переторжка  (регулирование цены)

    - Организатором запроса цен предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений  путем снижения первоначальной, указанной в Предложении, цены.

    - Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Комиссия самостоятельно согласно нормам Положения о закупках. На переторжку в обязательном порядке приглашаются все Участники, допущенные до участия в закупке.

    - Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой.

    - Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

    - Процедура переторжки проводится с использованием функционала 
«B2B-Energo». Порядок проведения процедуры переторжки через систему «B2B-Energo» определяется правилами данной системы.

    - Участник запроса цен, участвовавший в переторжке и снизивший свою цену, обязан в течение одних суток дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Форма 1

Предложение на право заключения договора на ______________________________

Получив запрос цен № (указывается номер запроса цен) от _________ (указывается дата запроса цен), предлагаем выполнение работ________________________________________________________

(наименование работ по предмету запроса цен)

| Наименование работ | Итоговая (договорная) цена без НДС | Итого НДС | Итоговая (договорная) цена c НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

В цену выполнения работ включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги):________________________________________________________

(приводится перечень и характеристики сопутствующих работ).

Данное предложение действительно до ___________________________                                                                                     (указывается срок действия)

С уважением,

___________________________                                                ________________________

(должность ответственного лица)                                                (подпись, расшифровка)

Приложения:

1) Расчет стоимости по всем категориям работ, указанных в технических условиях  (на ___л.  в ____ экз.) по каждому титулу отдельно;

2)  Техническое Предложение (на ___л.  в ____ экз.);

3)  График выполнения работ  (на ___л.  в ____ экз.).

Форма 2

Приложение 1 к Предложению 
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

по закрытому запросу цен

на право заключения договора на ________________________

________________________________________________________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ).

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Техническое предложение Участника, помимо работ, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание всех предлагаемых технических решений.

начало формы

Форма 3

Приложение 2 к Предложению
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

по закрытому запросу цен
на право заключения договора на ___________________________

________________________________________________________________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ.

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

начало формы

Форма 4

Приложение 3 к Предложению
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

по закрытому запросу цен
на право заключения договора на ________________________________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ (приложение №3 к Договору) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС |  | х | х |  |

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.

      - График оплаты выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.