Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр  +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

e-mail: posta@mrsk-1.ru;   http://www.mrsk-1.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель конкурсной комиссии -

заместитель генерального директора

по логистике и материально-техническому обеспечению

ОАО «МРСК Центра»

____________ Д.В. Скляров

«____» ___________________ 2014 г.

Согласовано на заседании

конкурсной комиссии

Протокол №_______________

от «___» _________ 2014 года

Конкурсная документация

ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СМР С ПОСТАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЛ-10 КВ, НА СЕКЦИЯХ ШИН 6-10 КВ УСТАНОВКА ЯЧЕЕК 6-10 КВ  С ПРОДЛЕНИЕМ ФУНДАМЕНТА, ПЕРЕЗАВОД ЯЧЕЕК 6-10 КВ В НОВЫЕ ЯЧЕЙКИ, ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА 2,5 МВА НА 6,3 МВА ПС 35/10 КВ БУДОВО В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОАО «МОСТОТРЕСТ» ДЛЯ НУЖД ОАО «МРСК ЦЕНТРА» (ФИЛИАЛА «ТВЕРЬЭНЕРГО»)

г. Москва

2014 г.

Содержание

1.	Общие положения	5

1.1	Общие сведения о конкурсе	5

1.2	Правовой статус документов	6

1.3	Обжалование	7

1.4	Особые положения в связи с проведением конкурса через систему «B2B-MRSK»	8

1.5	Прочие положения	8

2.	Техническое задание на выполнение работ	10

2.1	Общие требования	10

2.2	Перечень и объемы выполняемых работ	10

2.3	Требования к выполнению работ	10

2.4	Требования к Подрядчику	10

3.	Проект договора	11

4.	Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок	12

4.1	Общий порядок проведения конкурса	12

4.2	Публикация Извещения о проведении конкурса	12

4.3	Предоставление конкурсной документации Подрядчикам	12

4.4	Подготовка Конкурсных заявок	12

4.5	Требования к Подрядчикам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	17

4.6	Подача Конкурсных заявок и их прием	24

4.7	Получение доступа к поданным на конкурс заявкам Подрядчиков	24

4.8	Оценка конкурсных заявок	24

4.9	Переторжка (регулирование цены)	26

4.10	Определение Победителя конкурса	28

4.11	Подписание Протокола о результатах конкурса	29

4.12	Подписание Договора	29

4.13	Уведомление Подрядчиков о результатах конкурса	29

5.	Дополнительные условия проведения конкурса. Дополнительные инструкции по подготовке Конкурсных заявок	31

5.1	Статус настоящего раздела	31

5.2	Изменение и отзыв Конкурсных заявок	31

5.3	Участие в конкурсе генеральных подрядчиков	31

5.4	Участие в конкурсе коллективных Подрядчиков.	32

5.5	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика	33

5.6	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору	33

5.7	Альтернативные предложения	34

6.	Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку	35

6.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	35

6.2	Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)	38

6.3	График выполнения поставок, работ (услуг) (форма 3)	40

6.4	Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг) (форма 4)	43

6.5	Свидетельство производителя оборудования (форма 5)	51

6.6	График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) (форма 6)	53

6.7	Протокол разногласий к проекту Договора (форма 7)	55

6.8	Анкета (форма 8)	57

6.9	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9)	65

6.10	Справка о текущей загруженности Подрядчика (договорах, находящихся в исполнении) (форма 10)	67

6.11	Справка о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения работ по договору генподряда (форма 11)	69

6.12	Справка о кадровых ресурсах (форма 12)	71

6.13	Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 13)	76

6.14	Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 14)	78

6.15	План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Подрядчиком и субподрядчиками (субподрядчиками, соисполнителями) (форма 15)	80

6.16	План распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между членами коллективного Подрядчика (форма 16)	82

6.17	Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров) (форма 17)	84

6.18	Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ОАО "МРСК Центра" (форма 18)	87

# Общие положения

## Общие сведения о конкурсе

    - Заказчик, являющийся Организатором конкурса - ОАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4  (далее – Заказчик или Организатор), Извещением о проведении конкурса, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru , копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK) и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: «18» сентября 2014 года, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение СМР с поставкой оборудования и материалов по строительству ВЛ-10 кВ, на секциях шин 6-10 кВ установка ячеек 6-10 кВ  с продлением фундамента, перезавод ячеек 6-10 кВ в новые ячейки, замена трансформатора 2,5 МВА на 6,3 МВА ПС 35/10 кВ Будово в целях технологического присоединения ОАО «Мостотрест» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго», расположенного по адресу: РФ, 170006, Тверь, ул. Бебеля, 1), согласно технического задания на выполнение работ, изложенного в разделе 2 настоящей конкурсной документации.

    - Для справок обращаться к ответственному сотруднику Организатора:

        - Ляному Михаилу Викторовичу, контактные телефоны - (4722) 28-30-47, (495) 747-92-92, адрес электронной почты: Lyanoi.MV@mrsk-1.ru.

- б)	После принятия решения о Победителе конкурса, по вопросу заключения Договора к контактному лицу Заказчика:

- филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», заместитель начальника управления логистики и МТО, Королёва Е.М., контактный телефон: (4822) 33-62-21, адрес электронной почты: Koroleva.EM@mrsk-1.ru;

    - Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

    - Конкурс проводится на основании распоряжения ОАО «МРСК Центра» №ЦА________________________ от ___.___.2014 года.

    - Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей конкурсной документации). Проект Договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в разделе 3. Порядок проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке конкурсных заявок, приведены в разделах 4 и 5. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе конкурсной заявки, приведены в разделе 6.

## Правовой статус документов

    - Конкурс проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (Далее - Положение о закупке), утвержденным решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра» (Протокол № 15/13 от «13» июня 2013 года).

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении конкурса вместе с настоящей конкурсной документацией, составляющей его неотъемлемое приложение, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться Подрядчиками с учетом этого в течение срока, определенного для проведения конкурса.

    - Конкурсная заявка Подрядчика является офертой Подрядчика и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

    - Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем конкурса, имеет силу Договора, определяющего обязанность сторон заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией и конкурсной заявкой Победителя конкурса с учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных настоящей конкурсной документацией рамках.

    - Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем конкурса, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протокол преддоговорных переговоров между Организатором конкурса и Победителем конкурса, (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Конкурсной документации, ни в конкурсной заявке Победителя конкурса);

        - Протокол о результатах конкурса;

        - Извещение о проведении конкурса и настоящая конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.

    - Иные документы Заказчика - Организатора конкурса, Подрядчиков не определяют права и обязанности сторон в связи с конкурсом.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект Договора как ее часть) и конкурсная заявка победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

## Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган. При получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров Заказчика. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Подрядчика и лиц, производивших закупку, ответственный орган заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

        - обоснование мотивов принятия решения;

        - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - Ответственный орган вправе принять одно или несколько из следующих решений:

        - при разногласиях по конкурсам — обязать членов конкурсной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соответствующие Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденному решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра» (Протокол № 15/13 от «13» июня 2013 года);

        - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Подрядчиком в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении Договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в Договор, ответственный орган вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении Договора после его заключения;

        - признать заявление Подрядчика необоснованным.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Подрядчиками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗО заказчика, разрешаются в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва), в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

    - Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного конкурса, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

## Особые положения в связи с проведением конкурса через систему «B2B-MRSK»

    - Для участия в конкурсе Подрядчики должны быть зарегистрированы в системе «B2B-MRSK» в качестве полноправных Участников данной системы, т.е. должны заключить соответствующий Договор с оператором системы в соответствии с правилами, условиями и в порядке регистрации, указанными на официальном сайте системы «B2B-MRSK» (www.b2b-mrsk.ru), а также зарегистрироваться в установленном правилами системы «B2B-MRSK» порядке в качестве Участника данного конкурса.

    - Подрядчики должны подать конкурсные заявки, состоящие из заполняемых форм и документов, подаваемых в электронном виде с использованием ЭТП B2B-MRSK. Перечень документов и форм, предоставляемых Подрядчиком в электронном виде, приведен в пунктах 4.4.1.3 и 4.4.1.4. Не предоставление Подрядчиком в составе своей конкурсной заявки документов и форм, приведенных в п. 4.4.1.3 и п. 4.4.1.4, может служить основанием для ее отклонения.

    - Правила проведения процедур конкурса через систему «B2B-MRSK» определяются регламентами ее работы и соглашением Подрядчика с оператором данной системы.

## Прочие положения

    - Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки, Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организация приобретает статус Подрядчика с момента регистрации в установленном правилами системы B2B-MRSK порядке в качестве Участника данного конкурса. Статус Подрядчика утрачивается в следующих случаях:

    - вследствие нарушения Подрядчиком условий конкурса, изложенных в настоящей конкурсной документации;

    - в случае неподачи конкурсной заявки Подрядчиком;

    - в случае отклонения конкурсной заявки Подрядчика;

    - после получения уведомления о результатах конкурса.

    - Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Подрядчиков сведений, в том числе содержащихся в конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Подрядчикам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей конкурсной документацией.

    - Организатор конкурса вправе отклонить конкурсную заявку, если он установит, что Подрядчик прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора конкурса, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса.

    - Организатор конкурса вправе отклонить конкурсные заявки Подрядчиков, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса.

    - В соответствии с Извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией, Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Подрядчиками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Подрядчиков об отказе от проведения конкурса.

    - При проведении закупки Организатор будет избегать раскрытия Подрядчикам результатов заседаний и решений конкурсной комиссии. Подрядчик вправе запросить у Организатора разъяснения о причинах отклонения исключительно своей Заявки. В случае поступления запроса от Подрядчика в адрес Организатора относительно разъяснений аспектов Заявок других Подрядчиков, такой запрос рассматриваться не будет.

# Техническое задание на выполнение работ

## Общие требования

    - Выполнение работ Подрядчиком будет осуществляться на объектах Заказчика.

    - Сроки выполнения работ: октябрь – ноябрь 2014 г.

    - Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

    - В случае, если место выполнения работ, сроки выполнения работ, форма и порядок оплаты, указанные в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящей Документации, противоречат соответствующим месту выполнения работ, срокам выполнения работ, форме и порядку оплаты, указанным в Приложении №1 (Техническом задании) к настоящей Документации, Подрядчики при подготовке конкурсных заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящей Документации.

    - Подрядчик должен указать в составе своей заявки конкретные условия оплаты, не хуже условий указанных в п. 2.1.3.

## Перечень и объемы выполняемых работ

    - Техническое задание на выполнение СМР с поставкой оборудования и материалов по строительству ВЛ-10 кВ, на секциях шин 6-10 кВ установка ячеек 6-10 кВ  с продлением фундамента, перезавод ячеек 6-10 кВ в новые ячейки, замена трансформатора 2,5 МВА на 6,3 МВА ПС 35/10 кВ Будово в целях технологического присоединения ОАО «Мостотрест» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») изложено в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и предоставляется каждому Подрядчику вместе с ней, в виде отдельного приложения.

## Требования к выполнению работ

    - Дополнительных требований к выполнению работ нет.

## Требования к Подрядчику

    - Дополнительных требований к Подрядной организации нет.

# Проект договора

3.1 Проект договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ изложен в Приложении №3 к настоящей конкурсной документации, которое передается Подрядчикам вместе с ней в качестве отдельного документа.

Примечание:

- В случае несогласия с условиями проекта договора Подрядчику необходимо сформировать предполагаемый протокол разногласий и приложить его к заявке Подрядчика.

- Настоящий проект Договора не является окончательным, редакция Договора может быть изменена Заказчиком.

# Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

## Общий порядок проведения конкурса

    - Конкурс проводится в следующем порядке:

        - Публикация Извещения о проведении конкурса (подраздел 4.2);

        - Предоставление конкурсной документации Подрядчикам (подраздел 4.3);

        - Подготовка Подрядчиками своих конкурсных заявок; разъяснение Организатором конкурса конкурсной документации, если необходимо (подраздел 4.4);

        - Подача конкурсных заявок и их прием (подраздел 4.6);

        - Получение доступа к поданным на конкурс заявкам Подрядчиков (подраздел 4.7);

        - Переторжка (регулирование цены) (подраздел 4.9);

        - Оценка конкурсных заявок (подраздел 4.8);

        - Определение Победителя конкурса (подраздел 4.10);

        - Подписание Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11);

        - Подписание Договора (подраздел 4.12);

        - Уведомление Подрядчиков о результатах конкурса (подраздел 4.13).

    - Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 5.

## Публикация Извещения о проведении конкурса

    - Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1

    - Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.

## Предоставление конкурсной документации Подрядчикам

    - Подрядчики должны получить конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

    - Организатор отвечает за выполнение условий Извещения о проведении конкурса и конкурсной документации только перед теми Подрядчиками, которые получили конкурсную документацию в порядке, указанном в пункте 4.3.1.

## Подготовка Конкурсных заявок

    - Общие требования к конкурсной заявке

      - Подрядчик должен подготовить конкурсную заявку, включающую:

        - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.1);

        - Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.2);

        - График выполнения поставок, работ (услуг) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел  6.3);

        - Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.4):

- Спецификация оборудования (п. 6.4.3);

- Спецификация материалов к Сводной таблице стоимости поставок, работ, услуг (ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта) (п. 6.4.5);

        - График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.6);

        - Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.7);

        - Документы, подтверждающие соответствие выполняемых поставок, работ (услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 2.2-2.3).

        - Документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 2.4 и 4.5.2).

        - Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.17);

        - Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ОАО "МРСК Центра" по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.18);

        - Справка об участии в судебных разбирательствах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.14).

        - Подрядчик в Графике выполнения поставок, работ (услуг) (подраздел 6.3) и Графике оплаты выполнения поставок, работ услуг (подраздел 6.6), должен указать условия по срокам выполнения поставок, работ (услуг) и условиям оплаты выполнения поставок, работ (услуг), не противоречащие условиям, указанным в Письме о подаче оферты (подраздел 6.1). В случае расхождения данных условии, Акцептом для Заказчика, будут считаться данные указанные в Письмо о подаче оферты Подрядчика (подраздел 6.1).

      - Электронная конкурсная заявка Подрядчика содержит открытую и закрытую части. Открытой частью заявки считается оферта, которая доступна всем Подрядчикам и содержит информацию о цене заявки, условиях оплаты, сроках выполнения поставок согласно п. 4.4.1.3 Закрытая часть заявки включает в себя перечень документов и форм, приведенных в п. 4.4.1.4, и доступна только организатору конкурса.

      - В электронной форме, с использованием функционала системы B2B-MRSK в открытой части своей:

      - Письмо о подаче оферты (форма 1).

      - В электронной форме, с использованием функционала системы B2B-MRSK в закрытой части своей заявки, Подрядчик подает конкурсную заявку в составе следующих документов, отмечая их галочкой «Файл доступен только организатору»:

      - Техническое предложение на выполнение работ (форма 2);

      - График выполнения поставок, работ (услуг) (форма 3);

      - Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг) (форма 4);

      - Спецификация оборудования (форма 4.1);

      - Спецификация материалов к Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (Ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта) (форма 4.2.);

      - Свидетельство производителя оборудования (форма 5) – предоставляется в случае выполнения СМР с поставкой оборудования;

      - График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) (форма 6);

      - Протокол разногласий к проекту Договора (форма 7);

      - Анкета (форма 8);

      - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9);

      - Справка о текущей загруженности Подрядчика (договорах, находящихся в исполнении) (форма 10);

      - Справка о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения работ по договору генподряда (форма 11);

      - Справка о кадровых ресурсах (форма 12);

      - Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 13);

      - Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 14);

      - План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Подрядчиком и субподрядчиками (субподрядчиками, соисполнителями) (форма 15);

      - План распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между членами коллективного Подрядчика (форма 16);

      - Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации Подрядчика в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающая регистрацию Подрядчика на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);

      - Нотариально заверенная копия устава в действующей редакции (для юридических лиц);

      - Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей), что Подрядчик не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданная Федеральной налоговой службой РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Заявок;

      - Заверенные Подрядчиком копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса (для юридических лиц). Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность

      - Оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы РФ не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок;

      - Копия бухгалтерских бухгалтерских  балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за один предыдущий год;

      - Заключение аудиторской проверки (для юридических лиц) за последние 2 года в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно для Подрядчика, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении Подрядчиком добровольного аудита;

      - Нотариально заверенные копии разрешающих документов на виды деятельности (допуски СРО, лицензии), связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Подрядчика закупочной процедуры есть разрешающие документы;

      - Копии документации по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала;

      - Копии отзывов, рекомендации, и другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (при наличии);

      - Подписанный с двух сторон предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, содержащий предварительное согласие страховой компании заключить договор страхования, являющихся предметом настоящего конкурса, на условиях, изложенных в п.п. x) п.4.5.2.1;

      - Заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика крупной) – справку в произвольной форме;

      - Заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

      - Документы, подтверждающие соответствие выполняемых Подрядчиком работ и поставляемой продукции, установленным требованиям (пункт 2.2-2.3);

      - Иные документы, которые, по мнению Подрядчика подтверждают его соответствие требованиям подпункта 4.5.1.1, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - Подрядчик имеет право подать только одну конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования все конкурсные заявки такого Подрядчика отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае отсканированный оригинал доверенности прикладывается к конкурсной заявке.

      - Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью Подрядчика.

      - Требования пунктов 4.4.1.6 и 4.4.1.7 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Подрядчики при оформлении конкурсных заявок через систему B2B-MRSK должны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.

      - Никакие исправления в тексте конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Предложение Подрядчика, подаваемое в электронном виде через Систему B2B-MRSK (пункт 1.4.2) должно быть подписано электронной цифровой подписью Подрядчика, в соответствии с правилами работы в Системе B2B-MRSK.

      - Подрядчик должен подать Конкурсную заявку на весь объем, указанный в техническом задании. Не допускается подача Конкурсной заявки по отдельным позициям технического задания или на часть объема, указанного в техническом задании.

      - Заказчик должен отклонить конкурсную заявку Подрядчика, в случае непредоставления указанных в подразделе 6.17 настоящей Документации сведений.

      - Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку Подрядчика, в случае непредоставления документов, указанных в пункте 4.4.1.1 j) настоящей Документации.

      - Документы, указанные в пункте 4.4.1.1 j) настоящей Документации, должны быть представлены на каждого из конечных собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, указанных Подрядчиком в  Приложении №16 к Письму о подаче оферты (Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)), в противном случае Предложение Подрядчика может быть отклонено без рассмотрения по существу.

      - Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку Подрядчика, в случае, если предоставленные документы, указанные в пункте 4.4.1.1 j) настоящей Документации, будут составлены с нарушениями требований по подготовке данных документов (пункт 6.18.2).

      - В случае предоставления ложной информации организатор вправе отклонить предложение Подрядчика без рассмотрения по существу.

    - Требования к сроку действия Конкурсной заявки

      - Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Подрядчиком в письме о подаче оферты (подраздел 6.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем получения доступа к конкурсным заявкам (пункт 4.7).

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения конкурсной заявки.

    - Требования к языку конкурсной заявки

      - Все документы, входящие в конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Подрядчику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте конкурсной заявки

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Подрядчику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Начальная (предельная) цена конкурса

      - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, предельная цена конкурса составляет: 38 692 806,44 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот шесть) рублей 44 копейки РФ, без учета НДС; НДС составляет 6 964 705,16 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей 16 копеек РФ; 45 657 511,60 (сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

      - Организатор конкурса вправе отклонить заявку Подрядчика только на том основании, что предложенная Подрядчиком цена превышает установленную начальную (предельную) цену конкурса.

      - Цена в письме о подаче оферты (форма 1), поданном Подрядчиком, должна соответствовать ценам, указанным в Сводной таблице стоимости работ (форма 4) и Графике оплаты выполнения работ (форма 6). Иначе заявка Подрядчика может быть отклонена без рассмотрения по существу.

      - Подрядчик должен предоставить на рассмотрение Конкурсной комиссии сводный сметный расчет и локальные сметы на выполнение СМР, ПНР, по каждому титулу отдельно. Сметная документация должна учитывать процент снижения. Если цена, указанная Подрядчиком в Письме о подачи оферты, ниже начальной (предельной) цены, установленной Заказчиком (подпункт 4.4.5.1), более чем на 20%, Подрядчик должен предоставить в свободной форме дополнительные обосновывающие материалы для подтверждения своей цены. Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для отклонения Предложения Подрядчика.

      - В рамках оценочной стадии, предусмотренной п.4.8.3 настоящей Документации, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет стоимость  конкурсной заявки без учета НДС.

      - Комиссия имеет право отклонить заявку Подрядчика как несоответствующую требованиям Документации, если существенно заниженная цена, заявленная Подрядчиком, является экономически необоснованной и может повлиять на качество работ, предусмотренное Конкурсной документацией.

    - Разъяснение Конкурсной документации.

      - Подрядчики вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Для этого в системе B2B-MRSK реализован функционал «Запросы разъяснений». Все запросы разъяснений (в том числе отправленные другими пользователями) публикуются в одноименном пункте локального меню «Конкурсной доски».

      - Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на запрос Подрядчика в системе B2B-MRSK, который он получит не позднее, чем за 5 дней до истечения срока приема конкурсных заявок (пункты 4.6.1.3).

    - Внесение поправок в Конкурсную документацию

      - Организатор в любой момент до истечения срока приема конкурсных заявок в соответствии с пунктами 4.6.1.3 и 4.7 вправе внести поправки в настоящую конкурсную документацию.

      - Все Подрядчики, официально получившие настоящую конкурсную документацию в соответствии с подразделом 4.3, незамедлительно уведомляются Организатором о сути таких поправок с использованием средств Системы B2B-MRSK.

      - При необходимости Организатор вправе продлить срок приема конкурсных заявок в соответствии с подразделом 4.4.8.

    - Продление срока окончания приема конкурсных заявок

      - При необходимости Организатор конкурса имеет право переносить (увеличивать) срок окончания приема конкурсных заявок.

      - Все Подрядчики, официально получившие настоящую конкурсную документацию в соответствии с подразделом 4.3, незамедлительно уведомляются об этом Организатор с использованием средств Системы B2B-MRSK.

      - Организатор также вправе попросить Подрядчиков продлить срок действия своих конкурсных заявок. Подрядчик вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора о продлении срока действия конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных последствий и конкурсная заявка такого Подрядчика действует в течение первоначально установленного срока.

## Требования к Подрядчикам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Требования к Подрядчикам

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

        - Должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

        - Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие свидетельства о допуске СРО (лицензии) на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;

        - Оценка финансовой устойчивости предприятия должна быть не ниже 50 баллов, согласно методике оценки, приведенной в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и предоставляется каждому Подрядчику вместе с ней, в виде отдельного приложения;

        - Члены объединений, являющихся коллективными Подрядчиками, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Подрядчика. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора;

        - Подрядчик представляет в заявке на участие в конкурсе предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, содержащий предварительное согласие страховой компании заключить договор страхования.

- Предварительный договор должен быть заключен со страховой компанией, отвечающей следующим требованиям:

  - зарегистрирована на территории Российской Федерации;

  - размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;

  - опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;

  - размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;

  - отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

  - ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

  - текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» - не ниже «А++» или рейтинг финансовой устойчивости, присвоенный агентством «Fitch Ratings» - не ниже «BBB-», агентством «Moody’s Investors Service» - не ниже «Baa»; агентством «Standart&Poor’s» - не ниже «BBB-»;

  - наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

  - наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

  - наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;

Договор должен быть заключен в строгом соответствии с условиями указанными в п. 4.5.2.1. п.п. x). Включение дополнительных исключений из договора не допускается. Установление дополнительных параметров, неопределенных техническим заданием, осуществляется на усмотрение страховой компании.

        - Должен иметь за последние 3 (три) года не менее 2-х (двух) завершенных проектов аналогичных по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг) и общей сумме договоров. Для генерального подряда: на объекте, классом напряжения не более чем на 1 класс ниже объекта закупки, в качестве генподрядчика либо субподрядчика.

      - Организатор конкурса вправе отклонить заявку Подрядчика в случае наличия отрицательных отзывов и рекламаций по выполненным договорам от ОАО «МРСК Центра», его филиалов и  ДЗО, а также сторонних контрагентов.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Подрядчика установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным, Подрядчики должны включить в состав конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям:

      - Свидетельство производителя оборудования (форма 5) - предоставляется в случае выполнения СМР с поставкой оборудования;

      - Анкета (форма 8);

      - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9);

      - Справка о текущей загруженности Подрядчика (договорах, находящихся в исполнении) (форма 10);

      - Справка о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения работ по договору генподряда (форма 11);

      - Справка о кадровых ресурсах (форма 12);

      - Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 13);

      - Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 14);

      - План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Подрядчиком и субподрядчиками (субподрядчиками, соисполнителями) (форма 15);

      - План распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между членами коллективного Подрядчика (форма 16);

      - Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации Подрядчика в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающая регистрацию Подрядчика на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);

      - Нотариально заверенная копия устава в действующей редакции (для юридических лиц);

      - Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей), что Подрядчик не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданная Федеральной налоговой службой РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Заявок;

      - Заверенные Подрядчиком копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса (для юридических лиц). Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность

      - Оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы РФ не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок;

      - Копия бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за один предыдущий год;

      - Заключение аудиторской проверки (для юридических лиц) за последние 2 года в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно для Подрядчика, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении Подрядчиком добровольного аудита;

      - Нотариально заверенные копии разрешающих документов на виды деятельности (допуски СРО, лицензии), связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Подрядчика закупочной процедуры есть разрешающие документы;

      - Копии документации по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала;

      - Копии отзывов, рекомендации, и другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (при наличии);

      - Заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика крупной) – справку в произвольной форме;

(Примечание: Таковыми документами являются:

- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Подрядчика, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Подрядчик является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)

      - Заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

(Примечание: Таковыми документами являются:

- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Подрядчика, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Подрядчик является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»)

      - Документы, подтверждающие соответствие выполняемых Подрядчиком работ и поставляемой продукции, установленным требованиям (пункт 2.3);

      - предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, содержащий предварительное согласие страховой компании заключить договор страхования строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего конкурса, на  следующих условиях:

- Предварительный договор комплексного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении  строительно-монтажных работ на объекте заключается в форме, установленной для основного договора, должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора (о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сроке действия договора).  В предварительном договоре необходимо  указать срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

- Требования к условиям страхования:

  - Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь следующим:

- пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов;

- стихийные бедствия - буря, град, землетрясение, сель, сход снежных лавин, наводнение, обвал;

- просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;

- преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;

- авария инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;

- ошибка при монтаже;

- обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.

  - Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования;

- с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

  - В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);

- с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами).

  - Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

- затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;

- затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;

- дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

  - Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

- страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;

- страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования;

- страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества;

- страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более 2% от полной стоимости работ, определенной Договором;

- страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по соглашению сторон договора страхования, но не более 15% от полной стоимости работ, определенной Договором.

  - Франшизы и лимиты ответственности.

Безусловная франшиза на каждый страховой случай  не может превышать:

- 50 000,00 рублей для строительно-монтажных работ общей стоимостью до 1 млн. рублей:

- 100 000,00 рублей для строительно-монтажных работ общей стоимостью свыше 1 млн. рублей  до 200 млн. рублей;

- 250 000,00 рублей для строительно-монтажных работ общей стоимостью свыше 200 млн. рублей;

Установление франшиз другого размера устанавливаются по согласованию с Заказчиком.

Лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются  по согласованию с Заказчиком.

  - Срок действия договора страхования.

Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания и должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

- Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

      - Копия (выписка из) распорядительного документа Подрядчика, утвердившего форму первичного учетного документа для факта хозяйственной жизни, совершаемого по заключаемому с Победителем настоящей закупочной процедуры Договору, а также утвержденная форма первичного учетного документа.

      - Копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года;

      - Иные документы, которые, по мнению Подрядчика подтверждают его соответствие требованиям подпункта 4.5.1.1, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - Организатор открытого конкурса имеет право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений документов и информации, предоставленных Подрядчиками. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе конкурсной заявки, Организатор имеет право удержать обеспечение исполнения обязательств Подрядчика открытого конкурса п. 5.5, а конкурсная комиссия вправе отклонить конкурсную заявку такого Подрядчика.

      - В случае, если Подрядчик зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные п. 4.5.2.1 настоящей конкурсной документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Подрядчика представление тех или иных документов не возможно – Подрядчик обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

      - Все указанные документы прилагаются Подрядчиком к конкурсной заявке.

      - В случае, если по каким-либо причинам Подрядчик не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Подрядчика данному требованию.

## Подача Конкурсных заявок и их прием

    - Подача Конкурсных заявок через систему B2B-MRSK

      - Подача Подрядчиками своих конкурсных заявок, осуществляется в соответствии с Инструкциями, размещенными на сайте Системы B2B-MRSK.

      - Все требуемые документы в соответствии с условиями п.4.4.1.2 настоящей конкурсной документации должны быть предоставлены Подрядчиком через систему B2B-MRSK в отсканированном виде только в формате *.pdf. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации, после их подписания (пункт 4.4.1.6) и заверения печатью (пункт 4.4.1.7), а также нанесения сквозной нумерации страниц. Каждый документ должен быть предоставлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о предмете отсканированного документа (желательное требование Заказчика).

      - Организатор конкурса заканчивает принимать конкурсные заявки в системе B2B-MRSK в 12 часов 00 минут, по московскому времени, 09.10.2014 года.

## Получение доступа к поданным на конкурс заявкам Подрядчиков

4.7.1	Процедура вскрытия электронных конвертов с конкурсными заявками Подрядчиков будет проведена в порядке, предусмотренном правилами работы на электронной торговой площадке B2B-MRSK в 12 часов 00 минут, по московскому времени, 09.10.2014 года.

## Оценка конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок будет осуществляться, исходя из представленных в системе B2B-MRSK электронных версий документов Конкурсной заявки. При необходимости, Организатор конкурса имеет право обратиться к Подрядчикам открытого конкурса с требованием о предоставлении оригинала конкурсной заявки в письменной (бумажной) форме.

      - Оценка конкурсных заявок включает отборочную стадию (пункт 4.8.2) и оценочную стадию (пункт 4.8.2.7).

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - правильность оформления конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящей конкурсной документации по существу;

        - соответствие Подрядчиков требованиям настоящей конкурсной документации;

        - соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ, услуг и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей конкурсной документации;

        - наличие/отсутствие признанных Подрядчиком претензий либо судебных решений против Подрядчика вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ОАО «МРСК Центра», его филиалами и ДЗО.

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия может запросить Подрядчиков разъяснения или дополнения их конкурсных заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть конкурсной заявки.

      - При проверке правильности оформления конкурсных заявок Конкурсная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо конкурсной заявки. Конкурсная комиссия с письменного согласия Подрядчика также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей конкурсной документации;

- поданы Подрядчиками, которые не отвечают требованиям настоящей конкурсной документации;

- поданы Подрядчиками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения о Подрядчике или о предлагаемых им работах/продукции;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям и требованиям настоящей Конкурсной документации;

- поданные Подрядчиками, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их конкурсных заявках.

      - В случае, если подавшие заявки Подрядчики удовлетворяют любому из следующих условий:

- В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

- Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

- Исполнительный орган один и тот же;

- в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц и от них должна быть представлена одна единая заявка. В случае подачи от данной группы лиц нескольких конкурсных заявок, Конкурсная комиссия вправе принять только одну заявку с наименьшей ценой отклонив остальные заявки без их рассмотрения по существу.

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную начальную (предельную) цену (пункт 4.4.5.1).

      - Конкурсная комиссия вправе при принятии решения о соответствии Подрядчика принять во внимание наличие негативного опыта сотрудничества с Подрядчиком  при исполнении Подрядчиком ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра», его филиалами и ДЗО договоров, при наличии судебных решений по искам ОАО «МРСК Центра», его филиалов и  ДЗО, а также сторонних контрагентов не в пользу Подрядчика, а также обоснованных Заказчиком и признанных Подрядчиком досудебных претензий вследствие неисполнения обязательств по таким договорам, при этом принимая во внимание систематичность таких нарушений договорных обязательств и последствия, наступившие вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договорам.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Порядок проведения оценочной стадии, а также критерии оценки, изложены в Приложении №4 к настоящей Документации.

## Переторжка (регулирование цены)

    - На процедуру переторжки в обязательном порядке приглашаются все Подрядчики, допущенные до участия в закупке.

    - Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки Подрядчикам по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем Подрядчикам, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

    - В переторжке может участвовать любое количество Подрядчиков из числа приглашенных. Подрядчик, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких Подрядчиков на процедуру переторжки не допускаются.

    - По решению Комиссии, процедура переторжки может проводиться на бумажном носителе (пункт 4.9.7) либо с использованием средств электронной торговой площадки ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru. (пункт 4.9.8).

    - При проведении процедуры переторжки на бумажном носителе:

- Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

- На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица, уполномоченные Подрядчиком от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Подрядчика цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в Конкурсную комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

- Эти лица должны иметь с собой конверты, в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку представитель Подрядчика торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Подрядчика и руководителя экономической службы Подрядчика (при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется печатью организации.

- Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой под роспись сдаются в Конкурсную комиссию. Подрядчики, представители которых не сдали конверт с документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, и их заявки остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена Подрядчика, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

- При очной переторжке организатор конкурса в лице председателя или ответственного секретаря Конкурсной комиссии вскрывает поданные Подрядчиками конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов Комиссии (без оглашения Подрядчикам), предлагает всем приглашенным Подрядчикам публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор конкурса предупредит об этом Подрядчиков в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с Подрядчиками, приглашенными на процедуру переторжки, определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми Подрядчиками, приглашенными на процедуру переторжки, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, Комиссия по согласованию с участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага.

- Если окончательная цена, заявленная Подрядчиком по результатам переторжки, окажется выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного Подрядчика, Конкурсная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.

- Если цена, заявленная Подрядчиком в ходе переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного Подрядчика, Комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; при этом данный Подрядчик не вправе давать новые заявки по цене.

- По ходу проведения переторжки организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники переторжки также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры.

- При заочной переторжке Подрядчики, которые были приглашены организатором на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора до заранее установленного срока запечатанный конверт с документом с новой ценой, которая должна быть меньше указанной первоначально. В приглашении на заочную переторжку будет прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия ранее проведения переторжки. Подрядчики, подавшие такие конверты, имеют право на их замену или отзыв в период между принятием решения организатором о проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии, при этом окончательная цена заявки каждого Подрядчика объявляется и заносится в протокол.

- При очно-заочной (смешанной) переторжке Подрядчикам, которые были приглашены организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес организатора конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Подрядчика. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен очно присутствующими Подрядчиками, Конкурсная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Подрядчиков, не присутствующих на переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.

- Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями Подрядчиков, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры. Организатор в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Подрядчикам информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.

    - При проведении процедуры переторжки с использованием средств электронной торговой площадки ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru:

- Порядок проведения процедуры переторжки определяется действующим регламентом Системы B2B-MRSK.

- Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются Протоколом, и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры.

    - В случае проведения переторжки, Подрядчики, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны представить Организатору откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение (все документы, входящие в Предложение, которые содержат информацию о предложенной цене). Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки, кроме ценовых.

    - Заявки Подрядчика по повышению цены не рассматриваются, такой Подрядчик считается не участвовавшим в переторжке.

    - После проведения переторжки Конкурсная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки заявок. Заявки Подрядчиков, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок по первоначальной цене.

    - Участие в переторжке не расценивается Организатором как нарушение требований пункта 4.4.1.5.

## Определение Победителя конкурса

    - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Подрядчика, конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке конкурсных заявок, по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Решение Конкурсной комиссии по определению Победителя конкурса, оформляется Протоколом заседания комиссии.

    - Подрядчик незамедлительно уведомляется о признании его Победителем конкурса и о месте и порядке подписания Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11).

    - Перед окончательным определением победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого Подрядчика, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. Конкурсная заявка Подрядчика, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а организатор закупки может продолжить процедуру отбора в отношении участника конкурса со следующим наиболее выгодным предложением

## Подписание Протокола о результатах конкурса

    - Подписание Протокола о результатах конкурса, назначается (предварительно) 24 октября 2014 года, по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4, каб. №303. Конкурсная комиссия в особых случаях может продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса (пункт 4.10.3).

    - Протокол о результатах конкурса подписываются в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    - С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицами, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах конкурса.

    - Организатор конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах конкурса в одностороннем порядке, если Победитель конкурса:

        - не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса сроки;

        - откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 4.12;

        - не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем конкурса, подписывается на основании Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11), в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11).

    - В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях Договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4.12.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, настоящей конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

    - Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.6.

## Уведомление Подрядчиков о результатах конкурса

    - Организатор конкурса не позднее 3 рабочих дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса разместит на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru и на официальном интернет-сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru, для всех Подрядчиков Протокол о результатах конкурса, в котором указывает:

        - Наименование и адрес Победителя конкурса;

        - Краткое изложение предмета и общей цены Конкурсной заявки Победителя.

    - Организатор конкурса вправе опубликовать в других средствах массовой информации вышеприведенные сведения о результатах конкурса или о том, что конкурс не состоялся.

    - Если между подписанием Протокола и Договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), Подрядчики извещаются о новом Победителе в том же порядке.

# Дополнительные условия проведения конкурса. Дополнительные инструкции по подготовке Конкурсных заявок

## Статус настоящего раздела

    - Настоящий подраздел дополняет условия проведения конкурса и инструкции по подготовке конкурсных заявок, приведенные в разделе 4.

    - В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 4 применяются требования настоящего раздела.

    - В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними.

## Изменение и отзыв Конкурсных заявок

    - Подрядчик вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку при условии, что его действие будет произведено до истечения срока окончания приема конкурсных заявок (пункты 4.6.1.3 и 4.7), в соответствии с правилами работы в Системе B2B-MRSK.

## Участие в конкурсе генеральных подрядчиков

    - Принимать участие в конкурсе и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Подрядчик должен выполнять не менее 50% подрядных работ c использованием собственных ресурсов. При нарушении этого требования, Конкурсная заявка данного Подрядчика, по решению Конкурсной комиссии, может быть отклонена.

    - Генеральный подрядчик (т.е. выполняющий не менее 50% объема поставок, работ (услуг)) должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (т.е. выполняющих более 5% объема поставок, работ (услуг)):

        - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

        - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

        - отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5).

    - Генеральный подрядчик также должен доказать Организатору, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.

    - Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в конкурсе.

    - Субподрядчики не могут входить в состав коллективных Подрядчиков (подраздел 5.4). Каждый генеральный подрядчик может подать только одну конкурсную заявку и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных Подрядчиков (подраздел 5.4). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

    - В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - в конкурсную заявку включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;

        - конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 4.5.2.1, п.п. a-w));

        - предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, содержащий предварительное согласие страховой компании заключить с Генеральным подрядчиком договор страхования полного объема строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего конкурса (пункт 4.5.2.1, подпункт x));

        - конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей конкурсной документации форме (План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Подрядчиком и субподрядчиками (субподрядчиками, соисполнителями) (форма 15).

    - Конкурсная заявка, которую подает генеральный подрядчик, может быть отклонена, если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах конкурса или Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.

## Участие в конкурсе коллективных Подрядчиков.

    - В конкурсе могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно (подпункт 4.5.1.1), но и их объединения, способные на законных основаниях выполнить требуемый объем работ.

    - Каждая организация, входящая в состав коллективного Подрядчика, должна отвечать требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5).

    - Организации, представляющие коллективного Подрядчика, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:

        - в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения Договора;

        - в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости, выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения работ;

        - в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного Подрядчика, во взаимоотношениях с Заказчиком;

        - в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

        - соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

    - Любая организация, входящая в состав коллективного Подрядчика, может входить только в одного коллективного Подрядчика и не имеет права принимать участие в данном конкурсе самостоятельно.

    - Организация, входящая в состав  коллективного Подрядчика, не имеет права принимать участие в конкурсе в качестве генерального подрядчика или субподрядчиков (подраздел 5.3). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.

    - В связи с вышеизложенным коллективный Подрядчик готовит конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей коллективного Подрядчика, установленным требованиям (пункт 4.5.2);

        - конкурсная заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Подрядчика;

        - в состав конкурсной заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного Подрядчика;

        - конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между организациями, составляющими коллективного Подрядчика, по установленной в настоящей конкурсной документации форме (План распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между членами коллективного Подрядчика (форма 16)).

    - При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

    - Конкурсная заявка, которую подает коллективный Подрядчик, может быть отклонена, если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится, что из состава коллективного Подрядчика вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах конкурса или Договора, если из состава коллективного Подрядчика вышла одна или несколько организаций.

## Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

    - Обязательства Подрядчиков, связанные с подачей конкурсных заявок, обеспечиваются в форме неустойки в размере не менее 2% (два процента), от суммы подаваемой заявки, в рублях РФ (с НДС).

    - Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Подрядчика:

        - обязательство не изменять и не отзывать конкурсную заявку в течение срока ее действия (пункт 4.4.1.13) после истечения срока окончания приема конкурсных заявок (пункт 4.6);

        - обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе конкурсной заявки;

        - обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в подразделе 4.11 в случае признания Подрядчика Победителем конкурса и должного его уведомления об этом;

        - обязательство Победителя конкурса или Участника конкурса, признанного единственным Участником при условии его соответствия требованиям Конкурсной документации, заключить Договор в установленном настоящей Конкурсной документацией порядке.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Подрядчик обязан в десятидневный срок после выставления Организатором конкурса требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.

    - Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе заявки предложения имеют силу письменного соглашения о неустойке.

    - Организатор конкурса оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать только часть суммы неустойки.

    - Отсутствие в тексте конкурсной заявки обязательств Подрядчика о выплате неустойки в соответствии с конкурсной документацией или отражение в заявке обязательств о неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, может являться основанием для отклонения конкурсной заявки Подрядчика.

## Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору

    - Дополнительного обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, помимо указанного в Договоре, не требуется.

## Альтернативные предложения

    - Подготовка и подача Подрядчиками альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего конкурса не предусмотрены.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

- Письмо о подаче оферты

| Фирменный бланк Подрядчика «_________» __________ года №_____________ | Председателю конкурсной комиссии _____________________________________________________ |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении _____указывается наименование закупочной процедуры_______ заключения договора на ______указывается предмет договора _______, опубликованное на _______указывается место официальной публикации извещения (уведомления)___________, Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Подрядчика с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Подрядчика)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет Договора)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения поставок, работ, услуг, Сводной таблицей стоимости поставок, работ, услуг, Графиком оплаты поставок, работ, услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Заявки без НДС, руб. | _______________________________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _______________________________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого, стоимость Заявки с НДС, руб. | _______________________________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму __________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в рублях РФ, с учетом НДС.

Срок выполнения поставок, работ, услуг:

Начало выполнения поставок, работ, услуг: _____________________________________________________.

Окончание выполнения поставок, работ, услуг: ________________________________________________.

Условия оплаты выполнения поставок, работ, услуг: _________________________________________.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до 	«___»_______ года.

Данное предложение подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

- отклонить Заявки с ценами, превышающими начальную (предельную) цену;

- принять или отклонить любую Заявку  в соответствии с условиями закупочной (конкурсной) документации;

- отклонить все Заявки;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________(Наименование Подрядчика) полностью удовлетворяет требованиям к Подрядчикам и в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Конкурсной документации, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовое обеспечение Конкурсной заявки |  |  |
| 2. | Техническое предложение |  |  |
| 3. | График выполнения поставок, работ (услуг) |  |  |
| 4. | Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг) |  |  |
| 5. | График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) |  |  |
| 6. | Протокол разногласий к проекту Договора |  |  |
| 7. | …. |  |  |
|  | …. |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Подрядчика. Подрядчик присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Подрядчик должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Подрядчик должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости выполнения поставок, работ (услуг) (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Подрядчик должен указать срок действия Конкурсной заявки (предложения) согласно требованиям закупочной документации.

      - Подрядчик должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

## Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

Работы будут выполнены в соответствии с (приводится полный список нормативных документов) в следующем объеме: приводятся пункты Технического задания которые Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме и соответствии с требованиями документации.

В случае иных Предложений по выполнению работ Подрядчик заполняет таблицу разногласий к техническому заданию раздела 2 документации).

Таблица разногласий

| № | Требования Заказчика | Предложения Подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Технологические и организационно – технические предложения по выполнению работ:

(Подрядчик в свободной форме приводит свои технические и организационно-технические  предложения, опираясь на Техническое задание на выполнение работ в соответствии с требованиями раздела 2. Предложение должны содержать детальное описание технологии выполнения каждого этапа работ, включать в себя перечень нормативных, правовых и технических актов, а так же других документов, в соответствии с которыми будут выполняться работы, а так же организационную схему выполнения работ с описанием бизнес-процессов).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3).

## График выполнения поставок, работ (услуг) (форма 3)

    - Форма графика выполнения поставок, работ (услуг)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения поставок, работ (услуг)

(Календарный план строительства (реконструкции) объекта – при выполнении СМР)

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Наименование работ (этапа) | Стоимость работ (этапа) | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения работ | План освоения капитальных вложений с разбивкой по месяцам в соответствии с Договором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 01/этап | 02/этап | 03/этап | .. |
| 1 | Глава1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОРУ (КРУЭ) 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ОРУ (КРУЭ) 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ОРУ (ЗРУ) 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ЗРУ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение системы РЗА и ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Сооружение системы АСУ ТП ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Сооружение системы АИиСКУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Заземление (наружный контур ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Привязка к выполняемым работам осуществляется при проведении закупочных процедур на выполнение СМР.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике поставок, работ (услуг) приводятся расчетные сроки выполнения всех видов поставок, работ (услуг) в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости поставок, работ (услуг).

      - При указании сроков напротив каждого этапа/подэтапа следует в соответствующих графах указать его стоимость, например:

| Наименование этапа | Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС | Год (________) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ |  |  | Квартал __ |  |  | Квартал __ |  |  |
|  |  | указать месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Подрядчик к графику должен приложить файл графика выполнения поставок, работ (услуг) выполненный в программе MS Project.

## Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг) (форма 4)

    - Форма Сводной таблицы стоимости поставок, работ (услуг)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг

- (Ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта)

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| № | Наименование затрат | Стоимость без НДС, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Оборуд. | Прочие | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Глава1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |
| 1.1. | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
| 2 | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | ОРУ (КРУЭ) 220 кВ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ……. |  |  |  |  |
| 2.2. | ОРУ (КРУЭ) 110 кВ |  |  |  |  |
| 2.2.1. | …………. |  |  |  |  |
| 2.3. | ОРУ (ЗРУ) 35 кВ |  |  |  |  |
| 2.3.1. | ….. |  |  |  |  |
| 2.4. | ЗРУ 10 кВ |  |  |  |  |
|  | Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ |  |  |  |  |
|  | Сооружение системы РЗА и ПА |  |  |  |  |
| 2.5. | Сооружение системы АСУ ТП ПС |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Сооружение системы АИиСКУЭ |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей) |  |  |  |  |
| 2.6. | Заземление (наружный контур ПС) |  |  |  |  |
| 2.7. | СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ |  |  |  |  |
| 3 | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |
| 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |
| 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |
| 6 | Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации |  |  |  |  |
| 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |
| 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |
| 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты (при необходимости допускается разбивать по вышеуказанным главам) |  |  |  |  |
|  | Итого общая стоимость без НДС, руб. |  |  |  |  |
|  | НДС, руб. |  |  |  |  |
|  | Всего общая стоимость с НДС, руб. |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчик указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости поставок, работ, услуг (Ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта).

      - Принцип составления Сводной таблицы стоимости (Ведомости договорной цены) аналогичен составлению Сводного сметного расчета.

      - Подрядчик должен приложить к данной форме спецификации оборудования и материалов.

      - В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в заявке Заказчик (Организатор) оставляет за собой право с письменного согласия Подрядчика пересчитать общую сумму.

    - Спецификация оборудования (форма 4.1)

Приложение 3.1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Спецификация оборудования к Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (Ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта)

| № п/п | Наименование, марка продукции | Производитель продукции | Адрес доставки | Срок поставки | Цена за единицу продукции, рублей без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего цена за единицу, рублей без НДС | Количество, ед. | Всего стоимость, рублей без НДС | Итого стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Продукция, EXW (Incoterms-2000) | Комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течении гарантийного срока |  | Упаковка, тара, временная антикоррозийная защита | Транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции | Погрузочные, разгрузочные работы | Таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России |  | Шеф-монтаж | Организация обслуживания в течение гарантийного срока | Иные дополнительные расходы |  |  |  |  |
| 1. | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Примечание:

Вся продукция указывается в привязке к структуре работ согласно Сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг (Ведомости договорной цены строительства (реконструкции) объекта).

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик указывает в данной таблице цену за единицу оборудования, с обязательным выделением цены франко-завод и дополнительных составляющих.

      - В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в конкурсной заявке Организатор оставляет за собой право с письменного согласия Подрядчика пересчитать общую сумму.

    - Спецификация материалов к Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (Ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта) (форма 4.2.)

Приложение 3.2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Спецификация материалов к Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (Ведомость договорной цены строительства (реконструкции) объекта)

| № п/п | Наименование, марка продукции | Производитель продукции | Адрес доставки | Срок поставки | Цена за единицу продукции, рублей без НДС |  |  |  |  |  |  | Всего цена за единицу, рублей без НДС |  | Количество, ед. | Всего стоимость, рублей без НДС | Итого стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Продукция, EXW (Incoterms-2000) | Упаковка, тара, временная антикоррозийная защита |  | Транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции | Погрузочно - разгрузочные работы | Таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России | Иные дополнительные затраты |  |  |  |  |  |
| 1. | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Примечание:

Вся продукция указывается в привязке к структуре работ согласно Сводной таблице стоимости поставок, работ, услуг (Ведомости договорной цены строительства (реконструкции) объекта).

конец формы

## Свидетельство производителя оборудования (форма 5)

    - Форма свидетельства производителя оборудования

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Свидетельство производителя оборудования

Настоящим ______________________ (указывается полное наименование производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию) удостоверяет, что _______________________________ (указывается полное наименование Подрядчика, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии с Ведомостью договорной цены (Сводной таблицей стоимости поставок, работ (услуг)) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с графиком выполнения поставок, работ (услуг)) в рамках _______указывается наименование закупочной процедуры________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении конкурса, опубликованным «__» _________ на указывается место официальной публикации Извещения (уведомления).

Настоящим мы также подтверждаем проведение шефмонтажа и/или шефналадки, а также распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное ____________________________ (указывается полное наименование Подрядчика, получившего данное свидетельство). Срок гарантии ______ месяцев.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.

      - Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для Организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

      - Документ должен быть выдан производителем оборудования;

      - В документе должен быть явно упомянут Подрядчик как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;

      - В документе должна быть упомянута предложенное оборудование с использованием тех же  наименований, обозначений, что и в Ведомости договорной цены (Сводной таблице стоимости поставок, работ (услуг));

      - В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг);

      - Из документа должно следовать, что на предлагаемое таким образом оборудование распространяются фирменные гарантии производителя.

## График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) (форма 6)

    - Форма оплаты выполнения поставок, работ (услуг)

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| __________________________________________________________________________________ (Указывается наименование работ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС |  | х | х |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 6.3).

## Протокол разногласий к проекту Договора (форма 7)

    - Форма протокола разногласий к проекту Договора

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Подрядчика | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Подрядчика | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный протокол.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Подрядчика требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Подрядчика предложений по внесению изменений в проект договора, Подрядчик должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям договора, которые он предлагает на рассмотрение закупочной комиссии, но отклонение которых закупочной комиссией не повлечет отказа Подрядчика от подписания договора, изложенного в закупочной документации, в случае признания его Победителем.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в закупочной документации и Заявке Победителя закупочной процедуры.

      - В любом случае Подрядчик должен иметь в виду, что предоставление Подрядчиком протокола разногласий к подготовленному Заказчиком исходному проекту договора не лишает Подрядчика и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета (форма 8)

    - Форма анкеты Подрядчика

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Подрядчика

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения о Подрядчике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Подрядчика |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ИНН/КПП Подрядчика |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Подрядчика в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Телефоны Подрядчика (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Подрядчика (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Подрядчика |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Подрядчика, имеющего право подписи согласно учредительным документам Подрядчика, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Подрядчика |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Подрядчика с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Местом регистрации (местом налогового резидентства) Подрядчика является особая экономическая зона | (если да, то укажите наименование особой экономической зоны) |
|  | Местом регистрации (местом налогового резидентства) Подрядчика является оффшорная зона | (если да, то укажите наименование оффшорной зоны) |
|  | Подрядчик имеет постоянное представительство в оффшорной зоне | (если да, то укажите наименование оффшорной зоны) |
|  | Подрядчик применяет один из спец. режимов налогообложения (ЕСХН, ЕНВД) | (нет/указать какой) |
|  | Подрядчик освобожден от обязанности уплаты налога на прибыль или применяет ставку 0% (в соответствии с п. 5,1 ст. 284 НК РФ) | (нет/указать что именно) |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

    - Форма Анкеты о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства

Приложение 7.1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что [указывается наименование Участника закупки, либо субподрядчика (соисполнителя, сопоставщика), либо члена коллективного Участника закупки] в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») [указать «обладает» либо «не обладает»]  критериями, позволяющими относить организацию к субъектам [указать «малого» либо «среднего»] предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель Участника закупки (либо субподрядчика/ соисполнителя/ сопоставщика/ члена коллективного Участника закупки) [выбрать нужное] | Нормативные показатели для субъектов малого предпринимательства/ субъектов среднего предпринимательства | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | Численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | [указывается количество] | До 100 работников/ до 250 работников | [указывается наименование подтверждающего документа] (Например, форма по КНД 1110018) |
|  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | [указывается сумма] рублей | До 400 млн. рублей без учёта налога на добавленную стоимость/ до 1 млрд. рублей без учёта налога на добавленную стоимость | [указывается наименование подтверждающего документа] (Например, Отчет о прибылях и убытках) |
|  | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | [указывается процент]% | До 25% | [указывается наименование подтверждающего документа] (Например, информации о собственниках, включая конечных бенефициаров) |
|  | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | [указывается процент]% | До 25% | [указывается наименование подтверждающего документа] (Например ,информации о собственниках, включая конечных бенефициаров) |

Приложения:

- Копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет,  – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (справочно: до 31 марта 2014 года это налоговая отчетность за 2012 год и текущий отчетный период 2013 года, далее – за 2012-2013 гг., инструкция по расчету среднесписочной численности и образец формы по КНД 1110018 прилагаются  к документации);

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкция по расчету среднесписочной численности

Среднесписочная численность работников рассчитывается за определенный период: показатель за месяц - исходя из списочной численности за каждый день этого месяца, за год - по месячным показателям. Число работников за выходные и праздничные дни равно численности за предшествующий рабочий день. Разные формулы установлены для полностью занятых и не полностью занятых работников. Рассмотрим процедуру расчета поэтапно.

ШАГ 1. Рассчитываем месячную среднесписочную численность работников, занятых полный рабочий день. Делаем это по формуле:

| Среднесписочная численность полностью занятых работников (за месяц) | == | Сумма списочной численности полностью занятых работников за каждый календарный день месяца | / | Число календарных дней в месяце |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ШАГ 2. Рассчитываем месячную среднесписочную численность не полностью занятых работников. Если в компании есть работающие неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, то их учитывают пропорционально отработанному времени - можно сказать, приводят к общему знаменателю с остальными работниками (которые трудятся положенные 40, 36 или 24 часа в неделю).

Поэтому если у вас один не полностью занятый работник в месяце из 22 рабочих дней работал по 6 часов каждый рабочий день, а другой - по 4 часа и только 10 рабочих дней, то они приравниваются к одному полностью занятому работнику при нормальной продолжительности рабочего дня 8 часов:

(6 ч x 22 раб. дн. + 4 ч x 10 раб. дн.) / 8 ч / 22 раб. дн. = 0,977 ~= 1

Время за дни болезни, отпуска, неявок на работу по иным причинам таких работников при расчете включается условно в отработанные ими часы по предыдущему рабочему дню.

ШАГ 3. Рассчитываем годовую среднесписочную численность всех работников. Определив среднесписочную численность отдельно для полностью и не полностью занятых за каждый месяц, суммируем все полученные значения и делим на 12 месяцев. Если работающих неполное рабочее время у вас нет, то вы складываете среднесписочную численность только полностью занятых и делите на 12. Итоговое значение округляется до целого числа.

    - Форма справки о привлечении в качестве субподрядчиков/ соисполнителей/сопоставщиков субъектов малого/ среднего предпринимательства

Приложение 7.2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о привлечении в качестве субподрядчиков/ соисполнителей/сопоставщиков субъектов малого/ среднего предпринимательства

Участник закупки:______________ [указывается наименование Участника закупки]

| № п/п | Наименования привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей, сопоставщиков) 1-го уровня – субъектов малого/ среднего предпринимательства |
| --- | --- |
|  | [указывается наименование] |
|  | [указывается наименование] |

Анкеты указанных лиц, являющихся субъектами малого/ среднего предпринимательства прилагаются.

Приложения:

- [указывается наименование прилагаемого документа]

- …

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Анкеты Подрядчика

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчики должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

      - В графе 12 «Принадлежность к малому или среднему бизнесу» указывается субъект: малый либо средний бизнес, либо «Без определения». Отнесение Подрядчика к малому либо среднему бизнесу должно производиться на основании Федерального закона РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в редакции, действующей на дату заполнения Анкеты.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9)

    - Форма справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма, рублей | Сведения о реклама-циях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Договор 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |
|  |  |  | Работы по ВЛ |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу осн. оборудования |  |  |
|  |  |  | Работы по оборудованию вторичных коммутаций |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |
|  |  |  | Поставка аналогичной продукции |  |  |
|  | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Консультационные услуги |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Подрядчик указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Подрядчик может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Подрядчик может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о текущей загруженности Подрядчика (договорах, находящихся в исполнении) (форма 10)

    - Форма справки о текущей загруженности Подрядчика (договорах, находящихся в исполнении)

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора) | Стоимость договора, рублей с НДС | Исполнение договора, % | Количество привлеченного основного персонала рабочих специальностей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственного, чел. | Субподрядных организаций, чел | Наименования привлеченных субподрядных организаций |
| 1. | Договор 1 |  | Общая, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по ВЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу основного оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по оборудованию вторичных коммутаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка аналогичной продукции |  |  |  |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Справка о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения работ по договору генподряда (форма 11)

    - Форма справки о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения работ по договору генподряда

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах, используемых для выполнения работ по договору генподряда

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Наиме-нование МТР | Местонахождение | Марка | Основные технические характерис-тики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор) | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистра-ции и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

## Справка о кадровых ресурсах (форма 12)

    - Форма справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

| Штатный персонал | Генподрядчик |  | Субподрядчик (член коллективного Подрядчика) 1 |  | Субподрядчик (член коллективного Подрядчика) 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники-линейщики, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел. |  |  |  |  |  |  |
| Наладчики, инженеры-наладчики, чел |  |  |  |  |  |  |
| Прочие специальности |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

| № | Работы | Персонал, (специальность, разряд) | Кол-во, чел. | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного Подрядчика) | Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Глава … |  |  |  |  |  |

*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии с Ведомостью договорной цены (Форма 4), с учетом графика выполнения работ (Форма ...).

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного Подрядчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения проектных работ (разработки рабочей документации)

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного Подрядчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения работ по охране труда

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного Подрядчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес, наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) и адреса субподрядчиков (коллективных Подрядчиков).

      - В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

      - В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом графика выполнения работ (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

- Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов;

- Электромонтажники-линейщики;

- Электромонтажники основного электротехнического оборудования;

- Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций;

- Наладчики, инженеры-наладчики.

Кроме указанных, подрядчик вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

      - В случае наличия в предмете конкурса требуемых работ, заполняются таблицы 3, 4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».

      - В таблице 5 указываются сведения только о персонале по охране труда, с приложением всех соответствующих документов (документов об аттестации по охране труда, журналов аттестации по охране труда и т.д.).

## Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 13)

    - Форма информационного письма о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Подрядчика} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса}  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Подрядчиком могут быть расценены как аффилированность };

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Подрядчиком могут быть расценены как аффилированность };

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчики должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним (согласно ст. 4 закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1).  В случае если, по мнению Подрядчика таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Подрядчика} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса.

      - При составлении данного письма Подрядчик должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Подрядчиком и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного конкурса, и повлечь отклонение заявки такого Подрядчика.

## Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 14)

    - Форма справки об участии в судебных разбирательствах

начало формы

Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчик должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

      - Если Подрядчик не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

## План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Подрядчиком и субподрядчиками (субподрядчиками, соисполнителями) (форма 15)

    - Форма плана распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Подрядчиком и субподрядчиками (субподрядчиками, соисполнителями)

начало формы

Приложение 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, выполняющий данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость поставок, работ, услуг |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости поставок, работ, услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме Подрядчик указывает:

      - Перечень, долю в процентном выражении и стоимость выполняемых Подрядчиком и каждым субподрядчиком поставок, работ, услуг, с привязкой к структуре Ведомости договорной цены (Сводной таблицы стоимости);

      - сроки выполнения поставок, работ, услуг Подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг.

      - К данной форме Подрядчик должен приложить:

      - подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг.

      - Данная форма заполняется как в случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

## План распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между членами коллективного Подрядчика (форма 16)

    - Форма плана распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между членами коллективного Подрядчика

начало формы

Приложение 15 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Подрядчика (лидер коллективного Подрядчика):_________________________________

| № п/п | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость выполняемого объема поставок, работ, услуг |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Подрядчиком.

      - Подрядчик (лидер коллективного Подрядчика) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме Подрядчик указывает:

      - -перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ (услуг);

      - -стоимость поставок, работ (услуг) по каждому члену коллективного Подрядчика (включая лидера) в денежном и процентном выражении в соответствии и в структуре Ведомости договорной цены  (Сводной таблицей стоимости поставок, работ (услуг));

      - -сроки выполнения поставок, работ (услуг) по каждому члену коллективного Подрядчика (включая лидера) в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг).

      - Данная форма заполняется как в случае участия коллективных Подрядчиков, так и в случае не участия коллективных Подрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные Подрядчики не принимают участие».

      - К данной форме Подрядчик закупочной процедуры (лидер коллективного Подрядчика) прилагает копию Договора о создании объединения (коллективного Подрядчика).

## Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров) (форма 17)

  - Форма информации о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)

Приложение 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес Подрядчика: __________________________________________

|  | наименование Подрядчика |  |  |  |  |  | информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/участник /акционер /бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Подрядчик указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

      - При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

      - Разделы «ИНН» (№2) и «ОГРН» (№3) - указываются регистрационные данные Подрядчика.

      - Разделы «ИНН» (№9) и «ОГРН» (№10) - указываются регистрационные данные собственников Подрядчика.

      - Раздел «Наименование краткое» (№4) - указывается краткое наименование Подрядчика в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Предложений.

      - Раздел «Код ОКВЭД» (№5) - указывается код (основные коды) ОКВЭД.

      - Раздел «ФИО руководителя» (№6) - фамилия, отчество и имя указываются полностью.

      - Раздел «Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя» (№7) - паспортные данные указываются в формате: ХХХХХХХХХХ (10 знаков), то есть без слов «серия», «номер» и т.п.

      - Раздел «Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)» (№13) - паспортные данные указываются в формате: ХХХХХХХХХХ (10 знаков), то есть без слов «серия», «номер» и т.п.

      - Раздел «№» (№8) – заполняется в следующем формате:

1. собственник Подрядчика.

1.1. собственник собственника №1.

1.2. собственник собственника №1.

1.1.1. собственник собственника №1.1.

1.2.1. собственник собственника №1.2.

1.2.1.1. собственник собственника 1.2.1 и так далее.

Каждый собственник указывается в отдельной строке Формы.

      - Раздел «Наименование/ФИО» (№11) –для юридических лиц указывается краткое наименование собственника в соответствии с документами, подтверждающими наличие и состав собственников  (выпиской из ЕГРЮЛ, выпиской из реестра акционеров и т.п.); для физических лиц - фамилия, имя и отчество (указываются полностью).

      - Раздел «Адрес регистрации» (№12) – для юридических лиц указывается адрес регистрации собственника в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Предложений; для физического лица - адрес регистрации физического лица.

      - Раздел «руководитель/участник/акционер/бенефициар» (№14) – указывается, кем является  лицо или организация, отраженные в «Наименование/ФИО» (№11) - руководителем; участником (для собственников ООО); акционером (для собственников ЗАО и ОАО); бенефициаром (иностранные компании, по которым не известны конечные бенефициары); конечным бенефициаром (Российская Федерация, гос. учреждения РФ, физические лица, кроме руководителей).

      - Раздел «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» (№15) – указываются документы, на основании которых вносились данные в разделы №№9-13, а также документ, подтверждающий статус участника(ов) общества (выписка из реестра акционеров либо решение учредителя участника общества и т.д.). Скан-копии документов, указанных в данном разделе, должны быть приложены Подрядчиком к Приложению №16 к письму о подаче оферты и войти в состав конкурсной заявки.

## Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ОАО "МРСК Центра" (форма 18)

  - Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ОАО "МРСК Центра"

Приложение 17 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

СОГЛАСИЕ

Я, ________________________________________________ (указать полностью ФИО собственника/бенефициара), зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ (указать полный адрес регистрации собственника/бенефициара), основной документ, удостоверяющий личность _____________________________ (указать вид документа собственника/бенефициара, удостоверяющего личность и его полные реквизиты: серия, номер, кем выдан, дата выдачи и т.д.), дата, год и место рождения ____________________________ (указать), должность и место работы (собственника/бенефициара) ___________________________ (указать полностью без сокращений),

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в своей воле и в своем интересе выражаю согласие __________________ (указывается наименование Участника конкурсной процедуры) (зарегистрировано по адресу: _____________________, ОГРН: ______________, ИНН: _________________, КПП: ________________) в лице _________________________(*) (указать полностью должность и ФИО представителя Участника конкурсной процедуры), на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, адрес регистрации, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, место работы, должность) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств для статистики и анализа, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения поручения председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. №ВП-П13-9308, а также передачу указанных данных ОАО «МРСК Центра», Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России, иным третьим лицам при необходимости.

Настоящее согласие действует с момента его подписания.

«___»_____________20___г.                 __________________________ (подпись, расшифровка подписи собственника/бенефициара)

- 6.18.2 Инструкции по заполнению

6.18.2.1 Письменное согласие собственников/бенефициаров составляется только собственниками/бенефициарами, являющимися физическими лицами.

6.18.2.2 Согласие составляется всеми, без исключений, конечными собственниками/бенефициарами, отраженными в  Приложение 16 к письму о подаче оферты «Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)».

6.18.2.3  * Нужно указать лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал прикладывается к Предложению.

6.18.2.4 Согласие собственников/бенефициаров должно быть составлено с учетом всех, предусмотренных данной Формой, данных собственников/бенефициаров и Участника закупочной процедуры, иметь законченный вид, дату, подпись и расшифровку подписи собственника/бенефициара.