ДОГОВОР №_______

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

(ОАО «МРСК Центра» является Заказчиком)

г. _____________                                                                                            «___» _______ 20 __ г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ___________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны,  и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________  , действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора _________, объявленной извещением от ________                  № ________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения  договора от  _____ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

  - Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Исполнителем были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору)  – документ о выполнении научно-исследовательской работы,  оформленный в установленном порядке;

Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (приложение № 4 к Договору) – документ о выполнении, определенного Календарным планом (приложение № 2 к Договору) этапа работ  подтверждающий получение ожидаемых результатов;

Договор – настоящий документ, включая перечисленные в нем приложения, а также изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

Документация – отчет о научном исследовании и иная  техническая документация, определенная настоящим Договором и получаемая  Заказчиком от Исполнителя;

Заказчик – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

Исполнитель – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Исполнителя;

Инновационный продукт – результат вложения средств в разработку новой техники и технологий, во внедрение новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, финансовых инструментов;

Календарный план выполнения научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (приложение № 2), далее Календарный план – является неотъемлемой частью договора, устанавливает сроки выполнения и стоимость работ. В Календарном плане должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания Работ по каждому из этапов (если работа носит сложный, многоэтапный характер и (или) срок выполнения работы, более календарного года).

Научно-исследовательская работа (НИР) - комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей для создания (модернизации) продукции и технологий;

Опытно-конструкторская работа (ОКР) - комплекс научно-практических исследовательских работ по разработке или модернизации продукции, включающий выпуск конструкторской документации на изделие, изготовление и приемочные испытания опытных образцов (опытных партий), проведение эксплуатационных испытаний, разработка и утверждение технических условий, получение разрешения на применение.

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах  и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и стандартах организации;

Работа(ы) – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, подлежащая выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора;

Результат НИОКР отрицательный – письменный документ, оформленный Исполнителем однозначно утверждающий о невозможности получить ожидаемые результаты по настоящему Договору или о нецелесообразности выполнения работ, а также документы, подтверждающие это заключение;

Результат НИОКР положительный – ПК «ТП ВР» с технико-экономическими параметрами, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом задании (приложение № 1 к Договору) и письменные документы, оформленные Исполнителем, в которых подтверждается получение ожидаемых результатов по настоящему Договору;

Соисполнитель – юридическое лицо, нанимаемое Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны – Заказчик и Исполнитель в значениях, указанных выше;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающих систему конструкторских, графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для выполнения и получения положительного результата по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе;

Техническое задание на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы далее Техническое задание – документ, содержащий требования к конечному инновационному продукту (приложение № 1 к Договору).

- Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы в целях создания программного комплекса, реализующего функции Тренажера оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Центра», далее ПК «ТП ВР», согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1).

2.3. Этапы и сроки выполнения Исполнителем работ, указанных в пункте 2.1 установлены Календарным планом (приложение № 2).

2.4. Результат Работ не должен  нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции и указания, действующие на территории Российской  Федерации.

- Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2):

Начало: _______________ (указать дату или момент, указанные в Календарном плане).

Окончание: ____________________________ (указать дату или момент, указанные в Календарном плане).

Сроки выполнения научно-исследовательских работ: начало - _________________, окончание_______________.

Сроки выполнения опытно-конструкторских работ: начало - _________________, окончание_______________.

- Обязательства Исполнителя

По настоящему Договору Исполнитель обязуется:

4.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными  данными, полученными от Заказчика в полном объеме, в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Договору), указанными в нем этапами и сроками выполнения и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Передать Заказчику результаты Работ с приложением подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) (приложение № 4 к Договору) и Акта сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору).

4.2. При выполнении Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.3. При необходимости использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам согласовать с Заказчиком и получить от него письменное подтверждение на их использование.

4.4. Не заключать на время действия настоящего Договора договоров с третьими лицами, участвуя в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Договора и использованию результатов этих работ.

4.5. Представлять Заказчику по его требованию необходимую документацию и сопутствующую информацию, относящуюся к Работе (этапу Работы) по Договору. Проводить мероприятия на установление новизны, и промышленной применимости результатов Работ для целей последующей регистрации на имя Заказчика интеллектуальных прав на результат Работ, в рамках каждого этапа Работы (следующих этапов Работы: _________), согласно Календарному плану, и отражать результаты проведенных мероприятий в отчеты о результатах Работы.

Сопровождать регистрацию результатов Работы в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, указанных Исполнителем в качестве результатов интеллектуальной собственности в отчетных документах и одобренных Заказчиком к регистрации.

4.6. Письменно уведомлять Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней о каждом полученном при выполнении настоящего Договора результате НИР и ОКР (этапа НИР, ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.7. Урегулировать вопросы выплаты вознаграждения соисполнителям (контрагентам) и физическим лицам - исполнителям Работы, своими силами и за свой счет, включая, но не ограничиваясь:

- авторское вознаграждение работникам Исполнителя, привлеченным к выполнению Работы по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей,

- вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Работы в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении Работы и передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Работы, и в связи с возможным последующим использованием результатов Работы Заказчиком.

4.8. Согласовать с авторами результатов Работы использование личных неимущественных прав авторов, с тем, чтобы Заказчик был освобожден от необходимости указания имен авторов при использовании результатов Работы, а также был вправе обнародовать и перерабатывать результаты Работы, охраняемые авторским правом.

4.9. Исполнитель гарантирует Заказчику передачу полученных в рамках исполнения настоящего Договора результатов, не нарушающих исключительные права третьих лиц.

4.10. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.11. При необходимости привлечения к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц в качестве соисполнителей, письменного согласовать с Заказчиком возможность их привлечения.

В случае получения от Заказчика письменного согласия на возможность привлечения третьих лиц (соисполнителей), Исполнитель обязан предусмотреть в договорах, заключаемых с соисполнителями, условия аналогичные условиям настоящего Договора, в том числе в части правовой принадлежности результатов (Раздел 10 настоящего договора).

При этом Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за действия/бездействия третьих лиц (соисполнителей), сроки, координацию их деятельности, качество выполняемых Работ, иные действия третьих лиц.

4.12. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору.

4.13. Письменно в течение 2 (двух) рабочих дней извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- отрицательного результата работ по настоящему Договору;

- невозможности получить ожидаемый результат, когда теоретически или экспериментально и (или) технико-экономическим обоснованием доказана невозможность достижения обозначенного, настоящим Договором результата;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой Работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых Работ.

При этом Исполнитель при наступлении указанных событий и уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

4.14. При обнаружении недостатков (нарушений) в отчете о научном исследовании, разработанных опытных образцах, конструкторской, технологической документации и (или) в технологическом процессе выполнения научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, которые могут повлечь или повлекли отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), по требованию Заказчика безвозмездно и своими силами доработать отчет по научному исследованию, конструкторскую, технологическую документацию, разработанные в ходе ОКР опытные образцы и (или) провести изменения в дополнительно установленный Сторонами срок.

4.15. Возместить убытки Заказчика, связанные с допущенными недостатками (нарушениями), указанными в п. 4.14. настоящего договора, если Исполнитель не докажет, что допущенные недостатки произошли не по вине Исполнителя.

4.16. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.17. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных о предмете научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технической и закупочной документации, представленной Заказчиком (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку и стоимости успешного выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

4.18. В случае если до завершения выполнения этапа работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение Работ, либо направит Исполнителю письменное указание на устранение недостатков, Исполнитель обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика.

4.19. В момент подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 6 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

4.20. В течение срока действия Договора Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию:

- об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Исполнителя,

- о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Исполнителем третьих лиц.

Информация представляется по форме, указанной в Приложении №6 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.21. При предоставлении Исполнителем вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Исполнитель также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 7 к Договору.

4.22. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить в адрес Заказчика:

- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Исполнителя в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у Исполнителя  режиме налогообложения.

4.23. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.24. Исполнитель вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

4.25. Оформить в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности  свидетельство о государственной регистрации результатов НИОКР (ПК «ТП ВР»), в котором правообладателем указан исключительно Заказчик.

4.26. Исполнитель не вправе использовать исходные коды (части) разработанных по Договору результатов НИОКР (ПК «ТП ВР») при разработке другого программного обеспечения для третьих лиц без согласия Заказчика.

4.27. Исполнитель не имеет права передавать копию исходных материалов НИОКР, копию исходных кодов результатов НИОКР, в том числе копию самого ПК «ТП ВР» на каких-либо условиях третьей стороне без письменного согласия на то Заказчика.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Исполнителю до ______ (число, месяц, год) следующую документацию для выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы _______________________ (перечислить предоставляемую документацию в этом пункте;  в случае, если её перечень составляет значительный объем, перечислить в Техническом задании или ином приложении к договору).

5.2. Предоставить Исполнителю новую информацию, ставшую известной Заказчику уже после заключения настоящего Договора.

5.3. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 8 настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

5.5. Заказчик вправе отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также при нарушении Исполнителем п.4.19-4.21 Договора в следующих случаях:

- не предоставления Исполнителем информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные Договором,

- предоставления  Исполнителем указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 6 к Договору,

- предоставления Исполнителем указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 7 к Договору),

- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Исполнителя в течение срока действия Договора,

- предоставления Исполнителем недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии со стороны Исполнителя указанных нарушений, Заказчик вправе письменно уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке.

5.6. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы, на момент их выполнения, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы, услуги, с предоставлением подтверждающих материалов.

Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

В случае отказа Исполнителя снизить стоимость работ, при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

- Стоимость работ по договору

6.1. Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (приложение № 3 к Договору), которая составляет ______________________ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ___________________ (указать прописью) рублей.

Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________ (указать прописью) рублей.

6.2. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, путем подписания Сторонами к настоящему Договору соответствующего дополнительного соглашения.

- Оплата и взаиморасчеты

«Порядок и сроки расчетов заполняются в соответствии с требованиями приказа Общества от 20.08.2013 г. №340-ЦА «Об утверждении порядка и сроков расчетов с контрагентами ОАО «МРСК Центра» по видам типовых форм проектов договоров», иного организационно-распорядительного документа Общества»

- Сдача-приемка работ

8.1. Сдача-приемка выполненных этапов работ, итоговых результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской  работы по настоящему Договору происходит в следующем порядке:

8.1.1. Сдача-приемка выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом.

8.1.1.1. Исполнитель в день завершения выполнения работ (этапа работ), направляет Заказчику два экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ (этапа) (приложение № 4 к Договору). При этом приемка этапа работ Заказчиком осуществляется в течение ____ рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (приложение №4 к Договору). В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать указанный акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

8.1.2. Исполнитель в день завершения работ в целом, указанный в Календарном плане и (или) в Договоре, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и (или) Акт сдачи-приемки результата работ (приложения №№ 4 и (или) 5 к Договору соответственно), с приложением 3 (трёх) экземпляров документов, указанных в п. 10.1. настоящего договора на бумажных носителях, а также 1 (Один) экземпляр в электронном виде на CD-носителе или DVD-носителе. Текстовую и графическую часть результатов работы представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat формате, совместимом с MS Excel.

8.1.3. Приемка выполненных работ в целом (результата работ) Заказчиком осуществляется в течение ____ рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.п. 8.1.2., 10.1. настоящего договора. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору) либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

8.2. Основанием для отказа от приемки Работ являются несоответствие результата работ, указанного в п. 10.1. настоящего договора, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

8.4. Исполнитель обязан безвозмездно и своими силами устранить (переделать) выявленные недостатки и (или) провести дополнительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. После устранения Исполнителем всех замечаний, претензий, выполненные Работы (результаты работы) принимаются Заказчиком в порядке, определенном в настоящем разделе.

8.5. Датой выполнения этапа работ является дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (приложение № 4 к Договору).

8.6. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору в целом является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5 к Договору).

8.7. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.

8.8. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение 2  (двух) рабочих дней после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.

8.9. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт приемки-передачи выполненных работ (этапа работ), Акт сдачи-приемки результатов работ), приведенные в Приложениях № 4-5 к настоящему Договору, являются формами первичных учетных документов, утвержденных «_______________» (указать наименование, дату и номер документа, которым утверждены формы первичных документов (учетная политика, приказ) и наименование контрагента ОАО «МРСК Центра» по договору)

8.10 Риск случайной невозможности исполнения настоящего Договора несет Исполнитель.

- Имущественная ответственность

9.1. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по настоящему договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Исполнителем авансовых платежей, размер обеспечения по которой  не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей, оплачиваемой в соответствии с условиями настоящего Договора.

Сумма безотзывной и безусловной банковской гарантии должна быть выражена в Российских рублях.

Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

Выбор Исполнителем банка, выдающего безотзывную и безусловную банковскую гарантию, должен быть  согласован с Заказчиком.

- Срок действия безотзывной и безусловной банковской гарантии должен распространяться на весь период действия настоящего Договора, включая:

- - срок фактической приёмки Заказчиком результата выполненных Исполнителем Работ и устранения Исполнителем всех недостатков выполненных Работ;

- - срок, необходимый для направления требования в банк, выдавшего безотзывную и безусловную банковскую гарантию о выплате Заказчику денежной суммы, предусмотренной указанной безотзывной и безусловной банковской гарантией.

Срок платежа по безотзывной и безусловной банковской гарантии в пользу Заказчика  должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком  Гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме.

Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть выдана Банком, собственный капитал которого составляет не менее 5000000000,00  (пяти миллиардов) рублей.

- 9.2. Если Исполнитель до истечения срока безотзывной и безусловной банковской гарантии не соблюдает сроки окончания выполнения Работ, указанные в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему договору), либо не успевает устранить все недостатки выполненных Работ, то Исполнитель в этом случае обязуется немедленно предоставить Заказчику новую безотзывную и безусловную банковскую гарантию на аналогичных условиях на новый срок (согласованный с Заказчиком) до завершения всех Работ и устранения всех недостатков.

- 9.3. Условия безотзывной и безусловной банковской гарантии на исполнение Исполнителем денежного обязательства, связанного с возвратом суммы полученной предоплаты в объеме согласно требованию Заказчика по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) последним принятых на себя обязательств по настоящему Договору (нарушение сроков выполнения Работ, выполнение Работ с недостатками и т.п.), должны предусматривать безусловное осуществление гарантом выплаты по письменному требованию Заказчика установленной безотзывной и безусловной банковской гарантией суммы в размере согласно требованию Заказчика.

- 9.4. Ответственность Сторон:

- 9.4.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Исполнителю:

- за задержку расчетов за выполненные Работы – пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 31 календарного дня после подписания Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и (или) Акта сдачи-приемки результатов работ (приложения №№ 4 и (или) 5 к Договору соответственно), но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

9.4.2. При нарушении Исполнителем договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты:

- за несоблюдение Исполнителем срока сдачи отдельного этапа Работ – пени в размере 1 процента от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несоблюдение срока окончания всех Работ и/или сдачи результата Работ Заказчику – пени в размере 0,8 процента от Стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за задержку устранения недостатков в Работах и (или) за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков – пени в размере 0,1 процента от стоимости Работ, выполненных с дефектом за каждый день просрочки,

- в случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (п.4.23 Договора), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

- в случае неисполнения Исполнителем обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

9.4.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами или работниками Исполнителя претензий в связи с нарушением их прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с результатами Работ по настоящему Договору, Заказчик будет рассматриваться как добросовестный приобретатель.

При предъявлении третьими лицами или работниками Исполнителя претензий в связи с вышеуказанным нарушением Заказчиком их прав, не связанных с обращением в судебные и/или административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику иска в связи с их нарушением  Исполнитель обязан вступить в судебный процесс на стороне Заказчика.

В случае, если в связи с вышеуказанным нарушением прав третьих лиц или работников Исполнителя компетентным судом, либо административным органом на Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в результате использования результатов Работ по настоящему Договору, выполненных Исполнителем, последний обязуется компенсировать Заказчику все причиненные убытки, а также штраф в размере 10 % от стоимости работ по Договору.

9.4.4. Исполнитель также несет ответственность за научно-техническую корректность результатов Работы. В случае, если какие-либо недостатки результатов Работы, даже не установленные Заказчиком при их приемке, проявятся в ходе использования Заказчиком результатов Работы, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику любые причиненные в этой связи убытки и принять все меры для устранения недостатков результатов Работы, выявленных в ходе их использования, своими силами и за свой счет.

9.5. В случае нецелевого использования авансового платежа (предоплаты) (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления с указанием даты его расторжения.

9.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Исполнитель имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы,  вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

9.7. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени), за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Убытки Исполнителя, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным п.5.6 Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.9. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.

9.10. Исполнитель подтверждает и гарантирует, что при предоставлении в адрес Заказчика информации о полной цепочке собственников (п.4.19-4.21 Договора), им соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае привлечение Заказчика к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц, когда данные и информация в отношении указанных лиц были предоставлены в адрес Заказчика Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику убытки, а также все возможные расходы (в том числе, судебные), связанные с привлечением Заказчика к такой ответственности.

- Права на результаты интеллектуальной деятельности

  - Результатом выполнения НИОКР является:

- отчет о выполненном научном исследовании с параметрами, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом задании (приложение № 1 к Договору);

- ПК «ТП ВР» с технико-экономическими параметрами, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

- техническая документация, оформленная в соответствии с ГОСТ, с параметрами, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

- оформленное свидетельство о государственной регистрации результатов НИОКР, а именно права на ПК «ТП ВР», в котором правообладателем указан исключительно Заказчик.

10.2. Права на интеллектуальную собственность, созданную Исполнителем и его работниками по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

10.3. Исключительное право на полученные по Договору результаты НИОКР, а именно ПК «ТП ВР», принадлежит Заказчику с момента создания ПК «ТП ВР». Исполнитель вправе использовать ПК «ТП ВР» для собственных нужд (без получения коммерческой выгоды) на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Право на получение патента (исключительной лицензии) на полезные модели, промышленные образцы, изобретения, созданные в результате применения идей, гипотез, технических решений, полученных в результате научно-исследовательской  и опытно-конструкторской работы по настоящему Договору, передается Заказчику.

10.4. В случае, если в результате выполнения настоящего Договора будет создан результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было предусмотрено Договором, то исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику.

10.5. Исполнитель гарантирует, что при создании ПК «ТП ВР» им не будут нарушены исключительные, авторские или иные права третьих лиц, а также, что до передачи ПК «ТП ВР», указанного в разделе 2 настоящего Договора, Заказчику, никакие права на произведение не будут переданы третьим лицам, и что на момент такой передачи по настоящему Договору Исполнитель будет вправе передать Заказчику ПК «ТП ВР», которое может быть использовано Заказчиком для собственных нужд, а также для передачи третьим лицам, в том числе на платной основе. Исполнитель гарантирует, что урегулировал (согласовал) с третьими лицами возможность использования Заказчиком программного обеспечения (иного результата интеллектуальной деятельности), являющегося составной частью ПК «ТП ВР», принадлежащего третьим лицам, как для собственных нужд, так и для передачи иным лицам на платной основе при распространении (использовании, распоряжении) ПК «ТП ВР».

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, но не ограничиваясь: военные действия, восстание, революция, свержение существующего государственного строя, гражданская война, массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические акты, массовая радиация, радиоактивное заражение, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, эмбарго и иные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем порядке исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения и расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

- Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

До обращения в Арбитражный суд г. Москвы за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1.  Изменения и дополнения в настоящий Договор, за исключением случаев установленных настоящим Договором,  оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру Работ, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Исполнитель имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

13.3. Исполнитель, прежде чем продолжить выполнение Работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня запроса Исполнителя о внесении изменений в условия настоящего Договора Исполнитель представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание Работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение Цены настоящего Договора (если таковое имеется).

13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов,  договоренности по срокам и стоимости Работ могут быть скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Конфиденциальность сведений, составляющих предмет Договора

14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

14.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранение конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, привлекаемыми  к выполнению работ третьими лицами (соисполнители), при этом Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению.

- Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев установленных настоящим Договором.

15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (Семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

15.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

15.7. Совершено в г. ________  (указать название города) ___________ (число, месяц, год) в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

- Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора

16.1. Приложение № 1: Техническое задание на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской Работы.

16.2. Приложение № 2: Календарный план выполнения Работ.

16.3. Приложение № 3: Смета затрат на выполнение Работ .

16.4. Приложение № 4: Форма Акта приема-передачи выполненных Работ (этапа работ).

16.5. Приложение № 5: Форма Акта сдачи-приемки результатов Работ.

16.6. Приложение № 6: Формат предоставления информации.

16.7. Приложение № 7: Форма письменного согласия.

16.8. Приложение № 8: Список соисполнителей, привлекаемых к выполнению Работы.

17. Реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра» | _____________________________ (наименование) |
| Место нахождения юридического лица: _____________________________________ | Место нахождения юридического лица: _____________________________________ |

| _____________________________________ ИНН/КПП: ______________/_____________ р/с: _______________ в __________________ БИК: ________________________________ к/с: __________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКАТО: __________________ |  | ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ______________ в ____________________ БИК: _________________________________ к/с: ___________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКАТО: ___________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  | ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |  |

Приложение № 1

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Тренажер оперативного и эксплуатационНого персонала  ОАО «МРСК Центра»
Техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

ТК.775А.09-14.430.ТЗ

на 16 листах

Действует с «____» __________ 2014г.

г.Москва

2014г.

Содержание

1.	Общие сведения	19

1.1.	Полное наименование	19

1.2.	Шифр темы или шифр (номер) договора	19

1.3.	Наименование предприятия разработчика и заказчика ПК «ТП ВР» и их реквизиты	19

1.4.	Перечень документов, на основании которых реализуется НИОКР, кем и когда утверждены эти документы	19

1.5.	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПК «ТП ВР»	19

1.6.	Сведения об источниках и порядке финансирования работ	19

1.7.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	19

2.	Назначение и цели реализации НИОКР	20

3.	Характеристика объектов, входящих в предметную область НИОКР	20

4.	Требования к ПК «ТП ВР»	21

5.	Состав и содержание работ по созданию ПК «ТП ВР»	27

6.	Порядок контроля и приемки ПК «ТП ВР»	31

7.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к внедрению ПК «ТП ВР»	31

8.	Требования к документированию	32

# Общие сведения

  - Полное наименование

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские Работы по созданию Тренажера оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Центра», далее ПК «ТП ВР».

  - Шифр темы или шифр (номер) договора

Данное техническое задание на разработку и внедрение ПК «ТП ВР» подготовлено в целях реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра».

  - Наименование предприятия разработчика и заказчика ПК «ТП ВР» и их реквизиты

Организация - Заказчик:

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «МРСК Центра».

Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Центра».

  - Перечень документов, на основании которых реализуется НИОКР, кем и когда утверждены эти документы

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы.

  - Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПК «ТП ВР»

Плановые сроки начала и окончания работ по разработке и внедрению ПК «ТП ВР» определяются договором, но не должны превышать 17 месяцев.

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Все работы финансируются из средств Заказчика поэтапно в соответствии с договором.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ по разработке и внедрению ПК «ТП ВР» предъявляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Приемка-сдача этапов выполненных работ осуществляется по актам, подписанным Заказчиком и Разработчиком.

- Назначение и цели реализации НИОКР

Основная цель реализации НИОКР по разработке ПК «ТП ВР» – создание инструмента для подготовки  и тренировки навыков оперативного и ремонтного персонала Заказчика по выполнению основных выполнения функций в процессе производственной деятельности с целью снижения аварийности и предотвращения травматизма при работе в электроустановках с использованием передовых, инновационных технологий виртуальной реальности.

Пилотный проект подразумевает внедрение результатов НИОКР в филиале ОАО «МРСК Центра» Белгородэнерго.

ПК «ТП ВР» должен позволять создавать модели подстанций любого класса напряжения в трехмерном пространстве, обеспечивать интерактивное взаимодействие оперативного и эксплуатационного персонала подстанций заказчика в целях его обучения методам безопасного проведения работ, в том числе в нештатных ситуациях.

Реализация основных функций тренажера должна достигаться путем установки специализированных рабочих мест в РЭС филиалов ОАО «МРСК Центра», оснащением их специализированным программным и аппаратным обеспечением со свободным защищенным доступом всего персонала Заказчика.

- Характеристика объектов, входящих в предметную область НИОКР

  - Сведения об объектах

Объектом для виртуализации и реализации сценариев обучения является типовая подстанция 35-110 кВ ОАО «МРСК Центра», «реальный» прототип которой определяется в ходе реализации проекта. Подстанция должна соответствовать следующему типу:

- узловая ПС 110/35/10 кВ с ОРУ-110 кВ с двумя секциями по 110 кВ, с четырьмя ВЛ-110 кВ, с двумя секциями по 35 кВ и с двумя секциями ЗРУ-10 кВ (тип может быть заменен по согласованию с Заказчиком по результатам НИР).

  - Сведения о доступе к результатам НИОКР

    - В рамках текущего НИОКР создается программный комплекс с  возможностью свободного защищенного доступа всего персонала Заказчика посредством корпоративной сети передачи данных для его обучения, а так же доступа контролера процесса обучения, и оператора по настройке ПК «ТП ВР» к интерфейсу программного комплекса.

    - ПО ПК «ТП ВР» должно обеспечить возможность создавать модель действующих подстанций в «цифровой» форме, форме «виртуальной реальности», имитируя размеры объекта и установленного на нем оборудования, а так же имитируя реакции данного оборудования при взаимодействии с ним. ПК «ТП ВР» должно обеспечить проведение обучения персонала, аналогичное обучению на реальном объекте на основе подготовленных сценариев, как жестко регламентированных, так и генерируемых случайным образом, например, поломок/нештатного срабатывания оборудования. ПК «ТП ВР» должно позволять сохранять результаты обучения, проверки знаний в централизованной базе данных, обеспечивать доступ к виртуальной модели подстанций с любого рабочего места в сети, поддерживать групповую, совместную работу на одной модели подстанции. Одним из основных преимуществ создаваемого ПК «ТП ВР» должно стать создание/настройка виртуальных моделей подстанций, настройка сценариев обучения/проверки знаний силами собственного персонала заказчика без значительных трудозатрат путем разработки специализированного интерфейса, алгоритмов поддержки действий пользователя.

- Требования к ПК «ТП ВР»

  - Требования к ПК «ТП ВР» в целом;

    - Требования к структуре и функционированию ПК «ТП ВР»

ПК «ТП ВР» должен состоять из базы данных (в которой будут храниться трехмерные модели подстанций, однолинейные схемы, сценарии тренировок), специализированного программного обеспечения и технических средств, выполняющих трехмерное моделирование, программного обеспечения и технических средств для взаимодействия пользователя с виртуальными моделями подстанций в процессе обучения/проверки знаний, настойки данных моделей, сценариев обучения/проверки знаний.

Состав программного комплекса «ТП ВР»

    - Перечень функций, выполняемых ПК «ТП ВР»

- обеспечение создания трехмерных моделей подстанций;

- поддержка отрисовки однолинейных схем подстанций с расчетом/ моделированием режимов работы электрической схемы;

- создание/изменений сценариев тренировок;

- поддержка проведения тренировок с ведением базы данных по обучаемым и результатам их тестирования, как в самостоятельном, так и централизованном режимах.

      - Создание трехмерных моделей подстанций

Создаваемый программный комплекс «ТП ВР» должен иметь развитый инструментарий для создания трехмерных моделей подстанций.

С целью унификации и ускорения процесса разработки моделей подстанций в программном комплексе должны быть предусмотрены библиотеки компонентов подстанции (выключатели, трансформаторы, разъединители и т.д.).

Процесс создания моделей подстанции должен быть максимально упрощен, но в тоже время создаваемая модель должна обеспечивать реалистичность объекта.

Последовательность операций при создании трехмерной подстанций должна состоять ориентировочно из следующих шагов:

- 3D сканирование;

- фотографирование;

- моделирование помещений;

- расстановка силового оборудования и шкафов вторичной коммутации;

- отрисовка однолинейной схемы и заполнение паспортных характеристик оборудования;

- привязка 3D объектов к элементам однолинейной схемы;

- должны быть реализованы алгоритмы по автоматизированному выполнению приведенных выше шагов.

      - Отрисовка однолинейных схем подстанций

Разрабатываемое программное обеспечение должно иметь развитый инструментарий для поддержки «традиционных» способов описания энергообъектов - отрисовки однолинейных схем подстанций и ведению паспортов оборудования, а также выполнения расчетов режимов работы электрических цепей.

Основные требования, предъявляемые к графическому редактору однолинейных схем:

- схема, создаваемая в редакторе, должна иметь неограниченное кол-во слоев, каждый слой схемы должен иметь возможность настройки общих свойств для элементов данного слоя;

- видимость каждого слоя схемы может включаться/отключаться;

- создаваемая схема должна храниться в базе данных в виде структурированного документа;

- структура базы данных должна позволять организовать разграничение прав доступа к отдельным слоям схемы и к схеме в целом;

- графический редактор должен иметь библиотеки символов для рисования схем;

- графические символы и оформление однолинейных схем должно соответствовать стандартам определенным заказчиком на стадии обследования и проектных работ;

- каждый элемент библиотеки должен иметь возможность отображаться в нескольких графических представлениях (включен/отключен, под напряжением/обесточен и т.д.) переключаемых как программным способом, так и оператором (с помощью мыши) из контекстного меню;

- элементы схемы должны быть «активными», т.е. у каждого элемента должны быть определены точки подключения внешних цепей;

- графический редактор должен иметь инструмент контроля топологической связанности элементов схемы;

- каждый элемент схемы должен иметь «паспорт» (набор параметров) необходимый для выполнения электрических расчетов, а также хранения общей информации по элементу (диспетчерское наименование, производитель оборудования и т.д.);

- графические элементы схемы должны храниться в виде библиотеки в базе данных;

- графический редактор должен иметь возможность отображения буквенно-цифровой информации на схеме из полей базы данных или данных полученных в результате расчета (отображение текущего напряжения на шинах, отображение токов в отходящих фидерах, отображение диспетчерских наименований и т.д.).

- графический редактор должен иметь возможность импорта их различных графических форматов - AutoCad, PCad, Visio, Топаз, MapInfo;

- графический редактор должен иметь возможность экспорта в PDF, SVG, BMP, GIF, JPEG, PNG, AutoCad, PCad, Visio, Топаз;

- графический реактор должен иметь инструмент для печати схем на разных печатающих устройствах таких как принтеры и плоттеры;

- графический редактор должен иметь встроенные средства программирования логики работы схемы;

- графический редактор должен иметь развитый интерфейс базирующийся на технологии COM для обеспечения программного доступа к элементам схемы с целью изменения состояния элементов схемы.

      - Виртуализация элементов управления, управляемых элементов подстанции.

Виртуальный макет подстанции должен позволять оперировать, расположенными на нем аналогами реального оборудования, должен позволять визуализировать реакцию этого оборудования на управляющие воздействия.

Виртуальный макет должен максимально близко повторять реальный прототип в плане визуализации. При взаимодействии с ним с помощью специализированного оборудования пользователь должен воспринимать виртуальный объект, виртуальное оборудование, их пропорции, максимально, приближенными к оригинальным аналогам. Перемещение по виртуальному макету с точки зрения расстояний, времени должно быть аналогично перемещению по оригинальному прототипу.

ПК «ТП ВР» должен предоставлять инструментарий для создания виртуального оборудования - аналога оборудования реального прототипа, включая визуализацию реального изменения положения в пространстве частей и агрегатов прототипа, сигнальной индикации, показаний связанных с ним/или являющихся его частью измерительных приборов.

Должен позволять создавать библиотеку виртуального оборудования. А так же реализовать инструментарий для создания новых типов виртуального оборудования на основе уже существующих.

Виртуальное оборудование должно так же обладать свойствами, позволяющими настраивать визуальный контакт пользователя с ним.

Виртуальное оборудование должно иметь настраиваемые свойства его нештатного функционирования, включая различные степени поломок.

Инструментарий ПК «ТП ВР» должен реализовывать оптимальный с точки зрения трудозатрат механизм создания/привязки виртуального оборудования к месту расположения на подстанции, к однолинейной схеме.

Реакция виртуального оборудования на управляющее воздействие должна определяться, в том числе, режимами и переключениями однолинейной схемы.

Для хранения виртуальных объектов оборудования должен быть выбран популярный формат, используемый для этих целей другими производителями ПО. Должна быть реализована возможность импорта/экспорта в/из нескольких популярных форматов, определенных на стадии технического проектирования.

      - Расчет режимов работы электрической схемы

Создаваемый программный комплекс должен иметь подсистемы выполнения электрических расчетов. Данная функция необходима при проведении моделирования различных ситуации на подстанции при проведении переключений или возникновении нештатных ситуаций: перекос фаз, обрыв фазы, короткие замыкания и т.д.

По результатам расчетов можно моделировать работу релейной защиты и показания измерительных приборов, что позволит реалистично отображать возникшую ситуацию.

      - Создание сценариев тренировок

Программный комплекс должен иметь инструментарий, позволяющий пошагово моделировать отрабатываемую штатную или нештатную ситуацию на подстанции.

В программном комплексе должны быть предусмотрены режимы, позволяющие создавать сценарии тренировок и выполнение этих сценариев при тестировании персонала.

Сценарии тренировок должны реализовывать, как жестко заданную последовательность, заранее спланированных действий, так и случайным образом сгенерированные события, как вариант сценария.

В ходе реализации проекта должно быть разработано не менее следующего количества сценариев для каждого типа подстанций (см п 3.1):

- для узловых подстанций – не менее 30.

Программный комплекс должен позволять тестировать работу, осуществлять обучение как одного специалиста, так и группы специалистов до десяти человек в процессе их совместного взаимодействия на единой виртуальной модели.

Сценарии должны располагаться в специально разработанном хранилище и загружаться по мере необходимости.

В первую очередь сценарий должен поддерживать подготовку рабочего места, а так же реализацию бланка переключений, как в штатном, так и нештатном режимах, в том числе учитывая возможные варианты реализации переключений.

Сценарий должен иметь настраиваемую реакцию на ошибки персонала, например, останавливать обучение при грубой ошибке, давать возможность исправить ее, информировать об ошибке, позволяя двигаться дальше или начинать обучение с начала сценария.

Пример описания возможной реализации проведения тренировки:

- Обучающийся одевает на себя шлем виртуальной реальности, встает на специальную платформу симуляции перемещения.

- Выбирает из базы данных необходимую тренировку и запускает ее.

- Дожидается присоединения коллег (в случае, если тренировка групповая).

- Знакомится с заданием, которое необходимо выполнить во время тренировки.

- После ознакомления с заданием обучающиеся должны начать выполнять поставленную задачу.

Сотрудник-контролер имеет возможность контролировать выполнение сценария с серверной версии ПО ПК «ТП ВР» (также можно получить удаленный доступ к серверной версии для дополнительного контроля или управления из корпоративной сети ОАО «МРСК Центра».).

Все действия, выполняемые в рамках сценария, разделяются на несколько групп:

- совместные действия исполнителей (требуют участия нескольких исполнителей в строгой очередности);

- единичные правильные действия каждого исполнителя, за которые он получает оценку со стороны ПК «ТП ВР»;

- единичные неправильные действия или пропущенные шаги конкретного исполнителя;

- неправильные действия группы, как результат, неправильное действие конкретного исполнителя;

- возможность остановки тренировки обучающим/алгоритмом сценария автоматически, например, в случае допущения грубой ошибки.

- внесение непредвиденных ситуаций обучающим/алгоритмом сценария автоматически.

Ошибки могут быть заложены в сценарии, как элемент ситуации. Например, в ходе штатного переключения масляного выключателя 220кВ не отключилась одна из фаз. Поломка оборудования может быть, как скрытая (когда не ясно, что она произошла), так и явная, когда во время обучения, обучающиеся получают сигнал в явном виде. Это может быть хлопок или возгорание оборудования: тогда обучающимся необходимо в том числе продемонстрировать действия по устранению огня.

В случае участия в тренировке/проверке знаний сотрудников-обучающих со своих рабочих мест они будут иметь возможность наблюдать следующее:

- на каждом мониторе обучающего отображается до десяти зон, относящихся к каждому обучаемому, а также зона управления и отображения работы виртуальной подстанции напрямую, в обход виртуальных органов управления, и зона, в которой отображаются виртуальные камеры текущей подстанции;

- зона обучаемого содержит предполагаемые дальнейшие шаги конкретного обучаемого, а также реальные шаги, которые он совершает, за которые он получает оценки;

- в зоне обучаемого присутствует «вид из глаз» виртуального шлема исполнителя в реальном времени;

- в зоне камер могут быть расположены как копии реальных камер, расположенных на подстанции, так и камеры, присутствующие только в виртуальной подстанции (разные ракурсы).

Кроме того, обучающие имеют возможность:

- выбрать ветку задачи, если предполагается нештатная ситуация и есть возможность выбора;

- в любой момент остановить тренировку;

- связаться с исполнителями с помощью голоса для передачи информации/отдачи команды;

Обучаемые имеют ряд базовых инструментов для взаимодействия между собой:

- они друг друга слышат и видят внутри виртуальной подстанции;

- вся тренировка происходит в режиме реального времени, все действия одного обучающегося видны другому, если он смотрит в туже сторону (например, поворот головы «напарника», переключения, которые он делает на пульте).

      - Ведение базы данных по обучаемым и результатам их тестирования

В программном комплексе ведется база данных всех обучаемых. В базе данных создается и хранится профиль каждого сотрудника, использующего ПК «ТП ВР»: ФИО, должность, структурное подразделение, прочая информация, определяемая техническим проектом.

Тренировки/проверки знаний протоколируются и хранятся в базе данных программного комплекса.

В ПК «ТП ВР» реализована отчетность по обработке результатов протоколирования.

    - Протоколирование действий пользователей в ПК «ТП ВР».

Все действия пользователей, включая действия по созданию новых/изменению существующих виртуальных объектов, сценариев тестирования, прочих настроек ПК «ТП ВР»  должны протоколироваться и храниться в базе данных программного комплекса.

Должна быть реализована возможность записи / масштабируемого проигрывания процесса обучения / проверки знания пользователей.

В ПК «ТП ВР» должна быть реализована отчетность по обработке результатов протоколирования, инструментарий для просмотра записей пользователей, упорядоченной работы с ними.

Доступ к запротоколированным действиям должен производиться на основе утвержденной в ходе реализации проекта политике ролей и полномочий.

    - Перспективы развития, модернизации программного комплекса

В перспективе программный комплекс должен иметь возможность расширения и модернизации.

Программный комплекс может быть расширен за счет добавления новых модулей, увеличивающих функциональность комплекса без изменения базовой архитектуры программного комплекса.

  - Требования к численности и квалификации персонала ПК «ТП ВР» и режиму его работы

Для обслуживания комплекса должен быть назначен системный администратор ПК «ТП ВР».

Системный администратор ПК «ТП ВР» должен иметь необходимую квалификацию для выполнения следующих работ:

- администрирование серверов ПК «ТП ВР»;

- администрирование серверных баз данных: обслуживание баз данных, настройка резервного копирования;

- конфигурирование внедряемого программного комплекса: настройка рабочих мест пользователей, ввод и редактирование данных, прочая настройка;

- контроль работоспособности ПК «ТП ВР»: просмотр журналов, периодическое тестирование;

- методические рекомендации пользователям программного комплекса, обучение;

- техническое обслуживание аппаратных средств комплекса.

  - Показатели назначения

Программный комплекс должен иметь возможность модернизации в части увеличения объема хранения информации и повышения производительности за счет модернизации аппаратных средств.

«Верхний» предел модернизации не устанавливается.

  - Требования к надежности

Программный комплекс должен обеспечивать работоспособность непрерывно в течение всего времени эксплуатации без сбоев и программных ошибок. Сбои в работе возникающие в аппаратной части не должны приводить к безвозвратной потере информации.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В ПК «ТП ВР» должна быть предусмотрена возможность разграничения прав пользователей в соответствии с разработанными в ходе реализации проекта политикой ролей и полномочий, реализованы требования политики информационной безопасности ОАО «МРСК Центра».

  - Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности накопленной информации с возможностью ее легкого восстановления должна выполняться автоматическая архивация на внешний носитель после каждого использования ПК «ТП ВР». В штатном режиме эта операция происходит автоматически при каждом плановом выключении ПК «ТП ВР», для этого разработан специальный комплекс мер по автоматическому переносу информации и внедрен в ПК «ТП ВР».

  - Требования к патентной чистоте

Программное обеспечение программного комплекса и средства его разработки должны быть свободным от возможности предъявления, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.

Программные изделия (компоненты программного комплекса) должны обладать патентной чистотой на территории России.

  - Требования по стандартизации и унификации

Все ключевые программные компоненты должны функционировать под управлением 32 или 64 битной операционной системы Windows 7 или старше.

Программные средства комплекса, оборудование должны соответствовать соглашениям и стандартам, определенным техническим проектом, в части работы с клавиатурой, отображения информации, вызова справочной информации, организации пользовательского интерфейса и т.п.

Для исключения избыточности технологических процедур при выполнении функций ПК «ТП ВР» следует единообразно реализовать общие для всех функций процедуры.

Для целей диагностики неисправностей должен быть обеспечен удаленный доступ к информации через системы телекоммуникаций, а также и через интернет.

В штатном режиме ПК «ТП ВР» должна иметь возможность работать автономно, без необходимости доступа к корпоративной сети или интернет.

- Состав и содержание работ по созданию ПК «ТП ВР»

  - Формирование проектной команды со стороны исполнителя, участие в формировании проектной команды со стороны заказчика.

  - Формирование оперативного плана работ, прочих организационных документов проекта и согласование их с заказчиком.

  - Анализ отечественных и зарубежных публикаций применения компьютерных технологий моделирования, технологий виртуализации для обучения персонала, подготовка отчета.

  - Анализ передовых технологий, устройств, способов их эффективного применения, в том числе с экономической точки зрения, для оцифровки, виртуализации реального прототипа подстанции, подготовка отчета.

  - Обследование предоставленного заказчиком в качестве прототипа объекта автоматизации, включая прототип виртуальной модели подстанции.

  - Практическое тестирование, анализ результатов, выбор базовых технологий для оцифровки реального прототипа подстанции, его визуализации, и интерактивного взаимодействия с ним, подготовка отчета, в том числе:

- очков виртуализации Oculus rift или аналога;

- треккера положения kinekt 2.0  for windows или аналога;

- треккера положения рук LEAP MOTION FOR VIRTUAL REALITY или аналога;

- треккера перемещения в пространстве Virtuix Omni или аналога;

- панорамной гарнитуры с возможностью объемного звучания, с микрофоном;

- современного компьютера/ноутбука, серверного оборудования, достаточных для интеграции всего оборудования в единый комплекс;

- прочих потенциально «полезных» для целей проекта устройств.

  - Создание опытного образца, макета тренажера виртуальной реальности с реализацией фиксированного набора базовых функций, включая интерактивное взаимодействие с ограниченным набором виртуального оборудования, аналогичным реальному, установленному на прототипе.

  - Разработка и согласование с заказчиком концепции тренажера виртуальной реальности, включая способы «оцифровки» прототипов, реализацию подготовки и применения сценариев обучения.

  - Разработка и согласование с заказчиком технического проекта на ОКР по созданию ПК «ТП ВР», включая шаблоны отчетов, политику ролей и полномочий (прочие ЕСКД/ЕСТД/ЕСПД по согласованию с заказчиком).

  - Определение конкретного прототипа (см. п.3.1), сценариев обучения/проверки знаний, доукомплектование ответственными исполнителями проектной команды со стороны заказчика и исполнителя.

  - На этапе разработки программного обеспечения в рамках ОКР должна быть выполнена работа по программированию (кодированию) и отладке программного обеспечения, его взаимодействия с оборудованием.

  - Должно быть определены и задокументированы марки и типы оборудования для использования его в ходе ОКР для реализации ПК «ТП ВР».

  - Должны быть созданы виртуальные модели объектов прототипа, реализованы сценарии обучения/проверки знаний.

  - Должна быть разработана программа методики и испытаний результатов ОКР, программа обучения пользователей (в т.ч. администраторов ПК «ТП ВР»).

  - Для проведения испытаний результатов ОКР должны быть так же выполнены перечисленные ниже виды работ:

- обучение пользователей;

- проведение приемо-сдаточных испытаний;

- доработка программного обеспечения, документации, донастройка/замена оборудования по результатам испытаний ПК «ТП ВР».

- в ходе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах заказчика.

  - В ходе внедрения результатов ОКР на объектах ОАО «МРСК Центра» необходимо:

- согласовать с заказчиком план, очереди и объем внедрения ПК «ТП ВР», включая определение конечных пользователей;

- провести обучение пользователей;

- произвести сбор и систематизирование вносимых данных;

- настроить ПК «ТП ВР» для каждого объекта внедрения.

  - В ходе разработки документации (ЕСКД/ЕСТД/ЕСПД по согласованию с заказчиком) должна быть выполнена разработка документов в соответствии с требованиями к составу данной документации.

  - Исполнитель должен обеспечить защиту интеллектуальной собственности заказчика, разработанной в ходе проекта, в том числе: получение свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных для ПК «ТП ВР».

- Этапы работ, результаты работ по созданию ПК «ТП ВР» должны соответствовать следующим:

| № п/п | Наименование этапов работ | Сроки окончания работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение НИР по теме |  |  |
| 1. | Анализ технологий виртуального обучения, виртуализации. Проведение обследования прототипа и анализ применимости существующих технологий. Тестирование и выбор базовых технологий создания виртуальных объектов и взаимодействия с ними. Создание макета тренажера виртуальной реальности на примере выбранной подстанции с моделированием перспективных сценариев обучения, интерфейсов, технологий виртуализации. | 3 месяца с даты начала работ | Отчет с анализом подходов к виртуальному обучению. Отчет с анализом передовых технологий виртуализации. Отчет об обследовании. Отчет о выборе базовых технологий. Макет тренажера виртуальной реальности. |
|  | Проведение ОКР по теме: |  |  |
| 2. | Разработка концепции тренажера виртуальной реальности. Разработка базовых сценариев обучения на тренажере. Разработка технического проекта для создания тренажера виртуальной реальности. | 5 месяцев с даты начала работ | Концепция тренажера виртуальной реальности. Отчет о выборе базовых сценариев обучения. Технический проект. |
| 4. | Разработка программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Создание оборудования и инструментов виртуализации, оборудования, интерфейсов для взаимодействия с тренажером. Подготовка пользовательской, технической, эксплуатационной документации. Виртуализация объектов выбранной подстанции. Реализация сценариев обучения на тренажере. Разработка программы тестирования тренажера виртуальной реальности и технологий виртуализации. | 12 месяцев с даты начала работ | 1ая версия Программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Комплект оборудования тренажера виртуальной реальности. 1 часть виртуальных объектов, 1 часть настроенных в тренажере сценариев обучения. Программа тестирования. |
| 5. | Разработка финальной версии программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Подготовка пользовательской, технической, эксплуатационной документации. Виртуализация оставшихся объектов выбранной подстанции. Реализация оставшихся сценариев обучения на тренажере. | 14 месяцев с даты начала работ | 2ая версия Программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. 2 часть виртуальных объектов, 2 часть настроенных в тренажере сценариев обучения. Комплект документации. |
| 6. | Установка программного обеспечения на выбранных объектах Заказчика. Обучение пользователей и технических специалистов работе с тренажером виртуальной реальности. Проведение опытной эксплуатации. Подготовка списка замечаний. Устранение замечаний. Защита интеллектуальной собственности. Ввод тренажера виртуальной реальности в промышленную эксплуатацию. | Не более 17 месяцев с даты начала работ | Программное обеспечение, установленное на выбранных объектах Заказчика. Отчет об установки программного обеспечения. Отчет о проведении обучения. Отчет по результатам опытной эксплуатации. Отчет по устранению замечаний. Документы по защите интеллектуальной собственности. Акт ввода в промышленную эксплуатацию. |
|  | ИТОГО: |  |  |

- Порядок контроля и приемки ПК «ТП ВР»

- Стадия ввода ПК «ТП ВР» в действие должна включать опытную эксплуатацию и Приемочные испытания программного комплекса.

Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, которая должна быть разработана и утверждена как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, перед сдачей ПК «ТП ВР». По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невозможности) предъявления программного комплекса на приемочные испытания. Срок проведения испытаний – 3 месяца.

Приемочные испытания программного комплекса должны проводиться комиссией, в состав которой должны быть включены представители организации – Заказчика и организации – Разработчика в соответствии с разработанной в ходе проекта программой и методикой испытаний.

Работу приемочной комиссии организует организации – Заказчик. Результаты испытаний программного комплекса, предусматриваемые программой и методикой испытаний, должны фиксироваться в протоколах, содержащих следующие разделы:

- назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на создание программного комплекса, по которому проводят испытание;

- состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

- указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- обобщенные результаты испытаний;

- выводы о результатах приемочных испытаний и соответствии созданного программного комплекса определенному разделу требований ТЗ.

Протоколы испытаний программного комплекса по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии ПК «ТП ВР» требованиям ТЗ и возможности оформления Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

Протоколы испытаний ПК «ТП ВР» и документация на программный комплекс утверждаются организацией – Заказчиком программного обеспечения.

Работа по созданию программного обеспечения должна быть завершена оформлением Акта о приемке в постоянную эксплуатацию.

- Сроки проведения приемочных испытаний определяются совместным решением организации – Заказчика и организации – Разработчика.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к внедрению ПК «ТП ВР»

К моменту начала работ по внедрению программного комплекса Заказчик должен предоставить доступ к корпоративной сети напрямую или через интернет для обеспечения интеграции оборудования и ПО с сетевой инфраструктурой заказчика.

Заказчик обязан обеспечить Разработчику доступ на все объекты автоматизации с необходимыми техническими средствами.

Заказчик обязан предоставить Разработчику доступ к технической (в том числе и архивной) документации, необходимой для формирования базы данных.

- Требования к документированию

- Разработчик обязан предоставить Заказчику:

- Отчет с анализом подходов к виртуальному обучению.

- Отчет с анализом передовых технологий виртуализации.

- Отчет об обследовании.

- Отчет о выборе базовых технологий.

- Концепция тренажера виртуальной реальности.

- Отчет о выборе базовых сценариев обучения.

- Технический проект.

- Руководство пользователя (групп пользователей).

- Руководство системного администратора.

- Описание ролей и полномочий в ПК «ТП ВР».

- Концепцию тренажера виртуальной реальности.

- Отчет о выборе базовых сценариев обучения.

- Технический проект по созданию ПК «ТП ВР».

- Отчет о создании виртуальных объектов в ПК «ТП ВР» (не более 10 в рамках проекта).

- Отчет о настройке сценариев обучения.

- Программа и методика испытаний ПК «ТП ВР».

- Программа обучения персонала.

- Отчет о проведения обучения.

- Отчет о результатах опытной эксплуатации.

- Отчет об устранении замечаний по результатам опытной эксплуатации.

- Отчет о регистрации авторских прав на ПК «ТП ВР»

- Прочие документы по согласованию с заказчиком.

- Документы рекомендуется оформлять в соответствии с требованиям профильных ГОСТ.

Приложение № 2

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование темы проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

______________________________________________________________

| № п/п | Наименование этапов работ | Сроки окончания работ | Расчетная цена этапа руб. (без НДС) | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение НИР по теме |  |  |  |
| 1. | Анализ технологий виртуального обучения, виртуализации. Проведение обследования прототипа и анализ применимости существующих технологий. Тестирование и выбор базовых технологий создания виртуальных объектов и взаимодействия с ними. Создание макета тренажера виртуальной реальности на примере выбранной подстанции с моделированием перспективных сценариев обучения, интерфейсов, технологий виртуализации. | 3 месяца с даты начала работ |  | Отчет с анализом подходов к виртуальному обучению. Отчет с анализом передовых технологий виртуализации. Отчет об обследовании. Отчет о выборе базовых технологий. Макет тренажера виртуальной реальности. |
|  | Проведение ОКР по теме: |  |  |  |
| 2. | Разработка концепции тренажера виртуальной реальности. Разработка базовых сценариев обучения на тренажере. Разработка технического проекта для создания тренажера виртуальной реальности. | 5 месяцев с даты начала работ |  | Концепция тренажера виртуальной реальности. Отчет о выборе базовых сценариев обучения. Технический проект. |
| 4. | Разработка программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Создание оборудования и инструментов виртуализации, оборудования, интерфейсов для взаимодействия с тренажером. Подготовка пользовательской, технической, эксплуатационной документации. Виртуализация объектов выбранной подстанции. Реализация сценариев обучения на тренажере. Разработка программы тестирования тренажера виртуальной реальности и технологий виртуализации. | 12 месяцев с даты начала работ |  | 1ая версия Программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Комплект оборудования тренажера виртуальной реальности. 1 часть виртуальных объектов, 1 часть настроенных в тренажере сценариев обучения. Программа тестирования. |
| 5. | Разработка финальной версии программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Подготовка пользовательской, технической, эксплуатационной документации. Виртуализация оставшихся объектов выбранной подстанции. Реализация оставшихся сценариев обучения на тренажере. | 14 месяцев с даты начала работ |  | 2ая версия Программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. 2 часть виртуальных объектов, 2 часть настроенных в тренажере сценариев обучения. Комплект документации. |
| 6. | Установка программного обеспечения на выбранных объектах Заказчика. Обучение пользователей и технических специалистов работе с тренажером виртуальной реальности. Проведение опытной эксплуатации. Подготовка списка замечаний. Устранение замечаний. Защита интеллектуальной собственности. Ввод тренажера виртуальной реальности в промышленную эксплуатацию. | Не более 17 месяцев с даты начала работ |  | Программное обеспечение, установленное на выбранных объектах Заказчика. Отчет об установки программного обеспечения. Отчет о проведении обучения. Отчет по результатам опытной эксплуатации. Отчет по устранению замечаний. Документы по защите интеллектуальной собственности. Акт ввода в промышленную эксплуатацию. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Примечания:

- Этапы Календарного плана и Сметы должны совпадать по срокам и сумме.

- Отчетные материалы по этапам работ должны иметь завершенный вид (являться итоговыми, а не промежуточными).

- Календарный план должен иметь, как правило, не свыше 10 этапов.

- Отчетным этапом календарного плана является этап (подэтап) по которому указаны сроки проведения, стоимость и состав представляемой отчетности.

- Состав этапов работ и представляемых отчетных материалов корректируется в зависимости от характера проводимых работ и требований действующих нормативных документов.

Приложение № 3

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

СМЕТА ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ДОГОВОРУ  №_____

от “___” ___________ 20 __ г.

| Таблица 1. Сводный расчет стоимости работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей затрат | ед.изм. | Стоимость |
| 1 | Затраты на оплату труда непосредственных исполнителей1 | руб. |  |
| 2 | Обязательные начисления на оплату труда | руб. |  |
| 2.1 | То же в % от п.1 | % |  |
| 3 | Оборудование и материалы2 | руб. |  |
| 4 | Командировочные расходы3 | руб. |  |
| 5 | Амортизация основных фондов прямого использования4 | руб. |  |
| 6 | Аренда оборудования и техники5 |  |  |
| 7 | Накладные расходы | руб. |  |
| 7.1 | % накладных расходов от ФОТ | % |  |
| 8 | Итого себестоимость работ, выполненных собственными силами | руб. |  |
| 9 | Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями6 | руб. |  |
| 10 | Полная себестоимость работ | руб. |  |
| 11 | Прибыль | руб. |  |
| 12 | Рентабельность | % |  |
| 13 | Всего | руб. |  |
| 14 | Всего с НДС 18% | руб. |  |

1 Расшифровка затрат на оплату труда непосредственных исполнителей приведена в табл.1.1

2 Расшифровка затрат на оборудование и материалы приведена в табл.1.2

3 Расшифровка командировочных расходов приведена в табл.1.3

4 Расшифровка амортизации основных фондов приведена в табл.1.4

5 Расшифровка затрат на аренду оборудования и техники приведена в табл.1.5

6 Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей приведена в табл.1.6

| Таблица 1.1. Расчет затрат на оплату труда непосредственных исполнителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ | Трудозатраты специалиста, чел.часов | Стоимость чел-часа, руб. |  | Заработная плата специалиста, руб. |  |
|  |  |  | без начислений | с начислениями | без учета начислений (гр.3*гр.4) | с учетом начислений (гр.3*гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вид работ 1: |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ N: |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Расчет затрат на оборудование и материалы

| № п/п | Наименование | Количество, ед. |  | Стоимость, руб. (гр.3*гр.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за ед. (без НДС) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Итого: |  | 0,0 | х | 0,0 |  |

Таблица 1.3. Расчет командировочных расходов

| № пп | Пункт командировки | Кол-во коман-дировок | Продолжительность, сут. | Стоимость, руб. |  |  | ИТОГО (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6 + гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суточные | Проживание | Проезд (туда-обратно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Таблица 1.4. Амортизация основных фондов

| № п/п | Наименование основных средств (ОС) | Стоимость*, руб. | Норма амортизации, % | Срок использования ОС в данной работе, мес. | Расчет суммы амортизации, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Итого: |  | х | х | х | 0,0 |  |

* Стоимость – первоначальная (восстановительная) стоимость ОС на момент начала проведения работ.

Таблица 1.5. Расчет затрат на аренду оборудования и технику

| № п/п | Наименование арендуемого оборудования, техники | Количество, ед. |  | Стоимость, руб. (гр.3*гр.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за ед. (без НДС) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Итого: |  | 0,0 | х | 0,0 |  |

| Таблица 1.6. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ | Трудозатраты специалиста, чел.часов | Стоимость чел-часа, руб. |  | Заработная плата специалиста, руб. |  |
|  |  |  | без начислений | с начислениями | без учета начислений (гр.3*гр.4) | с учетом начислений (гр.3*гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вид работ 1: |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ N: |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |

Примечание: калькуляция формируется в соответствии с видом проводимой разработки по затратам учитываемым при выполнении НИОКР с указанием ставки НДС в соответствии с  установленными Правилами Бухгалтерского Учета (ПБУ 17/02  Минфина России).

Приложение № 4

к договору №_________

от «___»______ 20__г.

Форму Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 4

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

Форму Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)

ПО ДОГОВОРУ  №_____

от “___” ___________ 20 __ г.

“___” _____________ 20 __ г.

Тема: _______________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что полученные результаты по выполненной работе ____________________ согласно этапа № ___  соответствуют условиям договора, техническому заданию и календарному плану работ договора № __________ от  “___” ________________ 20 __ г., и в надлежащем порядке оформлены.

Краткое описание результатов выполненной работы: _______________________________________________.

Исполнителем выполнен следующий объем работ: _______________________________________.

Договорная цена составляет __________________________________________________________.

Следует к перечислению за выполненную работу ________________________________________.

Приложения: Перечень отчетных документов и материалов по выполненному этапу работ, утвержденные Исполнителем и Заказчиком.

«ЗАКАЗЧИК»							«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

(наименование) 							(наименование)

(должность)								(должность)

/И.О. Фамилия 						/И.О. Фамилия

М.П. «  »                   20   г.						М.П. «  »                   20   г.

Приложение № 5

к договору №__________

от «___»________ 20__г.

Форму Акта сдачи-приемки результатов работ утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 5

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

Форму Акта сдачи-приемки результатов работ утверждаем:

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

ПО ДОГОВОРУ  №_____

от “___” ___________ 20 __ г.

“___” _____________ 20 __ г.

Тема: _______________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что полученные результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы  соответствуют условиям договора ____________________(его техническому заданию, календарному плану работ и т.п.),  оформлены в надлежащем порядке и переданы Заказчику.

Краткое описание результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы: ____________________________________________________________________.

Исполнителем выполнен следующий объем работ: ____________________________________________________________________.

Договорная цена составляет ____________________________________________________________________.

Следует к перечислению за выполненную работу ____________________________________________________________________.

Приложения:

Перечень отчетных документов и материалов, утвержденные Исполнителем и Заказчиком.

«ЗАКАЗЧИК»							«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

(наименование) 							(наименование)

(должность)								(должность)

/И.О. Фамилия 						/И.О. Фамилия

М.П. «  »                   20   г.						М.П. «  »                   20   г.

Приложение № 6

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

- Формат предоставления информации  утверждаем:

| От Заказчика: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От Исполнителя: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

| Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководи-теля (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ конечный бенефициар | Офшорная компания (да/нет) | Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________  (указывается Ф.И.О.)

(подпись)                                                                                                                                                «____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)

Приложение № 7

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

- Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ОАО «МРСК Центра»/ОАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 8

к договору № ______

от «__» ____________ 20 __ г.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Список соисполнителей, привлекаемых к выполнению работы

| № п/п | Наименование соисполнителя | Юридический и фактический адреса | Предполагаемая дата заключения договора с Исполнителем | Предмет договора | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата начала | дата окончания |

Пункт 4.22 включается в расходные договоры стоимостью менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.

Пункт включается в договоры, заключаемые с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения в ОАО «Россети»/ОАО «МРСК Центра» Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пункт включается в договоры со сроком действия более 1 (одного) года.

В случаях предусмотренных законодательством работы НДС не облагаются, в частности, при выполнении работ по договору учреждениями образования (подп.16 п.3 ст. 149 НК РФ).

Данный пункт включается, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Пункт включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Исполнителя, поданной на  участие в закупочной процедуре.

Пункт включается в договоры со сроком действия более 1 (одного) года.

Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.

Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.

В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «__________________ энерго»).

В случае заключения Договора в интересах филиала, необходимо указывать наименование, местонахождение и реквизиты филиала.

Приложение № 4 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 4 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Приложение № 5 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 5к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.