Техническое задание

на проведение конкурсных процедур по проведению

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

оборудования системы переадресации звонков клиентов

на Контакт-Центр для нужд ОАО «МРСК Центра».

Москва 2010

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Заказчик	3

3.	Цели и задачи поставки оборудования	3

4.	Требования к поставке оборудования	3

5.	Сроки поставки оборудования	8

6.	Предельная стоимость закупки	8

7.	Требования к компании-подрядчику	9

8.	Приложение 1	10

# Введение

В настоящем документе приводятся техническое задание на проведение конкурсных процедур по проведению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд ОАО «МРСК Центра», а также требования к компании-подрядчику, предлагающему эти услуги.

# Заказчик

ОАО «МРСК Центра»,

(адрес: 129090, гор. Москва, переулок Глухарев, дом 4/2).

# Цели и задачи проведения работ

Целью строительно-монтажных и пуско-наладочных работ является монтаж оборудования для запуска системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр ввиду необходимости повышения лояльности клиентов, стандартизации процессов, увеличения контроля и прозрачности, а так же сокращения затрат при обработке обращений клиентов, разгрузки непрофильных подразделений компании от несвойственных им функций.

Основными задачами проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ являются:

  - Качественный монтаж и пуско-наладка оборудования, произведённый на оговоренных условиях и в оговоренные сроки;

# Требования к проведению работ

  - Регионы и объекты проведения работ

Регионами и объектами проведения работ являются филиалы ОАО «МРСК Центра»:

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго»,

г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго»,

г. Брянск, ул. Советская, д. 35;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго»,

г. Воронеж ул. Арзамасская, д. 2;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»,

г. Кострома, пр. Мира, д.53;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Курскэнерго»,

г. Курск, ул. К.Маркса, д. 27;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Липецкэнерго»,

г. Липецк, ул. 50-летия НЛМК, д. 33;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго»,

г. Орел, пл. Мира, д. 2;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго»,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго»,

г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго»,

г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12;

Точные адреса проведения работ в городах филиалов могут скорректироваться и будут предоставлены компании-подрядчику после проведения конкурсных процедур на этапе заключения договора.

  - Состав работ

Для формирование системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр требуется произвести строительно-монтажные и пуско-наладочные работы оборудования.

  - Этапы проведения работ

Первый этап: Организация центра обработки в г. Белгород и подключение филиалов ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», «Липецкэнерго» и «Ярэнерго» (44 объекта).

Второй этап: Организация удаленных шлюзов в центральных аппаратах остальных филиалов ОАО «МРСК Центра» и подключение РЭС, оснащенных собственными каналами связи (дополнительно 40 объектов).

  - Требования к технике безопасности

Монтажные работы выполнить с соблюдением ТБ по согласованному с Заказчиком рабочему проекту производства работ, разработанному в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства". При проведении работ классификацию помещений по степени поражения людей электрическим током определить с учетом реальных признаков опасности. Все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы сопроводить разрешительной и исполнительной документацией в объеме, согласованном с Заказчиком. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП 12-03-2001, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.02-87, СНиП 3.04.03-85.

  - Требования по пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности строго выполнить требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-05-86». Размещение оборудования осуществлять в соответствии с ВНТП211-93, что обеспечивает свободный доступ для проведения противопожарных мероприятий в аварийных ситуациях

  - Особенности выполнения работ

Выполнение работ осуществлять в рабочее время. Монтаж и строительство  должно осуществляться собственными силами компании-подрядчика (в случае необходимости, с привлечением субподрядчиков)  в соответствии с его действующими лицензиями Федерального агентства РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, СНиП.

- Эксплуатационные требования

Компания-подрядчик осуществляет техническую поддержку Заказчика на базе своего Контакт-Центра в режиме 7/24 в течение всего срока проведения работ.

Время информирования заказчика о причинах и планируемом времени устранения задержек при выполнении работ - 10 минут с момента подачи заявки.

Телефонный вызов в Контакт-Центр должен быть бесплатным для вызывающего абонента.

Контакт-Центр должен быть доступен при вызове с ТФОП и сетей сотовых операторов на всей территории предоставления услуги.

Компания-подрядчик должна иметь экономическую, техническую и организационную возможность выполнять весь комплекс работ и услуг, перечисленных в Техническом задании.

Компания-подрядчик должна иметь лицензии, действующие на территории субъектов РФ: Воронежской, Костромской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Липецкой и Орловской областей, выданные компании-подрядчику на проведение соответствующих видов работ.

Компания-подрядчик должна иметь сертификат соответствия  системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000). Компания-подрядчик должна иметь опыт осуществления аналогичных работ не менее 5 лет в интересах электросетевых предприятий.

Компания-подрядчик должна обладать специалистами, сертифицированными производителем оборудования на проведение работ по его монтажу, настройке и пуско-наладке.

- Срок выполнения работ

Срок выполнения работ составляет 3 месяца с момента согласования проекта.

- Предельная стоимость закупки

Предельные стоимости закупки составляют по филиалам ОАО «МРСК Центра»:

| Подразделение | Планируемая (предельная) стоимость (тыс. руб без НДС) |
| --- | --- |
| Филиал - "Воронежэнерго" | 352 |
| Филиал - "Костромаэнерго" | 352 |
| Филиал - "Липецкэнерго" | 352 |
| Филиал - "Орелэнерго" | 352 |
| Филиал - "Смоленскэнерго" | 562 |
| Филиал - "Ярэнерго" | 352 |
| Филиал - "Белгородэнерго" | 930 |
| Филиал - "Курскэнерго" | 352 |
| Филиал - "Брянскэнерго" | 352 |
| Филиал - "Тамбовэнерго" | 352 |
| Филиал - "Тверьэнерго" | 352 |
| Итого: | 4660 |

Компании-участники выставляют свои предложения по цене по каждому из филиалов исходя из перечня оборудования в Приложении №1.

Заявки анализируются и на их основе выбирается компания-подрядчик.

# Требования к компании-подрядчику

Наличие у компании-подрядчика представительств со службой технической поддержки в регионах предоставления услуг для ОАО «МРСК Центра» работающей в режиме 7/24.

Наличие всех необходимых действующих лицензий и разрешений.

Опыт развертывания аналогичных решений не менее  5-и лет.

Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ в филиалах ОАО «МРСК Центра».

Наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденное сертификатом соответствия стандарту ГОСТ ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

Компания-подрядчик должна иметь опыт проведения аналогичных работ для органов государственной власти и клиентов федерального уровня.

Компания-подрядчик должна соблюдать сроки проведения работ и обеспечивать устранения неполадок, возникших в процессе их проведения.

Компания-подрядчик должна гарантировать индивидуальный подход к решению задач клиента и предоставить индивидуального менеджера.

Компания-подрядчик должна обеспечить круглосуточный прием информации о проблемах в течение гарантийного срока на проводимые работы.

Компания-подрядчик должна обеспечить обработку запросов  пользователей на сервисную поддержку (Service Desk).

Компания-подрядчик должна обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».