Филиал « _____________________ »  ОАО « _____________________ »

(наименование филиала)                                              (наименование МРСК)

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

инвестиционного проекта

« _____________________________________»

Класс инвестиционного проекта:

новое строительство и расширение объектов непроизводственной сферы

СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ:

высокая

Директор филиала « _____________________ »

ОАО « _____________________ »                                       ________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	4

3.	Основные технические решения	5

4.	Инвестиционные затраты	7

5.	План-график реализации инвестиционного проекта	9

6.	Маркетинговая информация	10

7.	Источники финансирования проекта	11

8.	Показатели операционной деятельности	13

9.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта	15

10.	Анализ рисков и чувствительности проекта	17

11.	Выводы	18

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу	18

Приложение 2. Сметный расчет стоимости реализации проекта	18

Приложение 3. Детальный график реализации проекта	18

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | К инвестиционным проектам нового строительства и расширения объектов непроизводственной сферы (НС ОНС) относятся следующие типы проектов: - новое строительство и расширение помещений, предназначенных для работы с заявителями и потребителями услуг; - новое строительство объектов социальной сферы (санаториев, профилакториев, детских оздоровительных лагерей); - новое строительство объектов офисной недвижимости; - новое строительство прочих объектов непроизводственной сферы. В описании инвестиционного проекта необходимо кратко указать следующую информацию: - к какому типу относится данный инвестиционный проект НС ОНС; - функциональное назначение ОНС, планируемого к строительству (расширению); - физические характеристики ОНС, планируемого к строительству (площадь, местоположение и т.д.); - имущественно-правовое описание; - физическое и моральное состояние ОНС, планируемого к расширению. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | Указать цели реализации инвестиционного проекта НС ОНС: - обеспечение деятельности организационных единиц; - обеспечение качества услуг; - стратегическое развитие Холдинга. |
| Основание для включения ИП | В данном разделе необходимо привести технические, экономические, социальные, политические причины реализации инвестиционного проекта и включения его в инвестиционную программу: - улучшение работы с потребителями услуг; - расширение непрофильной деятельности; - выполнение обязательств перед сотрудниками Холдинга и его ДЗО, закрепленных в Коллективном договоре (санаторно-курортное лечение, предоставление путевок в детские лагеря и т.д.); - развитие новых видов деятельности и/или освоение новых рынков; - прочие факторы, включая экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «Холдинг МРСК», его ДЗО и филиалов. В случае наличия официальных документов, являющихся основаниями для подготовки и включения в инвестиционные программы проектов НС ОНС, их необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. Примерами официальных документов основания для включения ИП в ИПР являются: - выписка из решений Совета директоров по вопросу расширения видов деятельности Общества (основных и неосновных); - предписания о несоответствии социально-бытовых условий труда требованиям законодательных и нормативных документов. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Место ОНС в структуре Холдинга МРСК | Указать юридическую принадлежность ОНС: - ОНС входит в состав ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». Юридическое лицо, представляющее ОНС – межрегиональная или территориальная сетевая организация; - ОНС выделено в отдельное юридическое лицо и является ДЗО межрегиональной или территориальной сетевой организации. |
| --- | --- |
| Сведение об Обществе, инициирующем проект | Инициатор проекта - межрегиональная или территориальная сетевая организация или ОНС (в случае инициации реконструкции непосредственно объектом непроизводственной сферы). Сведения об Обществе, инициирующем (реализующем) проект, включают: - полное и сокращенное наименование Общества; - юридический адрес Общества; - фактический адрес Общества; - ФИО и контактные данные руководителя Общества. |
| Сведения об Обществе, в структуру которого входит ОНС | Подраздел заполняется в случае принадлежности ОНС отдельному юридическому лицу и реализация проекта инициируется территориальной или межрегиональной сетевой организацией (ОНС входит в структуру ДЗО МРСК). Сведения об Обществе, в структуру которого входит ОНС, включают: - полное и сокращенное наименование Общества; - юридический адрес Общества; - фактический адрес Общества; - ФИО и контактные данные руководителя Общества. |
| Сведения об объекте инвестиций | Сведения об объекте инвестиций включают: - местонахождение объекта инвестиций; - уполномоченные для контакта по данному проекту лица (с указанием сферы их полномочий), их телефоны, факсы, адреса электронной почты. |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта |  | Указать этап реализации проекта в соответствии с п.5: - инвестиционный замысел; - проектно-изыскательские работы; - строительно-монтажные работы по разработанной и утвержденной проектной документации. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные технические данные ОНС (для проектов расширения ОНС) | В данном разделе необходимо описать следующую информацию по ОНС, планируемому к расширению: - функциональное назначение; - перечень и основные характеристики недвижимого имущества; - характеристики основного и вспомогательного оборудования (завод-изготовитель, год ввода, наработка и пр.); - перечень и основные характеристики сооружений; - количество работающих сотрудников (для проектов расширения помещений, предназначенных для работы с заявителями и потребителями услуг, проектов расширения объектов офисной недвижимости); - ежегодный объем обслуживания ОНС (для проектов расширения объектов социальной сферы). |  |
| Технологические решения |  | Необходимо описать следующую информацию по ОНС, планируемому к строительству (расширению): - объем работ по новому строительству (расширению) недвижимого имущества; - перечень нового и расширяемого оборудования; - обоснование потребности в основных видах ресурсов объекта после реконструкции или расширения (инженерно-техническое обеспечение, трудовые ресурсы и пр.); - описание энергосберегающих технологий, используемых в проекте. Краткую характеристику инвестиционного проекта привести в виде таблицы 1. |  |
| Организация этапа строительных работ |  | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - организационно-технологическая схема реализации проекта; - перечень видов строительных и монтажных работ; - технологическая последовательность работ; |  |
| Охрана окружающей среды (ООС) |  | В разделе ООС указать: - результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду; - перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. |  |

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Площадь застройки | кв.м, га |
| Здания | Тип здания, материал, этажность, кв.м, куб.м |
| Основное оборудование и требования к мониторингу и диагностике | Тип оборудования и вид работ |
| Вспомогательное оборудование | Тип оборудования и вид работ |
| Требования к охране объекта |  |
| Демонтаж оборудования | Тип, объем работ |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Объем необходимых инвестиций определить исходя из потребностей инвестиционного проекта. В бизнес-плане указать инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах, указать источник определения цены. Все инвестиционные затраты указывать без учета НДС. В качестве источников определения величины инвестиционных затрат рекомендуется использовать следующие (в порядке приоритетности): - проектно-сметная документация проекта; - предпроектные проработки; - предварительная смета проекта; - оценка по проектам-аналогам. |
| --- | --- |
| Обоснование инвестиционных затрат | При наличии утвержденной проектной документации в качестве обосновывающего документа к бизнес-плану представить сводный сметный расчет стоимости реализации проекта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. |
| Структура инвестиционных затрат | В соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Новое строительство и расширение объектов непроизводственной сферы» (далее Методика) инвестиционные затраты в прогнозных ценах представить согласно таблице 3.1. «Инвестиционные затраты по проекту» модели для расчета экономической эффективности инвестиционных проектов класса «Новое строительство и расширение объектов непроизводственной сферы» (далее Модель). |
| Инвестиционные затраты на период строительства | Инвестиционные затраты на период строительства указать в целом по проекту, без разбивки по статьям затрат в соответствии с таблицей 3. Используемые заголовки в столбцах таблицы 3: - Ni – год начала реализации проекта; - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы периода вложения инвестиций; - Nx – последний инвестиционный год. |

Таблица 2. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. |  |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Прочие расходы | тыс.руб. |  |
| 2. | Норма амортизации | лет |  |

Таблица 3. Инвестиционные затраты на период строительства

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2 | Изменение стоимости основных средств в текущем году возникающее в результате реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Указать сроки начала и окончания реализации проекта в соответствии с разработанным ниже графиком. |
| --- | --- |
| Укрупненный график реализации проекта | Разработать укрупненный план-график реализации проекта с указанием следующих основных этапов работ: - начало реализации проекта; - проектно-изыскательские работы; - поставка оборудования; - строительно-монтажные работы; - наладка оборудования; - обучение персонала; - поставка инвентаря; - постановка на учет. Укрупненный план-график реализации проекта разработать в программе управления проектами Microsoft Office Project. Пример план-графика реализации инвестиционного проекта приведен в таблице 4. |
| Детальный график реализации проекта | Детальный график реализации проекта (договор с генеральным подрядчиком, утвержденная проектная документация) приложить в качестве приложения к бизнес-плану. |

Таблица 4. План-график реализации инвестиционного проекта (пример)

| Наименование работ | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации проекта |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| Наладка оборудования |  |  |  |  |
| Обучение персонала |  |  |  |  |
| Поставка инвентаря |  |  |  |  |
| Постановка на учет |  |  |  |  |

- Маркетинговая информация

| Раздел «Маркетинговая информация» разрабатывается для проектов, реализация которых обеспечивает: - расширение предоставляемых услуг сетевыми организациями; - увеличение выручки от неосновной деятельности (например, продажа путевок в санатории, сдача в аренду свободных площадей и т.д.). |  |
| --- | --- |
| Анализ рынка услуг, планируемых к предоставлению при реализации проекта | Необходимо провести SWOT-анализ ОНС, намечаемого к строительству или расширению с потенциальными конкурентами по направлениям: - обзор аналогичных поставщиков услуг (например, сторонние санатории и оздоровительные центры в районе расположения расширяемого санатория); - территориальное расположение; - предоставляемые услуги; - стоимость предоставляемых услуг; - программы, предложения и акции; - прочее. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В данном разделе необходимо указать источники финансирования инвестиционного проекта. В соответствии с п.5 Методики использовать следующие виды финансирования. - Собственные источники: - прибыль, направляемая на развитие; - амортизация; - реализация внеоборотных активов; - прочие собственные средства. - Привлеченные источники: - заемные средства; - лизинг; - прочие привлеченные средства. Источники финансирования инвестиционного проекта указать в данном разделе бизнес-плана в соответствии с таблицей 3.3 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. |
| --- | --- |
| Возврат привлеченных средств | В случае использования заемных средств заполняется расчетная таблица с графиком возврата привлеченных средств в соответствии с п.5 Методических указаний и таблицей 3.3 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. Таблица 3.3 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 5). В качестве данных, обосновывающих график обслуживания привлеченных средств, привести данные по кредитам в соответствии с таблицей 6. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - N1 – год начала финансирования проекта; - N2 – год начала финансирования проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы финансирования проекта и возврата привлеченных средств; - Nх – последний год финансирования проекта и возврата привлеченных средств. |

Таблица 5. Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | Nх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прибыль, направляемая на развитие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реализация внеоборотных активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие собственные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Привлечённые средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заемные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Лизинг | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Прочие привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Возврат финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание кредита | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Возврат основного долга | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 6. График привлечения и возврата кредитных средств

| Наименование работ | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Краткосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Показатели операционной деятельности

| Показатели операционной деятельности | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать используемые для расчета показателей экономической эффективности абсолютные значения показателей неосновной деятельности компании, возникающие в результате реализации проекта: - выручка при реализации инвестиционного проекта; - затраты при реализации инвестиционного проекта; - прогноз отчета о прибылях и убытках. |
| --- | --- |
| Выручка при реализации инвестиционного проекта | Описать расчет выручки при реализации инвестиционного проекта. Порядок расчета выручки от неосновной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.1 Методики. Выручку от неосновной деятельности представить в бизнес-плане в соответствии с таблицей «Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта» Модели (таблица 7). |
| Затраты при реализации инвестиционного проекта | Порядок расчета величины затрат в случае реализации проекта определен п.4.2 Методики. В данном разделе бизнес-плана необходимо описать те статьи затрат, по которым образуются расходы. Затраты в случае реализации проекта представить в бизнес-плане в соответствии с таблицей «Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии» Модели (таблица 8). |
| Прогноз отчета о прибылях и убытках | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - выручка; - себестоимость; - валовая прибыль при реализации проекта; - прибыль (убыток) от неосновной деятельности; - прочие расходы, выплачиваемые из прибыли; - прибыль до налогообложения; - налог на прибыль; - чистая прибыль (убыток). Прогноз отчета о прибылях и убытках при реализации проекта представить в данном разделе в соответствии с таблицей «Прогнозный отчет о прибылях и убытках» Модели (таблица 9). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 7. Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение выручки от неосновной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Продажа путевок | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Сдачи в аренду свободных площадей сторонним организациям | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 8. Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Страховые взносы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.1 | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.2 | Повышение квалификации и проф. переподготовка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | Коммунальные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.4 | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.5 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.6 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.7 | Расходы на страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.8 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.1 | Налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие налоги, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 9. Прогноз отчета о прибылях и убытках

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2 | Себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) от неосновной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 9. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| Блок показателей «Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности» | Описать влияние реализации проекта на изменение показателя уровня качества оказываемых услуг. Указать причины изменения показателя уровня качества оказываемых услуг. Расчетный показатель удовлетворенности потребности в электрической энергии и мощности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 10). |
| --- | --- |
| Блок показателей «Эффективность операционной деятельности» | Необходимо ответить на следующие вопросы: - обеспечивает ли реализация проекта прибыль от неосновной деятельности (с какого времени); - за счет каких мероприятий достигается прибыль от неосновной деятельности. Расчетный показатель эффективности операционной деятельности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 10). |
| Блок показателей «Стратегическое развитие компании» | Указать общий объем инвестиционных затрат по проекту. Указать величину дополнительного дохода на рубль вложенного капитала. Расчетный показатель стратегического развития компании привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 10). |
| Блок показателей «Эффективность финансовой деятельности» | Необходимо описать следующую информацию: - объем и доля заемных средств в общем объеме финансирования; - обслуживание привлеченных средств. Расчетные показатели эффективности финансовой деятельности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 10). |
| Блок показателей «Экономическая эффективность инвестиционного проекта» | Необходимо описать следующую информацию: - ставка дисконтирования, использованная в расчете; - налоговые ставки, использованные в расчете; - расчетный период (лет); - значения показателей экономической эффективности (NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности). Необходимо привести результаты оценки достаточности годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу. Расчетные показатели экономической эффективности привести в соответствии с таблицей 10 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 10. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед.изм. |  | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель уровня качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эффективность операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Величина прибыли от неосновной деятельности |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Стратегическое развитие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиционные затраты |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дополнительный доход на рубль вложенного капитала |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. Эффективность финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объемные показатели и стоимость обслуживания заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля заемных средств в общем объеме финансирования |  | % |  |  |  |  |  |
|  | Объемы привлечения кредитов |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание кредитов |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Дисконтированный период окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, с учетом дисконтирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | NPV (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | IRR (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | лет |  |  |  |  |  |  |

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Необходимо выполнить анализ основных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и оценить их влияние на основные показатели экономической эффективности проекта. При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса «Новое строительство и расширение объектов непроизводственной сферы» в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, использовать: - объем инвестиционных затрат по проекту; - прогноз изменения выручки от неосновной деятельности (если проект реализуется в части неосновной деятельности); - процентная ставка по кредиту. Результаты оценки чувствительности инвестиционного проекта привести в соответствии с таблицей 11. Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами. |
| --- | --- |

Таблица 11. Изменение показателей экономической эффективности

| Отклонения факторов от запланированных показателей | Ед. изм. | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| NPV, чистая приведенная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IRR, внутренняя норма доходности | % |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |

- Выводы

Описать выводы об экономической эффективности проекта и целесообразности его реализации, ожидаемые результаты после реализации проекта.

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу

Приложение 2. Сметный расчет стоимости реализации проекта

Приложение 3. Детальный график реализации проекта