Филиал « _____________________ »  ОАО « _____________________ »

(наименование филиала)                                              (наименование МРСК)

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

инвестиционного проекта

« _____________________________________»

Класс инвестиционного проекта:

техническое перевооружение и реконструкция объектов автоматизации и связи

СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ:

высокая

Директор филиала « _____________________ »

ОАО « _____________________ »                                       ________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	5

3.	Основные технические решения	6

4.	Инвестиционные затраты	8

5.	План-график реализации инвестиционного проекта	10

6.	Маркетинговая информация	11

7.	Источники финансирования проекта	13

8.	Показатели операционной деятельности	15

9.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта	20

10.	Анализ рисков и чувствительности проекта	23

11.	Выводы	24

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу	24

Приложение 2. Сметный расчет стоимости внедрения объекта автоматизации и связи	24

Приложение 3. Детальный план-график реализации проекта	24

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Описать суть инвестиционного проекта технического перевооружения и реконструкции объектов автоматизации и связи (ТПиР автоматизации). Указать основной объем работ и результат реализации проекта: - оснащение современными системами автоматики ЭСО; - оснащение современными системами телемеханики ЭСО; - оснащение линиями технологической связи энергетических объектов. Указать к какому классу относится инвестиционный проект: - релейная защита (1*); - противоаварийная и режимная автоматика, автоматика пожаротушения трансформаторов, регистраторы аварийных событий (2); - телемеханизация (подстанционный уровень) (3); - АСУТП (подстанционный уровень, в т.ч. каналы связи и передачи данных, подсистемы общего подстанционного управления, система оперативного управления, система регистрации, система контроля и диагностики состояния оборудования) (4); - технологическая связь (5); - верхний уровень АСТУ (6); - техническое оснащение оперативно-ситуационных центров (7). * нумерация проектов для раздела 9. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | Указать цели реализации инвестиционного проекта ТПиР автоматизации: - обеспечение надежности электроснабжения; - снижение эксплуатационных издержек; - увеличение объема оказываемых услуг за счет реализации мероприятий; - повышение энергоэффективности; - обеспечение деятельности организационных единиц; - выполнение предписаний надзорных органов. |
| Основание для включения ИП | В данном разделе необходимо привести технические, экономические, социальные, политические причины реализации инвестиционного проекта и включения его в инвестиционную программу: - требования Системного Оператора ЦДУ; - требования ГОСТ, правил (например, оборудование АСДУ должно соответствовать требованиям ГОСТ 26.205, ГОСТ Р МЭК 870, функциональным требованиям энергетики, Правилам технической эксплуатации. Контролируемые пункты телемеханики должны отвечать ГОСТУ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»). - постановления Правительства РФ; - выполнение требований, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, установленных ФЗ от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»; - превышение срока службы оборудования над нормативным; - проект входит в целевую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности (например: программа организационных и производственных мероприятий по снижению потерь электрической энергии); - проект входит в целевую программу по установке устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности; - проект входит в целевую программу по созданию систем противоаварийной и режимной автоматики; - проект входит в целевую программу по созданию систем телемеханики и связи; - проект входит в целевую программу по повышению качества предоставляемых МРСК услуг; - прочие факторы, включая экспертное мнение ответственных сотрудников ОАО «Холдинг МРСК», его ДЗО и филиалов. В случае наличия официальных документов, являющихся основаниями для подготовки и включения в инвестиционные программы проектов ТПиР автоматизации, их необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: - наименование и реквизиты требований Системного Оператора ЦДУ; - наименование и реквизиты распоряжений Правительства РФ; - наименование и реквизиты целевых программ. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | Сведения об Обществе, инициирующем (реализующем) проект, включают: - полное и сокращенное наименование Общества; - юридический адрес Общества; - фактический адрес Общества; - ФИО и контактные данные руководителя Общества. |
| --- | --- |
| Сведения о филиале | Сведения о филиале Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование филиала Общества; - местонахождение филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя филиала Общества. |
| Сведения о подразделении | Сведения о подразделении филиала Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование подразделения филиала Общества; - местонахождение подразделения филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя подразделения филиала Общества. |
| Сведения об объекте инвестиций | Сведения об объекте инвестиций включают: - местонахождение объекта инвестиций; - уполномоченные для контакта по данному проекту лица (с указанием сферы их полномочий), их телефоны, факсы, адреса электронной почты. |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | Указать этап реализации проекта: - разработка инвестиционной идеи проекта; - разработка проектной документации; - монтажные работы по разработанной и утвержденной проектной документации. |
| --- | --- |
| Технологические решения | На основе разработанной проектной документации (в случае ее отсутствия – на основе выбранного оборудования) описать технологические решения, принятые в проекте. Информация по проектам ТПиР релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, автоматики пожаротушения трансформаторов, регистраторов аварийных событий, приборов: - назначение и цели создания системы; - состав и содержание работ по созданию системы; - функции автоматического управления в системе (АПНУ, АЛАР, АОСН, АОПЧ и др.); - иерархическая структура противоаварийной автоматики; - состав устройств и комплексов противоаварийной автоматики; - управляющие воздействия противоаварийной автоматики; - алгоритм функционирования и параметры настройки устройств и комплексов противоаварийной автоматики. - схема передачи сигналов о срабатывании устройств и комплексов противоаварийной автоматики. Информация по проектам ТПиР АСУ ТП и телемеханизации: - цели создания системы; - функциональная структура: - состав задач (комплексов задач), обеспечивающих реализацию автоматизируемых функций управления; - состав операций, задач, функций, выполняемых в автоматическом режиме; - общий алгоритм функционирования системы; - организационное обеспечение системы: - функции персонала АСУ ТП; - организационная структура системы; - правовое обеспечение системы; - состав и структура комплекса технических средств системы; - алгоритмы автоматизируемой деятельности; - решения по информационной базе системы; - привязка систем классификации и кодирования информации; - решения по обеспечению обмена информацией в системе; - состав программного обеспечения; - методическое обеспечение функционирования системы. Информация по проектам ТПиР технологической связи: - цели реконструкции средств связи; - результаты инженерных изысканий трассы строительства кабелей связи; - функциональная структура технологической связи после реконструкции; - организационная структура технологической связи после реконструкции; - технологический тип связи, применяемый при реконструкции (волоконно-оптические, высокочастотные по ЛЭП, радиорелейные, спутниковые, кабельные линии связи); - состав и структура комплекса технических средств системы; - интеграция сетей связи с единой системой автоматического управления; - прочее. Краткую характеристику инвестиционного проекта привести в виде таблицы 1. |

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Основные решения по релейной защите и автоматике | Состав устройств релейной защиты и автоматики (до и после реализации проекта) |
| Противоаварийная автоматика | Состав устройств релейной противоаварийной автоматики (до и после реализации проекта) |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации | Тип системы (до и после реализации проекта) |
| Тренажер по производству переключений для оперативного персонала | Указывается необходимость установки тренажера и требования к тренажеру |
| Станционные сооружения волоконно-оптической линии связи | Участки с наименованием объектов, количество волокон и емкость системы передачи (до и после реализации проекта) |
| Центральная радиорелейная линия | Участки с наименованием объектов, количество стволов и емкость системы передачи (до и после реализации проекта) |
| Высокочастотная связь | Участки с наименованием объектов, отходящих ВЛ и емкость системы передачи (до и после реализации проекта) |
| Спутниковые системы связи | Наименование объектов (до и после реализации проекта) |
| Комплекс внутриобъектовой связи | Объекты и количество абонентов (до и после реализации проекта) |
| Инфраструктура средств связи | Требуемые показатели инфраструктуры, электропитания средств связи |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского управления ПС |  |
| Демонтаж оборудования | Тип, объем работ |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Объем необходимых инвестиций определить исходя из потребностей инвестиционного проекта. В бизнес-плане инвестиционные затраты по проекту указать в прогнозных ценах. Все инвестиционные затраты указать без учета НДС. В качестве источников определения величины инвестиционных затрат рекомендуется использовать следующие (в порядке приоритетности): - проектная документация; - проекты-аналоги; - предложения установщиков АСУТП, АСТУ и производителей приборов учёта и диагностики, релейной защиты, средств связи. |
| --- | --- |
| Обоснование инвестиционных затрат | При наличии утвержденной проектной документации в качестве обосновывающего документа к бизнес-плану представить сводный сметный расчет стоимости реконструкции объекта автоматизации и связи, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. |
| Структура инвестиционных затрат | В соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Техническое перевооружение и реконструкция объектов автоматизации и связи» (далее Методика) инвестиционные затраты в прогнозных ценах представить согласно таблице 3.1. «Инвестиционные затраты по проекту» модели для расчета экономической эффективности инвестиционных проектов класса «Техническое перевооружение и реконструкция объектов автоматизации и связи» (далее Модель). |
| Инвестиционные затраты на период реализации проекта | Инвестиционные затраты на период реализации проекта указать в целом по проекту, без разбивки по статьям затрат в соответствии с таблицей 3. Используемые заголовки в столбцах таблицы 3: - Ni – год начала реализации проекта; - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы периода вложения инвестиций; - Nx – последний инвестиционный год. |

Таблица 2. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Оборудование | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Монтаж | тыс.руб. |  |
| 1.4 | Оформление документации, паспортов | тыс.руб. |  |
| 2 | Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |
| 3. | Норма амортизации | лет |  |

Таблица 3. Инвестиционные затраты на период реализации проекта

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3 | Изменение стоимости основных средств в текущем году, возникающее в результате реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Указать сроки начала и окончания реализации проекта в соответствии с разработанным ниже графиком. |
| --- | --- |
| Укрупненный график реализации проекта | Разработать укрупненный план-график реализации проекта с указанием основных этапов работ. Примерные этапы реализации проектов ТПиР объектов автоматизации и связи: - формирование требований к разрабатываемой системе; - разработка концепции системы; - разработка и утверждение технического задания; - разработка эскизного проекта; - разработка технического проекта; - разработка рабочей документации; - монтажные работы по разработанной документации; - ввод в эксплуатацию системы; - эксплуатация и сопровождение системы. Укрупненный план-график реализации проекта разработать в программе управления проектами Microsoft Office Project. Пример план-графика реализации инвестиционного проекта приведен в таблице 4. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - Ni – год начала реализации проекта; - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы реализации проекта; - Nx – последний год реализации проекта. |
| Детальный график реализации проекта | Детальный график реализации проекта (договор с генеральным подрядчиком, утвержденная проектная документация) приложить в качестве приложения к бизнес-плану.. |

Таблица 4. План-график реализации инвестиционного проекта (пример)

| Наименование работ | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование требований к разрабатываемой системе |  |  |  |  |
| Разработка концепции системы |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение технического задания |  |  |  |  |
| Разработка эскизного проекта |  |  |  |  |
| Разработка технического проекта |  |  |  |  |
| Разработка рабочей документации |  |  |  |  |
| Монтажные работы по разработанной документации |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию системы |  |  |  |  |
| Эксплуатация и сопровождение системы |  |  |  |  |

- Маркетинговая информация

| Анализ существующего рынка сбыта в зоне реализации проекта | Описать следующую информацию по электросетевому объекту, объекты автоматизации и связи которого подлежат реконструкции: - структура потребителей по категориям (прочие и бюджетные потребители, население и потребители, приравненные к категории «население») и по уровню напряжения; (ВН - от 110 кВ, СН 1 - 35 кВ, СН 2 - 20-1 кВ, НН - 0,4 кВ и ниже); - объем передаваемой через электросетевой объект электроэнергии в течение последних 3 лет. Зона реализации проекта: - электросетевой объект, средства автоматизации и связи которого подлежат реконструкции; - совокупность ЭСО в случае реконструкции средств автоматизации и связи нескольких ЭСО. Таблицу 3.2 «Структура подключенной нагрузки» Модели перенести в данный раздел бизнес-плана (таблица 5). |
| --- | --- |
| Прогноз изменения показателей уровня надежности и качества электроснабжения | Описать мероприятия проекта, оказывающие влияние на изменение продолжительности прекращений передачи электрической энергии. Описать причины изменения коэффициента отпуска электроэнергии в случае реализации проекта. Прогноз изменения показателей уровня надежности и качества электроснабжения привести в соответствии с таблицей 3.4 «Прогноз изменения показателей уровня надежности и качества электроснабжения» (таблица 6). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблицы: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 5. Структура подключенной нагрузки в зоне реализации проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | Базовый период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подключенная нагрузка | МВт |  |
| 1.1 | Прочие и бюджетные потребители | МВт |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |
| 1.2 | Население и потребители, приравненные к категории "население" | МВт |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |

Таблица 6. Прогноз изменения показателей уровня надежности и качества электроснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии в случае реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | час/шт. |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии без реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | час/шт. |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент увеличения отпуска электроэнергии |  |  |  |  |  |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | Указать источники финансирования инвестиционного проекта. В соответствии с Методическими рекомендациями использовать следующие виды финансирования. - Собственные источники: - прибыль, направляемая на развитие; - амортизация; - реализация внеоборотных активов; - средства от эмиссии акций; - прочие собственные средства. - Привлеченные источники: - заемные средства; - облигационные займы; - лизинг; - бюджетные средства; - прочие привлеченные средства. Источники финансирования инвестиционного проекта указать в данном разделе бизнес-плана в соответствии с таблицей 3.3 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. |
| --- | --- |
| Возврат привлеченных средств | В случае использования заемных средств заполняется расчетная таблица с графиком возврата привлеченных средств в соответствии с п.5 Методических указаний и таблицей 3.3 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. Таблица 3.3 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 7). В качестве данных, обосновывающих график обслуживания привлеченных средств, привести данные по кредитам в соответствии с таблицей 8. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - N1 – год начала финансирования проекта; - N2 – год начала финансирования проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы финансирования проекта и возврата привлеченных средств; - Nх – последний год финансирования проекта и возврата привлеченных средств. |

Таблица 7. Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | Nх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прибыль, направляемая на развитие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реализация внеоборотных активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Средства от эмиссии акций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие собственные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Внешние источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заемные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Облигационные займы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Лизинг | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Бюджетные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Прочие привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Возврат финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание кредита | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Возврат основного долга | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Дивиденды по акциям | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | Погашение облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Выплата процентов по облигационным займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Погашение облигаций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 8. График привлечения и возврата кредитных средств

| Наименование работ | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Краткосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Показатели операционной деятельности

| Показатели операционной деятельности | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать используемые при расчете показателей экономической эффективности показатели операционной деятельности: - изменение полезного отпуска электрической энергии потребителям в зоне реализации проекта; - изменение выручки от операционной деятельности в результате реализации проекта; - изменение затрат при реализации инвестиционного проекта; - прогноз отчета о прибылях и убытках. |
| --- | --- |
| Изменение полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать расчет полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям в случае реализации и не реализации инвестиционного проекта, указать динамику снижения недоотпуска электрической энергии в случае реализации проекта. Порядок расчета прогнозного объема полезного отпуска электрической энергии в случае реализации и не реализации инвестиционного проекта определен п.4.1 Методических указаний. Таблица «Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 9). |
| Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и размер платы за присоединение к электрическим сетям | Представить прогноз тарифов на услуги по передаче электрической энергии и на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь в соответствии с таблицей 2.2 Модели (таблица 10). Указать документы, на основе которых был выполнен прогноз: - утвержденные тарифы (номер документа и срок действия тарифов); - индексы роста тарифов на каждый год диапазона планирования (указать использованный в прогнозировании источник). |
| Изменение выручки в результате реализации инвестиционного проекта | Описать, как изменилась выручка за счет реализации проекта, влияние изменения показателей уровня надежности и качества электроснабжения на изменение выручки. Указать прогноз изменения предотвращенного ущерба от нереализации услуг по передаче электрической энергии. Порядок расчета изменения выручки от операционной деятельности и предотвращенного ущерба от нереализации услуг в случае реализации проекта определен п.4.1 Методики. Изменение выручки отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта» Модели (таблица 11). |
| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Порядок расчета изменения затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.2 Методики. В данном разделе бизнес-плана необходимо описать те статьи затрат, по которым произошло увеличение или сокращение расходов. Указать причины изменения соответствующих статей затрат. Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии» Модели (таблица 12). |
| Прогнозный отчет о прибылях и убытках | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - выручка при реализации проекта; - себестоимость при реализации проекта; - валовая прибыль при реализации проекта; - выплата процентов по кредитам и займам; - прибыль (убыток) от операционной деятельности; - предотвращенный ущерб от перерыва в электроснабжения потребителей в виде штрафов и иных компенсационных выплат; - прибыль до налогообложения; - налог на прибыль; - чистая прибыль (убыток). Прогнозный отчет о прибылях и убытках при реализации проекта сформировать в данном разделе в соответствии с таблицей «Прогнозный отчет о прибылях и убытках» Модели (таблица 13). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 9. Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
| 1.2 | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям без реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |

Таблица 10. Прогноз изменения тарифов на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории "прочие и бюджетные потребители" |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 2. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории "население и потребители, приравненные к категории "население" |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 3. | Тариф на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь | руб./МВтч |  |  |  |  |

Таблица 11. Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение выручки от реализации электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Предотвращенный ущерб от нереализации услуг по передаче электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Итого изменение выручки | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 12. Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт основных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Оплата труда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Страховые взносы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Покупка электрической энергии на компенсацию потерь | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.1 | Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.2 | Услуги коммерческого учета электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | Услуги по испытанию и поверке приборов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.4 | Прочие услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Предотвращенный ущерб в части непосредственных затрат, связанных с восстановлением энергоснабжения потребителей и работоспособности вышедшего из строя объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | Повышение квалификации и проф. переподготовка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.4 | Расходы на страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.5 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7.1 | Налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 13. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Себестоимости от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Выплата процентов по кредитам и займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Предотвращенный ущерб от перерыва в электроснабжения потребителей в виде штрафов и иных компенсационных выплат | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 9. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| Блок показателей «Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности» | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - влияние реализации проекта на изменение полезного отпуска электроэнергии без разбивки на категории потребителей и уровни напряжения (только проекты 1, 4, 6); - влияние реализации проекта на показатель уровня качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии; - влияние реализации проекта на изменение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии; - причины изменения технологических потерь электрической энергии (только проекты 1, 4, 6). Расчетные показатели удовлетворенности потребностей в электрической энергии и мощности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 14). |
| --- | --- |
| Блок показателей «Эффективность операционной деятельности» | Необходимо ответить на следующие вопросы: - обеспечивает ли реализация проекта прибыль (с какого времени); - внедрено ли при реализации проекта инновационное оборудование (технологии); - какие статьи затрат сократятся при реализации проекта. Расчетные показатели эффективности операционной деятельности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 14). |
| Блок показателей «Стратегическое развитие компании» | Указать общий объем инвестиционных затрат по проекту. Расчетные показатели стратегического развития компании привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 14). |
| Блок показателей «Эффективность финансовой деятельности» | Необходимо описать следующую информацию: - объем и доля заемных средств в общем объеме финансирования; - объем и доля привлеченных бюджетных средств; - объем обслуживания привлеченных средств. Расчетный показатель эффективности финансовой деятельности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблица 14). |
| Блок показателей «Экономическая эффективность инвестиционного проекта» | Необходимо описать следующую информацию: - ставка дисконтирования, использованная в расчете; - налоговые ставки, использованные в расчете; - расчетный период (лет); - значения показателей экономической эффективности (NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности). Необходимо привести результаты оценки достаточности годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу. Расчетные показатели экономической эффективности привести в соответствии с таблицей 14 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 14. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед.изм. |  | N1 | N2 | … | N5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изменение объёма полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям |  | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  | час |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изменение объема технологических потерь электрической энергии |  | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эффективность операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изменение прибыли от операционной деятельности |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля стоимости оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий, в общем объеме инвестиций |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Стратегическое развитие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиционные затраты по проекту |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Эффективность финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объемные показатели и стоимость обслуживания заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля заемных средств в общем объеме финансирования (кредиты и облигационные займы) |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы привлечения кредитов и облигационных займов |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание кредитов и облигационных займов |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объем привлеченных бюджетных средств |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Дисконтированный период окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, с учетом дисконтирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NPV (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IRR (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | лет |  |  |  |  |  |  |  |

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Необходимо выполнить анализ основных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и оценить их влияние на основные показатели экономической эффективности проекта. При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса «Техническое перевооружение и реконструкция объектов автоматизации и связи» в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, использовать: - объем инвестиционных затрат по проекту; - изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии; - процентная ставка по кредиту. Результаты оценки чувствительности инвестиционного проекта привести в соответствии с таблицей 15. Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами. |
| --- | --- |

Таблица 15. Изменение показателей экономической эффективности

| Отклонения факторов от запланированных показателей | Ед. изм. | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| NPV, чистая приведенная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IRR, внутренняя норма доходности | % |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |

- Выводы

Описать выводы об экономической эффективности проекта и целесообразности его реализации, ожидаемые результаты после реализации проекта.

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу

Приложение 2. Сметный расчет стоимости внедрения объекта автоматизации и связи

Приложение 3. Детальный план-график реализации проекта