Филиал « _____________________ «  ОАО « _____________________ «

(наименование филиала)                                              (наименование МРСК)

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

инвестиционного проекта

« _____________________________________»

Класс инвестиционного проекта:

техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов (подстанций и электрических линий – воздушных и кабельных)

СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ:

высокая

Директор филиала « _____________________ «

ОАО « _____________________ «                                       ________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

ОАО « _____________________ «                                       ________________

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО « _____________________ «                                       ________________

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	5

3.	Основные технические решения	6

4.	Инвестиционные затраты	9

5.	План-график реализации инвестиционного проекта	11

6.	Маркетинговая информация	12

7.	Источники финансирования проекта	14

8.	Показатели операционной деятельности	16

9.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта	22

10.	Анализ рисков и чувствительности проекта	25

11.	Выводы	26

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу	26

Приложение 2. Сметный расчет стоимости строительства	26

Приложение 3. План-график реализации проекта	26

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Описать суть инвестиционного проекта технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов: - реконструкция и техперевооружение подстанций; - реконструкция и техперевооружение линий электропередач; Указать основной объем работ и результат реализации проекта: - замена линий электропередач протяженностью N, км - увеличение мощности подстанции; - замена электротехнического оборудования и др. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | Указать цели реализации инвестиционного проекта технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) объектов распределительного электросетевого комплекса: - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг; - повышение энергоэффективности; - снижение эксплуатационных издержек; - увеличение объема услуг по передаче электрической энергии; - выполнение предписаний надзорных органов. |
| Основание для включения ИП | В данном разделе необходимо привести технические, экономические, социальные, политические причины реализации инвестиционного проекта и включения его в инвестиционную программу: - наличие договора на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; - снятие сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям; - увеличение капитализации ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО/прирост добавленной стоимости ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО; - наличие соглашений, договоренностей с администрациями, муниципальными образованиями и т.д., связанных со строительством электросетевых объектов; - выполнение распоряжений Правительства РФ; - электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения; - выполнение целевых программ по повышению надежности электроснабжения; - выполнение целевых программ по повышению качества электроснабжения; - выполнение целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - выполнение целевых программ по снижению издержек на электроснабжение. В случае наличия официальных документов, являющихся основаниями для подготовки и включения в инвестиционные программы проектов ТПиР электросетевых объектов, их необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: - анализ данных системных замеров с заключением о необходимости увеличении пропускной способности ЛЭП; - анализ данных по загрузке в зимний максимум с заключением о необходимости увеличения трансформаторной мощности ПС; - предписания надзорных органов с указанием номера акта, выдавшего органа, срока исполнения; - наименование и реквизиты Соглашений с субъектами РФ; - распоряжения Правительства РФ; - прочее. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | Сведения об Обществе, инициирующем (реализующем) проект, включают: - полное и сокращенное наименование Общества; - юридический адрес Общества; - фактический адрес Общества; - ФИО и контактные данные руководителя Общества. |
| --- | --- |
| Сведения о филиале | Сведения о филиале Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование филиала Общества; - местонахождение филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя филиала Общества. |
| Сведения о подразделении | Сведения о подразделении филиала Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование подразделения филиала Общества; - местонахождение подразделения филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя подразделения филиала Общества. |
| Сведения об объекте инвестиций | Сведения об объекте инвестиций включают: - местонахождение объекта инвестиций; - уполномоченные для контакта по данному проекту лица (с указанием сферы их полномочий), их телефоны, факсы, адреса электронной почты. |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | Указать этап реализации проекта в соответствии с п.5: - проектно-изыскательские работы (обоснование инвестиций, ТЭО, рабочий проект); - строительно-монтажные работы по разработанной и утвержденной проектной документации; - пуско-наладочные работы; - другое. |
| --- | --- |
| Технологические решения | На основе разработанной проектной документации (в случае ее отсутствия – на основе утвержденных техническим советом Общества технических решений) описать следующую информацию: - выбор основного и вспомогательного оборудования; - главная схема электрических соединений (для проектов реконструкции подстанций); - обоснование потребности в основных видах ресурсов объекта после реконструкции или расширения (инженерно-техническое обеспечение, трудовые ресурсы и пр.); - описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе объекта после реконструкции или расширения. Краткую характеристику инвестиционного проекта привести в виде таблиц 1 и 2. |
| Реализация строительных работ | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - организационно-технологическая схема реализации проекта; - перечень видов строительных и монтажных работ; - технологическая последовательность работ; - обоснование потребности на период строительных работ в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. |
| Охрана окружающей среды (ООС) | В разделе ООС указать: - результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду; - перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта; - перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. |

Таблица 1. Технические характеристики в части ПС (ячеек ПС)

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Характеристики ПС (ячеек ПС) |  |
| Номинальные напряжения |  |
| Конструктивное исполнение подстанции и распределительных устройств (открытое, закрытое, комплексная трансформаторная подстанция, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и т.д.) |  |
| Тип схемы каждого распределительного устройства |  |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому распределительному устройству |  |
| Количество ячеек по каждому распределительному устройству |  |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов |  |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности |  |
| Система собственных нужд | 1. Количество трансформаторов собственных нужд 2. Схема на стороне 0,4 кВ |
| Система оперативного постоянного тока | 1. Количество систем оперативного постоянного тока 2. Места установки оборудования 3. Состав оборудования (количество аккумуляторных батарей, зарядно-подзарядных агрегатов, шкафов распределения оперативного тока) |
| Основные решения по релейной защите и автоматике | Состав устройств |
| Противоаварийная автоматика | Состав устройств |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации |  |
| Средства связи | Состав устройств |
| Площадь застройки | кв.м, га |
| Здания | Тип здания, материал, этажность, кв.м, куб.м |
| Демонтаж оборудования | Тип, объем работ |
| Характеристики устанавливаемого оборудования |  |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. автотрансформаторы, трансформаторы, аппараты средств компенсации реактивной мощности, выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике | Тип нового/модернизируемого оборудования и кратко вид работ |
| Вторичное электротехническое оборудование и системы (оперативно-постоянного тока, собственных нужд) |  |
| Отвод земли | кв.м, га |

Таблица 2. Технические характеристики в части линий электропередачи, соединяющей (наименование объекта) и (наименование объекта), или заходов линий

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Воздушная, кабельная или кабельно-воздушная линия |
| Передаваемая мощность |  |
| Количество цепей |  |
| Номинальное напряжение |  |
| Длина трассы |  |
| Опоры | Характеристика опор: марка, материал, количество Количество и номера новых/ модернизируемых опор |
| Провод, кабель | Марка, количество с подробным описанием технических характеристик до и после реализации проекта |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды |  |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) и способа прокладки КЛ |  |
| Вырубка просеки | га, кв.км, кв.м |
| Лежневые дороги | кв.м, кв.км |
| Условия, усложняющие строительство | болото, горы, овраги и т.п. (кв.м, кв.км) |
| Демонтаж ВЛ (КЛ, КВЛ) | Тип, объем работ |
| Использование вертолетов |  |
| Линейно-кабельные сооружения волоконно-оптической линии связи | Длина трассы, наименование участков ЛЭП, тип волоконно-оптического кабеля (ОКГТ, ОКСН и др.) |
| Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Участки с наименованием ЛЭП |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Объем необходимых инвестиций определить исходя из потребностей инвестиционного проекта. В бизнес-плане инвестиционные затраты по проекту указать в прогнозных ценах. Все инвестиционные затраты указывать без учета НДС. В качестве источников определения величины инвестиционных затрат рекомендуется использовать следующие (в порядке приоритетности): - проектно-сметная документация проекта; - предпроектные проработки; - предварительная смета проекта; - оценка по данным производителей оборудования и строительно-монтажных организаций; - оценка по проектам-аналогам. При наличии статистической базы для оценки будущего проекта могут быть использованы удельные показатели – стоимость МВА установленной мощности, стоимость километра линии и т. п. |
| --- | --- |
| Обоснование инвестиционных затрат | При наличии утвержденной проектной документации в качестве обосновывающего документа к бизнес-плану представить сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. |
| Структура инвестиционных затрат | В соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов» инвестиционные затраты в прогнозных ценах представить согласно таблице 3.1. «Инвестиционные затраты по проекту» модели для расчета экономической эффективности инвестиционных проектов класса Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов (далее Модель). |

Таблица 3. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. |  |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. |  |
| 2. | Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |

| Инвестиционные затраты на период строительства | Инвестиционные затраты на период строительства указать в целом по проекту, без разбивки по статьям затрат в соответствии с таблицей 4. Используемые заголовки в столбцах таблицы 4: - Ni – год начала реализации проекта; - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы периода вложения инвестиций; - Nx – последний год строительства. |
| --- | --- |

Таблица 4. Инвестиционные затраты на период строительства

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3 | Изменение стоимости основных средств в текущем году, возникающее в результате реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Указать сроки начала и окончания реализации проекта в соответствии с разработанным ниже графиком. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Указать вводимую и выводимую мощность реконструируемых подстанций, протяженность электрических сетей в соответствии с таблицей 5. Для проектов замены оборудования указать срок ввода-вывода оборудования. |
| Укрупненный график реализации проекта | Разработать укрупненный план-график реализации проекта с указанием следующих основных этапов работ: - начало реализации проекта; - проектно-изыскательские работы; - закупка оборудования; - поставка оборудования; - строительные работы; - монтажные работы; - пуско-наладочные работы; - ввод в эксплуатацию. Укрупненный план-график реализации проекта разработать в программе управления проектами Microsoft Office Project. Пример план-графика реализации инвестиционного проекта приведен в таблице 6. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - Ni – год начала реализации проекта; - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы реализации проекта; - Nx – последний год реализации проекта. |

Таблица 5. График ввода-вывода электросетевых объектов

| Наименование показателя | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод новой мощности | МВА/км |  |  |  |  |
| Вывод старой мощности | МВА/км |  |  |  |  |
| Прирост (+)/снижение (-) мощности | МВА/км |  |  |  |  |

Таблица 6. План-график реализации инвестиционного проекта (пример)

| Наименование работ | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации проекта |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| Закупка оборудования |  |  |  |  |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

- Маркетинговая информация

| Анализ существующего рынка сбыта в зоне реализации проекта | Описать следующую информацию по проектам технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов: - структура потребителей расширяемого объекта по категориям (прочие и бюджетные потребители, население и потребители, приравненные к категории «население») и по уровню напряжения (ВН - от 110 кВ, СН 1 - 35 кВ, СН 2 - 20-1 кВ, НН - 0,4 кВ и ниже); - объем передаваемой через реконструируемый (расширяемый) электросетевой объект электроэнергии в течение последних 3 лет. Зона реализации проекта: - реконструируемый электросетевой объект (подстанция или линия электропередачи): - подстанции и ЛЭП, нагрузки которых будут перераспределены при реконструкции ЭСО. |
| --- | --- |
| Прогноз рынка сбыта в зоне реализации проекта | Для прогнозирования перспективного рынка сбыта необходимо описать следующую информацию: - перечень заявок на технологическое присоединение к реконструируемому объекту (для проектов реконструкции ЛЭП – к подстанции, в которую заходит ЛЭП); - градостроительные планы; - нормативы потребления электроэнергии; - статистические данные по росту нагрузок в зоне реализации проекта; - коэффициент снижения удельных нормативов потребления, достигаемых внедрением энергосберегающих технологий. На основании перспективных планов по техприсоединению и развитию территорий, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов» (далее Методические рекомендации), в данном разделе прогноз рынка сбыта отобразить как таблицу «Баланс электрической энергии и мощности» Модели. Если расчет резерва/дефицита мощности выполнен в соответствии с принятой в сетевой организации методикой, необходимо привести обоснование применяемых методов расчета. Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблицы: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 7. Перспективный баланс электрической мощности в зоне реализации проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | МВА |  |  |  |  |
| 2. | Прирост установленной мощности в результате реализации инвестиционного проекта | МВА |  |  |  |  |
| 3. | Мощность к реализации | МВт |  |  |  |  |
| 4. | Планируемый объем присоединения потребителей | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 4.1 | В соответствии с поданными заявками и заключенными договорами на присоединение | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 4.2 | В соответствии с прогнозируемым спросом | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 5. | Всего подключенная нагрузка | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 6. | Резерв/дефицит мощности | МВт |  |  |  |  |
| 7. | Справочно: резерв/дефицит мощности без реализации ИП | МВт |  |  |  |  |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В данном разделе привести затраты на реализацию инвестиционного проекта с момента начала его реализации до момента окончания финансирования. В соответствии с Методическими рекомендациями использовать следующие виды финансирования. - Собственные источники: - прибыль, направляемая на развитие; - амортизация; - реализация внеоборотных активов; - средства от эмиссии акций. - Привлеченные источники: - заемные средства; - облигационные займы; - лизинг; - бюджетные средства; - прочие привлеченные средства. Источники финансирования инвестиционного проекта указать в данном разделе бизнес-плана в соответствии с таблицей 3.6 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. |
| --- | --- |
| Возврат привлеченных средств | В случае использования заемных средств заполняется расчетная таблица с графиком возврата привлеченных средств в соответствии с п.5 Методических указаний и таблицей 3.6 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. Таблица 3.6 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 8). В качестве данных, обосновывающих график обслуживания привлеченных средств, привести данные по кредитам в соответствии с таблицей 9. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - N1 – год начала финансирования проекта; - N2 – год начала финансирования проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы финансирования проекта и возврата привлеченных средств; - Nх – последний год финансирования проекта и возврата привлеченных средств. |

Таблица 8. Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | Nх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прибыль, направляемая на развитие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реализация внеоборотных активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Средства от эмиссии акций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Прочие собственные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Внешние источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заемные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Облигационные займы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Лизинг | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Бюджетные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Прочие привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Возврат финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание кредита | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Возврат основного долга | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Дивиденды по акциям | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | Погашение облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Выплата процентов по облигационным займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Погашение облигаций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 9. График привлечения и возврата кредитных средств

| Наименование работ | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Краткосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Показатели операционной деятельности

| Производственная программа | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать порядок расчета полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям в случае реализации и не реализации инвестиционного проекта. Порядок расчета прогнозного объема полезного отпуска электрической энергии в случае реализации и не реализации инвестиционного проекта определен п.4.1 Методических указаний. Таблица «Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 10). |
| --- | --- |
| Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и размер платы за присоединение к электрическим сетям | Представить прогноз тарифов на услуги по передаче электрической энергии и размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с таблицей 11 (таблица 2.2 Модели). Указать документы, на основе которых был выполнен прогноз: - утвержденные тарифы (номер документа и срок действия тарифов); - индексы роста тарифов на каждый год диапазона планирования (указать использованный в прогнозировании источник). |
| Изменение выручки в результате реализации инвестиционного проекта | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - изменение выручки за счет реализации проекта. Указать изменение выручки за счет деятельности по передаче электрической энергии и от услуг по технологическому присоединению новых потребителей; - предотвращенный ущерб от нереализации услуг по передаче электрической энергии. Порядок расчета изменения выручки от операционной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.2 Методики. Изменение выручки от операционной деятельности в случае реализации проекта отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта» Модели (таблица 12). |
| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Порядок расчета изменения затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.3 Методики. В данном разделе бизнес-плана необходимо указать те статьи затрат, по которым произошло увеличение или снижение расходов. Указать причины изменения соответствующих статей затрат. Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии» Модели (таблица 13). |
| Прогнозный отчет о прибылях и убытках | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - изменение общей выручки при реализации проекта; - изменение себестоимости при реализации проекта (при этом положительное значение изменение себестоимости при реализации проекта означает увеличение общей себестоимости по сравнению с вариантом не реализации проекта; отрицательное – снижение общей себестоимости); - валовая прибыль при реализации проекта; - прибыль (убыток) от операционной деятельности; - прочие расходы, выплачиваемые из прибыли (с описанием статей прочих расходов); - прибыль до налогообложения; - налог на прибыль; - чистая прибыль (убыток). Прогнозный отчет о прибылях и убытках при реализации проекта сформировать в данном разделе в соответствии с таблицей «Прогнозный отчет о прибылях и убытках» модели (таблица 14). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 10. Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории «население» | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории «население» | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Справочно: Всего подключенная нагрузка по категориям потребителей в случае реализации ИП | МВт |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории «население» | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 1.2 | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям без реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории «население» | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Справочно: Всего подключенная нагрузка по категориям потребителей без реализации ИП | МВт |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории «население» | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 2. | Услуги по технологическому присоединению в случае реализации ИП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | до 15 кВт | ед. |  |  |  |  |
| 2.2 | свыше 15 и до 100 кВт | кВт |  |  |  |  |
| 2.3 | свыше 100 и до 750 кВт | кВт |  |  |  |  |
| 2.4 | свыше 750 кВт | кВт |  |  |  |  |

Таблица 11. Прогноз изменения тарифов на услуги по передаче электрической энергии и ставок платы за технологическое присоединение

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории «прочие и бюджетные потребители» |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 2. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории «население и потребители, приравненные к категории «население» |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | руб./МВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 3. | Тариф на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь | руб./МВтч |  |  |  |  |
| 4. | Ставка платы за технологическое присоединение потребителей мощностью менее 15 кВт |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение выручки от реализации электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории «население» | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Изменение выручки от услуг по технологическому присоединению в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | до 15 кВт включительно | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | свыше 15 и до 100 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | свыше 100 и до 750 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | свыше 750 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Предотвращенный ущерб от нереализации услуг по передаче электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Итого изменение выручки | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 13. Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт основных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Страховые взносы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Изменение расходов на покупку электрической энергии на компенсацию потерь при реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспорт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.2 | Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | Услуги коммерческого учета электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.4 | Прочие услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Предотвращенный ущерб в части непосредственных затрат, связанных с восстановлением энергоснабжения потребителей и работоспособности вышедшего из строя объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | Коммунальные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.3 | Повышение квалификации и проф.переподготовка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.4 | Информационные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.5 | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.6 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.7 | Лизинговые платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.8 | Расходы на страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.9 | Затраты на экологию | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.10 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7.1 | Налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7.2 | Экологические платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7.3 | Прочие налоги, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 14. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарное изменение выручки от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Суммарное изменение себестоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Суммарное изменение валовой прибыли (убытка) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Выплата процентов по кредитам и займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | Предотвращенный ущерб от перерыва в электроснабжения потребителей в виде штрафов и иных компенсационных выплат | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.3 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 9. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| Блок показателей «Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности» | Необходимо описать следующую информацию: - как реализация проекта скажется на дефиците/резерве мощности при увеличении (снижении) подключенной нагрузки; - влияние реализации проекта на изменение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям; - как реализация проекта повлияет на показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии; - перечислить мероприятия, за счет реализации которых снизится продолжительность прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей в абсолютном выражении (в часах) и, как следствие, в относительном выражении (показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии). Расчетные показатели удовлетворенности потребностей в электрической энергии и мощности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| --- | --- |
| Блок показателей «Эффективность операционной деятельности» | Необходимо ответить на следующие вопросы: - как реализация проекта повлияет на долю технологических потерь в объеме передачи электрической энергии; - обеспечивает ли реализация проекта прибыль (с какого времени); - внедрено ли при реализации проекта инновационное оборудование (технологии). Расчетные показатели эффективности операционной деятельности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| Блоки показателей «Стратегическое развитие компании» и «Эффективность финансовой деятельности» | Необходимо описать следующую информацию: - суммарный объем инвестиций в прогнозных ценах; - объем и доля заемных средств в общем объеме финансирования; - объем и доля привлеченных бюджетных средств. Расчетные показатели эффективности финансовой деятельности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). |
| Блок показателей «Экономическая эффективность инвестиционного проекта» | Необходимо описать следующую информацию: - ставка дисконтирования, использованная в расчете; - налоговые ставки, использованные в расчете; - расчетный период (лет); - значения показателей экономической эффективности (NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности). Необходимо привести результаты оценки достаточности годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу. Расчетные показатели экономической эффективности привести в соответствии с таблицей 15 (таблица «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 15. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 |  | N2 | … |  | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удовлетворение потребностей в электрической энергии и мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели сбалансированности спроса на услуги по передаче электрической энергии и темпов развития электросетевого комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение подключенной нагрузки | МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности | МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей | час |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | час/шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии: | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Эффективность операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля технологических потерь в объеме передачи электрической энергии | % |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля стоимости оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий, в общем объеме инвестиций | % |  |  |  |  |  |  |
| 3. Стратегическое развитие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиционные затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Эффективность финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объемные показатели и стоимость обслуживания заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля заемных средств в общем объеме финансирования (кредиты и облигационные займы) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы привлечения кредитов и облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание кредитов и облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объем привлеченных бюджетных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Дисконтированный период окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, с учетом дисконтирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | NPV (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | IRR (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | лет |  |  |  |  |  |  |

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Необходимо выполнить анализ основных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и оценить их влияние на основные показатели экономической эффективности проекта. При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса «Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов» в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, использовать: - объем инвестиционных затрат по проекту; - изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии; - процентная ставка по кредиту. Результаты оценки чувствительности инвестиционного проекта привести в соответствии с таблицей 16. Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами. |
| --- | --- |

Таблица 16. Изменение показателей экономической эффективности

| Отклонения факторов от запланированных показателей | Ед. изм. | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| NPV, чистая приведенная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IRR, внутренняя норма доходности | % |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |

- Выводы

Описать выводы об экономической эффективности проекта и целесообразности его реализации, ожидаемые результаты после реализации проекта.

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу

Приложение 2. Сметный расчет стоимости строительства

Приложение 3. План-график реализации проекта