Филиал « _____________________ »  ОАО « _____________________ »

(наименование филиала)                                              (наименование МРСК)

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

инвестиционного проекта

« _____________________________________»

Класс инвестиционного проекта:

долгосрочные финансовые вложения

СТЕПЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ:

высокая

Директор филиала « _____________________ »

ОАО « _____________________ »                                       ________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО « _____________________ »                                       ________________

Оглавление

1.	Общая информация о проекте	3

2.	Юридический статус объекта инвестиций	4

3.	Основные технические решения	5

4.	Инвестиционные затраты по проекту	8

5.	План-график реализации инвестиционного проекта	10

6.	Маркетинговая информация	12

7.	Источники финансирования проекта	14

8.	Показатели операционной деятельности	16

9.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта	23

10.	Анализ рисков и чувствительности проекта	27

11.	Выводы	28

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу	28

Приложение 2. Обоснование инвестиционных затрат по проекту	28

Приложение 3. План-график реализации проекта	28

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | В данном разделе необходимо привести общее описание инвестиционного проекта класса «Долгосрочные финансовые вложения» (ДФВ) и указать к какому типу проектов он принадлежит: - инвестиции в ценные бумаги, - вклады в уставный капитал других организаций, - вклады по договорам совместной деятельности, - займы, выданные другим организациям, - прочие долгосрочные финансовые вложения. |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | Цель реализации проекта - стратегическое развитие Холдинга МРСК. Указать дополнительные цели реализации инвестиционного проекта ДФВ: - оказание влияния на деятельность сторонней организации и дальнейшего её поглощения (увеличение доли присутствия на рынке); - получения дополнительного дохода за счет финансовых механизмов без изменений в операционной деятельности. - создание единого электросетевого пространства; - оптимизация организационной структуры; - повышение имиджа компании; - снижение эксплуатационных издержек. |
| Основание для включения ИП | В данном разделе необходимо указать официальные документы, являющиеся основаниями для включения в инвестиционную программу проектов ДФВ. В случае наличия официальных документов, являющихся основаниями для подготовки и включения в инвестиционные программы проектов ДФВ их необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: - коммерческое предложение об участии в уставном капитале; - запрос компаний о возможностях и условиях предоставления кредита; - предложения портфельных инвестиций от брокерских компаний. |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | Сведения об Обществе, инициирующем (реализующем) проект, включают: - полное и сокращенное наименование Общества; - юридический адрес Общества; - фактический адрес Общества; - ФИО и контактные данные руководителя Общества. |
| --- | --- |
| Сведения о филиале | Сведения о филиале Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование филиала Общества; - местонахождение филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя филиала Общества. |
| Сведения о подразделении | Сведения о подразделении филиала Общества, инициирующем (реализующем) проект, включают: - наименование подразделения филиала Общества; - местонахождение подразделения филиала Общества; - ФИО и контактные данные руководителя подразделения филиала Общества. |
| Сведения об объекте инвестиций | Сведения об объекте инвестиций включают: - местонахождение объекта инвестиций; - уполномоченные для контакта по данному проекту лица (с указанием сферы их полномочий), их телефоны, факсы, адреса электронной почты. |

- Основные технические решения

Данный раздел заполняется только для проектов оказания влияния на деятельность сторонней организации и дальнейшего её поглощения.

| Этап реализации проекта | Указать этап реализации проекта: - переговоры с менеджментом (акционерами) сторонней организации об условиях участия в акционерном капитале; - проведение оценки стоимости сторонней организации; - поведение корпоративных процедур по участию в акционерном капитале сторонней организации. |
| --- | --- |
| Основные технические данные сторонней организации | В данном разделе необходимо описать следующую информацию по организации, в акционерном капитале которой планируется участие: - характеристики основного и вспомогательного оборудования (установленная мощность электротехнического оборудования (протяженность линий электропередач), завод-изготовитель, год ввода, наработка и пр.); - перечень и основные характеристики объектов недвижимого имущества. |
| Технологические решения | В случае необходимости работ по реконструкции основных средств организации, в акционерном капитале которой планируется участие, указать следующую информацию: - выбор основного и вспомогательного оборудования, подлежащего реконструкции; - главная схема электрических соединений (для проектов реконструкции подстанций); - инновационное оборудование и технологии, используемые при реконструкции; - обоснование потребности в основных видах ресурсов объекта после реконструкции или расширения (инженерно-техническое обеспечение, трудовые ресурсы и пр.); - описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе объекта после реконструкции или расширения. Краткую характеристику инвестиционного проекта привести в виде таблиц 1 и 2. |
| Реализация строительных работ | В данном разделе необходимо описать следующую информацию: - организационно-технологическая схема реализации проекта; - перечень видов строительных и монтажных работ; - технологическая последовательность работ; - обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. |
| Охрана окружающей среды (ООС) | В разделе ООС указать: - результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду; - перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. |

Таблица 1. Технические характеристики в части ПС (ячеек ПС)

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Характеристики ПС (ячеек ПС) |  |
| Номинальные напряжения |  |
| Конструктивное исполнение подстанции и распределительных устройств (открытое, закрытое, комплексная трансформаторная подстанция, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и т.д.) |  |
| Тип схемы каждого распределительного устройства |  |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому распределительному устройству |  |
| Количество ячеек по каждому распределительному устройству |  |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов |  |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности |  |
| Система собственных нужд | 1. Количество трансформаторов собственных нужд 2. Схема на стороне 0,4 кВ |
| Система оперативного постоянного тока | 1. Количество систем оперативного постоянного тока 2. Места установки оборудования 3. Состав оборудования (количество аккумуляторных батарей, зарядно-подзарядных агрегатов, шкафов распределения оперативного тока) |
| Основные решения по релейной защите и автоматике | Состав устройств |
| Противоаварийная автоматика | Состав устройств |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации |  |
| Средства связи | Состав устройств |
| Площадь застройки | кв.м, га |
| Здания | Тип здания, материал, этажность, кв.м, куб.м |
| Демонтаж оборудования | Тип, объем работ |
| Характеристики устанавливаемого оборудования |  |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. автотрансформаторы, трансформаторы, аппараты средств компенсации реактивной мощности, выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике | Тип нового/модернизируемого оборудования и кратко вид работ |
| Вторичное электротехническое оборудование и системы (оперативно-постоянного тока, собственных нужд) |  |
| Отвод земли | кв.м, га |

Таблица 2. Технические характеристики в части линий электропередачи, соединяющей (наименование объекта) и (наименование объекта), или заходов линий

| Наименование показателя | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Воздушная, кабельная или кабельно-воздушная линия |
| Передаваемая мощность |  |
| Количество цепей |  |
| Номинальное напряжение |  |
| Длина трассы |  |
| Опоры | Характеристика опор: марка, материал, количество Количество и номера новых/ модернизируемых опор |
| Провод, кабель | Марка, количество с подробным описанием технических характеристик до и после реализации проекта |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды |  |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) и способа прокладки КЛ |  |
| Вырубка просеки | га, кв.км, кв.м |
| Лежневые дороги | кв.м, кв.км |
| Условия, усложняющие строительство | болото, горы, овраги и т.п. (кв.м, кв.км) |
| Демонтаж ВЛ (КЛ, КВЛ) | Тип, объем работ |
| Использование вертолетов |  |
| Линейно-кабельные сооружения волоконно-оптической линии связи | Длина трассы, наименование участков ЛЭП, тип волоконно-оптического кабеля (ОКГТ, ОКСН и др.) |
| Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Участки с наименованием ЛЭП |

- Инвестиционные затраты по проекту

| Определение величины инвестиционных затрат | Объем необходимых инвестиций в долгосрочные финансовые вложения определить исходя из потребностей Холдинга и его ДЗО в ДФВ. Источники определения величины инвестиционных затрат рекомендуется использовать в соответствии с методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности инвестиционного проекта класса «Долгосрочные финансовые вложения» (далее Методические рекомендации). В бизнес-плане инвестиционные затраты указать в прогнозных ценах без учета НДС. |
| --- | --- |
| Обоснование величины инвестиционных затрат | Официальные документы, использованные при определении инвестиционных затрат по проекту, необходимо вынести в состав приложений к бизнес-плану. К данным документам относятся: - оценка стоимости актива; - анализ рынка ценных бумаг; - сведения об условиях кредитования ведущих кредитных организаций на момент предполагаемого предоставления займа по проекту. |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты в прогнозных ценах указать в соответствии с таблицей 3.1 «Инвестиционные затраты по проекту» модели для расчета экономической эффективности инвестиционных проектов класса «Долгосрочные финансовые вложения» (далее Модель) и п.3 Методических рекомендаций (таблица 1). |
| Инвестиционные затраты на период строительства | Инвестиционные затраты на период реализации проекта указать в целом по проекту, без разбивки по статьям затрат в соответствии с таблицей 4. Используемые заголовки в столбцах таблицы 4: - Ni – год начала реализации проекта; - Ni+1 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы периода вложения инвестиций; - Nx – последний инвестиционный год. |

Таблица 3. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты на приобретение актива в качестве долгосрочного финансового вложения | тыс.руб. |  |
| 1.1. | независимая оценка приобретаемого актива в качестве долгосрочных финансовых вложений или стоимость активов, приобретаемых в качестве ДФВ, на фондовом рынке | тыс.руб. |  |
| 1.2 | расходы организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением актива в качестве ДФВ | тыс.руб. |  |
| 1.3 | вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве ДФВ | тыс.руб. |  |
| 1.4 | оформление документации, необходимой для приобретаемого актива в качестве долгосрочных финансовых вложений | тыс.руб. |  |
| 1.5 | прочие – расходы, связанные с приобретением активов в качестве ДФВ | тыс.руб. |  |
| 2. | Инвестиционные затраты на реконструкцию (в случае поглощения) | тыс.руб. |  |
| 2.1 | проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 2.2 | строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 2.3 | оборудование | тыс.руб. |  |
| 2.4 | запчасти, комплектующие, материалы | тыс.руб. |  |
| 2.5 | здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 2.6 | прочие - расходы, связанные с реализацией ИП | тыс.руб. |  |
| 3. | Справочно: стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |
| 4. | Норма амортизации | лет |  |

Таблица 4. Инвестиционные затраты по проекту

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Ni | Ni+1 | … | Nx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные затраты на приобретение актива в качестве долгосрочного финансового вложения | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты на реконструкцию (в случае поглощения) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3 | Общая потребность в инвестициях | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4 | Стоимость оборудования, изготовленного с использованием инновационных технологий | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5 | Изменение стоимости основных средств в текущем году возникающее в результате реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Указать сроки начала и окончания реализации проекта в соответствии с разработанным ниже графиком. |
| --- | --- |
| Укрупненный график реализации проекта | Разработать укрупненный план-график реализации проекта с указанием основных этапов работ. Примерные этапы работ для проектов инвестиций в ценные бумаги: - анализ рынка ценных бумаг; - проведение корпоративных процедур по согласованию инвестирования в ценные бумаги; - выбор брокерской компании; - заключение сделки по покупке ценных бумаг; - сверка параметров заключенной сделки; - клиринг; - поставка ценной бумаги в обмен на денежный платеж. Примерные этапы работ для проектов вкладов в уставный капитал других организаций: - выбор объекта долгосрочного финансового вложения; - оценка стоимости объекта ДФВ; - проведение необходимых корпоративных процедур на одобрение реализации проекта ДФВ; - выбор посреднической организации, через которую могут быть приобретены активы ДФВ; - оформление документации, необходимой для приобретаемого актива в качестве долгосрочных финансовых вложений; - реконструкция основных средств приобретенного актива. Примерные этапы работ для проектов предоставления займов: - анализ финансовой устойчивости заемщика; - анализ условий кредитования ведущих кредитных организаций; - согласование с органами управления компании-кредитора существенных условий кредитного договора; - согласование между кредитором и заемщиком существенных условий кредитного договора; - подписание кредитного договора; - предоставление заемщику денежных средств (кредита). Укрупненный план-график реализации проекта разработать в программе управления проектами Microsoft Office Project. Пример план-графика реализации инвестиционного проекта приведен в таблице 5. |
| Детальный график реализации проекта | При наличии договора на оказание консультационных услуг по приобретению активов в качестве долгосрочных финансовых вложений детальный план-график реализации проекта вынести в состав приложений к бизнес-плану. |

Таблица 5. План-график реализации инвестиционного проекта (пример – вклад в уставный капитал других организаций)

| Наименование работ | Ni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор объекта ДФВ |  |  |  |  |
| Оценка стоимости объекта ДФВ |  |  |  |  |
| Проведение необходимых корпоративных процедур на одобрение реализации проекта ДФВ |  |  |  |  |
| Выбор посреднической организации, через которую могут быть приобретены активы ДФВ |  |  |  |  |
| Оформление документации, необходимой для приобретаемого актива в качестве ДФВ |  |  |  |  |
| Реконструкция основных средств приобретенного актива |  |  |  |  |

- Маркетинговая информация

| Проекты вкладов в акции, доли (паи), совместную деятельность, ценные бумаги | В данном разделе необходимо описать анализ рынка ценных бумаг (анализ финансовой деятельности компании в случае отсутствия обращения ее ценных бумаг на рынке), долгосрочные финансовые вложения в которые предполагается осуществить: - информация о компании-эмитенте, в ценные бумаги которой планируются ДФВ (отрасль, капитализация, финансовые результаты деятельности); - технический анализ ценных бумаг – объектов ДФВ (котировки, объемы торгов и т.п.). |
| --- | --- |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы с целью дальнейшего поглощения компании | В случае осуществления долгосрочных финансовых вложений с целью дальнейшего поглощения организации необходимо описать ее существующий и перспективный рынок сбыта. Анализ существующего рынка сбыта поглощаемой компании включает: - структура потребителей по категориям (прочие и бюджетные потребители, население и потребители, приравненные к категории «население») и по уровню напряжения; (ВН - от 110 кВ, СН 1 - 35 кВ, СН 2 - 20-1 кВ, НН - 0,4 кВ и ниже); - объем передаваемой электроэнергии в течение последних 3 лет. |
|  | Анализ перспективного рынка сбыта поглощаемой компании включает: - перечень заявок на технологическое присоединение к поглощаемому объекту; - градостроительные планы в зоне реализации проекта; - нормативы потребления электроэнергии; - статистические данные по росту нагрузок в зоне реализации проекта; - коэффициент снижения удельных нормативов потребления, достигаемых внедрением энергосберегающих технологий. Реализация проекта долгосрочных финансовых вложений с целью дальнейшего поглощения организации позволит увеличить существующий рынок услуг по передачи электрической энергии и технологического присоединения. Прогноз рынка сбыта при реализации проекта вклада в уставный (складочный) капитал с целью дальнейшего поглощения компании необходимо отобразить как таблицу «Баланс электрической энергии и мощности» Модели (таблица 6). При заполнении таблицы необходимо указывать только показатели объекта, планируемого к поглощению. Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблицы: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 6. Перспективный баланс электрической энергии и мощности

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность | МВА |  |  |  |  |
| 2. | Прирост установленной мощности в результате реализации инвестиционного проекта | МВА |  |  |  |  |
| 3. | Мощность к реализации | МВт |  |  |  |  |
| 4. | Планируемый объем присоединения потребителей | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 4.1 | В соответствии с поданными заявками и заключенными договорами на присоединение | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 4.2 | В соответствии с прогнозируемым спросом | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 5. | Всего подключенная нагрузка | МВт |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | МВт |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | МВт |  |  |  |  |
| 6. | Резерв/дефицит мощности | МВт |  |  |  |  |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В данном разделе необходимо указать источники финансирования инвестиционного проекта. В соответствии с Методическими рекомендациями использовать следующие виды финансирования. - Собственные источники: - прибыль, направляемая на развитие; - реализация внеоборотных активов; - средства от эмиссии акций; - прочие собственные средства. - Привлеченные источники: - заемные средства; - облигационные займы; - прочие привлеченные средства. Источники финансирования инвестиционного проекта указать в данном разделе бизнес-плана в соответствии с таблицей 3.7 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. |
| --- | --- |
| Возврат привлеченных средств | В случае использования заемных средств заполняется расчетная таблица с графиком возврата привлеченных средств в соответствии с п.5 Методических указаний и таблицей 3.7 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели. Таблица 3.7 «Финансирование инвестиционного проекта» Модели переносится в данный раздел бизнес-плана (таблица 7). В качестве данных, обосновывающих график обслуживания привлеченных средств, привести данные по кредитам в соответствии с таблицей 8. Используемые заголовки в столбцах таблиц: - N1 – год начала финансирования проекта; - N2 – год начала финансирования проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы финансирования проекта и возврата привлеченных средств; - Nх – последний год финансирования проекта и возврата привлеченных средств. |

Таблица 7. Финансирование и возврат привлеченных средств по проекту

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | Nх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Прибыль, направляемая на развитие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реализация внеоборотных активов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Средства от эмиссии акций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочие собственные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заемные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Облигационные займы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие привлеченные средства | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Возврат финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание кредита | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выплата процентов по кредитам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Возврат основного долга | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Дивиденды по акциям | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | Погашение облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Выплата процентов по облигационным займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Погашение облигаций | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | Прочие выплаты, связанные с возвратом финансирования | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 8. График привлечения и возврата кредитных средств

| Наименование работ | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| Долгосрочный кредит 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Краткосрочный кредит 1 |  |  |  |  |
| - Ставка % |  |  |  |  |
| - Привлечение (+) |  |  |  |  |
| - Начисленные проценты по кредиту (+) |  |  |  |  |
| - Погашение основной суммы долга (-) |  |  |  |  |
| - Выплаты процентов за кредит (-) |  |  |  |  |
| - Остаток задолженности по кредиту (+) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Показатели операционной деятельности

| Показатели операционной деятельности | В данном разделе бизнес-плана необходимо указать: - по проектам долгосрочных финансовых вложений с целью дальнейшего поглощения организации при оценке экономической эффективности приобретаемых активов рассматривается изменение основных показателей операционной деятельности в случае реализации проекта. - по проектам прочих долгосрочных финансовых вложений при оценке экономической эффективности приобретаемых активов рассматриваются абсолютные синергетические эффекты от реализации проекта. Показатели операционной деятельности проектов долгосрочных финансовых вложений с целью дальнейшего поглощения организации: - прогноз изменения отпуска электрической энергии и объемов технологического присоединения (производственная программа); - прогноз тарифов на услуги по передаче электрической энергии и размера платы за присоединение к электрическим сетям; - изменение выручки от операционной деятельности; - изменение затрат от операционной деятельности; - прогноз отчета о прибылях и убытках. Показатели операционной деятельности прочих долгосрочных финансовых вложений: - выручка при реализации проекта; - затраты при реализации проекта; - прогноз отчета о прибылях и убытках. |
| --- | --- |

- Долгосрочные финансовые вложения с целью дальнейшего поглощения организации

| Полезный отпуск электрической энергии потребителям поглощаемой ЭСО | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать порядок расчета изменения отпуска электрической энергии и объемов технологического присоединения конечным потребителям в случае реализации инвестиционного проекта. Порядок расчета изменения полезного отпуска электрической энергии в случае реализации инвестиционного проекта определен п.4.1.1 Методических указаний. Данные таблицы «Полезный отпуск электрической энергии потребителям и объемы технологического присоединения» Модели перенести в данный раздел бизнес-плана (таблица 9). |
| --- | --- |
| Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и размер платы за присоединение к электрическим сетям | Представить прогноз тарифов на услуги по передаче электрической энергии и размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с таблицей 2.2 Модели (таблица 10). Указать документы, на основе которых был выполнен прогноз: - утвержденные тарифы (номер документа и срок действия тарифов); - индексы роста тарифов на каждый год диапазона планирования (указать использованный в прогнозировании источник). |
| Выручка от операционной деятельности в результате реализации проекта | Описать изменение выручки за счет реализации проекта. Указать изменение выручки за счет деятельности по передаче электрической энергии и от услуг по технологическому присоединению новых потребителей. Порядок расчета изменения выручки от операционной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.1.1 Методики. В бизнес-плане выручку от операционной деятельности в результате реализации проекта отобразить как таблицу «Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта» Модели (таблица 11). |
| Затраты от операционной деятельности при реализации проекта | Порядок расчета изменения затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта определен п.4.2 Методики. В данном разделе бизнес-плана необходимо описать те статьи затрат, по которым произошло увеличение или сокращение расходов. Указать причины изменения соответствующих статей затрат. Затраты от операционной деятельности отобразить в соответствии с таблицей «Прогноз себестоимости услуг по передаче электрической энергии» Модели (таблица 12). |
| Прогноз отчета о прибылях и убытках | Необходимо описать следующую информацию: - выручка при реализации проекта; - себестоимость при реализации проекта; - валовая прибыль при реализации проекта; - прибыль (убыток) от операционной деятельности; - прочие доходы; - прочие расходы, выплачиваемые из прибыли (с описанием статей прочих расходов); - прибыль до налогообложения; - налог на прибыль; - чистая прибыль (убыток). Прогноз отчета о прибылях и убытках при реализации проекта сформировать в соответствии с таблицей «Прогнозный отчет о прибылях и убытках» Модели (таблица 13). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта; - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 9. Прогноз изменения отпуска электрической энергии и объемов технологического присоединения

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.кВтч |  |  |  |  |
| 2. | Услуги по технологическому присоединению в случае реализации ИП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | до 15 кВт | ед. |  |  |  |  |
| 2.2 | свыше 15 и до 100 кВт | кВт |  |  |  |  |
| 2.3 | свыше 100 и до 750 кВт | кВт |  |  |  |  |
| 2.4 | свыше 750 кВт | кВт |  |  |  |  |

Таблица 10. Прогноз изменения тарифов на услуги по передаче электрической энергии и ставок платы за технологическое присоединение

| № п/п | Виды продукции |  | Ед.изм. |  | N1 | N2 | … |  | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории "прочие и бюджетные потребители" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии для категории "население и потребители, приравненные к категории "население" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тариф на покупную электрическую энергию на компенсацию потерь |  | руб./МВтч |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ставка платы за технологическое присоединение потребителей мощностью менее 15 кВт | руб./ед. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11. Прогноз изменения выручки в результате реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Виды продукции | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение выручки от реализации электроэнергии конечным потребителям в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Изменение выручки от реализации электроэнергии конечным потребителям | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Прочие и бюджетные потребители | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Население и потребители, приравненные к категории "население" | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ВН (от 110 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 1 (35 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | СН 2 (20-1 кВ) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Изменение выручки от услуг по технологическому присоединению | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.1 | до 15 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | свыше 15 и до 100 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.3 | свыше 100 и до 750 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | свыше 750 кВт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Итого изменение выручки | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 12. Прогноз изменения себестоимости услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт основных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Изменение расходов на покупку электрической энергии на компенсацию потерь при реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Покупка электрической энергии на компенсацию потерь в случае реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Покупка электрической энергии на компенсацию потерь без реализации ИП | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспорт | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.2 | Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.3 | Услуги коммерческого учета электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3.4 | Прочие услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги связи и передачи данных | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммунальные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.3 | Повышение квалификации и проф. переподготовка | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.4 | Информационные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.5 | Юридические услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.6 | Консультационные услуги | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.7 | Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.8 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.9 | Расходы на страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.10 | Затраты на экологию | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.11 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Налоги и сборы, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | Налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | Налог на землю | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.3 | Прочие налоги, относимые на себестоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Итого изменение себестоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |

Таблица 13. Прогноз отчета о прибылях и убытках

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Себестоимость от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Валовая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | Выплата процентов по кредитам и займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие доходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7.1 | Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7.2 | Прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 8. | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 9. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |

- Прочие долгосрочные финансовые вложения

| Выручка при реализации проекта | В данном разделе бизнес-плана необходимо описать, какие источники приносят доход по долгосрочным финансовым вложениям: - проценты по предоставленным займам; - дивиденды и пр. Порядок расчета выручки при реализации проекта определен п.4.1.2 Методики. В бизнес-плане выручку при реализации проекта отобразить в соответствии с таблицей 3.6 «Прогноз доходной части от долгосрочных финансовых вложений» Модели (таблица 14). |
| --- | --- |
| Затраты при реализации проекта | Порядок расчета ежегодных затрат от реализации проекта долгосрочных финансовых вложений определен п.4.2 Методики. В данном разделе бизнес-плана необходимо описать те статьи затрат, по которым произошло увеличение или сокращение расходов. Указать причины изменения соответствующих статей затрат. Таблицу затрат от долгосрочных финансовых вложений представить в соответствии с таблицей 8 раздела 8.2. с заполнением лишь тех строк, по которым будут формироваться затраты. |
| Прогноз отчета о прибылях и убытках | Структура информации по разделу «прогноз отчета о прибылях и убытках проектов прочих долгосрочных финансовых вложений» аналогична разделу «прогноз отчета о прибылях и убытках проектов долгосрочных финансовых вложений с целью дальнейшего поглощения организации» (раздел 8.2.). |

Таблица 14. Выручка при реализации проекта долгосрочных финансовых вложений

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доход от долгосрочных финансовых вложений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дивиденды | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | Проценты по предоставленным займам | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие доходы | тыс.руб. |  |  |  |  |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

| Показатели эффективности операционной деятельности | Необходимо ответить на следующие вопросы: - для проектов долгосрочных финансовых вложения с целью дальнейшего поглощения организации: - обеспечивает ли реализация проекта прибыль (с какого времени); - за счет каких мероприятий обеспечивается прибыль при реализации проекта; - за счет каких составляющих складывается выручка при реализации проекта; - как реализация проекта скажется на величине операционных расходах компании. - для проектов прочих долгосрочных финансовых вложений: - обеспечивает ли реализация проекта прибыль (с какого времени); - как изменяется коэффициент котировки акций в расчетном периоде; - приносят ли ДФВ дивиденды; - какой планируется доля прибыли, выплачиваемой на дивиденды; - какой доход приносит капитал, вложенный в ценные бумаги; - какова величина дохода за предоставление займа. Расчетные показатели эффективности операционной деятельности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблицы 15 и 16). |
| --- | --- |
| Показатели стратегического развития компании | Необходимо ответить на следующие вопросы: - каковы инвестиционные затраты по проекту; - какова стоимость необходимой реконструкции объекта, в уставном капитале которого планируется участие (в случае поглощения).; - как изменяется величина добавленной стоимости компании в расчетном периоде Расчетные показатели стратегического развития компании привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблицы 15 и 16). |
| Показатели эффективности финансовой деятельности | Необходимо описать следующую информацию: - объем и доля привлеченных средств в общем объеме финансирования; - объем обслуживания привлеченных средств; - доля участия в акционерном капитале после реализации проекта ДФВ (в случае поглощения); - является ли финансовое положение компании устойчивым (в случае поглощения). Расчетные показатели эффективности финансовой деятельности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблицы 15 и 16). |
| Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | Необходимо описать следующую информацию: - ставка дисконтирования, использованная в расчете; - налоговые ставки, использованные в расчете; - расчетный период (лет); - значения показателей экономической эффективности (NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности). Необходимо привести результаты оценки достаточности годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу. Расчетные показатели экономической эффективности привести в соответствии с таблицей «Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта» Модели (таблицы 15 и 16). Данные привести на первые пять лет реализации проекта, но не более срока реализации проекта. Используемые заголовки в столбцах таблиц раздела: - N1 – год начала реализации проекта - N2 – год начала реализации проекта плюс один (т.е. второй год реализации проекта); - … - все последующие годы расчетного периода; - N5 – последний год расчетного периода. |

Таблица 15. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта (в случае приобретение актива с целью поглощения)

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. |  | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эффективность операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изменение прибыли от операционной деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выручка от передачи дополнительного объема электроэнергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Выручка от платы за технологическое присоединение новых потребителей | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля использования инновационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стратегическое развитие компании |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвестиционные затраты по проекту | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиционные затраты на реконструкцию приобретаемого объекта | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Добавленная стоимость компании | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Эффективность финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объемные показатели и стоимость обслуживания заемных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля заемных средств в общем объеме финансирования (кредиты и облигационные займы) | % |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Объемы привлечения кредитов и облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Обслуживание кредитов и облигационных займов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Показатели финансовой устойчивости компании |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Коэффициент автономии |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4. Экономическая эффективность инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Дисконтированный период окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, с учетом дисконтирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | NPV (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | IRR (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | % |  |  |  |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | лет |  |  |  |  |  |

Таблица 16. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта (в случае прочих долгосрочных финансовых вложений)

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед.изм. |  | N1 | N2 | … | N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эффективность операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изменение прибыли от операционной деятельности |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Коэффициент котировки акций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Величина дивиденда |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель выплаты дивидендов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Рентабельность акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Величина дохода за предоставление займа |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2. Стратегическое развитие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвестиционные затраты по проекту |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Добавленная стоимость компании |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Эффективность финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объемные показатели и стоимость обслуживания заемных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля заемных средств в общем объеме финансирования (кредиты и облигационные займы) |  | % |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Объемы привлечения кредитов и облигационных займов |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Обслуживание кредитов и облигационных займов |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4. Экономическая эффективность инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) | % |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Дисконтированный период окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, для возмещения себестоимости товаров и услуг, относимой на проект по классическому методу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB, с учетом дисконтирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | NPV (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | IRR (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости (достаточность годовых поступлений, рассчитанных методом RAB) | лет |  |  |  |  |  |  |

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Необходимо выполнить анализ основных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и оценить их влияние на основные показатели экономической эффективности проекта. При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса «Долгосрочные финансовые вложения» в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, использовать: - объем инвестиционных затрат по проекту; - изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии (в случае поглощения); - изменение дохода от неосновной деятельности (в случае прочих долгосрочных финансовых вложений); - процентная ставка по кредиту. Результаты оценки чувствительности инвестиционного проекта привести в соответствии с таблицей 17. Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами. |
| --- | --- |

Таблица 17. Изменение показателей экономической эффективности

| Отклонения факторов от запланированных показателей | Ед. изм. | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достаточность средств, полученных расчетами методом RAB, для финансирования всех затрат по инвестиционному проекту | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| NPV, чистая приведенная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| IRR, внутренняя норма доходности | % |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |

- Выводы

Описать выводы об экономической эффективности проекта и целесообразности его реализации, ожидаемые результаты после реализации проекта.

Приложение 1. Документы, обосновывающие необходимость включения проекта в инвестиционную программу

Приложение 2. Обоснование инвестиционных затрат по проекту

Приложение 3. План-график реализации проекта