УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

__________________ Демьянец Р.В.

«____» _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 6_77_120

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КИСУР (ПО SAP) В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВА

для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Москва

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг | Резакова Владислава Владимировна |  |  |
| Начальник Департамента взаимодействия с клиентами | Секрет Светлана Игоревна |  |  |
| Заместитель начальника Департамента реализации услуг и учета электроэнергии - начальник Управления реализации услуг | Бугорский Андрей Юрьевич |  |  |
| Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и перспективного развития | Лобова Наталья Сергеевна |  |  |
| Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и перспективного развития | Рубцов Роман Владимирович |  |  |
| Заместитель начальника Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления | Симонов Евгений Евгениевич |  |  |
| Начальник Управления информационных технологий Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления | Подымский Василий Александрович |  |  |
| Начальник Управления поддержки информационных технологий Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления | Старченко Вадим Владимирович |  |  |
| Начальник отдела развития и внедрения информационных систем Управления информационных технологий Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления | Белюченко Марианна Сергеевна |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Цели и задачи документа	5

1.2.	Полное наименование ПО и его условное обозначение	5

1.3.	Заказчик и Исполнитель услуг	5

1.4.	Плановые сроки начала и окончания услуги	5

1.5.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов оказанных услуг	8

1.6.	Порядок внесения изменений в ТТ	8

1.7.	Термины, сокращения и определения	8

2.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПО	9

2.1.	Назначение ПО	9

2.2.	Цели развития функциональности	9

3.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	10

3.1.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	10

3.2.	Целевое состояние автоматизируемой деятельности	10

3.3.	Функциональные Заказчики ПО	10

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПО	10

4.1.	Требования к ПО в целом	10

4.2.	Требования к функциям	13

5.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ	15

6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПО	17

6.1.	Общие требования	17

6.2.	Виды испытаний	18

6.3.	Состав, объем и методы испытаний ПО	18

7.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	19

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	19

8.1.	Общие требования к документированию	19

8.2.	Перечень подлежащих разработке документов	19

9.	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	23

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ	23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5.	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3	27

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4	27

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5	27

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) на конкурс на право заключения Договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

ТТ являются документом, определяющим основные требования Заказчика к программному обеспечению в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества.

Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться по инициативе Заказчика до окончания этапа «Разработка технического проекта» по соглашению сторон с Исполнителем.

ТТ служат основанием для проведения основных этапов оказания услуг:

- разработка технического проекта;

- реализация;

- подготовка к опытной эксплуатации;

- опытная эксплуатация.

ТТ служат основным источником информации для планирования процессов разработки и тестирования функциональности системы, а также для разработки программы и методики испытаний.

  - Полное наименование ПО и его условное обозначение

Полное наименование ПО: Программное обеспечение в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества.

Условное обозначение: ПО.

  - Заказчик и Исполнитель услуг

Заказчик - ПАО «МРСК Центра».

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Телефон: 8 (495)747-92-92.

Исполнитель на оказание услуг по разработке программного обеспечения в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества будет определен в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками.

  - Плановые сроки начала и окончания услуги

Плановые сроки начала и окончания услуг по разработке программного обеспечения в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества определяются календарным графиком оказания услуг.

Начало оказание услуги – дата заключения договора.

Окончание оказания услуги – не более девяти месяцев с даты заключения договора.

Календарный график оказания услуг согласовывается на этапе заключения договора на оказание услуг и является его неотъемлемой частью.

Перечень этапов оказания услуг по каждому направлению автоматизации и сроки реализации в календарных месяцах приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № этапа | Наименование этапа | Продолжительность реализации (месяц) |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка ПО в части автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами |  |
| 1.1 | Разработка технического проекта | 2 |
| 1.2 | Реализация | 5 |
| 1.3 | Подготовка к опытной эксплуатации | 1 |
|  | Разработка ПО в части автоматизации процессов реализации дополнительных услуг |  |
| 2.1 | Разработка технического проекта | 2 |
| 2.2 | Реализация | 5 |
| 2.3 | Подготовка к опытной эксплуатации | 1 |
|  | Разработка ПО в части автоматизации процессов реализации услуг по технической поддержке |  |
| 3.1 | Разработка технического проекта | 2 |
| 3.2 | Реализация | 5 |
| 3.3 | Подготовка к опытной эксплуатации | 1 |
|  | Разработка ПО в части автоматизации процессов реализации услуг по передаче электроэнергии |  |
| 4.1 | Разработка технического проекта | 2 |
| 4.2 | Реализация | 5 |
| 4.3 | Подготовка к опытной эксплуатации | 1 |
| 5 | Опытная эксплуатация | 1 |

Плановые сроки начала и окончания по каждому направлению автоматизации определяются календарным графиком оказания услуг и приведены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Направление автоматизации | Календарный график этапов реализации (месяц реализации от даты заключения договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разработка ПО в части автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического проекта | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |
| Опытная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Разработка ПО в части автоматизации процессов реализации дополнительных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического проекта | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |
| Опытная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Разработка ПО в части автоматизации процессов реализации услуг по технической поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического проекта | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |
| Опытная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Разработка ПО в части автоматизации процессов реализации услуг по передаче электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технического проекта | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |  |
| Опытная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов оказанных услуг

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с требованиями к приемке результатов услуг, с приложением комплекта отчетных документов. Комплект отчетных документов определен в требованиях к документированию, изложенных в п. 5 и 8 настоящего документа. Комплект отчетных документов предоставляется в печатном и электронном виде. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения не ниже Microsoft Office 2013 и выше. Предоставление отчетных материалов осуществляется не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Предварительные испытания проводятся в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра» с участием:

- Департамента взаимодействия с клиентами;

- Департамента реализации услуг и учета электроэнергии;

- Департамента технологического присоединения и перспективного развития.

Результатом предварительного тестирования ПО является подписание «Протокола предварительных испытаний». Опытная эксплуатация ПО проводится во всех филиалах компании. Результатом опытной эксплуатации ПО является оформление акта ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Порядок внесения изменений в ТТ

В настоящие ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

  - Термины, сокращения и определения

В ТТ приняты следующие термины (Таблица 2).

Таблица 2

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| SAP | Компания, производитель программного обеспечения для организаций - SAP AG |
| КИСУР (ПО SAP) | Корпоративная информационная система управления ресурсами на платформе ПО SAP |

В ТТ приняты следующие сокращения (Таблица 3).

Таблица 3

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТТ | Технические требования |
| БП | Бизнес-процесс |

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПО

  - Назначение ПО

    - Вид автоматизируемой деятельности

Создание программного обеспечения в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества для нужд ПАО «МРСК Центра» позволит оптимизировать бизнес-процессы ПАО «МРСК Центра» в части оказания услуг по технологическому присоединению, передаче электроэнергии, взаимодействию с клиентами, а также оказания дополнительных услуг потребителям.

Основное назначение программного обеспечения в части развития автоматизации следующих бизнес-процессов Общества:

- БП 6. Реализация услуг по технологическому присоединению;

- БП 7. Реализация услуг по передаче электрической энергии;

- БП 8. Реализация дополнительных услуг;

- БП 9. Управление взаимоотношениями с клиентами.

    - Объекты автоматизации

В рамках реализации проекта предусмотрено развитие автоматизации бизнес-процессов филиалов ПАО «МРСК Центра»:

- «Белгородэнерго»;

- «Брянскэнерго»;

- «Воронежэнерго»;

- «Костромаэнерго»;

- «Курскэнерго»;

- «Липецкэнерго»;

- «Орелэнерго»;

- «Смоленскэнерго»;

- «Тамбовэнерго»;

- «Тверьэнерго»;

- «Ярэнерго».

  - Цели развития функциональности

Основными целями создания ПО в КИСУР (ПО SAP) в части развития автоматизации бизнес-процессов Общества является:

- Своевременное получение требуемой информации из КИСУР (ПО SAP) ПАО «МРСК Центра»;

- Повышение качества обслуживания и уровня сервисов клиентов ПАО «МРСК Центра» за счет своевременного предоставления информации;

- Повышение эффективности от используемой функциональности КИСУР (ПО SAP) в части оказания услуг по технологическому присоединению, передаче электроэнергии, взаимодействию с клиентами, а также оказания дополнительных услуг потребителям.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Текущее состояние автоматизируемой деятельности

В настоящее время в ПАО «МРСК Центра» эксплуатируется КИСУР (ПО SAP), в которой автоматизированы процессы по технологическому присоединению, передаче электроэнергии, взаимодействию с клиентами, оказанию дополнительных услуг потребителям.

  - Целевое состояние автоматизируемой деятельности

Управление бизнес-процессами Общества в филиалах, входящих в состав ПАО «МРСК Центра», ведется с использованием действующей КИСУР (ПО SAP).

В результате разработки ПО должно быть реализовано расширение возможностей КИСУР (ПО SAP) в части автоматизации бизнес-процессов Общества для предоставления возможности оказания качественного уровня сервиса клиентам ПАО «МРСК Центра» в объеме требований к ПО.

  - Функциональные Заказчики ПО

Функциональными Заказчиками ПО являются:

| № п/п | Направление автоматизации | Ответственное структурное подразделение |
| --- | --- | --- |
|  | Управление взаимоотношениями с клиентами | Департамент взаимодействия с клиентами |
|  | Реализация дополнительных услуг | Департамент взаимодействия с клиентами |
|  | Реализация услуг по ТП | Департамент технологического присоединения и перспективного развития |
|  | Реализация услуг по передаче электроэнергии | Департамент реализации услуг и учета электроэнергии |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПО

  - Требования к ПО в целом

Функциональность разрабатываемой системы должна обеспечивать:

- Соответствие функций системы применяемым в ПАО «МРСК Центра» методологиям, положениям и стандартам реализации бизнес – процессов;

- Соответствие формируемых отчетов применяемым отчетным формам ПАО «МРСК Центра»;

- Доступный и удобный инструмент для ввода и вывода информации;

- Своевременный доступ к информации из SAP-систем, эксплуатируемых в составе КИСУР (ПО SAP) ПАО «МРСК Центра»;

- Возможность одновременной работы многих пользователей. Вероятное число пользователей, одновременно работающих с внедряемой функциональностью, должно быть определено на этапе внедрения после разработки ролевого описания;

- Ведение протокола выполнения операций по вводу и модификации информации в базе данных и мониторинг подключения пользователей к системе. Протокол операций должен обеспечивать идентификацию пользователя и времени выполнения операции.

    - Требования к структуре и функционированию

Функционирование должно быть организовано в рамках выполнения должностных обязанностей сотрудников ПАО «МРСК Центра». Сотрудники, непосредственно задействованные в процессах оказания услуг по технологическому присоединению, передачи электроэнергии, взаимодействия с клиентами, оказания дополнительных услуг потребителям должны являться пользователями системы и выполнять свои должностные обязанности с использованием средств и ресурсов системы согласно действующим в ПАО «МРСК Центра» регламентам, стандартам и инструкциям пользователей.

Для создания ПО должны использоваться возможности модуля КИСУР (ПО SAP), содержащих данные, необходимые для работы ПО.

Все категории данных информационного обеспечения системы не должны теряться при авариях электропитания и отказе блоков и модулей. Все настроечные константы, информация привязки, алгоритмы решения задач и тексты программ должны храниться на дублирующих носителях и обновляться при внесении изменений в ПО.

    - Требования к численности, квалификации персонала и режиму его работы

Численность персонала (пользователей) ПО определяется штатным расписанием служб и департаментов ПАО «МРСК Центра». Для обслуживания ПО не предусматривается создание новых служб ПАО «МРСК Центра».

Пользователи ПО должны обладать следующим уровнем квалификации: навык работы в среде ОС Windows, MS Office, КИСУР (ПО SAP), пройдена подготовка по использованию системы.

Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи должны проводиться в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс пользователя должен обеспечивать выполнение всех функций. Интерфейс пользователя, предоставляемый для взаимодействия с ПО, должен быть прост и удобен для восприятия и использования персоналом, использующим систему.

Пользователь ПО должен получать информацию, как об успешном завершении операций, так и о возникновении сбоев в ходе их выполнения или невозможности выполнения.

При выполнении длительных (более показателя назначения времени реакции интерфейса на запрос пользователя) операций, требующих значительного времени для выполнения, пользователь, по возможности, должен получать информацию о текущем ходе выполнения операции.

Сообщения об ошибках пользователей должны быть выражены полным текстом (не кодами), возможно более точно отражающим проблему. Далее должен следовать текст, с предложениями по возможным решениям проблемы, запросу дополнительной помощи и/или текст с информацией по мерам, уже предпринятым системой.

    - Требования к надежности

К ПО предъявляются следующие общие требования по обеспечению надежности:

- ПО не должно терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на рабочих станциях и периферийных устройствах.

- ПО должно обеспечивать восстановление работоспособности после устранения сбоев, аварий и отказов в работе аппаратных средств и сетевого оборудования.

- ПО должно обеспечивать сохранность данных при сбоях в электропитании технических средств, в том состоянии, которое соответствовало моменту возникновения сбоя.

- Данные, обрабатываемые ПО, должны быть защищены от некорректных действий пользователей.

- ПО должно обладать средствами защиты от действий недобросовестных пользователей, контроля вводимой информации и целостности данных.

Для обеспечения вышеперечисленных требований к надежности:

- все оборудование, входящее в состав ИС Общества, должно соответствовать международным стандартам, и иметь действующие сертификаты соответствия;

- на объекте автоматизации должны быть в наличии комплекты запасных комплектующих изделий и приборов (ЗИП);

- всё применяемое в ИС Общества общесистемное программное обеспечение должно принадлежать Заказчику на основе лицензионных соглашений;

- на объекте автоматизации должны быть предусмотрены программные и организационно-технические меры по защите программного обеспечения от заражения компьютерными вирусами;

- в составе ИС Общества должны применяться высоконадежные кластерные серверные системы, предназначенные для непрерывной работы в круглосуточном режиме;

- в ИС Общества по возможности должны применяться избыточность и резервирование аппаратных и обеспечивающих средств. В случае сбоя, отказа должно быть предусмотрено сохранение всех введенных данных и осуществление резервного копирования данных.

  - Требования к функциям

ПО разрабатывается и интегрируется в состав находящейся в продуктивной эксплуатации КИСУР (ПО SAP) ПАО «МРСК Центра».  Требования к функция должны быть уточнены и детально проработаны на этапах разработки технического проекта.

    - Автоматизация БП «Управление взаимоотношениями с клиентами»

В рамках разработки функциональности необходимо реализовать:

- Доработку рабочего интерфейса сотрудника центра обслуживания потребителей/пункта по работе с потребителями (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1);

- Внесение изменений в текущий классификатор отраслей промышленности и отдельных видов экономической деятельности, в соответствии с общероссийским классификатором (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.);

- Ведение дополнительных проверок, блокировок в обращения потребителей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3);

- Доработку функциональности КИСУР (ПО SAP) для корректной интеграции данных с Личным кабинетом клиента (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.).

- Доработку функциональности КИСУР (ПО SAP) для корректной интеграции данных с системой Контакт-Центра (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5.).

    - Автоматизация БП «Реализация дополнительных услуг»:

В рамках разработки функциональности необходимо реализовать:

- Автоматизированный расчет стоимости дополнительных услуг;

- Оптимизировать процесс формирования и печати счет договора.

Функциональные требования приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 2.1.

    - Автоматизация БП «Реализация услуг по ТП»:

В рамках разработки функциональности необходимо реализовать:

- Изменение статусов договоров ТП с дебиторской задолженностью (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1);

- Добавление полей для контроля претензионно-исковой работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2);

- Добавление полей в инфо-витрину «Тех. присоединение» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3);

    - Автоматизация БП «Реализация услуг по передаче электроэнергии»:

В рамках разработки функциональности необходимо реализовать:

- Автоматизацию бизнес-процесса «Урегулирование договорных отношений с потребителями услуг» в части автоматического формирования тела договора (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1);

- Доработку отчетности, необходимой для выявления очагов снижения потерь и формирования корректировочных актов оказанных услуг и корректировочного счета фактуры (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2);

- Создание отчетов в КИСУР (ПО SAP) «Статистика изменения соединений (привязки) точек поставки потребителей к топологии электрической сети ТОРО» и «Статистика изменения привязки топологии сети ТОРО» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3);

- Создание функциональности «Автоматизация ведения учета ограничения потребления» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4).

    - Требования к контролю процедур бизнес-процессов Общества

На этапе формирования технического проекта должны быть разработаны детальные технические требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества на основе описания в Приложении 4.5. и даны предложения по автоматизации в рамках отдельного проекта.

    - Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно разрабатываться в КИСУР (ПО SAP).

Разработка и конфигурация ПО должна осуществляться стандартными функциями и возможностями SAP, в т.ч. языком программирования ABAP. При необходимости использования нестандартных средств, информация должна быть предоставлена заказчику. Программные модули, процедуры и функции должны обязательно содержать комментарии разработчиков по реализуемым задачам.

Исполнитель на этапе подготовки технического задания должен произвести оценку количества лицензий ПО SAP и другого программного обеспечения, необходимых для работы с ПО.

    - Требования к техническому обеспечению

ПО должно интегрироваться с компонентами КИСУР (ПО SAP) ПАО «МРСК Центра», находящимися в продуктивной эксплуатации, и использовать как имеющийся комплекс технических средств, так и обеспечивать работу при внедрении новых технических средств.

    - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение ПО должно обеспечивать эксплуатацию в рамках организационной модели предоставления и управления ИТ-сервисами в ПАО «МРСК Центра».

Проект внедряется на следующих уровнях организационной структуры ПАО «МРСК Центра»:

- Профильные подразделения Исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра»;

- Профильные подразделения филиалов ПАО «МРСК Центра».

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

Разработка системы должна производиться по этапам, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование этапа | Результаты этапа | Результирующие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка технического проекта | Разработан и утвержден технический проект. | - Технический проект часть 1 - Концепция полномочий часть 1 |
| 2.1 |  |  | - Технический проект часть 2 - Концепция полномочий часть 2 |
| 3.1 |  |  | - Технический проект часть 3 - Концепция полномочий часть 3 |
| 4.1 |  |  | - Технический проект часть 4 - Концепция полномочий часть 4 |
| 1.2 | Реализация | Выполнена разработка и настройка новых функциональностей. Произведена настройка существующих функциональностей. Настроены роли пользователей. Выполнено предварительное тестирование. Проведено тестирование системы в соответствии с программой и методикой испытаний. | - Техническая спецификация на разработки часть 1 - Функциональная спецификация на разработки часть 1 - Описание настроек системы часть 1 - Программа и методика испытаний часть 1 - Концепция обучения пользователей часть 1 - Протокол предварительных испытаний часть 1 |
| 2.2 |  |  | - Техническая спецификация на разработки часть 2 - Функциональная спецификация на разработки часть 2 - Описание настроек системы часть 2 - Программа и методика испытаний часть 2 - Концепция обучения пользователей часть 2 - Протокол предварительных испытаний часть 2 |
| 3.2 |  |  | - Техническая спецификация на разработки часть 3 - Функциональная спецификация на разработки часть 3 - Описание настроек системы часть 3 - Программа и методика испытаний часть 3 - Концепция обучения пользователей часть 3 - Протокол предварительных испытаний часть 3 |
| 4.2 |  |  | - Техническая спецификация на разработки часть 4 - Функциональная спецификация на разработки часть 4 - Описание настроек системы часть 4 - Программа и методика испытаний часть 4 - Концепция обучения пользователей часть 4 - Протокол предварительных испытаний часть 4 |
| 1.3 | Подготовка к опытной эксплуатации | Выполнена настройка продуктивной системы. Проведено обучение пользователей. | - Рабочая инструкция пользователя часть 1 - Протокол подготовки пользователей часть 1 - Акт ввода в опытную эксплуатацию часть 1 |
| 2.3 |  |  | - Рабочая инструкция пользователя часть 2 - Протокол подготовки пользователей часть 2 - Акт ввода в опытную эксплуатацию часть 2 |
| 3.3 |  |  | - Рабочая инструкция пользователя часть 3 - Протокол подготовки пользователей часть 3 - Акт ввода в опытную эксплуатацию часть 3 |
| 4.3 |  |  | - Рабочая инструкция пользователя часть 4 - Протокол подготовки пользователей часть 4 - Акт ввода в опытную эксплуатацию часть 4 |
| 5 | Опытная эксплуатация | Проведена опытная эксплуатация и приемочные испытания. Произведен ввод в промышленную эксплуатацию. | - Паспорт информационной системы - Протокол приемочных испытаний - Акт ввода в промышленную эксплуатацию |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПО

  - Общие требования

Результаты оказанных услуг оформляются в порядке, установленном договором на оказание услуг по разработке ПО. Порядок предъявления результатов оказанных услуг по разработке ПО определяется условиями договора.

Для проведения испытаний формируется комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Виды испытаний

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемого ПО требованиям ТЗ, разработанных в ходе реализации проекта.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций ПО, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Для проверки выполнения заданных функций ПО устанавливаются следующие виды испытаний:

- предварительные испытания (функциональное и интеграционное тестирование);

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

  - Состав, объем и методы испытаний ПО

Для создания условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие разрабатываемого ПО техническим требованиям, и возможности эффективного использования ПО в ПАО «МРСК Центра» должен быть проведен комплекс функциональных, технических и организационных мероприятий:

- согласование и утверждение программы и методики испытаний;

- присвоение пользователям ролей для работы в системе;

- предоставление списка и состав членов комиссии, участвующих в тестировании и уполномоченных для подписания «Протокола предварительных испытаний» и «Протокола приемочных испытаний».

Для проверки выполнения заданных функций ПО должно быть проведено интеграционное тестирование. Тестирование проводится в тестовой среде и может быть разделено на предварительное и приемочное.

Предварительное тестирование проводится на тестовых данных и может не включать: миграцию данных, тестирование ролей пользователей и интерфейсов.

Приемочное тестирование является обязательным, оно должно охватывать всю функциональность ПО, должно проводиться на продуктивных ролях и на продуктивных данных или максимально приближенным к ним.

Все замечания должны быть зафиксированы в «Реестре замечаний» и устранены согласно утвержденному «Графику устранения замечаний».

Результаты тестирования должны утверждаться в «Протоколе предварительных испытаний», «Протоколе приемочных испытаний».

После исправления замечаний проводится повторное тестирование исправленных ошибок. Результаты тестирования исправлений замечаний должны утверждаться в «Протоколе устранения замечаний».

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Для создания условий функционирования объектов автоматизации, при которых гарантируется соответствие ПО требованиям, содержащихся в настоящем документе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- организация рабочих мест в филиалах и исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра»;

- проведение подготовки персонала по работе с ПО;

- установка и настройка программного обеспечения;

- актуализация результирующих документов после завершения процесса опытной эксплуатации в соответствии с изменениями, вносимыми в ПО в течении и по результатам данного этапа.

Концепция подготовки пользователей предоставляется Исполнителем и утверждается Заказчиком в согласованные с Заказчиком сроки. Концепция подготовки пользователей должна содержать сроки оказания услуг и ответственных исполнителей.

Исполнитель должен предоставить гарантии качества оказанных услуг сроком не менее 12-ти месяцев с момента передачи системы в промышленную эксплуатацию. В рамках гарантийных обязательств должно производиться исправление выявленных после ввода ПО в промышленную эксплуатацию ошибок и отклонений от подходов, допущений и форматов, содержащихся в проектной документации на ПО, согласованной с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

  - Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней должны представляться в электронном виде в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных документов в соответствии со сроками, указанными в плане оказания услуг по разработке ПО.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с заказчиком.

Перечень необходимых документов определяется ПАО «МРСК Центра» по документированию проектов при создании информационных систем.

Перечень подлежащих разработке документов приведен в Таблице 4 п. 5.1, краткое содержание документов приведено в Таблице 5:

Таблица 5

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
|  | Технический проект | Документ определяет способы и механизмы реализации функциональных требований, в соответствии с данными техническими требованиями, информацию о проектировании технической архитектуры информационного решения. |
|  | Концепция полномочий | Определяет, какие роли будут созданы в системе, каким образом будут распределены полномочия между ролями для выполнения всех бизнес – процессов в соответствии с требованиями к информационному решению, описывает полномочия с использованием терминологии бизнес-процессов, без использования технических деталей реализации полномочий. |
|  | Концепция обучения пользователей | Список курсов обучения с привязкой к ролям, используемым в системе, количеством часов, выделенным на каждый курс, список сотрудников заказчика, проходящих обучение с указанием курса обучения, программа каждого курса с кратким содержанием каждого занятия. |
|  | Описание настроек Системы | Документирование настроек системы с целью обеспечения преемственности реализованных проектных решений средствами конфигурации на базе стандартных возможностей системы SAP. |
|  | Функциональная спецификация на разработки | Описание информации по функциональному описанию выбранного объекта проектирования (отчёты, интерфейсы, формы, расширения стандартной функциональности, программы конвертации данных). |
|  | Техническая спецификация на разработки | Фиксация технических параметров разработок, входящих в объем информационной системы, в том числе для технического описания программ конвертации данных. |
|  | Программа и методика испытаний | Содержит перечень объектов и функций испытаний; состав предъявляемой документации; описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями Системы; описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний; условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов; очередность испытаний частей Системы; порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний; условия и порядок функционирования частей Системы и Системы в целом; продолжительность опытной эксплуатации, достаточной для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы; порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации; критерии приемки Системы. |
|  | Паспорт информационной системы | Содержит техническое описание информационной системы: информацию об аппаратном и программном обеспечении компонентов системы, технологиях ввода и получения данных, портах и протоколах взаимодействия систем, схемах контроля доступа. |
|  | Рабочая инструкция пользователя | Содержит назначение Системы, ее цели и задачи; требования к аппаратному обеспечению; подготовка к работе (пошаговая инструкция для запуска Системы); описание операций (пошаговая инструкция с подробно расписанными действиями пользователя, каждое действие пользователя должно сопровождаться снимком экрана (скриншотом), в котором должны быть выделены все значимые для пользователя элементы (экранные кнопки, рабочие области, различные интерфейсы) и указаны их функции и назначение); аварийные ситуации (пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы Системы); рекомендации по освоению, для всех групп пользователей. В Инструкциях пользователей отображается порядок действий пользователей в системе для получения тех или иных результатов. Инструкция пользователя составляется для каждого процесса, в котором он принимает непосредственное участие. |
|  | Протокол предварительных испытаний | Документ содержит информацию о результатах предварительных испытаний. |
|  | Протокол подготовки пользователей | Документ содержит информацию о результатах подготовки пользователей. |
|  | Протокол приемочных испытаний | Документ содержит информацию о результатах приемочных испытаний. |
|  | Акт ввода в опытную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к началу опытной эксплуатации. |
|  | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к промышленной эксплуатации. |

- ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

ГОСТ 19.104-78 Основные надписи

ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам

ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Документы, предоставляемые Участником конкурсных процедур:

- Опыт участника по внедрению и сопровождению ПО SAP на предприятиях распределительного электросетевого комплекса в качестве генерального подрядчика должен составлять не менее 3-х лет. Для подтверждения Участник должен предоставить копии договоров и актов выполненных работ, а также контактные данные Заказчика по каждому договору.

- Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (согласно образцу формы, представленной в конкурсной документации).

- Копию сертификата, подтверждающего наличие у Участника системы менеджмента качества, соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001.

- Копию сертификата, подтверждающего наличие у Участника сертифицированной системы управления услугами (СУУ), соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1.

- Копию сертификата, подтверждающего наличие у Участника статуса SAP Service Partner. В случае участия в конкурсе коллективного участника данное требование распространяется на каждого члена коллективного участника.

- Копию сертификата PMP или IPMA предлагаемого менеджера/руководителя проекта Участника.

- Информацию о руководителе проекта, свидетельствующую об опыте участия в 3-х и более проектах по внедрению решений SAP ERP в роли проектного менеджера.

- Копии сертификатов участников проектной команды, подтверждающих:

- наличие у Участника конкурсных процедур не менее одного специалиста, сертифицированного SAP Certified Associate - Utilities with SAP ERP 6.0.

- наличие у Участника конкурсных процедур не менее одного специалиста, сертифицированного SAP Certified Associate Enterprise Architect.

- наличие у Участника конкурсных процедур не менее пяти специалистов, сертифицированных SAP Certified Application Associate - Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair).

- Не менее 3-х специалистов, сертифицированных SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.0.

- Наличие писем правообладателя, подтверждающих статус участника ТЗП в качестве его официального партнера, возможность распространения последним ПО и оказания соответствующих услуг (техническая поддержка, модификация ПО и т.д.) третьим лицам, отсутствие/наличие у него каких-либо ограничений и запретов на осуществление указанных действий.

Исполнитель в техническом предложении должен предоставить оценку лицензий, необходимых для разработки и внедрения ПО.

Исключительное право на разработанное по Договору программное обеспечение, далее Программа, принадлежит Заказчику. Исполнитель вправе использовать Программу для собственных нужд (без получения коммерческой выгоды) на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Исполнитель не вправе использовать исходные коды (части) разработанной по Договору Программы при разработке другого программного обеспечения для третьих лиц без согласия Заказчика.

Исполнитель не имеет права передавать копию исходных материалов Программы, копию исходных кодов Программы или копию самой Программы на каких-либо условиях третьей стороне без письменного согласия на то Заказчика.

Услуги по разработке ПО должны оказываться Исполнителем в соответствии с регламентирующими документами Заказчика, которые будут им разработаны, согласованы и предложены к применению в рамках договора на оказание услуг. Указанные документы будут применяться сторонами в части, не противоречащей настоящим техническим требованиям и условиям заключенного договора.

Исполнитель обязан устранять выявленные ошибки в разработанном ПО в течение гарантийного периода (не менее 12 месяцев), начиная с даты ввода системы в промышленную эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

Техническое задание на расширение функциональности для ведения обращений клиентов ПАО «МРСК Центра».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.

Техническое задание «Внесение изменений в текущий классификатор отраслей промышленности и отдельных видов экономической деятельности, в соответствии с общероссийским классификатором»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

Техническое задание «Введение дополнительных проверок, блокировок в обращения потребителей»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.

Техническое задание «Доработка функциональности КИСУР (ПО SAP) для корректной интеграции данных с Личным кабинетом клиента».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5.

Техническое задание «Доработка функциональности КИСУР (ПО SAP) для корректной интеграции данных с системой Контакт-Центра».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

Техническое задание «Изменение статусов договоров ТП с дебиторской задолженностью»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2

Техническое задание «Добавление полей для контроля претензионно-исковой работы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3

Техническое задание «Добавление полей в инфо-витрину «Тех. присоединение»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1

Техническое задание «Автоматическое формирование тела договора»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2

Техническое задание «Доработка отчетности, необходимой для выявления очагов снижения потерь и формирования корректировочных актов оказанных услуг и корректировочного счета фактуры.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3

Техническое задание «Создание отчетов по изменению привязок точек поставки»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4

Техническое задание «Автоматизация ведения учета ограничения потребления»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5

Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества.