УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг,

и.о. заместителя генерального директора по КиТАСУ

______________ Михайленко К.С.

«___» ________________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКие требования 6_77_187

на право заключения договора на оказание услуг по разработке ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ (ЧАСТЬ 3)

для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1.	Введение	4

1.2.	Полное наименование ПО и его условное обозначение	4

1.3.	Заказчик и Исполнитель услуг	4

1.4.	Плановые сроки начала и окончания оказания услуг	4

1.5.	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг	5

1.6.	Порядок внесения изменений в ТТ	5

1.7.	Термины, сокращения и определения	5

2.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ПО	6

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	7

3.1.	Объекты автоматизации	7

3.2.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	7

3.3.	Целевое состояние автоматизируемой деятельности	7

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПО	8

4.1.	Требования к ПО в целом	8

4.2.	Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества	10

5.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ	10

6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПО	11

6.1.	Общие требования	11

6.2.	Виды испытаний	11

6.3.	Гарантийный срок	12

7.	ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	12

7.1.	Подготовка информации	12

7.2.	Инсталляция прикладного программного обеспечения	12

7.3.	Мероприятия по обучению персонала	12

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	12

8.1.	Общие требования к документированию	12

8.2.	Перечень подлежащих разработке документов	12

9.	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	13

Приложение № 1	15

Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов	15

Приложение № 2	16

Требования к исполнителю	16

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Введение

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) на право заключения Договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения в части развития автоматизированной системы сервисной поддержки (часть 3) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

ТТ являются документом, определяющим основные требования Заказчика к оказанию услуг и дорабатываемому программному обеспечению.

ТТ служат основанием для выполнения следующих основных этапов договора на оказание услуг:

- разработка технического задания;

- реализация;

- опытная эксплуатация.

ТТ служат основным источником информации для планирования процессов разработки и тестирования функциональности системы.

  - Полное наименование ПО и его условное обозначение

Полное наименование ПО: автоматизированная система сервисной поддержки (Service Desk), реализованная на платформе Naumen Service Desk.

Условное обозначение: Система.

  - Заказчик и Исполнитель услуг

Заказчик:

ПАО «Россети Центр».

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, дом 15.

Телефон: 8 (495)747-92-92.

Исполнитель на оказание услуг по разработке программного обеспечения будет определен в результате анализа заявок, представленных на закупочную процедуру потенциальными подрядчиками.

  - Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Плановые сроки начала и окончания услуги по разработке Системы определяются календарным графиком оказания услуги.

Плановый срок начала: дата заключения договора.

Плановый срок окончания: не более семи месяцев с даты заключения договора.

Календарный график оказания услуг согласовывается на этапе заключения договора на оказание услуг и является его неотъемлемой частью.

Перечень этапов и сроки реализации приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование этапа | Продолжительность реализации (месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания | Не более 1 месяца с момента заключения договора |
| 2 | Реализация | Не более 5 месяцев с момента завершения этапа 1 |
| 3 | Опытная эксплуатация | Не более 1 месяца с момента завершения этапа 2 |

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказания услуг

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с требованиями к приемке результатов услуг, с приложением комплекта отчетных документов. Комплект отчетных документов определен в требованиях к документированию, изложенных в п. 6 настоящего документа. Комплект отчетных документов предоставляется в печатном и электронном виде. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения не ниже Microsoft Office 2013 и выше. Предоставление отчетных материалов осуществляется не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Испытания проводятся в исполнительном аппарате ПАО «Россети Центр» с участием Департамента поддержки информационных технологий. Результатом тестирования Системы является подписание «Протокола приемочных испытаний».

  - Порядок внесения изменений в ТТ

В настоящие ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена закупочной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех заявок, представляемых на закупочную процедуру.

  - Термины, сокращения и определения

В ТТ приняты следующие термины (Таблица 2).

Таблица 2

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| База данных Конфигурационных единиц | Конфигурационная база данных, содержащая информацию обо всех элементах ИТ-инфраструктуры, подлежащих учету, согласно процессу «Управления конфигурациями» |
| ДИР | Подсистема Системы для управления доступом к информационным ресурсам Заказчика |
| Заказчик, Общество | ПАО «Россети Центр» |
| Исполнитель | Компания, выполняющая работы, определенная в результате анализа заявок, представленных на закупочную процедуру потенциальными подрядчиками |
| Система | Автоматизированная система сервисной поддержки (Service Desk), реализованная на платформе Naumen Service Desk |

В ТТ приняты следующие сокращения (Таблица 3).

Таблица 3

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| БДКЕ | База данных конфигурационных единиц |
| БП | Бизнес-процесс |
| ЗнИ | Запрос на изменение |
| ИС | Информационная система |
| КЕ | Конфигурационная единица |
| КИСУР (ПО SAP) | Корпоративная информационная система управления ресурсами на базе программного обеспечения компании SAP SE |
| ПО | Программное обеспечение |
| СЦ | Сервисный центр Naumen |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТН | Технологическое нарушение |
| ТТ | Технические требования |

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ПО

Система предназначена для повышения уровня автоматизации деятельности ИТ-подразделений:

- Обеспечения непрерывности бизнес-процессов Заказчика.

- Повышения качества обслуживания и уровня удовлетворенности пользователей.

- Снижения стоимости предоставляемых ИТ-сервисов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Объекты автоматизации

В рамках реализации проекта предусмотрена доработка Системы для нужд филиалов ПАО «Россети Центр»:

- «Белгородэнерго»;

- «Брянскэнерго»;

- «Воронежэнерго»;

- «Костромаэнерго»;

- «Курскэнерго»;

- «Липецкэнерго»;

- «Орелэнерго»;

- «Смоленскэнерго»;

- «Тамбовэнерго»;

- «Тверьэнерго»;

- «Ярэнерго».

  - Текущее состояние автоматизируемой деятельности

В настоящее время в ПАО «Россети Центр» создана и внедрена автоматизированная система сервисной поддержки (Service Desk) в части модулей:

- управление инцидентами и запросами на обслуживание;

- управление изменениями;

- управление конфигурациями;

- управление знаниями;

- управление проблемами;

- управление доступом;

- управление событиями;

- управление каталогом сервисов.

  - Целевое состояние автоматизируемой деятельности

В результате разработки ПО в рамках реализации данного проекта должно быть реализовано расширение возможностей и повышение уровня автоматизации системы сервисной поддержки (Service Desk) в части модулей:

- управление инцидентами и запросами на обслуживание;

- управление изменениями;

- управление конфигурациями;

- управление событиями.

Повышение уровня автоматизации вышеуказанных модулей позволит обеспечить автоматизацию процесса управления инцидентами и процесса управления запросами на обслуживание, а также процессов управления конфигурациями и событиями, улучшение качества обслуживания пользователей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПО

  - Требования к ПО в целом

По итогам доработки Система должна обеспечивать следующую функциональность:

Таблица 4

| № п/п | Описание запроса/доработки |
| --- | --- |
|  | Необходимо устранить инцидент в работе АСУСП Naumen - при добавлении объектов в справочник посредством скрипта(ов) импорта, в случае, если в шаблоне импорта значения атрибутов расположений "Участок", "Район", а также других справочных атрибутов, например "Вид объекта", указаны некорректно (т.е. не совпадают с уже имеющимися), система создаёт некорректно указанные значения. Данное поведение системы приводит к тому, что после таких импортов приходится вручную актуализировать информацию в справочнике объектов. Данный процесс является достаточно трудоёмким и требует времени на анализ и исправление ошибок. В случае, если в шаблоне импорта указанные значения каких-либо справочных атрибутов не совпадают с уже имеющимися, система должна пропускать такие строки и не создавать объекты. |
|  | Доработка для управления событиями. Из средства мониторинга Инити-соло будут приходить события со следующими параметрами: - Сервис. - Компонент сервиса (возможно необходимо будет передать иерархию компонентов). - Тип запроса. - Сообщение (уже имеется в управлении событиями). - Дата и время возникновения. - Дата и время завершения. - Уникальный ID оборудования (уже имеется в управлении событиями). - Наименование затронутых сервисов. - Способ обнаружения. АСУСП должна выполнить действия согласно приведенной таблице. Т.е. заполнить поля на карточке регистрации запроса и зарегистрировать запрос согласно описанных параметров |
|  | Необходимо выполнить настройку системы в части оповещений из ЗнИ. При изменении вручную группы исполнителей в ЗнИ новой группе исполнителей не отправляется оповещение о поступлении запроса. |
|  | При отзыве массового запроса все его подчиненные запросы также отзываются (пример на тестовом приложении: массовый 934831 и связанный с ним инцидент 934820). Необходимо настроить, чтобы при отзыве массового запроса подчиненные инциденты отвязывались от массового (как если бы их отвязали вручную) |
|  | Доработка - если есть конструкция ГЗ+ДЗ, то в ДЗ можно выбрать КЕ не только по выбранному расположению, но и от других объектов. Необходимо исправить - в ДЗ должны выбираться КЕ только от привязанного расположения |
|  | Доработка. При открытии списка «Канал связи» с карточки сотрудника дополнительно фильтруется список подрядчиков в атрибуте «Оператор связи» по следующей логике: 1. Если сотрудник (под которым осуществлен вход в систему) входит в команду менеджеров процесса управления конфигурациями, то ему доступны для выбора все значения атрибута «Оператор связи» типа Подрядчик. 2. Если сотрудник (под которым осуществлен вход в систему), не входит в команду менеджеров процесса управления конфигурациями, то необходимо выдавать результаты фильтрации в зависимости от того, к какому обществу принадлежит сотрудник: 2.1. Если у сотрудника в атрибуте «Верхнеуровневая принадлежность к ПАО» указано «Россети Центр», то необходимо в атрибуте «Оператор связи» показывать Подрядчиков, у которых «Верхнеуровневая принадлежность к ПАО» является «Россети Центр» или пустое. 2.2. Если у сотрудника в атрибуте «Верхнеуровневая принадлежность к ПАО» указано «Россети Центр и Приволжье», то необходимо в атрибуте «Оператор связи» показывать Подрядчиков, у которых «Верхнеуровневая принадлежность к ПАО» тоже является «Россети Центр и Приволжье» |
|  | На формах добавления и редактирования карточек КЕ категории «Канал связи», «Каналы связи распределительной сети» и «ВОЛС» необходимо настроить фильтрацию в полях «Точка А (Объект)» и «Точка Б (Объект)» так, чтобы для выбора отображались значения объектов тех или иных РЭС в зависимости от значений, указанных в полях «Точка А (Район)» и «Точка Б (Район)» соответственно. Уточнение: реализация для всех категорий КЕ, на карточках которых выведены данные атрибуты (Канал связи, ВОЛС, КЛС ВЛС) * Для категории «Каналы связи распределительной сети» актуальность под вопросом в виду планов по объединению двух категорий КЕ в одну: «Канал связи» и «Каналы связи распределительной сети» |
|  | На карточках пользовательских запросов (при их подаче) в поле, где необходимо выбрать КЕ, требуется разработать скрипт фильтрации таким образом, чтобы для пользователя, на которого формируется запрос, в выпадающем списке отображались только те КЕ, пользователем которых он является. На данный момент у пользователей присутствует возможность выбора КЕ, пользователем которых он не является, в т.ч. КЕ, находящихся на технологических объектах |
|  | Корректировка для ТН форматов уведомлений о назначении запроса в личную ответственность и при возобновлении запроса |
|  | Осуществить выполнение проверки на заполненность атрибутов «Выполненные работы (решение)» и «Комментарий» |
|  | Реализовать доработку копирования КЕ с помощью скриптовой логики. Будет выполняться ДПС по новой кнопке копирования. При этом копироваться будут атрибуты, указанные в определенной группе атрибутов. Наполнение этой группы атрибутов может разниться для разных типов КЕ, и включать ссылочные атрибуты. ДПС в данном случае будет одно |
|  | Доработка оповещений по ЗнИ при смене состояний |
|  | Доработка ЗнИ. При входе в статус Выполнен (done) очищать ответственного и заполнять атрибуты «Кем решен (группа)» и «Кем решен (сотрудник)» |
|  | Устранить прикрепление вложенного в головной запрос файла в рассылках для ППР |
|  | В уведомлении группы руководителей о возобновлении запроса на ТН (OpoveshenieRukovoditeleiVozobnovlenie) не заполняется поле Исполнитель, если в запросе есть ДЗ. Если запрос без ДЗ, то в оповещении Исполнитель заполняется. Необходимо изменить оповещение, чтобы и по запросу с ДЗ поле заполнялось |
|  | Доработка оповещения о согласовании запросов |
|  | Изменить префикс для категории БДКЕ «Системный блок» |
|  | Настройка дашбордов |

  - Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества

На этапе разработки технического задания должны быть проработаны требования по автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов в соответствии с Приложением № 1 и сделан вывод о возможности реализации этих требований.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

Разработка Системы должна производиться по этапам, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| № этапа | Наименование этапа | Результаты этапа | Результирующие документы по этапу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технического задания | Разработано и утверждено техническое задание | - Техническое задание |
| 2. | Реализация | Произведена доработка функциональности. Проведены испытания | - Протокол предварительных испытаний. - Акт ввода в опытную эксплуатацию. - Техническая спецификация на разработки - Функциональная спецификация на разработки. |
| 3 | Опытная эксплуатация | Проведена опытная эксплуатация. Произведен ввод в промышленную эксплуатацию | - Паспорт информационной системы. - Протокол приемочных испытаний. - Акт ввода в промышленную эксплуатацию |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПО

  - Общие требования

Результаты оказанных услуг и порядок их предъявления оформляются в порядке, установленном договором на оказание услуг по разработке ПО.

Для проведения испытаний формируется комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Виды испытаний

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемого ПО требованиям технического задания (ТЗ) проекта.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций Системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении.

Для проверки выполнения заданных функций системы устанавливаются следующие виды испытаний:

- предварительные испытания доработок системы;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания по доработкам системы.

Исполнитель должен устранить дефекты, выявленные по итогам опытной эксплуатации в согласованный сторонами срок.

  - Гарантийный срок

Гарантийный срок, в течение которого Исполнителем за свой счет осуществляется устранение ошибок и недочетов по замечаниям Заказчика, выявленных после приемки работ составляет 12 месяцев.

Результат работы системы считается ошибкой или недочетом, если он явно не соответствует требованиям, сформулированным в ТЗ на доработки Системы.

- ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Подготовка информации

Для создания условий функционирования объектов автоматизации, при которых гарантируется соответствие ПО требованиям, содержащимся в настоящем документе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- настройка программного обеспечения;

- актуализация результирующих документов после завершения процесса опытной эксплуатации в соответствии с изменениями, вносимыми в ПО в течении разработок и по результатам тестирования.

  - Инсталляция прикладного программного обеспечения

Требования не предъявляются.

  - Мероприятия по обучению персонала

Требования не предъявляются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

  - Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней представляется в электронном виде в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных документов в соответствии со сроками, указанными в плане оказания услуг по разработке ПО.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть сформированы на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком.

Перечень необходимых документов определяется требованиями ПАО «Россети Центр» по документированию проектов при создании информационных систем.

Перечень подлежащих разработке документов и краткое содержание документов приведено в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | Документ определяет способы и механизмы реализации функциональных требований, в соответствии с техническим заданием, информацию о проектировании технической архитектуры информационного решения |
| 2 | Паспорт информационной системы | Содержит общие сведения о разрабатываемой информационной системе |
| 3 | Функциональная спецификация на разработки | Описание информации по функциональному описанию выбранного объекта проектирования (отчёты, интерфейсы, формы, расширения стандартной функциональности, программы конвертации данных) |
| 4 | Техническая спецификация на разработки | Фиксация технических параметров разработок, входящих в объем информационной системы, в том числе для технического описания программ конвертации данных |
| 5 | Протокол предварительных испытаний | Документ содержит информацию о результатах предварительных испытаний |
| 6 | Акт ввода в опытную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности Системы к началу опытной эксплуатации |
| 7 | Протокол приемочных испытаний | Документ содержит информацию о результатах приемочных испытаний |
| 8 | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности Системы к промышленной эксплуатации |

- ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

ГОСТ 19.104-78 Основные надписи.

ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам.

ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

Приложение № 1

Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов

Система должна обеспечить выполнение следующих требований:

1.	Возможность тестирования существующих контролей на предмет их актуальности и эффективности их дизайна, а также проектирования и встраивания в систему новых контрольных процедур.

2.	 Возможность формирования системой отчетности по совершаемым в системе контролям, в том числе с использованием, при проектировании такой отчетности, формы матриц контролей и рисков, закрепленной ОРД Общества.

3.	Возможности проведения в системе самооценки эффективности системы внутреннего контроля и эффективности дизайна контрольных процедур, формировании чек-листов самооценки в соответствии с методикой самооценки, закрепленной ОРД Обществ, а также формирования отчета о проведённой самооценки по форме в соответствии с утвержденной методикой.

4.	Возможность визуального представления выполненных автоматизированных контрольных процедурах и их результатах на одном экране – информационной панели (Дашборд).

5.	Возможность включать в состав работ «тестирование» контролей с формированием протокола тестирования.

6.	Возможность включения в Рабочую инструкцию пользователя перечня автоматизированных контролей, реализованных в Системе, которые должны, в том числе содержать описание контрольной процедуры, риски, покрываемые контрольной процедурой, периодичность контроля и иные атрибуты автоматизированной контрольной процедуры, указанные в утвержденном формате матрицы контролей и рисков.

Приложение № 2

Требования к исполнителю

- Участник закупочных процедур должен обеспечить надлежащий уровень квалификации персонала, обеспечивающего возможность выполнения им доработок автоматизированной системы сервисной поддержки, реализованной на платформе Naumen Service Desk, в том числе в части настройки ПО системы управления, реализации интеграций, процессного консалтинга и управления проектом, подтверждаемый сертификатами. Необходимо предоставить информацию о команде проекта и копии сертификатов:

- Сертификат технолога «Naumen Service Desk v. 4. Настройка системы» - не менее чем у 1 сотрудника.

- Сертификат технолога «Naumen Service Desk v. 4. Настройка подсистемы отчетности» - не менее чем у 1 сотрудника.

- Сертификат технолога «Naumen Service Desk v. 4. Настройка скриптов» - не менее чем у 1 сотрудника.

- Сертификат администратора «Naumen Service Desk v. 4. Технические аспекты администрирования системы» - не менее чем у 1 сотрудника.

- Сертификат ITIL® 4 Managing Professional Certificate – не менее чем у 1 сотрудника.

- Сертификат ITIL v3 OSA – не менее чем у 1 сотрудника.

- Сертификат Project Management Professional - не менее чем у 1 сотрудника.

Данное требование является оценочным критерием, отсутствие указанных сертификатов не может служить основанием для отклонения заявки.

- Победитель на этапе заключения договора должен предоставить информационное письмо от производителя программного обеспечения, дающее разрешение на выполнение работ по изменению автоматизированной системы сервисной поддержки (Service Desk), реализованной на платформе Naumen Service Desk.