Договор подряда на разработку энергоэффективных мероприятий по модернизации системы наружного освещения города Арзамас Нижегородской области, поставку светильников, комплексов АСУНО, и техническое сопровождение модернизованной системы наружного освещения городского округа город Арзамас Нижегородской области

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

от «___» _________20___ г. №___________

«_____________________________________________»

(наименование, место нахождения объекта строительства)

Заказчик: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Подрядчик: ___________________________

г. Нижний Новгород

# СОДЕРЖАНИЕ

| # РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА |  |
| --- | --- |
| # Статья 1. Основные понятия и определения |  |
| # Статья 2. Предмет договора |  |
| Статья 3. Сроки выполнения работ по Договору |  |
| # Статья 4. Реализуемые мероприятия # Статья 5. Порядок определения фактической величины экономии # Статья 6. Цена работ по Договору # Статья 7. Порядок и условия платежей |  |
| # Статья 8. Поставка товара и документация |  |
| # Статья 9. Приемка товара # Статья 10. Гарантии на поставленное оборудование |  |
| РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН |  |
| Статья 11. Обязательства Подрядчика |  |
| Статья 13. Обязательства Заказчика |  |
| РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ |  |
| Статья 13. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям |  |
| Статья 14. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации |  |
| РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ |  |
| Статья 15. Ответственность Сторон |  |
| Статья 15. Разрешение споров |  |
| РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| Статья 17. Изменение, прекращение и расторжение Договора |  |
| Статья 18. Обстоятельства непреодолимой силы |  |
| Статья 219 Исключительные права на результаты Работ |  |
| РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |
| Статья 20. Конфиденциальность |  |
| Статья 21. Антикоррупционная оговорка |  |
| Статья 22. Толкование Договора |  |
| Статья 23. Заключительные положения |  |
| Статья 24. Адреса и реквизиты Сторон |  |

ДОГОВОР № _______________

г. Нижний Новгород    		                                                     «___»____________20__ г.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – директора филиала «Нижновэнерго» Горева Вячеслава Александровича, действующего на основании доверенности от 30.04.2020 г., №77 АГ 3632708 с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ  в части  разработки энергоэффективных мероприятий по модернизации системы наружного освещения города Арзамас Нижегородской области, поставку светильников и комплектующих к ним, комплексов АСУНО, проведение пуско–наладочных работ и техническое сопровождение модернизованной системы наружного освещения городского округа город Арзамас Нижегородской области, объявленной извещением от ___________ № _______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от _________ № ______, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор «Выполнение работ в  части  разработки энергоэффективных мероприятий по модернизации системы наружного освещения города Арзамас Нижегородской области, поставку светильников и комплектующих к ним, комплексов АСУНО, проведение пуско–наладочных работ и техническое сопровождение модернизованной системы наружного освещения городского округа город Арзамас Нижегородской области», именуемый в дальнейшем – Договор, о нижеследующем:

# РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1 Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ – документ 
о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет), Рабочей документации и/или Закупочной документации в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору), подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 2 к Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.

1.2 Акт сверки расчетов – двусторонний документ о результате исполнения обязательств в их денежном выражении. В нем Стороны в хронологическом порядке перечисляют все операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и подтверждают размер взаимных требований.

1.3 Грузоотправитель  – фирменное наименование;

1.4 Грузополучатель – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33;

1.5 Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ.

1.6 Задание на проектирование (техническое задание) – исходный документ на проектирование Объекта устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико–экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является приложением 5 к Договору со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Договора.

1.7 Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно–строительного проектирования.

1.8 Иск – выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона.

1.9 Календарный график выполнения Работ и стоимости – документ, являющийся приложением 1 к Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ (этапов), а также их стоимость (далее – Календарный график).

1.10 Нормативные акты в области проектирования и строительства – действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно–распорядительные документы Заказчика.

1.11 Объект – система уличного освещения городского округа город Арзамас.

1.12 Подрядчик – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по Договору и имеющее право на выполнение данного вида работ, подтвержденное Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации _____________________________________ (указывается наименование и место нахождения юридического лица в соответствии с его учредительными документами).

1.13 Работы – комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком 
в соответствии с условиями Договора;

1.14 Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений Объекта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяются Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации.

1.15 Результат(–ы) выполненных Работ – Результат инженерных изысканий, Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями Договора.

Рабочая документация и (или) инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Организацию по проведению экспертизы.

1.16 Результат(–ы) инженерных изысканий – документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования 
и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы 
в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и (или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, 
о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий 
на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и (или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и (или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства.

1.17 Специализированные организации – организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

1.18 Субподрядчик – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по Договору;

1.19 Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.20 Товар – наименование оборудования, материалов, иной поставляемой продукции;

1.21 Условия поставки – поставка осуществляется за счет Поставщика по адресу, указанному в приложении № 5 к настоящему Договору;

1.22 Цена Договора – сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, и причитающееся Подрядчику вознаграждение, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных Договором, и подлежит выплате Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Общая информация и технические характеристики Объекта приведены в Техническом задании (Приложение №5 к настоящему Договору).

2.2. Объект включает в себя уличные светильники, опоры освещения, шкафы управления, а также связанные с ними кабельные (питающие) сети и другие элементы, без которых невозможно должное функционирование Объекта.

2.3 Режим энергопотребления (потребление электрической энергии) Объектом определяется в соответствии с Графиком включения и отключения Объекта (Приложение № 7 к настоящему Договору).

2.4.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ в части выполнения проектно–изыскательских работ для модернизации системы наружного освещения города Арзамас Нижегородской области направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании (потреблении) электрической энергии на Объекте, осуществить поставку светильников и комплектующих к ним, осуществить поставку комплексов АСУНО, провести ее шеф-наладку, поставку автоматизированного рабочего места диспетчера, включая программное обеспечение и оборудование, по согласованию с Заказчиком, осуществить  техническое сопровождение модернизованной системы наружного освещения городского округа город Арзамас Нижегородской области. При этом необходимо осуществить:

–	выполнение инженерных изысканий (в том числе геодезию для определения мест установки опор);

–	разработку Рабочей документации (в том числе локальных смет и сводного сметного расчета);

– контроль выполнения и сопровождение проекта в части реализации энергосервисных мероприятий;

–   проведение замеров освещенности до и после завершения всех строительно–монтажных работ на Объекте.

В рабочей документации проработать места установки дополнительных опор и светильников с указанием их точных координат (при необходимости).

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору). .

2.6 Плановый показатель экономии электрической энергии в натуральном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку электрической энергии, без учета экономии в стоимостном выражении, который должен составлять не менее 19 233 226,08 кВт*ч за весь срок достижения экономии электрической энергии, что составляет ежегодно не менее 2 747 603,73 кВт*ч.

2.7. Оказание услуг по техническому сопровождению Объекта.

2.7.1	Результат выполненных Работ по настоящему Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Техническом Задании, являющимся приложением 5 к настоящему Договору.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

2.8. Режим энергопотребления (потребление электрической энергии) Объектом определяется в соответствии с Графиком включения и отключения Объекта (приложение № 7 к Договору).

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным графиком (приложение 1 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ согласно требованиям Технического задания приложение 5 к Договору:

начало выполнения работ: с момента заключения договора.

окончание выполнения работ: «21» декабря 2027 г.

Срок оказания услуг по техническому сопровождению АСУНО: в течение гарантийного срока 36 месяцев с даты завершения ПНР и перевода системы в промышленную эксплуатацию.

3.2.	Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), который утвержден Заказчиком, а также принят по Акту сдачи–приемки Результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

3.3.	Работа по разработке Рабочей документации завершается созданием Рабочей документации, согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденными Заказчиком, а также принятыми Акту сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

3.4  Работа по проведению замеров освещенности после завершения всех строительно–монтажных работ на Объекте завершается подписанием протоколами замера освещенности,  акта выполненных работ на Объекте.

3.5.	Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.6.	Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора – дата расторжения Договора.

3.7 Срок достижения экономии электрической энергии Объектом составляет 84 (восемьдесят четыре) календарных месяца, следующих за месяцем выполнения всех Энергосберегающих мероприятий (месяц подписания Сторонами Акта сдачи–приемки энергосберегающих мероприятий).

3.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Договора.

Статья 4.	Реализуемые мероприятия

4.1. Все проводимые в рамках настоящего Договора мероприятия должны выполняться Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. К таким документам относятся:

– СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

– ГОСТ 29322–2014 «Стандартные напряжения»;

–ГОСТ Р 54350–2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 51317.2.4–2000 «Совместимость технических средств электромагнитная».

4.2. Подрядчик осуществляет обследование Объекта, и по итогам обследования  формирует Акт фиксирования базовых значений (параметров) Объекта (Приложение № 3 Технического задания настоящего Договора, в котором Сторонами фиксируется все выявленные несоответствия базовых значений (параметров) Объекта (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, данные о ПУ, и т.д.) предоставленных Заказчиком на момент заключения Договора.

4.3. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику рекомендации по реализации дополнительных мероприятий в целях повышения энергоэффективности Объекта.

4.4. После реализации мероприятий Объект должен соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 (Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23–05–95, утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр).

Статья 5. Порядок определения фактической величины экономии

5.1. Определение фактической величины экономии электрической энергии в натуральном выражении осуществляется после реализации мероприятий, и определяется как разница между объемом потребления электрической энергии Объектом в соответствующих календарных месяцах Базового и Отчетного периодов с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической энергии.

Статья 6. Цена работ по Договору

6.1. Цена Договора составляет __________ (____________) рублей ______ коп., включая НДС 20% __________ (______________) рублей __ коп.	Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов, необходимых для исполнения настоящего Договора.

6.2.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора 
в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

6.3 Стоимость товара составляет __________________________________, в том числе НДС __________________.	Стоимость товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

6.4. Цена товара является твердой и не подлежит каким–либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные товары. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Статья 7. Порядок и условия платежей

7.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

7.1.1. Оплата по инженерным изысканиям, разработке Проектной и Рабочей документации: Первый платеж по Договору — 95% от суммы, указанной в п. приложении 1 договора, в размере ___________ (________) рублей ___ копеек, включая НДС 20% _________ (_______) рублей ___ копеек выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня после подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.1.2 Оплата услуг: Второй платеж – 5% от Цены Договора, в размере ___________ (________) руб. ___ коп., включая НДС 20% _________руб. производится Заказчиком в случае достижения уровня экономии ресурса зафиксированного в п.2.6 настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения оригинала счета.

7.1.3 Оплата поставки товара: Первый платеж по Договору — 95% от суммы, указанной в приложении 11 к договору, в размере ___________ (________) рублей ___ копеек, включая НДС 20% _________ (_______) рублей ___ копеек за поставленное оборудование выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения оригинала счета, счета-фактуры и представления ТОРГ-12. Срок предоставления счета-фактуры на поставку товара – в течение пяти календарных дней с даты поставки товара.

В случае, если Подрядчик не выставил счет-фактуру в указанный срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры.

Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать фактический отказ налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета суммы НДС. 7.1.4 Оплата поставки товара: Второй платеж по Договору — 5% от суммы, указанной в приложении 11 к договору, в размере ___________ (________) рублей ___ копеек, включая НДС 20% _________ (_______) рублей ___ копеек за поставленное оборудование производится Заказчиком после завершения пуско-наладочных работ и оказания услуг по шеф-наладке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения оригинала счета.

7.2.	Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

7.3.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

7.4.	Счет–фактура за оказание услуг предоставляется Подрядчиком одновременно с актом сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

7.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

Статья 8. Поставка товара и документация

8.1 Поставка товара осуществляется Подрядчиком Заказчикув соответствии со спецификацией (приложение № 11 к Договору), и другими условиями, предусмотренными в настоящем Договоре.

  - Поставка осуществляется Подрядчиком только по разнарядке (письму на отгрузку), полученной от Заказчика.

Ассортимент, количество поставляемого товара и сроки поставки могут изменяться (уточняться) в течение времени действия настоящего Договора по соглашению сторон. Согласование возможно путем подписания дополнительного соглашения.

  - Подрядчик ни полностью, ни частично, не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

  - Подрядчик гарантирует, что поставка товара в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих–либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика. В случае нарушения настоящего пункта Подрядчиком самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Заказчиком, и возместить Заказчику убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.

  - В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц, вытекающих из продажи или использования товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором, Заказчик имеет право привлечь Подрядчика к участию в данном деле и Подрядчик обязуется выступать на стороне Заказчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Подрядчик обязуется представлять Заказчику по его первому требованию любую необходимую документацию.

  - В том случае если привлечение Заказчика к ответственности за нарушение прав третьих лиц происходит не по вине Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы по ведению процесса и иные расходы, которые будет нести Заказчик в связи с решением суда, а также все иные убытки, понесенные Заказчиком, включая расходы на оплату юридических услуг.

8.7 Упаковка и маркировка, а также документация внутри и вне ее, должны строго соответствовать требованиям, предусмотренным техническим заданием.

8.8. Подрядчик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки Заказчику. Упаковка должна выдерживать, без каких–либо ограничений, интенсивную подъемно–транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Подрядчик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

8.9. Товар должен быть сертифицирован (в случае, если он подлежит сертификации в соответствии с требованиями нормативных актов), пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения в соответствии с требованием спецификации (приложение № 11 к Договору). Приемка товара должна производиться при соблюдении требования настоящего Договора. После поставки оборудование (товар, продукция) должно пройти входной контроль и пусковые испытания (как отдельно, так и в комплексе) согласно требованиям НТД.

8.10. Товар должен быть снабжен сертификатами, либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Товар должен соответствовать требованиям:

действующих на территории Российской Федерации нормативно–технических документов;

технической политики в распределительном сетевом комплексе;

в случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Подрядчик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

8.12. Подрядчик обязан не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара письменно посредством факсимильной связи или электронной почты уведомить Заказчика о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия.

8.13. При поставке товара Подрядчик должен представить Заказчику оригиналы следующих документов на русском языке:

а) сертификаты либо декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору;

б) гарантийные свидетельства;

в) сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за пределами Российской Федерации;

г) копию акта приемки (экспертного заключения), подтверждающего аттестацию поставленного товара (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

д) документы, подтверждающие факт транспортировки товара (товарно–транспортную накладную по форме №1–Т (при доставке грузов автомобильным транспортом грузоотправителя/ продавца) либо транспортную накладную)

- Приемка Товара

  - Приёмка товара по количеству и качеству производится в составе комиссии с обязательным присутствием представителей Заказчика – по одному представителю от технического блока по профилю приобретаемой продукции (оказываемых услуг) и блока капитального строительства.

  - Приемка по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П–7, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

  - Приемка по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П–6, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

  - Приемка партии товара производится в течение пяти рабочих дней с момента фактического поступления товара Заказчику.

  - При приемке товара представители Заказчика, Подрядчика осуществляют:

внешний осмотр тары и упаковки;

проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ–1.

  - При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований настоящего Договора составляется рекламационный акт, в котором указывается общее количество принятого товара и выявленные нарушения и который является основанием для Заказчика не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий Договора.

  - В случаях, когда повреждения упаковки или недостача товара или отдельных его частей не могла быть обнаружена при общем обычном осмотре, Заказчику вправе заявлять претензии по количеству и сохранности товара в течение двух недель с даты составления акта приемки товара. В этом случае Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 9.9 настоящего Договора.

  - Заказчик  вправе принять товар без проведения предварительной проверки их качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты. Заказчик вправе после приемки товара по количеству в течение 60 дней проверить качество товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний в присутствии представителя Подрядчика и в случае обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 9.9 настоящего Договора.

9.9. В случае обнаружения Заказчиком после приемки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования Заказчиком, восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Заказчику соответствующую денежную компенсацию.

9.10. Заказчик вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Заказчика от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Подрядчика. Принятым на ответственное хранение товаром Подрядчик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Заказчика. В случае невыполнения этого условия Заказчик вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.11. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при передаче Товара Заказчику (грузополучателю) по товарной накладной ТОРГ–12 или универсального передаточного документа.

После передачи Товара Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику.

9.12. Расходы, связанные с заменой, возвратом или доукомплектованием некачественного или некомплектного Товара, несет Подрядчик.

9.13. Подрядчик обязуется на момент заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также состава исполнительных органов Подрядчика согласно приложению № 3 к Договору  с предоставлением подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, копия паспорта и т.д.), а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку в соответствии с формой приложения № 8 «Форма соглашения об обработке персональных данных».

В случае любых изменений вышеуказанных сведений Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения в порядке, определенном в настоящем пункте Договора.

9.14. В течение 2 дней с момента заключения Договора Заказчик обязуется назначить ответственного за получение данных по собственникам.

9.15. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субпоставщиков/субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения настоящего Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субпоставщиков/субподрядчиков).

9.16. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по настоящему Договору переуступить права требования по настоящему Договору в пользу финансово–кредитных учреждений.

9.17. Программное обеспечение:

    - Условия поставки Оборудования, в состав которого входит Программное обеспечение, а также условия использования Программного обеспечения, определяются Правообладателем и изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования) и предлагаются для согласия с ними до или в процессе внедрения такого Программного обеспечения.

    - Начало использования Программного обеспечения, как оно определено на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования), означает согласие Заказчика на заключение с Правообладателем соответствующего договора присоединения в соответствии со ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за предоставление Заказчику указанной упаковки (вложения в упаковку, экземпляров).

  - Условия использования Программного обеспечения, изложенные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования) должны предусматривать предоставление Покупателю права использования Программного обеспечения способами, указанными в ст. 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации, с момента начала использования Программного обеспечения Покупателю и до момента продажи или иного отчуждения Заказчиком соответствующего Оборудования или Программного обеспечения. Покупателю должен быть освобождён от обязанности предоставлять Правообладателю и (или) Продавцу, иным третьим лицам отчёты об использовании Программного обеспечения.

- Гарантии на поставленное оборудование

  - Подрядчик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Договора, соответствует требованиям, указанным в спецификации (приложение № 11 к Договору), представляет собой новые, неиспользованные, новейшие, либо серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов. Подрядчик гарантирует соответствие качества товара, применяемых материалов и выполнения работ, услуг требованиям технических регламентов, национальных стандартов, которые Покупатель сочтет применимыми по отношению к настоящему Договору, техническим условиям и другим нормативным документам.

  - Покупатель обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований настоящего Договора. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя к Подрядчику произвести ремонт или замену товара ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

  - Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, указанные в настоящем Договоре, Заказчик может применить санкции настоящего Договора, без какого–либо ущерба любым другим правам, которые Заказчик может иметь в отношении Подрядчика по настоящему Договору.

  - Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать ГОСТу (ТУ) на производимое оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Подрядчик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

  - В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

  - Подрядчик несет гарантийные обязательства в отношении товара за свой счет в течение гарантийного срока, установленного на данный товар изготовителем. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки–передачи товара.

  - Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового гарантийного срока, одинакового с тем, который указан в настоящем Договоре, и применяемого на тех же условиях. Эта мера не распространяется на остающиеся части установки, в отношении которой гарантийный срок будет продлен на время, в течение которого товар не использовался из–за обнаруженных в нем недостатков.

  - Подрядчик гарантирует:

- что условия использования Программного обеспечения изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования);

- что соответствующая упаковка (вложения в упаковку, экземпляры) будет предоставлена Заказчику не позднее даты перехода к Заказчику права собственности на соответствующее Оборудование.

- что положения об использовании Программного обеспечения, изложенные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования), отвечают требованиям законодательства Российской Федерации и позволяют использовать соответствующее Программное обеспечение;

- что Подрядчик совершил все разумно необходимые и предусмотренные обычаями делового оборота действия, направленные на выявление обладателя (обладателей) исключительного права на Программное обеспечение;

- что при передаче Заказчику Программного обеспечения Подрядчик не нарушит интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права третьих лиц (что экземпляры Программного обеспечения не являются контрафактными).

- В случае предъявления к Заказчику претензий, исков, иных требований о нарушении Заказчиком интеллектуальных прав третьих лиц на Программное обеспечение, Подрядчик обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими лицами своими силами и за свой счёт. В случае предъявления указанных претензий, исков, иных требований, Подрядчик обязан по выбору Заказчика и в определённые Заказчиком разумные сроки:

- либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление Заказчику права использовать Программное обеспечение свободно от ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц;

- либо своими силами и за свой счёт заменить Оборудование таким образом, чтобы нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц было устранено, а заменённое Программное обеспечение (условия о его использовании) полностью соответствовало требованиям настоящего Договора.

- Стороны признают существенным нарушением настоящего Договора Подрядчиком обстоятельства, при которых по состоянию на дату передачи Покупателю Оборудования:

- сведения о правах использования Программного обеспечения не указаны на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования);

- сведения о правах использования Программного обеспечения, указанные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования во вложении в упаковку Оборудования), противоречат требованиям законодательства Российской Федерации и (или) требованиям настоящего Договора.

- В случае возникновения обстоятельств, неопределенной силы. настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, а Заказчик вправе по своему усмотрению:

- либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и заявить соответствующие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 11. Обязательства Подрядчика

11.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

11.1.1.	Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком (приложение 1 к Договору), Техническим заданием (приложение 5 к Договору) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

11.1.2.	Выполнить Рабочую документацию в метрической системе на русском языке.

11.1.3.	Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

12.1.4.	До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

11.1.5.	Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

11.1.6.	Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

11.1.7.	Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких–либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

11.1.8.	Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

11.1.9.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких–либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

11.1.10.	Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет–сайтах и других средствах массовой информации.

11.1.11.	 До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из–за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

11.1.12.	Обеспечить письменное согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию Соглашения 
о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (приложение 4 к Договору), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 3 к Договору.

11.1.13.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.),

11.1.14.	В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

11.1.15.	 Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

11.1.16.	При разработке предусмотренной настоящим Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/ реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

11.1.17.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

11.2.	Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору.

11.3.	Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.

11.4.	Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:

– информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в приложении 3 к Договору;

– информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении 3 к Договору;

– информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в приложении 3 к Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств 
по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении 8 к Договору.

11.5.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно–распорядительных документах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», прямо поименованных в  настоящем Договоре и иными нормативно–техническими и организационно–распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

11.6.	Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно–техническими и организационно–распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», разработанные и внедренные на основании следующих ОРД:

- «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов в части выполнения проектно–изыскательских работ, оформления исходно–разрешительной документации и производства строительно–монтажных работ» в действующей редакции;

- «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика–застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации» в действующей редакции;

- «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса» в действующей редакции;

- «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса» в действующей редакции;

11.7.	Подрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы 
в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 08.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».

11.8.	Подрядчик гарантирует, что:

–	зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

–	его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

–	располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

–	располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

–	является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая 
по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

–	ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

–	ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

–	не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

–	своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

–	отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

–	лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета–фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.9.	Еженедельно направлять на электронную почту Заказчика (предварительно согласованную) актуализированный отчет по Календарному графику выполнения Работ.

11.10.	Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Статья 12. Обязательства Заказчика

12.1.	По настоящему Договору Заказчик обязуется:

12.1.1.	По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема–передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

12.1.2.	Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

12.1.3.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

12.1.4.	При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

12.2.	Заказчик имеет право:

12.2.1.	Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

12.2.2.	Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

12.2.3.	Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

12.2.4.	Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях

12.2.5.	Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких–либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 13. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям

13.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема–передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для выполнения инженерных изысканий.

13.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных.

13.3. Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике (приложение 1 к Договору). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к настоящему Договору и в соответствии с условиями Договора.

13.4.	 Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение 5 к Договору), а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

13.5. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 5 к Договору) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.

13.6. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

13.7.	После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства). Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

Заказчик в сроки, указанные в настоящем Договоре, при отсутствии замечаний к Результатам выполненных работ, подписывает со своей стороны Акт сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

13.8.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику.

Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким–либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

13.9.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в настоящем Договоре, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

Статья 14. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации

14.1.	Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике (приложение 1 к Договору).

14.2.	Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации. Заданием на проектирование (приложение 5 к Договору), требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

14.3.	Дата подписания Заказчиком Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации в отношении Проектной документации в случае согласия Заказчика может являться датой начала разработки Рабочей документации.

14.4.	Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи–приемки результатов выполненных Работ (приложение 2 к Договору).

Заказчик в сроки, указанные в настоящем Договоре, при отсутствии замечаний к Рабочей документации и при соответствии Рабочей документации Проектной документации, подписывает со своей стороны Акт сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в настоящем Договоре.

14.5.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после подписания Заказчиком Актов сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору).

Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким–либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

14.6.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

# РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 15. Ответственность Сторон

15.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

–	за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены Акты сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору) – пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после получения счета–фактуры, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих Актов сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору);

–	за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

15.2.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

15.2.1.За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ – пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки.

15.2.2.За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору) – пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

15.2.3.За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и(или) Специализированных организаций – пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств.

15.2.4.В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору, – штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

15.2.5. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, – штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

15.2.6.За непредставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором – пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

15.2.7. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, – штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

15.2.8. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) – штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

15.2.9. В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» – штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

15.2.10. В случае не достижения эффекта от Энергосберегающих мероприятий зафиксированного в п.2.6 настоящего Договора, Заказчик не производит окончательный расчет в сумме удержания равного 5% от стоимости Договора.

15.2.11.	Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 16.2 не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

15.3.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

15.4.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

15.5.	По Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

15.6.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета–фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет–фактуре.

15.7.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из–за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

15.8.	Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов.

Поставка товара должна осуществляться Подрядчиком в соответствии с графиком поставки товара, указанным в спецификации (приложение № 1 к Договору). Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, препятствующие своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Грузополучателю письменное уведомление о факте просрочки исполнения обязательств, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Покупатель должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление срока должно быть согласовано Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

15.9 При отсутствии авансовых платежей Подрядчик предоставляет гарантию исполнения своих обязательств по Договору в форме неустойки.

15.10. При принятии Заказчиком решения об отсутствии необходимости в выплате неустойки, просрочка при исполнении Подрядчиком своих обязательств возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора.

15.11. Подрядчик  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

при несвоевременном выполнении своих обязательств Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,15% от стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара;

при поставке некачественного товара Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,15% от стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного товара;

Уплата неустойки производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления соответствующей претензии, на основании отдельно выставленного счета.

15.12 Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

15.13 В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субпоставщиков/субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

Статья 16. Разрешение споров

16.1.	Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту истца.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по предварительно согласованным сторонами адресам электронной почты.

16.2.	Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям МРСК «Центра и Приволжья» может быть передан на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления МРСК «Центра и Приволжья» претензии (требования) Подрядчику.

# РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 17. Изменение, прекращение и расторжение Договора

17.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 25 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

17.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.3.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

17.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

  - задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

  - аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

  - аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

  - отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором;

  - заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

  - в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

17.5.	В случае неисполнения Подрядчиком своих обязанностей, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

17.6.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в пп. 18.4 и 18.5 настоящего Договора основаниям Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ.

17.7.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра, подписанного со своей стороны Акта сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2), фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее – Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

17.8.	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта выполненных работ, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

17.9.	Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета–фактуры.

17.10.	Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

17.11 Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

17.12 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

отказа Подрядчика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых настоящим Договором;

задержки Подрядчиком начала поставок более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного (более двух раз в течение трёх месяцев) нарушения Подрядчиком сроков выполнения поставок, работ и услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству товара, если замена соответствующего некачественного товара влечет задержку окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;

аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение поставок, работ и услуг, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;

если один или несколько субпоставщиков (субподрядчиков) отказались от выполнения поставок, работ и услуг (при наличии субпоставщиков (субподрядчиков);

если в отношении Подрядчика введены процедуры банкротства. В этом случае отказ от исполнения Договора осуществляется без выплаты Подрядчику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких–либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Покупателем;

в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязанности, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Подрядчика.

В случае, если Заказчик откажется от исполнения Договора полностью или частично, Заказчик вправе при подходящих условиях и по целесообразности закупить аналогичный недопоставленный товар, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких товаров, выполнением работ и услуг. Однако Подрядчик обязан продолжить выполнение Договора в той его части, в которой Заказчик не отказался от его исполнения.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Подрядчика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

17.13 Заказчик может в любое время полностью или частично отказаться от исполнения Договора в силу целесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

В этом случае Заказчик может сделать следующий выбор:

получить любую часть уже готового товара на условиях и по ценам Договора;

отказаться от оставшегося товара и выплатить Подрядчику согласованную сумму за частично поставленный товар.

17.14 Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:

задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 90 (девяносто) рабочих дней;

остановки Заказчиком поставок, работ и услуг по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней;

если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства;

Расторжение Подрядчиком настоящего Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Заказчика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

Статья 18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово–промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

18.2.	В случаях, предусмотренных в п. 19.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

18.3.	Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

18.4 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово–промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

18.5 Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи, электронной почты другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

18.6 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

18.7 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

18.8 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Статья 19. Исключительные права на результат Работ

19.1.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи–приемки результатов выполненных проектно–изыскательских работ (приложение 2 к Договору), а в случае досрочного расторжения Договора – дата расторжения настоящего Договора.

19.2.	В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

19.3.	Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

19.4.	Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 20.1 настоящего Договора.

# РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 20. Конфиденциальность

20.1.	Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по форме приложения 9 к Договору, утвержденной в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 30.11.2015г. «Порядком организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну» ПР 01–016–2015.

Статья 21. Антикоррупционная оговорка

21.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (ПАО «МРСК Центра» свидетельство от 25.05.2015 № 2050; ПАО «МРСК Центра и Приволжья» свидетельство от 08.04.2015 № 0202), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

21.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представленными на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

21.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким–либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких–либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

21.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений пунктов 22.1 – 22.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений пунктов 22.1, 22.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

21.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 22.1, 22.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 22.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 22. Толкование Договора

22.1.	Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

22.2.	Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

22.3.	Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 23. Заключительные положения

23.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

23.2.	Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

23.3.	Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

23.4.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

23.5.	При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.6.	Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

23.7.	Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

23.8.	Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору, составляющие неотъемлемую часть настоящего договора:

Наименование приложений. 1; Календарный график выполнения Работ и стоимости. 2; Форма Акта сдачи–приемки Результатов выполненных Работ. 3; Форма Справки о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных). 4; Форма Соглашения о раскрытии информации. 5; Техническое задание.. 6; Смета на проектные работы. 7; График включения и отключения Объекта. 8; Согласие на обработку персональных данных. 9; Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 10; Плановые показатели экономии электрической энергии. 11; Спецификация: номенклатура товара, количество, график поставки товара; цена товара;.

Статья 24. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

Почтовый адрес юридического лица

603950, г.Н.Новгород,ул.Рождественская,33

Банковские реквизиты для

заполнения платежного поручения

Получатель: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ИНН 5260200603/ КПП 526002001

Расчетный счет №40702810400012602000

Банк  Ф–л Банка ГПБ (АО)

«Приволжский»

БИК 042 202 764

Кор./сч. №30101810700000000764

_____________________	В.А. Горев		         М.П.					                                       М.П.

| «___» _______________ 202__ г. | «___» _______________ 202__ г. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Договору

от ____________ № ____

Календарный график выполнения Работ и стоимости

| № п/п | Наименование Работ (видов, этапов) | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС___%) | Сумма НДС__% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет не более __________ (__________________) рублей, в т.ч. НДС___%, что составляет не более __________ (__________________) рублей.

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                                        Подрядчик

МП										                          МП

Приложение 2 к Договору

от ____________ № ____

ФОРМА (рекомендованная)

АКТ № __________

сдачи–приемки выполненных проектно–изыскательских работ (для поэтапной приемки)

Заказчик_____________________________________________________________

Подрядчик___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________20__ г.

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации в следующем объеме:

| Наименование Работ | Стоимость Работ с НДС | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме.

Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на указанный в настоящем Акте Результат выполненных Работ, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии со статьей 16 Договора в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% – ________ (___________________________).

Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС 20%_____ (_______).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика: ___________________    ________________      ________________________

Должность 	                         подпись 		                 расшифровка подписи

От Подрядчика: _________________    _________________     _______________________

Должность 		           подпись 	 	                расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ сдал __________ ______________ _______________						                       Должность               подпись              расшифровка  подписи

Результаты выполнения Работ принял __________ _________  _______________							             Должность         подпись	   расшифровка  подписи

Дата подписания  Акта «______»_____________________ 20______ г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 2 к Договору

от ____________ № ____

ФОРМА (рекомендованная)

АКТ

сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав (для однократного полного закрытия)

по Договору № ____ от «___»__________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заказчик_____________________________________________________________

Подрядчик___________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект______________________________________________________________

Договор № ________ от «___»__________ 20__ г.

Дата составления Акта «___»__________________ 20__ г.

составили настоящий Акт сдачи–приемки Результатов выполненных Работ и передачи прав по Договору № ______от «___»_____________20__г. (далее – Договор) о нижеследующем:

- Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил Работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: _______________________________ (указать месторасположение Объекта) (далее по тексту – Результат выполненных Работ).

По итогам выполнения Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации в следующем объеме:

| Наименование Работ | Стоимость Работ с НДС | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что работы по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, указанные в настоящем Акте, выполнены в соответствии с условиями Договора, документация составлена надлежащим образом и передана в полном объеме

3.	Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ в соответствии со статьей 16 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4.	Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет ____________ (_____________) рублей, включая НДС___% – ________ (___________) рублей.

5.	Следует к оплате _____ (______), в том числе НДС___% – ________ (___________) рублей.

6.	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

От Заказчика                                                                                    От Подрядчика

М.П.						         		              М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 3 к Договору

от _____________ №______

ФОРМА (рекомендованная)

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

|  | Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование контрагента |  |  |  |  |  | информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | участник/акционер/ бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно–правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно–правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. – собственники участника (собственники первого уровня)

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 – собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)

***	в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 4 к Договору

от _____________ №______

Форма Соглашения о раскрытии информации

для заключения Генеральным подрядчиком / Поставщиком (Сторона–1)

с Субподрядчиком / субпоставщиком (Сторона–2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                      «___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона–1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона–2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона–2» обязуется представить «Стороне–1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны–2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении 10 к настоящему Договору.

3.	«Сторона–2» обязуется представлять «Стороне–1» информацию об изменении состава собственников «Стороны–2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны–2». Информация представляется по форме, согласно приложению 10 к настоящему Договору, не позднее 3–х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их по факсу, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.	«Сторона–1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (ПАО «МРСК Центра» или ПАО «МРСК Центра и Приволжья») и/или лицам, указанным (ПАО «МРСК Центра» или ПАО «МРСК Центра и Приволжья») в качестве получателей указанной информации.

5.	В случае непредставления «Стороной–2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в п. 3 настоящего Соглашения, «Сторона–2» уплачивает «Стороне–1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной–2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны–1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной–2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне–1», __ экземпляр – «Стороне–2», _ экземпляр – Заказчика (ПАО «МРСК Центра» или ПАО «МРСК Центра и Приволжья»).

10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона–1»; «Сторона–2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от «Стороны–1» от «Стороны–2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, который планируется заключить, между «Стороной–1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной–2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение 5 к Договору

от ____________ № ____

Техническое задание

Утверждено приказом ПАО «МРСК Центра» от 26.06.2019 № 250–ЦА

Приложение 6 к Договору

от ____________ № _____

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства и стадии проектирования____________________________

Наименование проектной организации – генерального проектировщика________________

Наименование организации заказчика___________________________________________

(тыс. руб.)

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | изыска–тельских | проект–ных | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Итого по смете__________________________________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации ______________  ____________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта                     _______________  ____________________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)

М.П.			«___» _______________ 20__г.

Согласована:

Ответственный представитель заказчика ____________  ___________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия)

М.П.			«___» _______________ 20__г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ___________________________________________

Наименование проектной (изыскательской) организации____________________________

Наименование организации заказчика___________________________________________

(тыс. руб.)

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем строительно–монтажных работ) х проц. 100 или количество х цена | Стои–мость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого по смете__________________________________________________________________

(сумма прописью)

Главный инженер проекта __________________  ___________________________________

(подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Составитель сметы              __________________  ___________________________________

(подпись)                                              (инициалы, фамилия)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От ЗАКАЗЧИКА: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _______________________________________ |

Приложение № 7

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 20___г.

График включения и отключения Объекта

Режим энергопотребления (часы горения) на Объекте определяются в соответствии с изложенной ниже таблицей

| Число месяца | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. | Вкл. |
| 1 | 8:07 | 16:09 | 7:36 | 17:00 | 6:34 | 17:59 | 5:14 | 19:02 | 3:57 | 20:05 | 3:00 | 21:05 | 2:58 | 21:19 | 3:50 | 20:31 | 4:54 | 19:14 | 5:52 | 17:55 | 6:53 | 16:43 | 7:46 | 16:01 |
| 2 | 8:07 | 16:10 | 7:34 | 17:02 | 6:31 | 18:01 | 5:11 | 19:04 | 3:55 | 20:07 | 2:59 | 21:06 | 2:59 | 21:18 | 3:53 | 20:28 | 4:56 | 19:11 | 5:54 | 17:52 | 6:55 | 16:41 | 7:48 | 16:01 |
| 3 | 8:07 | 16:11 | 7:32 | 17:04 | 6:29 | 18:03 | 5:08 | 19:06 | 3:53 | 20:09 | 2:58 | 21:08 | 3:00 | 21:17 | 3:55 | 20:26 | 4:58 | 19:08 | 5:56 | 17:50 | 6:57 | 16:39 | 7:49 | 16:00 |
| 4 | 8:07 | 16:12 | 7:30 | 17:06 | 6:26 | 18:05 | 5:06 | 19:08 | 3:50 | 20:12 | 2:57 | 21:09 | 3:02 | 21:16 | 3:57 | 20:24 | 5:00 | 19:06 | 5:58 | 17:47 | 6:59 | 16:37 | 7:51 | 16:00 |
| 5 | 8:06 | 16:14 | 7:28 | 17:08 | 6:24 | 18:07 | 5:03 | 19:10 | 3:48 | 20:14 | 2:56 | 21:10 | 3:03 | 21:15 | 3:59 | 20:22 | 5:02 | 19:03 | 6:00 | 17:45 | 7:01 | 16:35 | 7:52 | 15:59 |
| 6 | 8:06 | 16:15 | 7:27 | 17:10 | 6:21 | 18:09 | 5:01 | 19:12 | 3:46 | 20:16 | 2:55 | 21:11 | 3:04 | 21:14 | 4:01 | 20:19 | 5:04 | 19:00 | 6:02 | 17:42 | 7:03 | 16:33 | 7:53 | 15:59 |
| 7 | 8:05 | 16:16 | 7:25 | 17:12 | 6:19 | 18:11 | 4:58 | 19:14 | 3:44 | 20:18 | 2:54 | 21:13 | 3:05 | 21:13 | 4:03 | 20:17 | 5:06 | 18:58 | 6:04 | 17:40 | 7:05 | 16:32 | 7:54 | 15:58 |
| 8 | 8:05 | 16:18 | 7:23 | 17:14 | 6:16 | 18:13 | 4:55 | 19:16 | 3:41 | 20:20 | 2:54 | 21:14 | 3:07 | 21:12 | 4:05 | 20:15 | 5:08 | 18:55 | 6:06 | 17:37 | 7:06 | 16:30 | 7:56 | 15:58 |
| 9 | 8:04 | 16:19 | 7:21 | 17:16 | 6:14 | 18:15 | 4:53 | 19:18 | 3:39 | 20:22 | 2:53 | 21:15 | 3:08 | 21:11 | 4:07 | 20:12 | 5:10 | 18:52 | 6:08 | 17:35 | 7:08 | 16:28 | 7:57 | 15:58 |
| 10 | 8:03 | 16:21 | 7:19 | 17:18 | 6:11 | 18:17 | 4:50 | 19:20 | 3:37 | 20:24 | 2:52 | 21:16 | 3:10 | 21:10 | 4:09 | 20:10 | 5:12 | 18:50 | 6:10 | 17:32 | 7:10 | 16:26 | 7:58 | 15:58 |
| 11 | 8:03 | 16:22 | 7:17 | 17:20 | 6:09 | 18:19 | 4:47 | 19:23 | 3:35 | 20:26 | 2:52 | 21:17 | 3:11 | 21:09 | 4:11 | 20:07 | 5:14 | 18:47 | 6:12 | 17:30 | 7:12 | 16:25 | 7:59 | 15:58 |
| 12 | 8:02 | 16:24 | 7:15 | 17:22 | 6:06 | 18:21 | 4:45 | 19:25 | 3:33 | 20:28 | 2:51 | 21:17 | 3:13 | 21:07 | 4:13 | 20:05 | 5:16 | 18:44 | 6:14 | 17:27 | 7:14 | 16:23 | 8:00 | 15:58 |
| 13 | 8:01 | 16:25 | 7:13 | 17:25 | 6:04 | 18:23 | 4:42 | 19:27 | 3:31 | 20:30 | 2:51 | 21:18 | 3:15 | 21:06 | 4:15 | 20:02 | 5:18 | 18:42 | 6:16 | 17:25 | 7:16 | 16:22 | 8:01 | 15:58 |
| 14 | 8:00 | 16:27 | 7:10 | 17:27 | 6:01 | 18:25 | 4:40 | 19:29 | 3:29 | 20:32 | 2:51 | 21:19 | 3:16 | 21:04 | 4:17 | 20:00 | 5:20 | 18:39 | 6:18 | 17:22 | 7:18 | 16:20 | 8:02 | 15:58 |
| 15 | 7:59 | 16:29 | 7:08 | 17:29 | 5:58 | 18:27 | 4:37 | 19:31 | 3:27 | 20:34 | 2:51 | 21:19 | 3:18 | 21:03 | 4:19 | 19:58 | 5:22 | 18:37 | 6:20 | 17:20 | 7:20 | 16:19 | 8:02 | 15:58 |
| 16 | 7:58 | 16:30 | 7:06 | 17:31 | 5:56 | 18:29 | 4:35 | 19:33 | 3:25 | 20:37 | 2:51 | 21:20 | 3:20 | 21:01 | 4:22 | 19:55 | 5:23 | 18:34 | 6:21 | 17:18 | 7:22 | 16:17 | 8:03 | 15:58 |
| 17 | 7:57 | 16:32 | 7:04 | 17:33 | 5:53 | 18:31 | 4:32 | 19:35 | 3:23 | 20:38 | 2:51 | 21:20 | 3:21 | 21:00 | 4:24 | 19:53 | 5:25 | 18:31 | 6:23 | 17:15 | 7:23 | 16:16 | 8:04 | 15:58 |
| 18 | 7:56 | 16:34 | 7:02 | 17:35 | 5:51 | 18:33 | 4:29 | 19:37 | 3:21 | 20:40 | 2:51 | 21:21 | 3:23 | 20:58 | 4:26 | 19:50 | 5:27 | 18:29 | 6:25 | 17:13 | 7:25 | 16:14 | 8:04 | 15:59 |
| 19 | 7:55 | 16:36 | 6:59 | 17:37 | 5:48 | 18:35 | 4:27 | 19:39 | 3:19 | 20:42 | 2:51 | 21:21 | 3:25 | 20:56 | 4:28 | 19:47 | 5:29 | 18:26 | 6:27 | 17:11 | 7:27 | 16:13 | 8:05 | 15:59 |
| 20 | 7:54 | 16:37 | 6:57 | 17:39 | 5:45 | 18:37 | 4:24 | 19:42 | 3:17 | 20:44 | 2:51 | 21:21 | 3:27 | 20:55 | 4:30 | 19:45 | 5:31 | 18:23 | 6:29 | 17:08 | 7:29 | 16:12 | 8:06 | 16:00 |
| 21 | 7:52 | 16:39 | 6:55 | 17:41 | 5:43 | 18:39 | 4:22 | 19:44 | 3:16 | 20:46 | 2:51 | 21:21 | 3:29 | 20:53 | 4:32 | 19:42 | 5:33 | 18:21 | 6:31 | 17:06 | 7:30 | 16:11 | 8:06 | 16:00 |
| 22 | 7:51 | 16:41 | 6:53 | 17:43 | 5:40 | 18:41 | 4:19 | 19:46 | 3:14 | 20:48 | 2:52 | 21:21 | 3:31 | 20:51 | 4:34 | 19:40 | 5:35 | 18:18 | 6:33 | 17:04 | 7:32 | 16:09 | 8:06 | 16:01 |
| 23 | 7:50 | 16:43 | 6:50 | 17:45 | 5:38 | 18:43 | 4:17 | 19:48 | 3:12 | 20:50 | 2:52 | 21:21 | 3:32 | 20:49 | 4:36 | 19:37 | 5:37 | 18:15 | 6:35 | 17:02 | 7:34 | 16:08 | 8:07 | 16:01 |
| 24 | 7:48 | 16:45 | 6:48 | 17:47 | 5:35 | 18:45 | 4:14 | 19:50 | 3:11 | 20:52 | 2:53 | 21:21 | 3:34 | 20:47 | 4:38 | 19:35 | 5:39 | 18:13 | 6:37 | 17:00 | 7:36 | 16:07 | 8:07 | 16:02 |
| 25 | 7:47 | 16:47 | 6:46 | 17:49 | 5:32 | 18:48 | 4:12 | 19:52 | 3:09 | 20:54 | 2:53 | 21:21 | 3:36 | 20:45 | 4:40 | 19:32 | 5:41 | 18:10 | 6:39 | 16:57 | 7:37 | 16:06 | 8:07 | 16:03 |
| 26 | 7:45 | 16:49 | 6:43 | 17:51 | 5:30 | 18:50 | 4:09 | 19:54 | 3:08 | 20:55 | 2:54 | 21:21 | 3:38 | 20:43 | 4:42 | 19:29 | 5:43 | 18:08 | 6:41 | 16:55 | 7:39 | 16:05 | 8:07 | 16:04 |
| 27 | 7:44 | 16:50 | 6:41 | 17:53 | 5:27 | 18:52 | 4:07 | 19:57 | 3:06 | 20:57 | 2:55 | 21:21 | 3:40 | 20:41 | 4:44 | 19:27 | 5:45 | 18:05 | 6:43 | 16:53 | 7:40 | 16:04 | 8:08 | 16:04 |
| 28 | 7:42 | 16:52 | 6:39 | 17:55 | 5:24 | 18:54 | 4:05 | 19:59 | 3:05 | 20:59 | 2:55 | 21:20 | 3:42 | 20:39 | 4:46 | 19:24 | 5:47 | 18:02 | 6:45 | 16:51 | 7:42 | 16:03 | 8:08 | 16:05 |
| 29 | 7:41 | 16:54 | 6:36 | 17:57 | 5:22 | 18:56 | 4:02 | 20:01 | 3:03 | 21:00 | 2:56 | 21:20 | 3:44 | 20:37 | 4:48 | 19:22 | 5:49 | 18:00 | 6:47 | 16:49 | 7:44 | 16:03 | 8:08 | 16:06 |
| 30 | 7:39 | 16:56 |  |  | 5:19 | 18:58 | 4:00 | 20:03 | 3:02 | 21:02 | 2:57 | 21:19 | 3:46 | 20:35 | 4:50 | 19:19 | 5:50 | 17:57 | 6:49 | 16:47 | 7:45 | 16:02 | 8:08 | 16:07 |
| 31 | 7:37 | 16:58 |  |  | 5:16 | 19:00 |  |  | 3:01 | 21:03 |  |  | 3:48 | 20:33 | 4:52 | 19:16 |  |  | 6:51 | 16:45 |  |  | 8:07 | 16:08 |
| Итого, ч | 477:43:00 |  | 395:48:00 |  | 354:36:00 |  | 271:59:00 |  | 212:13:00 |  | 168:21:00 |  | 197:08:00 |  | 261:57:00 |  | 323:36:00 |  | 404:33:00 |  | 450:19:00 |  | 496:12:00 |  |
|  | 477,72 |  | 395,80 |  | 354,60 |  | 271,98 |  | 212,22 |  | 168,35 |  | 197,13 |  | 261,95 |  | 323,60 |  | 404,55 |  | 450,32 |  | 496,20 |  |
|  | 4014,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                        Подрядчик:

______________/__________/               __________/___________/

М.П.                                                         М.П.

Приложение 8 к Договору

от ____________ № _____

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

адрес регистрации: _______________________________________________________,

свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ПАО «МРСК Центра»/ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  зарегистрированному по адресу:_____________ и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), 
в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152–ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП–П13–9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно–энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А–60–26–8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно–энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении договоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»обязано получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение 9 к Договору

от ____________ № _____

Соглашение

о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну

ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

г. Нижний Новгород					        «_____»______________20___ г.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Контрагент», (для юридического лица: в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Соглашение – настоящее Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.

Контрагент – сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.

Комиссия – комиссия по защите коммерческой тайны ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация), – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно–технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, – передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну, – действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98–ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема–передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).

- Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением Договора (далее – Основной договор).

- Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

- Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Обладатель информации вправе:

3.1.1.	Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.

3.1.2.	Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

3.1.3.	Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.

3.1.4.	Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98–ФЗ «О коммерческой тайне».

3.1.5.	Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

3.1.6.	Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.

3.1.7.	Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

- Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

– исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;

– возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.

3.3. Контрагент обязан:

3.3.1.	Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.

3.3.2.	Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.

3.3.3.	Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.

3.4. 	Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. Контрагент обязан создать работнику необходимые условия для соблюдения установленного режима коммерческой тайны.

3.5.	Контрагент не должен разглашать, передавать, каким–либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

3.6.	Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.	Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан уплатить штраф в размере 10% от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

- При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.

- При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.

- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.

- В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.

- В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.

- Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий, указанных в п. 2.2.

- Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.	Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается:

у Контрагента на _____________________________;

у Обладателя информации на ___________________________________________.

6.2.  Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:

Обладатель информации – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 33

Контрагент – ________________________________________________________.

- Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.

- Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.

6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.

- Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.

- Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

- Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.

6.10.	Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.11.	В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Руководством организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну в ПАО «МРСК Центра» от 09.10.2013 № РК БС 4/08–01/2013. Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления.

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом назначенной Комиссией с составлением актов «об уничтожении».

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, назначенной Комиссией с составлением актов «об уничтожении».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Акт приема–передачи Информации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Обладатель информации ____________________ М.П. | Контрагент ____________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Соглашению

к договору №_____________

от «___» _________ 20___ г.

| Наименование Контрагента: | Наименование Обладателя информации: |
| --- | --- |
| С указанием реквизитов |  |

АКТ

приема–передачи информации

(рекомендованная форма)

к договору № ______ от ___.___.20   г.

ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице ___________, действующего на основании _____________, и (наименование Контрагента) в лице ___________, действующего на основании _______________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Обладателем информации передан, а Контрагентом получен на условиях Соглашения №____ от «____» _________ 20___г. о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, следующий перечень информации:

1.1. ________________________________;

1.2. ________________________________;

1.3. ________________________________;

…………………………………………….... .

- Указанный в п. 1 настоящего Акта приема–передачи перечень информации передан (наименование Контрагента) в рамках отношений, связанных с исполнением договора № _______ от _________ 20___ г.

- Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий акт с момента подписания его сторонами становится неотъемлемой частью Соглашения № ____ от «____» _________ 20___ г.

| Обладатель информации ____________________ | Контрагент ____________________ |
| --- | --- |

# Приложение № 10

к Договору

№___________ от «___»_______ 20___г.

Плановые показатели экономии электрической энергии

Минимальные  плановые значения экономии электрической энергии (в натуральном выражении) которые должны быть достигнуты Подрядчиком в период (срок) достижения экономии электрической энергии Объектом, приведены в таблице изложенной ниже:

| № п/п | Периоды достижения размера экономии (месяц/год) | Доли размера минимальной экономии, обеспечиваемые за определенный период, в натуральном выражении (кВт–ч) |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО за 20___ год |  |  |
| ИТОГО за 20___ год |  |  |
| ИТОГО за ____ лет: |  |  |

Подписи Сторон:

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| ______________ /_______________/ | _____________ /______________/ |
| МП | МП |

1

В Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору) перечисляются все осуществляемые работы по Договору, в том числе: комплекс проектно-изыскательских работ, включая работы по выполнению инженерных изысканий на Объекте, работы по разработке Проектной и Рабочей документации, работы по осуществлению согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях, проведение необходимых замеров освещенности.

3 Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.

Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом или направление деятельности, в случае множественных договоров.

Указываются Ф.И.О. и должность работников.

Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции.