УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

_________________ Демьянец Р.В.

«____» _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 6_77_136

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ РОБОТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВА

для нужд всех филиалов ПАО «МРСК Центра» ( «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	5

1.1.	Цели и задачи документа	5

1.2.	Полное наименование ПО и условное обозначение	5

1.3.	Заказчик и Исполнитель услуг	5

1.4.	Плановые сроки начала и окончания оказания услуг	5

1.5.	Порядок оформления и предъявления результатов оказания услуг	5

1.6.	Порядок внесения изменений в ТТ	6

1.7.	Термины, сокращения и определения	6

2.	Назначение и цели разработки системы	7

2.1.	Назначение Системы	7

2.2.	Цели создания Системы	7

3.	Характеристика объекта автоматизации	8

3.1.	Объекты автоматизации	8

3.2.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	8

3.3.	Целевое состояние автоматизируемой деятельности	8

4.	Требования к Системе	8

4.1.	Требования к Системе в целом	8

4.1.1.	Требования к структуре и функционированию Системы	9

4.1.1.1.	Компоненты Системы	9

4.1.1.2.	Требования к составу системы RPA	9

4.1.1.3.	Требования к информационному обмену между компонентами Системы.	10

4.1.1.4.	Режимы функционирования Системы	10

4.1.2.	Требования к быстродействию	10

4.1.3.	Требования по диагностированию Системы	11

4.1.4.	Требования к надежности	11

4.1.5.	Требования к эргономике	11

4.1.6.	Требования к патентной чистоте	12

4.1.7.	Требования по стандартизации и унификации	12

4.2.	Требования к функциям Системы	12

4.3.	Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов	15

4.3.1.	Цели и задачи автоматизации контрольной процедуры	15

4.3.2.	Объем автоматизации контрольной процедуры бизнес-процессов	16

4.3.3.	Характеристики Системы в части управления рисками и внутреннего контроля	16

4.3.4.	Требование к Системе в части систем управления рисками и внутреннего контроля	16

4.3.5.	Порядок контроля и приемки Системы в части систем управления рисками и внутреннего контроля	17

4.3.6.	Требования к документированию в части систем управления рисками и внутреннего контроля	17

4.3.7.	Формирование отчетности по совершаемым в системе контролям и оценка эффективности	17

4.4.	Требования к видам обеспечения Системы	17

4.3.1.	Требования к математическому обеспечению	17

4.3.2.	Требования к программному обеспечению	18

4.3.3.	Требования к техническому обеспечению	18

4.3.4.	Требования к организационному обеспечению	18

5.	Состав и содержание услуг	18

6.	Порядок контроля и приемки системы	19

6.1.	Общие требования	19

6.2.	Виды испытаний	19

6.3.	Состав, объем и методы испытаний Системы	19

6.4.	Гарантийный срок	20

7.	Подготовка объекта автоматизации	20

8.	Требования к документированию	20

8.1.	Общие требования к документированию	20

8.2.	Перечень подлежащих разработке документов	20

9.	Источники разработки	22

10.	Требования к Исполнителю	22

Приложение №1	24

- Общие сведения

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) на конкурс на право заключения договора на оказание услуг по созданию системы роботизации процессов Общества для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

ТТ являются документом, определяющим основные требования Заказчика к оказанию услуг и разрабатываемому программному обеспечению. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться по инициативе Заказчика до окончания этапа «Проектирование» по соглашению сторон заключенного договора на оказание услуг.

ТТ служат основным источником информации для заключения договора и подготовки концептуального проекта на разработку Системы.

  - Полное наименование ПО и условное обозначение

Полное наименование: Система роботизации процессов

Условное обозначение: Система

  - Заказчик и Исполнитель услуг

Заказчик - ПАО «МРСК Центра».

Адрес: Москва, 2-я Ямская ул., д. 4.

Телефон: 8 (495)747-92-92.

Исполнитель на оказание услуг по созданию системы роботизации процессов Общества будет определен в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками.

  - Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Плановые сроки начала и окончания услуги по созданию Системы определяются календарным графиком оказания услуги.

Плановый срок начала: дата заключения договора

Плановый срок окончания: не более двух месяцев с даты заключения договора.

Календарный график оказания услуг согласовывается на этапе заключения договора на оказание услуг и является его неотъемлемой частью.

Перечень этапов и сроки реализации приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование этапа | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | Не более 1 месяца с момента заключения договора |
| 2 | Опытная эксплуатация | Не более 1 месяца с момента завершения этапа 1 |

  - Порядок оформления и предъявления результатов оказания услуг

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с требованиями к приемке результатов услуг, с приложением комплекта отчетных документов. Комплект отчетных документов определен в требованиях к документированию, изложенных в п. 5 и 8 настоящего документа. Комплект отчетных документов предоставляется в печатном и электронном виде. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения не ниже Microsoft Office 2013 и выше. Предоставление отчетных материалов осуществляется не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Предварительные испытания проводятся в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра» с участием:

- Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления;

- Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Результатом предварительного тестирования ПО является подписание «Протокола предварительных испытаний». Результатом опытной эксплуатации ПО является оформление акта ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Порядок внесения изменений в ТТ

В настоящие ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

  - Термины, сокращения и определения

В ТТ приняты следующие термины (Ошибка! Источник ссылки не найден.2):

Таблица 2

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| SAP | Компания, производитель программного обеспечения для организаций - SAP AG |
| КИСУР (ПО SAP) | Корпоративная информационная система управления ресурсами на платформе ПО SAP |
| 2-НДФЛ | 2-НДФЛ – форма справки (НДФЛ - налог на доходы физических лиц). Справка по форме 2-НДФЛ – это документ, в котором отражены доходы физического лица и удержанные с этих доходов суммы налога. |
| Автоматизированная контрольная процедура | Контрольная процедура, осуществляемая автоматизировано, без участия исполнителя |
| Бизнес-процесс | Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для клиента (потребителя). |
| Риск | Возможность появления обстоятельств, обусловливающих: - неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели; - нанесение материального ущерба; - опасность валютных потерь и др. Риск в узком смысле поддающаяся измерению вероятность понести убытки или упустить выгоду. |
| Внутренний контроль | Процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, руководителями структурных подразделений и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества |
| Контроль | Сравнение планового нормативного значения показателя с фактическим значением, полученным путем мониторинга. Результатом контроля является документально зафиксированная информация. |

В данном документе использованы следующие сокращения (Таблица 3):

Таблица 3

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТТ | Технические требованияй |
| RPA платформа | Robin - Платформа роботизированной автоматизации (Robotic Process Automation) для эмуляции действий пользователя. |
| ЭЦП | Электронная цифровая подпись |

- Назначение и цели разработки системы

  - Назначение Системы

Назначением Системы является автоматизированный сбор данных в системе КИСУР (ПО SAP) и формирование справки по форме 2-НДФЛ для сотрудников компании по их запросу с подписанием ЭЦП.

Основное назначение программного обеспечения - развитие автоматизации бизнес-процесса управления бухгалтерским учетом и отчетностью.

  - Цели создания Системы

Целью создания Системы является:

- создание и внедрение системы роботизации процессов Общества на платформе RPA.

- повышение производительности и надежности процесса своевременного обеспечения всех пользователей достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

- Характеристика объекта автоматизации

  - Объекты автоматизации

ПАО «МРСК Центра» – ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России. Обеспечивает электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты.

В рамках реализации проекта предусмотрена разработка системы роботизации процессов филиалов ПАО «МРСК Центра»:

- «Белгородэнерго»;

- «Брянскэнерго»;

- «Воронежэнерго»;

- «Костромаэнерго»;

- «Курскэнерго»;

- «Липецкэнерго»;

- «Орелэнерго»;

- «Смоленскэнерго»;

- «Тамбовэнерго»;

- «Тверьэнерго»;

- «Ярэнерго».

Объектом автоматизации являются отдельные процессы основной деятельности Компании, в которых значительная доля времени пользователя тратится на рутинные операции, не требующие принятия сложных решений.

  - Текущее состояние автоматизируемой деятельности

Отдельные бизнес-процессы основной деятельности Заказчика имеют следующие недостатки автоматизации:

- Для подготовки справки необходимо непосредственное участие сотрудника бухгалтерии, нужно подписывать документ ставить печать, отправлять заявителю.

  - Целевое состояние автоматизируемой деятельности

В результате на платформе RPA должна быть реализована система роботизации процесса формирования справки по форме 2-НДФЛ для сотрудников компании по их запросу с подписанием ЭЦП.

- Требования к Системе

  - Требования к Системе в целом

Система должна удовлетворять следующим принципам и обеспечивать следующую функциональность:

- Соответствие функций системы применяемым в ПАО «МРСК Центра» методологиям, положениям и стандартам реализации бизнес – процессов.

- Ведение протокола выполнения операций.

    - Требования к структуре и функционированию Системы

Функционирование Системы должно быть организовано в рамках выполнения должностных обязанностей работниками ПАО «МРСК Центра». Работники, непосредственно задействованные в процессе, должны являться пользователями Системы и выполнять свои должностные обязанности с использованием средств и ресурсов системы согласно действующим в ПАО «МРСК Центра» регламентам, стандартам и инструкциям пользователей.

Для создания Системы должны использоваться возможности модуля КИСУР (ПО SAP), содержащих данные, необходимые для работы ПО и платформа для роботизации бизнес-процессов с применением искусственного интеллекта..

Все категории данных информационного обеспечения системы не должны теряться при авариях электропитания и отказе блоков и модулей. Все настроечные константы, информация привязки, алгоритмы решения задач и тексты программ должны храниться на дублирующих носителях и обновляться при внесении изменений в ПО.

      - Компоненты Системы

В состав Системы должны входить следующие функциональные модули:

- Справочники Системы;

- модуль Дизайна роботов;

- модуль отладки и тестирования роботов;

- модуль контроля работы роботов и сбора статистики и логирования.

      - Требования к составу системы RPA

Система роботизации должна включать в свой состав:

- Программное обеспечение для осуществления основных функций;

- Программно-аппаратный комплекс (предоставляется Заказчиком) для обеспечения функционирования ПО роботизации.

Требования к ПК:

  - OC: Windows 7, 8,10, Server 2008, Server 2012 x64;

  - CPU: 2 ядра или более х 1.8 GHz или быстрее

  - RAM: 4 GB или больше

  - Hard disk space: 10 Gb или больше свободного пространства

  - Видео карта, которая поддерживает минимальное разрешение дисплея WXGA (1366 на 768) или выше.

Установленное ПО:

  - Chrome v.62 и выше

  - .Net Framework 4.8

  - Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2017

  - Включенный компонент Windows "Media Foundation" (Нужен для работы группы действий Visual)

  - Microsoft Office (Word, Excel) 2010 версии и выше (Робот способен открывать файл формата .xlsx только через установленное приложение Microsoft Excel).

  - Microsoft Outlook или другой почтовый клиент, через который будет выполняться отправка и получение писем.

  - Система Eikon

  - Доступ к сетевым ресурсам для работы со справочниками.

      - Требования к информационному обмену между компонентами Системы.

Система должна взаимодействовать со следующими внешними системами:

- КИСУР (ПО SAP);

- Active Directory;

- MS Оutlook;

- Adobe Acrobat;

- КриптоПро;

- Интранет-портал на платформе MS Sharepoint.

      - Режимы функционирования Системы

Для Системы определены следующие режимы функционирования:

- Нормальный режим функционирования;

- Аварийный режим функционирования.

Основным режимом функционирования Системы является нормальный режим.

В нормальном режиме функционирования Системы:

- Клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора системы обеспечивают возможность функционирования 7 дней в неделю, 24 часа в сутки (24*7*365) за исключением часов проведения технического обслуживания системы;

- Серверное программное обеспечение и технические средства северов обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание;

- Исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;

- Исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное обеспечение системы.

Для обеспечения нормального режима функционирования системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических средств системы, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация, инструкции по эксплуатации и т.д.).

Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения.

В случае перехода системы в предаварийный режим необходимо:

- завершить работу всех приложений серверной части, с сохранением данных;

- выключить интеграционные модули, обеспечивающие связь с периферийными устройствами и внешними системами;

- выполнить резервное копирование БД.

После этого необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода системы в аварийный режим.

    - Требования к быстродействию

Максимальное время обработки одного запроса справки 2-НДФЛ от момента поступления задачи до создания справки не должна превышать 10 мин.

Окончательно требования к быстродействию согласуются и уточняются в процессе разработки концептуального проекта.

    - Требования по диагностированию Системы

Система должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов Системы, трассировки и мониторинга процесса выполнения программы. При возникновении аварийных ситуаций, либо сбоев в программном обеспечении вследствие ошибок, диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы (место прерывания, стек вызовов процедур, текущее состояние памяти).

    - Требования к надежности

К ПО предъявляются следующие общие требования по обеспечению надежности:

- ПО не должно терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на рабочих станциях и периферийных устройствах.

- ПО должно обеспечивать восстановление работоспособности после устранения сбоев, аварий и отказов в работе аппаратных средств и сетевого оборудования.

- ПО должно обеспечивать сохранность данных при сбоях в электропитании технических средств, в том состоянии, которое соответствовало моменту возникновения сбоя.

- Данные, обрабатываемые ПО, должны быть защищены от некорректных действий пользователей.

- ПО должно обладать средствами защиты от действий недобросовестных пользователей, контроля вводимой информации и целостности данных.

Для обеспечения вышеперечисленных требований к надежности:

- все оборудование, входящее в состав ИС Общества, должно соответствовать международным стандартам, и иметь действующие сертификаты соответствия;

- на объекте автоматизации должны быть в наличии комплекты запасных комплектующих изделий и приборов (ЗИП);

- всё применяемое в ИС Общества общесистемное программное обеспечение должно принадлежать Заказчику на основе лицензионных соглашений;

- на объекте автоматизации должны быть предусмотрены программные и организационно-технические меры по защите программного обеспечения от заражения компьютерными вирусами;

- в составе ИС Общества должны применяться высоконадежные кластерные серверные системы, предназначенные для непрерывной работы в круглосуточном режиме;

- в ИС Общества по возможности должны применяться избыточность и резервирование аппаратных и обеспечивающих средств. В случае сбоя, отказа должно быть предусмотрено сохранение всех введенных данных и осуществление резервного копирования данных.

    - Требования к эргономике

Сообщения об ошибках пользователей должны быть представлены на естественном языке, содержать полный текст (не кодам), максимально возможно отражающий характер проблемы. В сообщении должен присутствовать текст с предложениями по возможным путям решения проблемы или с предложениями запроса дополнительной помощи, а также текст с информацией по мерам, уже предпринятым системой в случае, если такие меры были предприняты.

    - Требования к патентной чистоте

Исполнитель обязан обеспечить лицензионную чистоту создаваемой Системы, предоставив необходимое количество лицензий на все компоненты используемого при создании Системы программного обеспечения (как собственной разработки, так и иных поставщиков) для обеспечения работы пользователей в Системе.

Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность программного обеспечения (как собственной разработки, так и иных поставщиков) в соответствии с ТТ.

Исполнитель должен гарантировать, что программное обеспечение (как собственной разработки, так и иных поставщиков) свободно от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности, связанных с использованием его в Российской Федерации.

    - Требования по стандартизации и унификации

При разработке необходимо использовать средства вычислительной техники, сертифицированные на территории РФ.

  - Требования к функциям Системы

Требования к функциям Бизнес-процесса (Приложение №1).

Действия, подлежащие роботизации:

| № | Наименование (шаги на схеме) | Действия робота | ИС/ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт работы | - Робот запускается ежедневно, по расписанию. - Робот проверяет папку входящие на предмет поступления новых писем. Если пришло письмо, робот начинает работу. |  |
|  |  | Переход на: шаг № 2 |  |
| 2 | Определение состава и отправителя письма | Робот проверяет состав письма: - Если заявка оформлена Сотрудником, формат письма будет следующим: Тема: «Справка 2-НДФЛ» Тело письма: «год, за который формируется справка» 2.1.1 Если письмо содержит обязательные атрибуты, осуществляется переход на следующий шаг 2.1.2 Если письмо не содержит обязательные атрибуты, осуществляется переход к Альтернативному сценарию №2 - Если заявка оформлена Ответственным, формат письма будет следующим: Тема: «Справка 2-НДФЛ» Тело письма: «табельный номер сотрудника; год, за который формируется справка» 2.1.1 Если письмо содержит обязательные атрибуты, осуществляется переход к к Альтернативному сценарию №1 2.1.2 Если письмо не содержит обязательные атрибуты, осуществляется переход к Альтернативному сценарию №2 |  |
|  |  | Переход на: шаг № 4 Альтернативный сценарий №1 – шаг №3 Альтернативный сценарий №2 – Робот отправляет ответное письмо с информированием об отсутствии обязательного атрибута. |  |
| 3 | Определение филиала сотрудника | 4.1. Если в рамках п.2 письмо пришло от Сотрудника, робот осуществляет поиск филиала по Email отправителя. Осуществляется переход к шагу №5 4.2. Если в рамках шага №2 письмо пришло от Ответственного, робот проверяет полномочия ответственного в справочнике по указанному в письме табельному номеру. Осуществляется переход к Альтернативному сценарию. | AD |
|  |  | Переход на: шаг № 5 Альтернативный сценарий: шаг №4 |  |
| 4 | Проверка отправителя письма в соответствии со Справочником сотрудников-ответственных |  | Справочник |
|  |  | Переход на: шаг № 5 |  |
| 5 | Вход в SAP, переход к форме формирования справки 2НДФЛ | При заполнении периода формировании справки робот указывает год, полученный в рамках шага №2. В случае, если справка формируется за текущий год, во вкладке «Период» в поле «Месяц» робот указывает номер месяца, предшествующего текущему. | КИСУР (ПО SAP) |
|  |  | Переход на: шаг № 6 Альтернативный сценарий – 7 |  |
| 6 | Формирование справки с вариантом |  | КИСУР (ПО SAP) |
|  |  | Переход на: шаг № 8 |  |
| 7 | Формирование справки без варианта |  | КИСУР (ПО SAP) |
|  |  | Переход на: шаг № 8 |  |
| 8 | Определение подписи документа в соответствии с файлом «График отпусков» |  | справочник |
|  |  | Переход на: шаг № 9 | справочник |
| 9 | Определение подписи документа в соответствии с информацией из письма об отсутствии Главного бухгалтера |  |  |
|  |  | Переход на: шаг № 10 |  |
| 10 | Подпись документа электронной подписью |  |  |
|  |  | Переход на: шаг № 11 |  |
| 11 | Отправка готового документа по почте заявителю/ответственному лицу |  |  |
|  |  | Завершение процесса |  |

Справочники должны размещаться на интранет-портале Заказчика.

Схема процесса может быть уточнена при формировании концептуального проекта.

  - Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов

В соответствии с типовыми требованиями к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов, утвержденными приказом ПАО «Россети» № 154 от 09.04.2020, в технических требованиях предусматривается автоматизация контрольных процедур в рамках бизнес-процесса «Управление бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью, МСФО».

    - Цели и задачи автоматизации контрольной процедуры

Разработка системы роботизации рутинных процессов направлена на автоматизацию контрольных процедур:

- № КП 01.10. Контроль за ведением хозяйственных операций по расчетам с государственными органами по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам;

- № КП-02.4.  Контроль наличия сформированного экстракта отчета в системе за период в формате действующего законодательства.

Целями автоматизации контрольных процедур является:

- повышение производительности и надежности процесса своевременного обеспечения всех пользователей достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетностью;

- снижение риска «Формирование недостоверной отчетности по РСБУ и МСФО» (БПР-10-01);

- снижение риска «Несвоевременная подготовка отчетности, срыв сроков подготовки отчетности» (БПР10-02);

    - Объем автоматизации контрольной процедуры бизнес-процессов

В рамках роботизации рутинных процессов должна быть выполнена автоматизация (п. 4.2 ТТ) контрольных процедур № КП-01.10 и № КП-02.4:

- сбор данных в системе КИСУР (ПО SAP);

- формирование справки по форме 2-НДФЛ для сотрудников компании.

    - Характеристики Системы в части управления рисками и внутреннего контроля

Система роботизации рутинных процессов направлена на сокращение рисков:

- БПР-10-01 «Формирование недостоверной отчетности по РСБУ и МСФО».

- БПР10-02 «Несвоевременная подготовка отчетности, срыв сроков подготовки отчетности»;

Указанные риски связаны со следующими факторами:

- изменением законодательства с распространением на более ранний срок;

- недостаточной квалификацией персонала;

- счетные ошибки, в т.ч. из-за некорректности методик расчета в программных комплексах;

- недостаточная численность персонала, в т.ч. недобор;

- преднамеренное искажение отчетности;

- отсутствие организованного документооборота/не соблюдение подразделениями Общества установленного графика документооборота.

Разработка системы роботизации рутинных процессов позволит исключить непосредственное участие сотрудника бухгалтерии в процессе формирования, визирования и отправке заявителю.

    - Требование к Системе в части систем управления рисками и внутреннего контроля

В целях автоматизации контрольных процедур (п.4.3.2) должна быть выполнена автоматизация в соответствии с требованиями п. 4.2.

    - Порядок контроля и приемки Системы в части систем управления рисками и внутреннего контроля

В ходе приемочных испытаний должны быть проверена автоматизация контрольных процедур в соответствии с п. 4.3.2.

- В ходе предварительных испытаний, опытной эксплуатации Системы должно быть предусмотрено тестирование контрольной процедуры сбора данных в системе КИСУР (ПО SAP) и формирования справки по форме 2-НДФЛ. Данное тестирование должно выполняться c фиксированием результатов тестирования в протоколе тестирования для возможности последующего анализа и устранения недочетов в случае их обнаружения.

    - Требования к документированию в части систем управления рисками и внутреннего контроля

Выполненные автоматизации контрольных процедур должны быть отражены в проектных документах (п. 8.2).

В концептуальном проекте должна быть рассмотрена возможность и даны предложения по дальнейшему расширению автоматизации контрольных процедур № КП-02.4 и № КП-01.10. Также в документе должна быть отражена следующая информация по процессу в части автоматизации контрольных процедур № КП-02.4 и №КП-01.10:

-	должность, ФИО владельца процесса;

-	начинающие и завершающие события процесса, выбранные таким образом, чтобы четко определить границы процесса и обеспечить выявление всех существенных рисков;

-	состав основных подпроцессов или шагов, которые должны быть автоматизированы.

В проектных документах должен быть отражен анализ разрабатываемых контрольных процедур и степень их автоматизации в рамках разработки. Также в проектных документах должен быть отражен перечень автоматизированных контролей, реализованных в Системе. Документы должны, в том числе, содержать описание контрольной процедуры, риски, покрываемые контрольной процедурой, периодичность контроля и иные атрибуты автоматизированной контрольной процедуры, указанные в утвержденном формате матрицы контролей и рисков БП «Управление бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью, МСФО».

    - Формирование отчетности по совершаемым в системе контролям и оценка эффективности

Отчетность по контролю должна быть предусмотрена на стороне системы роботизации.

Оценка эффективности автоматизации контрольных процедур должна быть проведена на этапе тестирования и последующей промышленной эксплуатации. Результаты оценки эффективности должны быть отражены в акте ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Требования к видам обеспечения Системы

    - Требования к математическому обеспечению

Все используемое математическое обеспечение (методы, модели, типовые алгоритмы и т.д.) должно быть оптимизировано по быстродействию.

    - Требования к программному обеспечению

В качестве платформы роботизации должна использоваться платформа роботизированной автоматизации (RPA).

Программные модули, процедуры и функции должны обязательно содержать комментарии разработчиков, документирующие шаги реализуемых задач и иную, необходимую для понимания работы алгоритма информацию.

    - Требования к техническому обеспечению

Система должна использовать компоненты КИСУР (ПО SAP) ПАО «МРСК Центра», находящиеся в продуктивной эксплуатации, и использовать как имеющийся комплекс технических средств, так и обеспечивать работу при внедрении новых технических средств.

    - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Системы должно обеспечивать эксплуатацию Системы в рамках организационной модели предоставления и управления ИТ-сервисами в ПАО «МРСК Центра».

Проект внедряется на следующих уровнях организационной структуры ПАО «МРСК Центра»:

- Профильные подразделения Исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра»;

- Профильные подразделения филиалов ПАО «МРСК Центра».

- Состав и содержание услуг

Разработка Системы должна производиться по этапам, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| № этапа | Этап | Результаты этапа | Результирующие документы по этапу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование | Выполнен анализ процесса. Разработан концептуальный проект. Произведена настройка функциональности на тестовой системе. Настроены роли пользователей. Выполнено предварительное тестирование. Проведены предварительные испытания Выполнен перенос на продуктивную систему. Разработана пользовательская документация Проведено обучение пользователей и администраторов Системы.. | - Концептуальный проект - Описание настроек системы - Программа и методика испытаний - Рабочая инструкция пользователя - Рабочая инструкция администратора - Протокол предварительных испытаний. |
| 2. | Опытная эксплуатация | Произведен ввод в промышленную эксплуатацию. | - Акт ввода в промышленную эксплуатацию. - Паспорт информационной системы. |

- Порядок контроля и приемки системы

  - Общие требования

Результаты оказанных услуг и порядок их предъявления оформляются в порядке, установленном договорами на оказание услуг по разработке Системы.

Для проведения испытаний формируется комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Виды испытаний

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемой системы требованиям технического задания (ТЗ), разработанным стандартам, регламентам, спецификациям и прочим документам проекта.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций Системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Для проверки выполнения заданных функций системы устанавливаются следующие виды испытаний:

- Предварительные испытания Системы (функциональное и интеграционное тестирование);

- опытная эксплуатация Системы.

  - Состав, объем и методы испытаний Системы

Для создания условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой функциональности техническим требованиям, и возможности эффективного использования функциональности в ПАО «МРСК Центра» должен быть проведен комплекс функциональных, технических и организационных мероприятий:

- согласование и утверждение регламентов работы;

- присвоение ролей для работы системы;

- предоставление списка и состав членов комиссии, участвующих в тестировании и уполномоченных для подписания «Протокола приемочных испытаний».

Для проверки выполнения заданных функций Системы должно быть проведено предварительное тестирование в тестовой среде на тестовых данных.

Приемочное тестирование должно охватывать всю функциональность Системы, должно проводиться на продуктивных ролях и на продуктивных данных или максимально приближенным к ним.

Все замечания должны зафиксированы в «Реестре замечаний» и устранены согласно утвержденному «Графику устранения замечаний».

Результаты тестирования должны утверждаться в «Протоколе приемочных испытаний».

После исправления замечаний, проводится повторное тестирование исправленных ошибок. Результаты тестирования исправлений замечаний должны утверждаться в «Протоколе устранения замечаний».

  - Гарантийный срок

Гарантийный срок, в течение которого Исполнителем за свой счет осуществляется устранение ошибок и недочетов по замечаниям Заказчика, выявленных после ввода систему в промышленную эксплуатацию составляет 12 месяцев.

Результат работы системы считается ошибкой или недочетом, если он явно не соответствует требованиям, сформулированным в проектной документации к Системе.

После ввода системы в промышленную эксплуатацию Исполнитель должен осуществлять гарантийную поддержку проектных документов в течение 12 месяцев.

В рамках гарантийных обязательств должно производиться исправление выявленных после ввода системы в промышленную эксплуатацию ошибок и отклонений от подходов, допущений и форматов, согласованных с Заказчиком на этапе разработки документов.

- Подготовка объекта автоматизации

Для создания условий функционирования объектов автоматизации, при которых гарантируется соответствие ПО требованиям, содержащихся в настоящем документе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- установка и настройка программного обеспечения;

- актуализация результирующих документов после завершения процесса приемочных испытаний в соответствии с изменениями, вносимыми в Систему в течение и по результатам данного этапа.

- Требования к документированию

  - Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней представляется в электронном виде в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных документов в соответствии со сроками, указанными в плане оказания услуг.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком.

Перечень необходимых документов определяется требованиями ПАО «МРСК Центра» по документированию проектов при создании информационных систем.

Перечень подлежащих разработке документов и краткое содержание документов приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
|  | Концептуальный проект | Документ определяет способы и механизмы реализации функциональных требований, в соответствии с техническими требованиями. |
|  | Описание настроек Системы | Документирование настроек системы, с целью обеспечения преемственности реализованных проектных решений |
|  | Программа и методика испытаний | Содержит перечень объектов и функций испытаний; состав предъявляемой документации; описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями Системы; описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний; условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов; очередность испытаний частей Системы; порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний; условия и порядок функционирования частей Системы и Системы в целом; продолжительность опытной эксплуатации, достаточной для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы; порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытно-промышленной эксплуатации; критерии приемки Системы. |
|  | Паспорт информационной системы | Содержит техническое описание информационной системы: информацию об аппаратном и программном обеспечении компонентов системы, технологиях ввода и получения данных, портах и протоколах взаимодействия систем, схемах контроля доступа. |
|  | Рабочая инструкция пользователя | Содержит назначение Системы, ее цели и задачи; требования к аппаратному обеспечению; подготовка к работе (пошаговая инструкция для запуска Системы); описание операций (пошаговая инструкция с подробно расписанными действиями пользователя, каждое действие пользователя должно сопровождаться снимком экрана (скриншотом), в котором должны быть выделены все значимые для пользователя элементы (экранные кнопки, рабочие области, различные интерфейсы) и указаны их функции и назначение); аварийные ситуации (пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы Системы); рекомендации по освоению, для всех групп пользователей. В Инструкциях пользователей отображается порядок действий пользователей в системе для получения тех или иных результатов. Инструкция пользователя составляется для каждого процесса, в котором он принимает непосредственное участие: - Порядок ведения основных данных и мэппингов. - Порядок загрузки данных. - Порядок запуска процедур обработки данных. - Порядок сверки данных. Порядок запуска отчетов в системах. |
|  | Рабочая инструкция администратора | Назначение и порядок применения Системы; общие принципы и логика работы Системы; обязанности администратора и связанные с ними операции; обязательность, регулярность и очередность выполнения всех операций; порядок выполнения каждой операции; проблемы в работе Системы и способы их решения. |
|  | Протокол приемочных испытаний | Документ содержит информацию о результатах приемочных испытаний. |
|  | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к промышленной эксплуатации. |

- Источники разработки

ГОСТ 19.104-78 Основные надписи.

ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам.

ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- Требования к Исполнителю

Желательные документы, предоставляемые Участником конкурсных процедур при наличии:

- Информация об опыте Исполнителя с указанием выполненных аналогичных договоров в качестве подрядчика (номер, дата, сроки выполнения, наименования работ/услуг и сумма).

- Документы, подтверждающие право распространения Участником ПО и оказания соответствующих услуг (техническая поддержка, модификация ПО и т.д.) третьим лицам, отсутствие/наличие у него каких-либо ограничений и запретов на осуществление указанных действий.

- Информация о руководителе проекта, свидетельствующая об опыте участия в проектах в роли проектного менеджера не менее 3 (трех) лет.

- Копию сертификата PMP или IPMA предлагаемого менеджера/руководителя проекта Участника.

Приложение №1

Схема бизнес-процесса