УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____________________________________________

Сыщиков В.А.

Заявка на проведение регламентированной процедуры закупки

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

| № п.п. | Пункт | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |
| 1.1 | Дата заявки | 31.01.2018 |
| 1.2 | Номер поручения (заявки) | 0050-ТА-18 |
| 1.3 | Номер закупки по ПЗ консолидированный |  |
| 1.4 | Номер закупки по ПЗ | Лот №1 - 30004884 |
| 1.5 | Решение ЦКК | Протокол от 29.01.2018, № 03-18, Вопрос № 7 |
| 1.6 | Код вида деятельности | 1 |
| 1.7 | ОКВЭД2/ОКДП2 | Коды ОКВЭД2: 42.22 Коды ОКПД2: 42.22.22.110 |
| 1.8 | Вид закупаемой продукции | ГП |
| 1.9 | Предмет закупки | Выполнение работ «под ключ» проектированию и строительству двухцепной ВЛ 35 кВ «М.Зверяевская - свиноводческий комплекс «Саюкинский-2» с отпайками» от ВЛ 35 кВ «М.Зверяевская - Львовская с отпайками» до трансформаторных подстанций 35/0,4 кВ свиноводческого комплекса «Саюкинский-2» для технологического присоединения ООО «Тамбовский бекон» |
| 1.10 | Предельная стоимость закупки (ориентировочно), руб. без НДС руб. с НДС | 151 290 708,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 27 232 327,44 руб., Итого 178 523 035,44 руб. (с НДС) |
| 1.11 | Стоимость в соответствии с ПЗ* руб. без НДС руб. с НДС | 151 290 708,00 руб. (без НДС), НДС 27 232 327,44 руб., 178 523 035,44 руб. (с НДС) |
| 1.12 | Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг | В соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ – до 30.11.2018 г. |
| 1.13 | Порядок оплаты | Авансовый платеж до 30% безналичным расчетом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора, оставшуюся часть в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ |
| 1.14 | Способ закупки (вид процедуры) | ЗЦ ОКП РС |
| 1.15 | Источник финансирования: - код и наименование титула инвестиционной программы - код и наименование строки бизнес-плана - наименование прочего источника | Плата за технологическое присоединение |
| 1.16 | Основные технические требования |  |
| 1.17 | Отгрузочные реквизиты/базис поставки/форма доставки | В соответствии с ТЗ |
| 1.18 | Номер и наименование типовой формы договора (далее – ТФД) | 3.5. ТФД под_ключ ПИР+СМР |
| 2 | Сведения о подготовке заявки |  |
| 2.1 | Ответственный исполнитель за подготовку ТЗ | Инженер 1 категории управления технологического развития -Старостин Д.В. |
| 2.2 | ТЗ утвердил | Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Поляков И.В. |
| 2.3 | Ответственный исполнитель за подготовку заявки на закупку | Ведущий специалист Григорьева Елена Владимировна Телефон: e-mail: grigoreva.ev@mrsk-1.ru |
| 3 | Сведения о согласовании заявки |  |
| 3.1 | Согласование ТЗ | Прилагается |
| 3.2 | Согласование источника финансирования | 22123 |
| 3.3 | Согласование отсутствия материалов и оборудования на складах Общества |  |
| 3.4 | Согласование срока поставки/выполнения работ/оказания услуг |  |
| 3.5 | Согласование условий оплаты |  |
| 3.6 | Согласование стартовой цены | 22123 |
| 4 | Примечание |  |

Подпись:

_____________ Руководитель подразделения - инициатора закупки – И.О.заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Черенков А.А.

Визы:

______________ Начальник УЛиМТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Донских А.П. (в части потребности)

______________ И.О. заместителя директора филиала по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Черенков А.А. (в части согласования срока поставки основного оборудования по КВД 1,2)