ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ №

г. _________________			                         «___»__________20__ г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр (и Приволжье)»                             (ПАО «Россети Центр (и Приволжье)»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«____энерго» __________________________, действующего на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за №_____________________________., с одной стороны, и _______________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Энергосервисная компания» (ЭСК), в лице ________________________________________________________________________________________,  с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий энергосервисный контракт, далее «Контракт», о нижеследующем:

- ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - В рамках настоящего Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на компенсацию потерь электроэнергии в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов) согласно технического задания (приложение №16 к Контракту).

  - Цель настоящего Контракта заключается в снижении затрат Заказчика при осуществлении им основного вида деятельности – оказание услуг по передаче электрической энергии.

Целевыми показателями настоящего Контракта является достижение уровня потерь электрической энергии в относительных единицах от отпуска электрической энергии в сеть в соответствии с Приложением № 7 к Контракту.

  - Предметом настоящего Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем модернизации парка приборов учета электроэнергии на объектах и создания автоматизированной системы учета электроэнергии (далее – АСУЭ), в объеме и в соответствии с Приложениями №11 и №16 к Контракту и организации совместной с Заказчиком процедуры ввода в эксплуатацию установленных приборов учета электроэнергии, а также эксплуатация и техническое обслуживание ЭСК АСУЭ в соответствии с Приложением № 19 к Контракту.

  - В рамках настоящего Контракта под объектом понимается совокупность объектов электросетевого хозяйства Заказчика, присоединенных к фидеру 10(6) кВ подстанции 110/35/10/6 кВ: ВЛ-10 (6) кВ с точками подключения высоковольтных потребителей, трансформаторные пункты 10(6)/0,4 кВ (далее – ТП), линии электропередач 0,4 кВ, отходящие от ТП, с точками подключения физических и юридических лиц. Перечень объектов энергосервисного Контракта указан в приложении №9. Если в рамках настоящего Контракта имеются фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети, то в данном случае под объектом так же понимается совокупность всех элементов группы фидеров 10(6) кВ, имеющих кольцевые связи (соединенных между собой по кольцевой схеме).

  - Оплату услуг, оказанных ЭСК по настоящему Контракту, Заказчик будет осуществлять за счет экономии собственных затрат на компенсацию потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, на основании «Методики расчета размера экономии расходов Заказчика», указанной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Настоящий Контракт будет считаться исполненным сторонами в полном объеме в случае, если все перечисленные ниже требования исполнены:

- ЭСК надлежащим образом выполнены энергосберегающие мероприятия, предусмотренные разделом 5 настоящего Контракта;

- суммарный объем экономии электрической энергии достиг значения, установленного пунктом 2.2 настоящего Контракта.

- суммарный размер платежей Заказчика достиг цены Контракта, определенной в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта.

Исполнение Контракта осуществляется в пределах срока действия Контракта (п.3.1. Контракта).

- ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена настоящего Контракта определяется исходя из фактической экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, сложившейся за отчетный период, а также доли от такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся на дату расчета с учетом положений Приложения № 1 к Контракту.

Цена настоящего Контракта на момент его заключения определена в соответствии с "Протоколом согласования цены Контракта", указанного в Приложении № 2 к настоящему Контракту и составляет __________________ (______________________________) руб. ____________ коп., в том числе НДС (20%) __________________ (_______________________________) руб. ____________ коп. Цена настоящего Контракта может быть скорректирована с учетом положений пунктов 2.5настоящего Контракта.

  - По настоящему Контракту целевой объем экономии электрической энергии в результате реализации ЭСК энергосберегающих технологий на объектах Заказчика составляет __________________________ кВт*ч и определен на основании Приложения № 7 к настоящему Контракту.

  - Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть приведен в Приложении № 5, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Изменение в перечне приборов учета фиксируется сторонами не реже, чем 1 раз в квартал путем подписания изменений к Приложению № 5 (Приложения № 5 в новой редакции). Заказчик обязан замену приборов учета согласовать с ЭСК.

  - Если суммарный размер платежей Заказчика достиг цены Контракта, а суммарный объем экономии энергетических ресурсов в натуральных единицах не достигнут, расчет эффекта и действие Контракта продолжается до момента достижения суммарного объема экономии энергетических ресурсов предусмотренного Контрактом, при этом выплаты ЭСК не производятся. Стороны в этом случае обязаны продлить срок действия Контракта путем подписания дополнительного соглашения.

  - В случае если в процессе реализации Контракта выявится необходимость изменения количества и/или варианта технических решений установки оборудования, а также изменения количества точек учета каждого вида (1-фазных, 3-фазных, 3-фазных трансформаторного включения) и УСПД, в том числе с изменением общего количества точек учета, согласованных сторонами в Перечне приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть (Приложение №5) и Техническом задании (Приложение №16), допускается продление срока выполнения энергосберегающих мероприятий и срока достижения экономии по Контракту, а также изменение стоимости Контракта не более чем на 10 (десять) %, при этом Сторонами вносятся соответствующие изменения в:

# - Приложение № 2 «Протокол согласования цены Контракта»,

# - Приложение № 5 «Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть»

# - Приложение № 3 «Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, систем телемеханики)» Приложения № 16 «Техническое задание на организацию автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики) с удаленным сбором данных (включая приобретение компонентов систем, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) для нужд филиала ПАО «Россети ___» - «___энерго»,

# - Приложения № 7 «Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении в отчетных периодах пообъектно и в целом по Контракту»

# к настоящему Контакту путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контакту. Указанные изменения, инициированные Заказчиком, обязательны для Энергосервисной компании.

  - Если суммарный объем экономии энергетических ресурсов в натуральных единицах достигнут, а суммарный размер платежей Заказчика не достиг цены Контракта, действие Контракта продолжается до момента достижения суммарного размера платежей цене, предусмотренной Контрактом, при этом срок Контракта продлевается путем подписания, соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

- СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Срок действия Контракта определяется периодом времени, в течение которого будет достигнут плановый размер экономии в натуральном выражении, и суммарный размер платежей со стороны Заказчика в пользу ЭСК станет равным цене Контракта, составляет ___ лет и может быть продлен в соответствии с положениями п.2.4, 2.5 и 2.6 Контракта путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контакту.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Под отчетным периодом (периодом получения экономии) понимается календарный месяц. Датой начала первого периода экономии энергетических ресурсов является дата начала промышленной эксплуатации установленного ЭСК оборудования, которая совпадает с первым днем месяца, следующего за месяцем, на конец которого сторонами был подписан Акт приемки в промышленную эксплуатацию по конкретному объекту (по форме Приложения № 4 к Контракту), свидетельствующий факт приемки объекта в промышленную эксплуатацию.

  - Расчеты Заказчика и ЭСК осуществляются по объектам, находящимся в промышленной эксплуатации, ежемесячно, на основе «Показателей баланса электроэнергии за базовый 20___ год», указанных в Приложении № 6 и фактических показателей экономии в соответствии с «Расчетными величинами экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, в отчетных периодах пообъектно и в целом по Контракту», указанными в Приложении № 7, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Расчетные величины экономии определяются на основании «Методики расчета размера экономии расходов Заказчика» за отчётный период, указанной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Размер выплаты ЭСК в отчетном периоде определяется в соответствии с настоящим разделом Контракта, Приложением № 1 к настоящему Контракту исходя из фактической экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, фактически сложившихся за отчетный период, определенных в стоимостном выражении по цене (тарифу) на соответствующий энергетический ресурс с учетом положений Приложения № 1 и процента экономии, установленных условиями Контракта.

Величина ежемесячной экономии в денежном выражении и соответствующий ей размер оплаты за оказанные услуги, причитающийся к выплате ЭСК, рассчитывается и указывается в «Акте расчета экономии расходов Заказчика», форма которого указана в Приложении № 8 к настоящему Контракту по каждому объекту из «Перечня объектов, включенных в энергосервисный контракт», указанного в Приложении № 9 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком в пользу ЭСК по настоящему Контракту, составляет ___ (________) % стоимости сэкономленных энергетических ресурсов. Данный процент не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего Контракта.

  - В случае возникновения в отчетном периоде ремонтных схем на объекте и возникновении объема электроэнергии, переданного с объекта по ремонтной схеме другому фидеру (группе фидеров) по кольцевой схеме (когда все фидера в ремонтной схеме относятся к объектам Контракта), объем потерь электроэнергии для расчета экономии будет определяться как разница между величиной приема в сеть по группе фидеров, определенных ремонтной схемой, и величиной полезного отпуска по данной группе фидеров.

В случае возникновения в отчетном периоде ремонтных схем на объекте и возникновении объема электроэнергии переданного с объекта по ремонтной схеме другому фидеру (группе фидеров) по кольцевой схеме (когда какой-либо фидер или несколько фидеров не относятся к объектам Контракта), объем потерь электроэнергии для расчета экономии будет определяться как сумма потерь электроэнергии:

- в сети 0,4 кВ в соответствии с фактическим балансом ТП-10(6)/0,4 кВ объекта,

- технологических потерь в ТП-10(6)/0,4 кВ объекта,

- технологических потерь в ВЛ-10-6 кВ без учета изменения нормального режима.

  - Ежемесячно Заказчик в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным, направляет в ЭСК в электронном виде (на адрес ___________) «Акт расчета экономии расходов Заказчика», а также в бумажном виде в двух экземплярах. При неполучении от Заказчика «Акта расчета экономии расходов Заказчика» ЭСК вправе направить данный документ Заказчику одновременно с «Актом оказанных услуг». Величина размера экономии расходов Заказчика, оформляемая в форме «Акта расчета экономии расходов Заказчика», основывается на показателях, формируемых в базе данных, хранящей показания приборов учёта электрической энергии по объектам, включенным в Контракт.

  - ЭСК в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения «Акта расчета экономии расходов Заказчика» подписывает и направляет Заказчику один экземпляр «Акта расчета экономии расходов Заказчика», составляет, подписывает и направляет Заказчику  два экземпляра «Акта оказанных услуг» (по форме Приложения № 10 к настоящему Контракту) по каждому объекту из «Перечня объектов, включенных в энергосервисный контракт», указанного в Приложении № 9 к настоящему Контракту, а также счет и счет-фактуру для оплаты услуг по настоящему Контракту за отчетный период. При несогласии с «Актом расчета экономии расходов Заказчика» ЭСК вправе направить данный документ в своей редакции Заказчику одновременно с «Актом оказанных услуг».

  - Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подписанных ЭСК «Актов расчета экономии расходов Заказчика», «Актов оказанных услуг», счета и счета-фактуры подписывает «Акт оказанных услуг» или в тот же срок заявляет мотивированные возражения по содержанию полученных документов.  Расчеты с Энергосервисной компанией в период действия Контракта осуществляются ежемесячно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг за отчетный период.

  - До перевода всех площадок в промышленную эксплуатацию в случае, если по конкретному объекту экономия денежных средств, указанная в Акте расчета экономии расходов Заказчика, за отчетный период меньше или равна нулю, то в отношении этого объекта «Акт оказанных услуг» Сторонами не оформляется и денежные средства ЭСК Заказчиком не выплачиваются.

  - Обязательства ЭСК и Заказчика по настоящему Контракту в денежном выражении исполняются в соответствии с пунктами 2.4. и 2.6. Контракта.

  - Расходы (доходы), связанные с оказанием услуг, соответствуют и должны быть оформлены в порядке, утвержденном п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н.

- РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

  - ЭСК обязана приступить к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, в соответствии с согласованным с Заказчиком «Календарным планом оказания услуг», указанным в Приложении № 11 к настоящему Контракту и «Техническим заданием», указанным в Приложении № 16 к настоящему Контракту.

  - ЭСК обязана письменно уведомлять Заказчика в срок не позднее, чем 10 (десять) рабочих дней после завершения оказания услуг по каждому объекту отдельно, в том числе о завершении оказания услуг по всему Контракту. ЭСК обязана предоставлять Заказчику для рассмотрения и подписания два экземпляра «Акта сдачи-приемки оказанных услуг по объекту», по форме в соответствии с Приложением № 12 и исполнительную документацию по представляемому объекту, в соответствии с «Перечнем исполнительной и технической документации», указанным в Приложении №14.

  - «Акт сдачи-приемки оказанных услуг по объекту» рассматривается и подписывается Заказчиком в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты получения от ЭСК с учётом ввода объекта в промышленную эксплуатацию.

  - В случае обнаружения недостатков в результатах, оказанных ЭСК услуг по объекту или непредставления исполнительной документации в полном объеме, Заказчик уведомляет ЭСК об отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по этому объекту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от ЭСК «Акта сдачи-приемки оказанных услуг по объекту».

  - Реализация услуг по настоящему Контракту производится силами и средствами ЭСК, которая вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей) при условии письменного уведомления Заказчика. При этом ЭСК несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

ЭСК также обязана представить Заказчику контактную информацию привлекаемого соисполнителя (ей), включая юридический и фактический адрес и информацию об его отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - Все услуги, оказываемые ЭСК в рамках настоящего Контракта, должны оказываться в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил.

Все используемые ЭСК при выполнении настоящего Контракта изделия и приборы должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы.

  - ЭСК обязана предоставлять Заказчику для рассмотрения и подписания два экземпляра Акта приемки в промышленную эксплуатацию по конкретному объекту по форме в соответствии с Приложением № 4.  Акт приемки в промышленную эксплуатацию по конкретному объекту рассматривается и подписывается Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от ЭСК.  В случае обнаружения недостатков в результатах, оказанных ЭСК услуг по объекту Заказчик уведомляет ЭСК об отказе от подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию по конкретному объекту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от ЭСК Акта приемки в промышленную эксплуатацию по конкретному объекту.

  - Объект (ы) подлежит (ат) приему в промышленную эксплуатацию при следующих условиях:

- объект  оснащен устанавливаемыми ЭСК приборами учета электроэнергии в объеме настоящего Контракта за исключением случаев, где установка приборов учета не возможна с оформлением соответствующего Акта о невозможности монтажа за подписью представителей ЭСК и Заказчика;

- Оборудование и программное обеспечение, установленное ЭСК в рамках Контракта, соответствуют требованиям Приложения № 16, а также компонентами учета электроэнергии и телемеханики, установленными ЭСК в рамках Контракта, выполняются заявленные производителем свойства и функции,

- выполняются критерии успешной опытной эксплуатации, установленные п Приложением № 16.

  - После передачи объекта (-ов) в промышленную эксплуатацию со стороны ЭСК производится сопровождение и эксплуатация АСУЭ по данным объектам. Порядок эксплуатации и перечень критериев качественной эксплуатации АСУЭ приводится в Регламенте эксплуатации и технического обслуживания системы учета электроэнергии энергосервисной компанией в рамках реализации энергосервисных контрактов Приложение № 19 к настоящему Контракту (далее – Регламент эксплуатации АСУЭ). Сопровождение и эксплуатация АСУЭ производится ЭСК в течение всего срока действия Контракта и его продления в соответствии с п.2.4, 2.5 и 2.6 к Контракту.

  - В случае невыполнения критериев качественной эксплуатации АСУЭ, установленных Регламентом эксплуатации АСУЭ, в ходе промышленной эксплуатации, Заказчик

-  имеет право в течение 5 рабочих дней с даты окончания отчетного периода направить в адрес ЭСК официальное письмо в электронном (на адрес ___________) и в бумажном виде с приложением заполненной формы акта фиксации нарушения SLA (соглашение о гарантии качества – приложение №2 к Регламенту эксплуатации АСУЭ) с подтверждающими материалами.

Неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных п.6.2.6, 6.2.13, 6.2.15 и 6.2.16 Контракта исключает ответственность ЭСК по недостижению установленных критериев качественной эксплуатации АСУЭ.

5.10.1 При несогласии ЭСК с данными, указанными в Акте о недостатках эксплуатации, зафиксированными Заказчиком, ЭСК может опротестовать факт нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта), направив Заказчику в течение 2-х (двух рабочих дней) с даты получения Акта официальное письмо в электронном виде (на адрес ________) и в бумажном виде с описанием причин опротестования и приложением соответствующих документов.

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком официального письма от ЭСК о несогласии с фактом нарушения SLA урегулировать сложившиеся разногласия.

В случае неурегулирования разногласий по факту нарушения SLA, выплаты в адрес ЭСК по объектам, где зафиксировано нарушения SLA,  производятся с учетом поправочного коэффициента 0,5 к величине, определенной в соответствии с п. 10-13 Приложения № 1 к Контракту, с дальнейшим перерасчетом выплат в адрес ЭСК по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации.

Если нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта), связаны с несоблюдением Заказчиком требований 6.2.6, 6.2.13, 6.2.15 и 6.2.16 Контракта, то поправочный коэффициент к величине, определенной в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, не применяется.

ЭСК гарантирует в течение срока действия договора соответствие оборудования, установленного по настоящему Контракту требованиям законодательства на момент заключения Контракта и Приложения № 16 к Контракту, действовавших на момент заключения Контракта.

5.11. Гарантийный срок на выполненные работы и элементы системы, установленные ЭСК во исполнение Контракта составляет не менее срока действия Контракта в соответствии п. 3.1. В случае заключения соглашения о продлении срока действия Контракта, с учетом  положений п. 2.4, 2.5 и 2.6 настоящего Контракта, гарантийный срок продлевается с учетом продления срока действия Контракта в соответствии с заключенным соглашением.

  - Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки (под недостатками понимается несоответствие требованиям Технического задания) в оборудовании, выполненных работах и элементах системы, то ЭСК обязана устранить выявленные недостатки за свой счет в возможно короткий срок, который не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Гарантийный срок на замененный / исправленный по гарантии компонент системы в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого ЭСК осуществлялись действия по устранению недостатков.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения ЭСК обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика по электронной почте (на адрес ________) об обнаружении недостатков направить своего представителя.

  - При отказе ЭСК от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно зафиксировать недостатки с последующей передачей соответствующего акта ЭСК для устранения выявленных недостатков.

  - В рамках данного Контракта неотделимыми улучшениями признаются внесенные изменения на объектах Заказчика, при демонтаже которых оказание услуг по передаче электрической энергии становится технологически невозможным. Демонтированное в ходе оказания услуг оборудование, находящееся на балансе Заказчика, должно быть передано на склад Заказчика.

Отделимыми улучшениями признаются внесенные изменения на объектах Заказчика, монтаж/демонтаж которых напрямую не влияет на процесс оказания услуг по передаче электрической энергии.

Право собственности на приборы учёта, систему сбора данных и другие реализованные в рамках данного контракта отделимые и неотделимые улучшения, а также риск их случайной гибели переходит к Заказчику по окончании действия Контракта с остаточной стоимостью 1 (один) рубль за единицу автоматизированной системы учета электроэнергии (фидер 6-10кВ, ТП 6(10) /0,4кВ), которая вычитается из последнего платежа, при этом стороны оформляют Акт приема-передачи основного средства (форма ОС-1).

ЭСК направляет Заказчику для рассмотрения и подписания два экземпляра Акта приема-передачи основного средства (форма ОС-1). Акт приема-передачи основного средства (форма ОС-1) рассматривается и подписывается Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от ЭСК. В случае обнаружения недостатков по результатам оказанных ЭСК услуг Заказчик уведомляет ЭСК об отказе от подписания Акта приема-передачи основного средства (форма ОС-1) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от ЭСК.

По окончанию действия Контракта ЭСК передает Заказчику неиспользованный обменный фонд оборудования (приборы учета и УСПД) в объеме неиспользованного остатка от 3 (трех) процентов от установленного количества оборудования по каждой спецификации. Срок поверки на обменный фонд приборов учета и УСПД не должен быть ранее 4 квартала года, предшествующего году подписания последнего акта ввода в промышленную эксплуатацию объекта Контракта.

    - Заказчик совместно с ЭСК обязан организовать допуск установленных ЭСК в рамках выполнения энергосберегающих мероприятий приборов учета электрической энергии в эксплуатацию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты перевода Объекта в опытную эксплуатацию. Допуск приборов учета персоналом ЭСК может осуществляться с использованием временных знаков визуального контроля, подлежащим замене на знаки визуального контроля Заказчика по мере проведения работ по проверке измерительных комплексов персоналом Заказчика.

  - В случае противодействия Потребителя в проведении работ по допуску приборов учета электроэнергии в эксплуатацию и/или бездействию Заказчика в части организации совместного допуска приборов учета электроэнергии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты перевода Объекта в опытную эксплуатацию,  ЭСК организует присутствие двух незаинтересованных свидетелей (один из которых представитель энергосбытовой организации или гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии)), при участии которых оформляется Акт о допуска прибора учета электроэнергии в качестве контрольного прибора. При неоднократном неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6. Контракта, срок реализации энергосберегающих мероприятий по сравнению с установленным Контрактом продлевается на период просрочки, допущенной Заказчиком. При этом стороны заключают дополнительное соглашение об увеличении срока исполнения Контракта.

  - В случае необходимости реализации дополнительных технических или организационных мероприятий, выявленных ЭСК в ходе реализации Контракта влияющих на уровень потерь, ЭСК направляет предложения в адрес Заказчика для рассмотрения и возможной реализации.

Заказчик по возможности реализует предлагаемые ЭСК технические мероприятия в течение 2-х (двух) лет, организационные мероприятия в течение одного календарного месяца после предоставления ЭСК предложений по реализации дополнительных мероприятий.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Права Заказчика:

6.1.1. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность ЭСК.

6.1.2. Запрашивать у ЭСК информацию о ходе и состоянии оказания услуг.

6.1.3. Проверять соответствие используемых ЭСК материалов и качество оказываемых услуг требованиям Технического задания.

6.1.4. Требовать от ЭСК замены непригодных или недоброкачественных материалов и оборудования.

6.1.5. Приостанавливать оказание ЭСК всех услуг по настоящему Контракту в случае неоднократных нарушений персоналом ЭСК технических норм и правил безопасности, а также неудовлетворительных технических характеристик оборудования по сравнению с Техническим заданием относительно каждого конкретного объекта.

6.1.6. Иные права, вытекающие из содержания настоящего Контракта.

6.2.  Обязанности Заказчика:

6.2.1. Рассмотреть и согласовать разработанную ЭСК проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения либо предоставить мотивированные замечания

6.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить ЭСК в письменном или электронном виде первичную информацию: однолинейные и принципиальные схемы 6-10 кВ, поопорные схемы фидеров 6-10 кВ, поопорные схемы фидеров 0,4 кВ, перечень потребителей с привязкой по ТП юридических и физических лиц, структура формирования балансов по РЭС, акты раздела границ балансовой принадлежности по юридическим лицам.

6.2.3. Производить необходимые отключения/переключения при производстве строительно-монтажных работ в действующих электроустановках по письменной заявке ЭСК или ее соисполнителя в дату, и на срок, указанные в заявке и согласованные Сторонами.

6.2.4. Обеспечить доступ на объекты Заказчика представителей ЭСК, ее субподрядчиков для обследования, проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни. Доступ может быть также обеспечен и в другие часы, запрашиваемые предварительно ЭСК и допустимые для Заказчика. Организовать доступ на объекты (ТП, КТП, ВРУ и т.д.) потребителей, организовать необходимые отключения/переключения при производстве строительно-монтажных работ в действующих электроустановках потребителей.

Заказчик не вправе ограничивать доступ представителей ЭСК, ее субподрядчиков для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния, если такие работы не препятствуют выполнению иных работ персоналом Заказчика по предотвращению и/или ликвидации аварийных ситуаций на указанных объектах.

В случае противодействия Потребителя в проведении работ, а также воспрепятствования доступу персонала ЭСК к объекту установки, и/или бездействия Заказчика в части обеспечения доступа на объекты в согласованные сроки,  ЭСК организует присутствие двух незаинтересованных свидетелей, при участии которых оформляется Акт о невозможности монтажа за подписью представителей ЭСК и Заказчика.

В случае отсутствия технической возможности для установки оборудования, ЭСК уведомляет о данном факте Заказчика и оформляет Акт о невозможности монтажа за подписью представителей ЭСК и Заказчика.

6.2.5. Исполнять Соглашение об информационном обмене между сторонами в соответствии с Приложением № 3 к Контракту.

6.2.6. При проведении обследования на каждой ТП объекта, до начала выполнения мероприятий по Контракту, персонал Заказчика в письменном виде уведомляет ЭСК о наличии в данном контуре ТП заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение (в том числе о переходе потребителя с 1-но фазного присоединения на 3-х фазное и обратно) с указанием адреса и места осуществления технологического присоединения, заявок на отключение, связанных с расторжением договоров энергоснабжения и/или оказания услуг по передаче электрической энергии с потребителями и/или сетевыми организациями. При наличии новых, вышеуказанных в данном пункте заявок и договоров, данная информация должна актуализироваться и доводиться до персонала ЭСК Заказчиком. В указанном случае Стороны заключают дополнительное соглашение в соответствии с пунктом 2.5. Контракта.

После подписания Акта приемки в опытную эксплуатацию по объекту ЭСК все новые заявки на технологическое присоединение (в том числе о переходе потребителя с 1-но фазного на 3-х фазное присоединение, с 3-х фазного на 1-но фазное присоединение или новое подключение) отрабатываются персоналом Заказчика собственными силами и средствами с применением оборудования соответствующего требованиями Приложения № 16 к Контракту. Пуско-наладочные работы в этом случае производятся ЭСК в соответствие с Приложением №2 к Регламенту эксплуатации АСУЭ.

Еженедельно по пятницам (при наличии факта технологического присоединения) предоставлять ЭСК перечень точек учета, по которым выполнено технологическое присоединение за отчетный период, с указанием диспетчерского наименования фидера 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, от которой осуществлено технологическое присоединение, адреса, типа и заводского номера установленного прибора учета.

Еженедельно по пятницам предоставлять ЭСК информацию об отключениях, связанных с расторжением договоров энергоснабжения и/или оказания услуг по передаче электрической энергии с потребителями и/или сетевыми организациями.

6.2.7. Выполнять проверку готовности к сдаче в эксплуатацию объектов перед подписанием Акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также состав и комплектность исполнительной и технической документации, передаваемой по Перечню, указанному в Приложении №12.

6.2.8. Производить расчеты с ЭСК своевременно и в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.9. Обеспечить ЭСК доступ к ПТК «Пирамида Сети» и базе данных, хранящей показания приборов учета электрической энергии, установленных ЭСК по объектам, включенным в Контракт, через 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения и в течение всего срока действия Контракта.

6.2.10. Для формирования баланса по объектам ежемесячно предоставлять ЭСК информацию по приборам учета верхних уровней каждого объекта, включенного в Контракт (Приложение № 5 к Контракту) и иных приборов учета, установленных на объектах и не входящих в объем обязательств ЭСК по данному Контракту, или приборов учета потребителей, сохранивших статус «расчетные для целей коммерческого учета» после исполнения ЭСК своих обязательств по Контракту, в виде стандартных сообщений информационного обмена, принятых в электроэнергетике, или путем непосредственного доступа к требуемым приборам учета в ПТК «Пирамида Сети» в соответствии с Приложением № 3 к Контракту.

6.2.11. Обеспечить присутствие представителей Заказчика при обнаружении ЭСК небаланса на объектах Контракта и его устранение.

6.2.12. Доводить до ЭСК с предоставлением соответствующего расчета элементы Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика, влияющие на изменение балансовых показателей объектов, на которых ЭСК осуществляется реализация мероприятий в соответствии с Контрактом.

6.2.13. Обеспечить на время действия Контракта наличие связи путем заключения договора с оператором связи на оказание услуг связи для обеспечения передачи информации по приборам учета электроэнергии и УСПД, установленным ЭСК по настоящему Контракту. В сроки не позднее 10 (десяти) рабочих дней, по заявке, предоставлять представителям ЭСК, выполняющим работы по реализации контракта, SIM-карты в требуемом стандарте передачи данных, с целью своевременной организации связи в соответствии с Приложением № 16 к Контракту.

6.2.14. Обеспечить совместный с ЭСК допуск прибора учета в эксплуатацию в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

6.2.15. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать ЭСК о проведении любых действий с компонентами системы в период действия Контракта.

6.2.16. Нести ответственность за работоспособность компонентов системы при проведении Заказчиком действий с компонентами системы в период действия Контракта.

6.2.17. Если в результате действий Заказчика компоненты системы будут выведены из строя, то восстановление производится силами Заказчика и за его счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты информирования ЭСК в соответствии с п.6.2.15 настоящего Контракта. В этом случае при недостижении ЭСК по объекту, где Заказчик вмешался в работу компонентов системы, целевых параметров, указанных в Приложении №2 «Соглашение о гарантии качества выполняемых работ технического сопровождения и обслуживания АСУЭ» к Приложению № 19 «Регламент эксплуатации и технического обслуживания системы учета электроэнергии энергосервисной компанией в рамках реализации энергосервисных контрактов» нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта) на данный объект не распространяются и поправочный коэффициент к 0,5 к величине, определенной в соответствии с п. 10-13 Приложения № 1 к Контракту, не применяется.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭСК

7.1. Права ЭСК:

7.1.1. Требовать и получать от Заказчика всю техническо-экономическую информацию по объектам, включенным в настоящий Контракт, для реализации необходимых услуг.

7.1.2. Привлекать третьих лиц для участия в реализации услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с п.5.5. Контракта.

7.1.3. Требовать от Заказчика принятия и оплаты результатов услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.1.4.  ЭСК вправе осуществить страхование собственного персонала, а также персонала третьих лиц, от несчастных случаев.

7.1.5. Иные права, вытекающие из содержания настоящего Контракта.

7.2. Обязанности ЭСК:

7.2.1. Оказывать услуги в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2.  При оказании услуг соблюдать действующие требования законодательства по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности и охране труда, а также правил работы с персоналом.

7.2.3.  ЭСК самостоятельно расследует и учитывает несчастные случаи с собственным персоналом и персоналом третьих лиц (при наличии), произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях.

7.2.4. Не препятствовать персоналу Заказчика в осуществлении контроля за соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности на рабочих местах ЭСК на объектах Контракта

7.2.5.  За свой счет своевременно устранять все дефекты по оказанным услугам, выявляемые при приемке услуг Заказчиком, а также в течение срока действия Контракта.

7.2.7. Передать Заказчику результаты оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и подписать Акты сдачи-приемки оказанных услуг по объектам и в целом по Контракту.

7.2.8. Передать Заказчику полный комплект рабочей документации, в том числе сертификаты и лицензии на использование необходимого программного обеспечения в соответствии с Приложением №14 к Контракту.

7.2.9.  ЭСК несет ответственность за достоверность информации измеряемой, обрабатываемой, хранимой и отображаемой во всех элементах применяемого комплекса учета и программного обеспечения, установленного ЭСК в рамках Контракта, на протяжении всего периода эксплуатации, за исключением случаев действий третьих лиц, которые привели к искажению достоверности информации.

7.2.10. Исполнять Соглашение об информационном обмене между сторонами в соответствии с Приложением № 3 к Контракту.

7.2.11. Энергосервисная компания обязана оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Энергосервисная компания гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Энергосервисной компанией в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

7.2.12. Энергосервисная компания совместно с Заказчиком производит все необходимые действия по оформлению актов  допуска в эксплуатацию приборов учета с потребителями (физическими и юридическими). При этом, указанные обязательства считаются исполненными ЭСК, если по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты перевода Объекта в опытную эксплуатацию в отношении приборов учета электроэнергии, установленных ЭСК в рамках исполнения настоящего Контракта, ЭСК будут оформлены по не менее 50% от смонтированных приборов учета электроэнергии Акты допуска приборов учета электроэнергии в эксплуатацию.

7.2.13. Энергосервисная компания обязана предоставить Заказчику:

- на момент заключения настоящего Контракта, в случае любых изменений сведений о собственниках, а также ежегодно до 01 февраля предоставить актуализированные сведения информацию о полной цепочке собственников (номинальных владельцах) долей/акций ЭСК, включая конечных бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также о составе исполнительных органов ЭСК, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 17 к настоящему Контракту;

- информацию о привлечении Энергосервисной компанией к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения Контракта с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Энергосервисной компанией для исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 17 к настоящему Контракту;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Контракта) собственников Энергосервисной компанией, третьих лиц, привлеченных  Энергосервисной компанией к исполнению своих обязательств по Контракту (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Энергосервисной компании, третьих лиц, привлеченных Энергосервисной компанией к исполнению своих обязательств по Контракту. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № 17 к настоящему Контракту, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Энергосервисной компании, третьего лица, привлеченного Энергосервисной компанией к исполнению своих обязательств по Контракту, содержит персональные данные, Энергосервисная компания обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 19 к настоящему Контракту.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.5. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате оказания услуг, предусмотренных Контрактом, компенсируется ЭСК, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине иных лиц.

8.6. При не предоставлении Заказчиком за отчетный период информации в объеме и сроки, установленные Приложением № 3 к Контракту, экономия, подлежащая выплате ЭСК по каждому объекту, принимается равной:

- в первый месяц (отчетный период) нарушения - среднему значению экономии предыдущего периода, в котором такая экономия была определена (в случае не определения экономии, экономия, подлежащая выплате ЭСК по каждому объекту, принимается равной расчетной величине экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленной Приложением № 7 к Контракту).

- начиная со второго месяца (отчетного периода) нарушения - расчетной величине экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленной Приложением № 7 к Контракту.

После предоставления Заказчиком информации за отчетный период Стороны вносят корректировки в ранее оформленные документы.

8.7. В случае нарушения ЭСК обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей ЭСК по Контракту ЭСК должен уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 30% от уступленной суммы

8.8. Если ЭСК нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 13.1 и 13.2 настоящего Контракта, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то ЭСК обязуется возместить Заказчику указанные имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

8.9. ЭСК в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 8.8 настоящего Контракта,  только на основании вступившего в законную силу решения суда и копии платежного поручения Заказчика об уплате соответствующих сумм.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Контракта о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Контракту и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту либо обосновать невозможность их исполнения.

9.2.  В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Контракта, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Контракта без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Контракта.

9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Контрактом срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН

10.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Контракта или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (указать соответствующий субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: (адрес электронной почты);

ЭСК: (адрес электронной почты).

10.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) рабочих  дней с даты ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком претензии (требования) ЭСК.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует в течение срока, соответствующего сроку исполнения Контракта, с учетом положения раздела 3 Контракта.

11.2. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт и потребовать от Энергосервисной компании возмещения убытков в случае:

# - нарушения ЭСК сроков оказания услуг суммарной продолжительностью более чем на 30 (тридцать) рабочих дней за все факты нарушения в течение 1 (одного) календарного года;

# - неоднократного (более трех раз) в течение 1 (одного) календарного года по одному объекту нарушения ЭСК предусмотренных Контрактом требований по качеству выполнения работ, в том числе установленных в Приложении № 19, и соответствию выполняемых работ Техническому заданию;

# - неоднократного (более трех раз) в течение 1 (одного) календарного года нарушения ЭСК гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

# 11.4. ЭСК вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт с возмещением понесенных затрат, подтвержденных документально, в следующих случаях:

- Заказчик неоднократного (более трех раз) по одному объекту не обеспечил доступ ЭСК (представителей ЭСК) для проведения осмотра объектов в целях выполнения мероприятий, производству монтажных работ, а также в иных случаях препятствования своими действиями и/или бездействиями исполнению ЭСК обязательств по Контракту;

- неоднократного (более трех раз в течение одного календарного года) нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг ЭСК, оформленных в соответствии с разделом 5 Контракта за соответствующий расчетный период, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней в течение одного календарного года.

11.5. В случае расторжения настоящего Контракта на основании пункта 11.3. Контракта, Заказчик имеет право выкупить у Энергосервисной компании оборудование и неотделимые улучшения. Во всех остальных случаях при расторжении настоящего Контракта Заказчик обязан выкупить у Энергосервисной компании оборудование и неотделимые улучшения. Выкуп оборудования и неотделимых улучшений осуществляется по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (с учетом ограничений укрупненных нормативов цен на дату заключения Контракта на элементы автоматизированных систем учета электроэнергии, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, а также с учетом подтвержденной кредитной организацией стоимости привлекаемых ЭСК денежных средств для реализации Контракта); все ранее произведенные выплаты по Контракту учитываются при определении суммы выкупа оборудования и неотделимых улучшений.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, направляет письменное уведомление другой Стороне. Контракт считается расторгнутым через 90 (девяносто) дней с даты получения уведомления другой Стороной, если до истечения этого срока Сторона, направившая уведомление, не отзовет его.

- ИНСТРУКТАЖ (ОБУЧЕНИЕ) ПЕРСОНАЛА

12.1. ЭСК организует собственными либо привлеченными силами инструктаж персонала Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня направления Заказчику извещения о готовности к приемке оказанных Энергосервисной компанией услуг.

12.2.  Инструктаж должен включать в себя: инструктаж по эксплуатации, диагностированию неисправностей, обслуживанию и ремонту оборудования. Инструктаж должен быть разделен на теоретическую часть и практическую демонстрацию.

12.3. Порядок организации ЭСК инструктажа персонала Заказчика определены «Регламентом инструктажа персонала Заказчика», указанным в Приложении № 15 к настоящему Контракту.

- СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1.  ЭСК заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

- вправе совершить сделку на условиях Контракта, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Контракту, и никакие ограничения не будут возложены органами управления ЭСК на правомочия ЭСК по заключению и исполнению Контракта;

- органы/представители ЭСК, заключающие Контракт, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления ЭСК, и заключением Контракта они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Контракта в полномочиях органов/представителей ЭСК произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей ЭСК, ЭСК обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления ЭСК, ЭСК обязуется приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет ЭСК.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

13.2. ЭСК также заверяет и гарантирует Заказчику следующее:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ  надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. ЭСК известно о том, что ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» реализует  требования статьи 14.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

14.2. ЭСК настоящим подтверждает, что она ознакомилась с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальных сайтах: ПАО «Россети» по адресу - http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php, ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» по адресу - http://www.mrsk-1.ru/ information /documents / internal/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ЭСК и Заказчика).

14.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Контракта до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

14.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, ЭСК или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

15.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Настоящим Стороны подтверждает, что им известно о наличии коммерческих рисков, связанных с возможностью неполучения экономической выгоды при исполнении настоящего Контракта и согласны с этим.

16.3. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала в течение 10 (десяти) дней.

16.4. Настоящий Контракт составлен на _____ листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

16.5. Все изменения, дополнения Контракта считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту и подписаны Сторонами.

16.6. При изменении реквизитов, указанных в настоящем Контракте, стороны уведомляют друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней. Сторона, не направившая или несвоевременно направившая уведомление, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

16.7. Ни одна из Сторон не вправе уступать права (требования) по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

16.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

- Приложение № 1. Методика расчета размера экономии расходов Заказчика.

- Приложение № 2. Протокол согласования цены Контракта.

- Приложение № 3. Соглашение об информационном обмене, порядке сбора и передачи результатов измерений по приборам учета.

- Приложение № 4. Форма Акта приемки в промышленную эксплуатацию по объекту.

- Приложение № 5. Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

- Приложение № 6. Показатели баланса электроэнергии за базовый 20__ год.

- Приложение № 7. Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении в отчетных периодах пообъектно и в целом по Контракту.

- Приложение № 8. Форма Акта расчета экономии расходов Заказчика.

- Приложение № 9. Перечень объектов, включенных в энергосервисный контракт.

- Приложение № 10 Форма Акта оказанных услуг.

- Приложение № 11. Календарный план оказания услуг.

- Приложение № 12. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг по объекту.

- Приложение № 13. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту.

- Приложение № 14. Перечень исполнительной и технической документации.

- Приложение № 15. Регламент инструктажа персонала Заказчика.

- Приложение № 16. Техническое задание на организацию автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики) с удаленным сбором данных (включая приобретение компонентов систем, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) для нужд филиала ПАО «Россети ___» - «___энерго».

- Приложение № 17. Формат предоставления информации утверждаем.

- Приложение № 18. Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем.

- Приложение №19. Регламент эксплуатации и технического обслуживания системы учета электроэнергии энергосервисной компанией в рамках реализации энергосервисных контрактов.

|  | ЗАКАЗЧИК: |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» |  |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /___________ / М.П. «___» _____________ 20__ г. |  | ________________ /____________/ М.П. «___» ___________ 20__г. |  |

Приложение № 1

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20__ г.

Методика расчета

размера экономии расходов Заказчика

- Расчет экономии расходов Заказчика при выполнении мероприятий энергосервисного контракта выполняется по каждому объекту в отдельности за отчетный период по приборам учета электроэнергии со статусом «Расчетные для целей коммерческого учета» и/или со статусом «Контрольные» при оформлении ЭСК Актов в соответствии с 5.16, 7.2.12 Контракта.

- Расчет экономии расходов Заказчика в целом по энергосервисному контракту за отчетный период определяется как величина экономии расходов Заказчика по всем объектам за тот же период за счет снижения расходов на компенсацию фактических потерь электроэнергии при ее передаче, основанных на показателях, формируемых в базе данных, хранящей показания приборов учета электрической энергии, признанных в установленном законодательством порядке расчетными,  по объектам, включенным в Контракт в соответствии с п. 6.2.9 настоящего Контракта и информации по приборам учета верхних уровней каждого фидера в соответствии с п. 6.2.10 настоящего Контракта.

Расчет экономии расходов Заказчика производится до двух знаков после запятой.

- За отчетный период величина размера экономии расходов Заказчика оформляется Заказчиком и ЭСК в форме «Акта расчета фактической экономии расходов Заказчика по объекту № ____ за __________ 20___года» (Приложение № 8 к настоящему Контракту).

- Для расчета размера экономии расходов Заказчика за отчетный период используются фактические показатели за аналогичный период 20________ года, которые приняты по Контракту как базовые.

- Фактические показатели базового 20_______ года, используемые в расчетах указаны в Приложении № 6.

- Расчет экономии расходов Заказчика выполняется как величина экономии расходов Заказчика по всем объектам за тот же период за счет снижения расходов на компенсацию фактических потерь электроэнергии при ее передаче.

- Расчет экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии осуществляется путем сравнения фактических потерь электроэнергии в базовом 20_______ году и фактических потерь электроэнергии Заказчика за аналогичный отчетный период и приведения их к фактическому отпуску в сеть за базовый период.

- Расчет размера экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии за отчетный период выполняется по форме Таблицы № 1 настоящего Приложения.

Таблица № 1. Расчет размера экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии

| № п/п | Наименование площадки | Статус площадки в отчетном периоде (в пром. эксплуатации / выведена Заказчиком из пром. эксплуатации в одностороннем порядке) | Принятая электроэнергия в сеть в соответствующем периоде базового года | Размер фактических потерь э/э в соответствующем периоде базового года | Коэффициент трансформации | Показания приборов учета |  | Принятая электроэнергия в сеть, кВтч | Полезный отпуск, кВтч | Потери электроэнергии |  | Снижение фактических потерь в отчетном периоде |  | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, руб/кВтч без НДС |  | Размер экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wпрбi, кВт*ч | , % |  | на начало периода | на конец периода |  |  | кВтч | % | % | кВтч | Приложение № 7 | Фактическая цена | (Sэпотр i) руб. без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=([8]-[7])*[6] | 10 | 11=[9]-[10] | 12=[11]* 100%/[9] | 13=[5]-[12] | 14=[13]*[4] | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Фидер 6(10) кВ ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2. Перерасчет выплат за спорный период ______________ по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации в соответствии с Актами об устранении недостатков эксплуатации или урегулирования разногласий

| № п/п | Наименование площадки | Статус площадки в отчетном периоде (в пром. эксплуатации / выведена Заказчиком из пром. эксплуатации в одностороннем порядке) | Размер экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии в спорном периоде | Экономия, удержанная при наличии не урегулированных претензий по уровню SLA в спорном периоде | Номер Акта об устранении недостатков эксплуатации / номер документа об урегулирования разногласий | Величина перерасчета по факту устранения ЭСК нарушений SLA или урегулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Sэпотр i) руб. без НДС | Руб. без НДС |  | Кi , Руб. без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фидер 6(10) кВ ________________ |  |  |  |  |  |

Где

, кВтч - объем принятой электроэнергии по i-му объекту в базовом году,

, % - объем фактических потерь электроэнергии за отчетный период по i-му объекту,

, % – объем фактических потерь электроэнергии за аналогичный базовый период по i-му объекту в соответствии с Приложением № 6 к Контракту,

, % - снижение фактических потерь электроэнергии по i-му объекту в отчетном периоде относительно базового, где . При этом, если снижение фактических потерь по i-му объекту в отчетном периоде меньше нуля, то данный показатель по i-му объекту принимается равным нулю,

, кВтч - размер экономии за счет снижения расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии за отчетный период, где .

, руб./кВт*ч, без НДС – фактическая цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях,

, руб. без НДС - Размер экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии, где , *

- При достижении ЭСК целевых значений параметров эксплуатации ЭСК АСУЭ в соответствии с Приложением № 2 «Соглашение о гарантии качества выполняемых работ технического сопровождения и обслуживания АСУЭ» к Приложению № 19 «Регламент эксплуатации и технического обслуживания системы учета электроэнергии энергосервисной компанией в рамках реализации энергосервисных контрактов» к Контракту расчет выплаты в адрес ЭСК производится следующим образом:

- в соответствии с п.8 настоящего Приложения, если фактическая величина снижения потерь электроэнергии в отчетном периоде относительного базового больше чем 85% от планируемой величины снижения потерь электроэнергии в отчетном периоде относительного базового в соответствии с Приложением №7 (в соответствующем периоде) к Контракту;

- в размере 85% от планируемой величины снижения потерь электроэнергии в отчетном периоде относительного базового в соответствии с Приложением №7 к Контракту, если фактическая величина снижения потерь электроэнергии в отчетном периоде относительного базового ниже чем 85% от планируемой величины снижения потерь электроэнергии в отчетном периоде относительного базового в соответствии с Приложением №7 (в соответствующем периоде) к Контракту.

10. При недостижении ЭСК целевых значений параметров, указанных в Приложении №2 «Соглашение о гарантии качества выполняемых работ технического сопровождения и обслуживания АСУЭ» к Приложению № 19 «Регламент эксплуатации и технического обслуживания системы учета электроэнергии энергосервисной компанией в рамках реализации энергосервисных контрактов» к Контракту Заказчик имеет право в одностороннем порядке оформить Акт о недостатках эксплуатации, направить его в адрес ЭСК не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода в электронном виде (на адрес ______________________), а также в бумажном виде с подтверждающими материалами По Факту устранения недостатков Стороны оформляют Акт об устранении недостатков эксплуатации. Формы Акта о недостатках эксплуатации и Акта об устранении недостатков эксплуатации приведены в Приложении № 2 «Соглашение о гарантии качества выполняемых работ технического сопровождения и обслуживания АСУЭ» к Приложению № 19 «Регламент эксплуатации и технического обслуживания системы учета электроэнергии энергосервисной компанией в рамках реализации энергосервисных контрактов» к Контракту.

11. При обнаружении несоответствия данных, указанных в Акте о недостатках эксплуатации, и данных, зафиксированных Заказчиком, ЭСК может опротестовать факт нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта), направив Заказчику в течение 2-х (двух рабочих дней) с даты получения Акта официальное письмо в электронном виде (на адрес ________) и в бумажном виде с описанием причин опротестования и приложением соответствующих документов.

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком официального письма от ЭСК о несогласии с фактом нарушения SLA урегулировать сложившиеся разногласия.

В случае неурегулирования разногласий выплаты в адрес ЭСК по объектам, где зафиксировано нарушения SLA, производятся с учетом поправочного коэффициента 0,5 к величине, определенной в соответствии с п. 9 настоящего Приложения, с дальнейшим перерасчетом выплат в адрес ЭСК по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации.

Если нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта) по объекту, связаны с несоблюдением Заказчиком требований п. 6.2.15 и 6.2.16 Контракта, то поправочный коэффициент к величине, определенной в соответствии с п.9 настоящего Приложения, не применяется.

Выплата в пользу энергосервисной компании Si определяется следующим образом:

- по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации, а также в случае урегулирования разногласий за предыдущие расчетные периоды по объекту i, где зафиксированы нарушения SLA:

Si =SЭпотр i+∑Кi,

где ∑Кi – арифметическая сумма перерасчетов по объекту i за те периоды, по которым  недостатки устранены или разногласия в части нарушений SLA урегулированы.

- величина перерасчета выплат за каждый спорный период по данному объекту Кi рассчитывается по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации в соответствии с Актами об устранении недостатков эксплуатации или урегулирования разногласий по объекту i, где ранее зафиксированы нарушения SLA в формате Таблицы № 2 «Перерасчет выплат за спорный период ______________ по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации в соответствии с Актами об устранении недостатков эксплуатации или урегулирования разногласий».

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «____энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: ______________________ |
| --- | --- |
| _________________ /____________ / М.П. «___» _____________ 20_____г. | ________________ /______________./ М.П. «___» ___________ 20_____ г. |

Приложение № 2

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20____ г.

Протокол

согласования цены Контракта

Публичное акционерное общество «Россети Центр (и Приволжье)»                       (ПАО «Россети Центр (и Приволжье)»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)»-«______энерго» ______________, действующего на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за №______________, с одной стороны, и _____________________,  именуемое в дальнейшем «Энергосервисная компания» (ЭСК), в лице __________________, действующего на основании __________________,    с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами по результатам конкурса на право заключения Договора на организацию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных) в рамках реализации энергосервисного контракта, направленного на снижение потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «________энерго» достигнуто соглашение о величине договорной цены услуг, оказываемых по настоящему Контракту в размере _______________ (_____________________) руб. __________ коп., в том числе НДС (20%) ________________ (__________________) руб. ________ коп.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «______энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: ___________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /_____________ / М.П. «___» _____________ 20______г. |  | ________________ /________________/ М.П. «___» ___________ 20______ г. |  |

Приложение № 3

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20______ г.

Соглашение об информационном обмене, порядке сбора и передачи результатов измерений по приборам учета

г. _________________				                 «___»__________20____ г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр (и Приволжье)»                            (ПАО «Россети Центр (и Приволжье)»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)»-«_____энерго» _________________, действующего на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за №___________________, с одной стороны, и ____________________ (_________________),  именуемое в дальнейшем «Энергосервисная компания» (ЭСК), в лице ______________________, действующего на основании доверенности №_______________________ г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Предмет соглашения

  - Соглашение заключено в целях исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по энергосервисному контракту №_________ от _______________ (далее - Контракт).

  - Приборами учета по настоящему Соглашению являются приборы учета верхних уровней каждого объекта, принадлежащие ЭСК, определенные в Приложении № 5 Контракта (далее - Приборы учета), а также иные приборы учета:

-  установленные на объектах и не входящие в объем обязательств ЭСК по Контракту или

– потребителей сохранившие статус «расчетные для целей коммерческого учета» после исполнения ЭСК своих обязательств по Контракту.

  - Предметом настоящего соглашения является:

- порядок сбора результатов измерений, формирования величин фактических объемов потребления электрической энергии по Приборам учета;

- порядок передачи результатов измерений Приборов учета.

- Порядок сбора, обмена данными и передача результатов измерений.

  - Заказчик обеспечивает сбор получасовых расходов электроэнергии по Приборам учета.

  - Заказчик обязан обеспечить полноту и достоверность собранных получасовых расходов электроэнергии по Приборам учета.

  - Заказчик обязан обеспечить доступ ЭСК к чтению информации с Приборов  учета посредством ИВК «Пирамида-сети».

  - Заказчик, согласно п. 4.6 Контракта, формирует «Акт расчета экономии расходов Заказчика» и направляет ЭСК в электронном виде (на адрес ______________).

  - Величина потребления за отчетный период в «Акте расчета экономии расходов Заказчика» должна быть равной сумме расходов по Приборам учета, переданным согласно п. 2.4 Соглашения (с учетом коэффициентов трансформации).

  - Заказчик еженедельно по пятницам в соответствии с п.6.2.6 Контракта направляет ЭСК (на адрес _________) в электронном виде информацию:

- по подключению потребителей в рамках исполнения новых договоров технологического присоединения (в том числе о переходе потребителя с 1-но фазного присоединения на 3-х фазное и обратно) в виде реестра и скан-копий актов допуска прибора учета в эксплуатацию,

- по исполненным заявкам энергосбытовых компаний, гарантирующих поставщиков на отключение / возобновление режима потребления электроэнергии в виде реестра приборов учета,

- по проведенным заменам приборов учета в виде реестра и скан-копий актов замены и допуска прибора учета в эксплуатацию,

- по проведенным демонтажам приборам учета в связи с отсутствием объекта в виде реестра и актов демонтажа приборов учета,

- о проведение любых действий с компонентами  системы в период действия Контракта

  - ЭСК обязан провести пуско-наладочные работы в соответствии с Приложением № 19 к Контракту по приборам учета электроэнергии, установленных Заказчиком в рамках исполнения новых договоров технологического присоединения, проведенных Заказчиком замен приборов учета после передачи площадок в промышленную эксплуатацию.

  - Заказчик, согласно п.4.6. Контракта, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в ЭСК в электронном виде (на адрес ___________) «Акт расчета экономии расходов Заказчика», а также в бумажном виде в двух экземплярах.

  - ЭСК, согласно п. 4.6 Контракта, вправе сформировать «Акт расчета экономии расходов Заказчика» и направить Заказчику в электронном виде (на адрес ________________________), а также в бумажном виде одновременно с «Актом оказанных услуг».

2.10.  ЭСК, согласно п. 4.7 Контракта,  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения «Акта расчета экономии расходов Заказчика» формирует и направляет  Заказчику в электронном виде (на адрес ___________________) и в бумажном виде «Акт оказанных услуг», а также счет и счет-фактуру.

- Дополнительные условия

  - Информация, полученная Сторонами на основании настоящего Соглашения, не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящее Соглашение является безвозмездным. Ни одна из сторон не имеет права требовать от другой Стороны какой-либо оплаты за исполнение обязанностей, непосредственно предусмотренных настоящим Соглашением.

- Список приложений.

  - Приложение №1 – Список лиц, ответственных за взаимный обмен информацией.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «_______энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: ________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /_______________ / М.П. «___» _____________ 20___г. |  | ________________ /_______________/ М.П. «___» ___________ 20__ г. |  |

Приложение №1

к Соглашению об информационном обмене,

порядке сбора и передачи результатов измерений

по приборам учета

от «____» ________________20______ г.

Список лиц, ответственных за взаимный обмен информацией

ЭСК

| ФИО | Должность | гор. тел. ( ) | сотовый тел. | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик

| ФИО | Должность | гор. тел. | сотовый тел. | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «_______энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: ______________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /_____________ / М.П. «___» _____________ 20____ г. |  | ________________ /______________/ М.П. «___» ___________ 20____ г. |  |

Приложение № 4

к энергосервисному контракту

№ ____________ от «__» ____20__

Форму акта утверждаем:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «______энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: _______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ /_______________ / М.П. «___» _____________ 20___г. |  | ________________ /_________________/ М.П. «___» ___________ 20__ г. |  |  |  |

АКТ № _________

приемки в промышленную эксплуатацию по объекту:

_______________________________________________________________________

наименование Объекта энергосервисного контракта

"____" _______________ 20___ год

Приемочная комиссия, назначенная                                                                    _

(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) ____________________ в составе:

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что Энергосервисной компанией, в соответствии с условиями контракта от _______________ № _________________________, оказаны услуги в полном объеме:

- Автоматизировано _________ точек учета электроэнергии у потребителей

- Автоматизировано _________ точек учета в ТП.

УСТАНОВИЛА:

1.	Исполнителем услуг предъявлен комиссии к приемке ____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

расположенный по адресу: __________________________________________________________________

2.	В оказании услуг принимали участие __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ)

3.	Опытная эксплуатация:

3.1.	сроки:

Начало        _________________________________________________

(месяц, год)

Окончание ________________________________________________

(месяц, год)

3.2. Результаты опытной эксплуатации:

Показатели технических потерь (небаланса) электроэнергии и % опроса приборов учета по ТП на момент окончания опытной эксплуатации по объекту.

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Технические потери (небаланс) от объема принятой электроэнергии по ТП, % | Опрос приборов учета от общего количества, установленных на ТП, % | Соответствие площадки критериям успешной опытной эксплуатации (соответствует / не соответствует / соответствует частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: _____________________________________________________________________________________________

(Наименование объекта)

СЧИТАТЬ     УСПЕШНО / НЕУСПЕШНО             ПРОШЕДШИМ ОПЫТНУЮ

нужное подчеркнуть

ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПРИНЯТЫМ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:                            _____________            _________________

(подпись)	(ФИО)

Члены комиссии:

От Заказчика                                                _____________         ____________

(подпись)                                                   (ФИО)

_____________         ____________

(подпись)                                                   (ФИО)

_____________         ____________

(подпись)                                                   (ФИО)

От Исполнителя	                                        _____________         ____________

(подпись)                                                   (ФИО)

_____________         ____________

(подпись)                                                   (ФИО)

|  |  |  |  |  | Приложение № 5 к энергосервисному контракту № ________________________ от «____» ___________ 20__г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ |  | Наименование (тип) счетчика |  | Зав. № счетчика | Наименование РЭС |  |  |
|  | ОТ ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |  |  |
|  | Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «_____энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________ / ________./ |  |  |  | ________________ / _______./ |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |
|  | «___» _____________ 20__г. |  |  |  | «___» ___________ 20__ г. |  |  |  |  |

Приложение № 8

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20__г.

Форму акта утверждаем:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «______энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ / / М.П. «___» _____________ 20__. |  | ________________ /./ М.П. «___» ___________ 20__ г. |  |  |  |

Акт

расчета экономии расходов Заказчика

за ____________ 20_ год.

г. ______________                                                      «____» ___________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика______________________ _________________________________________________ и от лица Энергосервисной компании_______________________________________ ___________________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что за отчетный период с 01 ________20_ по __ __________ 20_ в результате оказания энергосберегающих услуг по энергосервисному контракту № _____ от «____» ____________ 20__  зафиксировано следующее:

| № п/п | Наименование площадки | Статус площадки в отчетном периоде (в пром. эксплуатации / выведена Заказчиком из пром. эксплуатации в одностороннем порядке) | Принятая электроэнергия в сеть в соответствующем периоде базового года | Размер фактических потерь э/э в соответствующем периоде базового года | Коэффициент трансформации | Показания приборов учета |  | Принятая электроэнергия в сеть, кВтч | Полезный отпуск, кВтч | Потери электроэнергии |  | Снижение фактических потерь в отчетном периоде |  | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, руб/кВтч без НДС |  | Размер экономии расходов Заказчика на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии, | Наличие не урегулированных претензий по уровню SLA по площадке в текущем периоде (ДА / НЕТ / РАЗНОГЛАСИЯ) | Экономия, удержанная при наличии не урегулированных претензий по уровню SLA в текущем периоде | Величина перерасчета за предшествующие периоды по факту устранения ЭСК нарушений SLA или урегулирования | Экономия, подлежащая выплате ЭСК (Si) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wпрбi, кВт*ч | , % |  | на начало периода | на конец периода |  |  | кВтч | % | % | кВтч | Приложение № 7 | Фактическая цена | (Sэпотр i) руб. без НДС |  | Руб. без НДС | ∑ Кi , Руб. без НДС | Руб. без НДС | Руб с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=([8]-[7])*[6] | 10 | 11=[9]-[10] | 12=[11]* 100%/[9] | 13=[5]- [12] | 14=[13]* [4] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Фидер 6(10) кВ ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с условиями п. 4.4 Контракта, размер экономии, причитающейся к выплате ЭСК составляет ___% от размера суммарного эффекта, в стоимостном выражении Si  и равен _____________________. руб. с НДС.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /____________/ М.П. «___» _____________ 20_г. |  | ________________ / ____________/ М.П. «___» ___________ 20_г. |  |

Приложение № 11

к энергосервисному контракту

№__________от «__»______ 20__ г.

Календарный план услуг, оказываемых Энергосервисной компанией

| № | Наименование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение предпроектного обследования, разработка и согласование с заказчиком техно-рабочего проекта | Не позднее 15 календарных дней с момента заключения договора | ____ календарных дней |
| 2. | Закупка и поставка оборудования и проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии | Дата окончания согласования с Заказчиком техно-рабочего проекта | _____ календарных дней с даты согласования Заказчиком техно-рабочего проекта |
| 3. | Пусконаладочные работы, внесение изменений в техно-рабочий проект, | Дата окончания строительно-монтажных работ | 30 календарных дней с даты окончания строительно-монтажных работ по |
| 4. | Опытная эксплуатация, обучение персонала | Дата окончания пусконаладочных работ | 30 календарных дней с даты окончания пусконаладочных работ |
| 5. | Оформление актов допуска приборов учета на расчеты, согласование выполненных работ с Заказчиком и прочими субъектами рынка (гарантирующим поставщиком, энергосбытовой компанией). | Дата окончания строительно-монтажных работ | 30 рабочих дней с даты начала Опытной эксплуатации |
| 6. | Промышленная эксплуатация. | Дата передачи в промышленную эксплуатацию | Дата завершения Контракта |

Начало выполнения работ: не позднее 15 календарных дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: не позднее  ________г.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «_______энерго»; ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ:. _________________ /. / М.П. «___» _____________ 20___ г.; ________________ /./ М.П. «___» ___________ 20___ г.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 12

к энергосервисному контракту

№ _________от «__» _______ 20___г.

Форму акта утверждаем:

|  | ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «_____энерго» |  | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _________________ / / М.П. «___» _____________ 20__ г. |  |  |  | ________________ /./ М.П. «___» ___________ 20__ г. |  |  |

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг по объекту:

____________________________________________________________________________

наименование Объекта Заказчика

_________________

Дата

Комиссия в составе:

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, предприятие, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что Энергосервисной компанией, в соответствии с условиями контракта от _________ № ________, оказаны услуги в полном объеме:

- Автоматизировано _________ точек учета электроэнергии у потребителей

- Автоматизировано _________ точек учета в ТП.

- Др. услуги,

указанные в Перечне (Приложение к Акту).

Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

На основании рассмотренных документов установлены следующие оценки качества оказанных услуг:

| Наименование услуг | Оценка качества услуг | Причины несоответствия качества услуг | Исполнитель (наименование Энергосервисной компании либо субподрядной организации) |
| --- | --- | --- | --- |

Энергосервисная компания обязуется в срок до _________ устранить выявленные замечания. ______________________________________________________________________

(отметка об устранении замечаний)

Услуги, оказанные Энергосервисной компанией на _________________________________,      считаются принятыми Заказчиком.

(наименование той части Объекта  Заказчика,                                                                       (дата)

на котором оказывались услуги)

Члены комиссии	 ___________                      		       __________________________

подпись                                                                        расшифровка

___________                 		       __________________________

подпись                                                                       расшифровка

Приложение к Акту

сдачи-приемки оказанных

услуг по объекту:

_____________________________

наименование Объекта Заказчика

от ___.___.20__

Перечень

| № п/п | Тип | Заводской № | Место установки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диспетчерское наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП | Физический адрес установки (наименование населенного пункта, улица, № дома) |

Приложение № 13

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20__г.

Форму акта утверждаем:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «энерго» |  | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | __________________ /. / М.П. «___» _____________ 20 __г. |  | ________________ /./ М.П. «___» ___________ 20__г. |  |

Акт

сдачи – приемки оказанных

услуг по контракту № ____ от «___» _________20_ г.

г. ____________                                                            «____» _________20_ г.

Комиссия в составе:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация)

составила настоящий акт в том, что Энергосервисной компанией, в соответствии с условиями энергосервисного контракта № ____ от «____» __________ 20__ оказаны энергосберегающие услуги в полном объеме и все объекты, предусмотренные настоящим Контрактом, переданы Заказчику. Исполнительная документация по всем объектам передана Заказчику в полном объеме.

На объектах, включенных в настоящий Контракт:

- организовано ____ точек учета, в том числе ____ высоковольтных и _____ низковольтных;

- организованы двухканальные каналы связи с ТП с использованием_____ УСПД, а также с центром сбора и обработки информации, расположенном в _________________ с использованием GSM каналов;

Услуги, оказанные ЭСК по настоящему Контракту, обеспечили величину экономии ресурсов Заказчика на оплату потерь электроэнергии (снижение потерь) в размере __________ тыс. кВт*ч (____________млн. руб.)

Комиссия считает, что цели настоящего Контракта, запланированные Сторонами достигнуты, все услуги по Контракту оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и с «____» ____________ 20___ результаты оказанных услуг принимаются Заказчиком.

Члены комиссии: _____________________________________________ /____________ /

_____________________________________________ /____________ /

Приложение № 14

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 20__г.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ / / М.П. «___» _____________ 20__г. |  | ________________ /./ М.П. «___» ___________ 20__ г. |  |

# Перечень исполнительной документации, предоставляемой ЭСК Заказчику при оказании услуг

Исполнителем должны быть предоставлены следующие документы:

1. Исполнительная и эксплуатационная документация представляется в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в т.ч. один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде (на USB flash-накопителе) и графическая части представляются в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat. Согласования предоставляются в оригиналах;

2. Исполнительная документация представляется в следующем объеме:

- акт о приемке выполненных работ;

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования с указанием заводских серийных номеров и мест установки каждой единицы оборудования;

- обзорные чертежи.

3. Эксплуатационная документация на организуемые автоматизированные системы (учета электроэнергии, телемеханики) должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта (копии) на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности средств измерений;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ.

Приложение № 15

к энергосервисному контракту

№ ______от «__» ______ 20__

Регламент

инструктажа персонала Заказчика

- Энергосервисная компания, не позднее чем за 7 календарных дней до дня направления Заказчику извещения о готовности к приемке оказанных Энергосервисной компанией услуг, организует собственными либо привлеченными силами (субподрядчиками) инструктаж персонала Заказчика в соответствии с положениями настоящего Регламента.

- Целью инструктажа персонала Заказчика является обеспечение возможности самостоятельного и эффективного использования персоналом результатов оказанных услуг в управлении процессами эксплуатации и обслуживания пунктов учета электроэнергии с функциями удаленного сбора данных.

- Энергосервисная компания, не позднее, чем за 30 календарных дней до дня направления Заказчику извещения о готовности к приемке оказанных Энергосервисной компанией услуг, направляет Заказчику уведомление о необходимости начала инструктажа.

- Заказчик в течение 7 дней с момента получения уведомления Энергосервисной компании о необходимости начала инструктажа формирует заявку, в которой указывает:

- Ф.И.О. сотрудников, которые в силу своих должностных обязанностей будут (должны быть) непосредственно задействованы в процессе эксплуатации, обслуживания, ремонта и (или) диагностирования неисправностей оборудования;

- Заказчик направляет заявку Энергосервисной компании на утверждение не позднее чем в течение 9 календарных дней с момента получения уведомления Энергосервисной компании о необходимости начала инструктажа.

- Заказчик обязан предоставить Энергосервисной компании (либо привлекаемым им третьих лиц) помещение для инструктажа на территории Объекта Заказчика (либо для проведения, например, теоретической части инструктажа, любое иное помещение).

- Инструктаж производится в соответствии с Программой инструктажа, которая должна быть заблаговременно согласована с Заказчиком и включать в себя как теоретическую, так и практическую часть.

- Срок инструктажа составляет 1 календарный день, при этом инструктаж должен быть закончен в срок не позднее, чем 7 календарных дней до момента направления Заказчику извещения о готовности к приемке оказанных Энергосервисной компанией услуг по снижению потерь в электрических сетях.

- Заказчик на протяжении всего срока инструктажа вправе осуществлять контроль проведения Энергосервисной компанией (либо привлеченными Энергосервисной компанией третьих лиц) инструктажа персонала Заказчика.

- Энергосервисная компания по окончании инструктажа предоставляет Заказчику копии Журнала инструктажа и Протокола инструктажа кандидатов, которые фиксируют и подтверждают прохождение инструктажа каждым из кандидатов.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» - «энерго» | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /. / М.П. «___» _____________ 20__г. |  | ________________ /./ М.П. «___» ___________ 20__ г. |  |

Приложение № 16

к энергосервисному контракту

№ ______от «__» ______ 20 __

Техническое задание

Приложение № 17

к энергосервисному контракту

№ ______от «__» ______ 20 __

# Формат предоставления информации утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ________________ ________ М.П. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ________________ ___________ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководителя (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ конечный бенефициар | Офшорная компания (да/нет) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________ (указывается Ф.И.О.)

(подпись)

«____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания

Приложение № 18

к энергосервисному контракту

№ ______от «__» ______ 20 __

Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ________________ ____________ М.П. | От ЭСК: ________________ ___________ М.П. |
| --- | --- |

## Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр (и Приволжье)»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства РФ от 28.12.2011 №ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 №А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства РФ и решений Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства РФ, решений Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством РФ, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                    (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.	                                                                                    М.П.

Приложение № 19

к энергосервисному контракту

№ ______от «__» ______ 20 __

РЕГЛАМЕНТ

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА

Оглавление

2.3.    Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть приведен в Приложении № 5, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Изменение в перечне приборов учета фиксируется сторонами не реже, чем 1 раз в квартал путем подписания изменений к Приложению № 5 (Приложения № 5 в новой редакции). Заказчик обязан замену приборов учета согласовать с ЭСК.	2

2.4.    Если суммарный размер платежей Заказчика достиг цены Контракта, а суммарный объем экономии энергетических ресурсов в натуральных единицах не достигнут, расчет эффекта и действие Контракта продолжается до момента достижения суммарного объема экономии энергетических ресурсов предусмотренного Контрактом, при этом выплаты ЭСК не производятся. Стороны в этом случае обязаны продлить срок действия Контракта путем подписания дополнительного соглашения.	2

2.5.    В случае если в процессе реализации Контракта выявится необходимость изменения количества и/или варианта технических решений установки оборудования, а также изменения количества точек учета каждого вида (1-фазных, 3-фазных, 3-фазных трансформаторного включения) и УСПД, в том числе с изменением общего количества точек учета, согласованных сторонами в Перечне приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть (Приложение №5) и Техническом задании (Приложение №16), допускается продление срока выполнения энергосберегающих мероприятий и срока достижения экономии по Контракту, а также изменение стоимости Контракта не более чем на 10 (десять) %, при этом Сторонами вносятся соответствующие изменения в:	3

- Приложение № 2 «Протокол согласования цены Контракта»,	3

- Приложение № 5 «Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть»	3

- Приложение № 3 «Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, систем телемеханики)» Приложения № 16 «Техническое задание на организацию автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики) с удаленным сбором данных (включая приобретение компонентов систем, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) для нужд филиала ПАО «Россети ___» - «___энерго»,	3

- Приложения № 7 «Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении в отчетных периодах пообъектно и в целом по Контракту»	3

к настоящему Контакту путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контакту. Указанные изменения, инициированные Заказчиком, обязательны для Энергосервисной компании.	3

2.6.    Если суммарный объем экономии энергетических ресурсов в натуральных единицах достигнут, а суммарный размер платежей Заказчика не достиг цены Контракта, действие Контракта продолжается до момента достижения суммарного размера платежей цене, предусмотренной Контрактом, при этом срок Контракта продлевается путем подписания, соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.	3

- нарушения ЭСК сроков оказания услуг суммарной продолжительностью более чем на 30 (тридцать) рабочих дней за все факты нарушения в течение 1 (одного) календарного года;	16

- неоднократного (более трех раз) в течение 1 (одного) календарного года по одному объекту нарушения ЭСК предусмотренных Контрактом требований по качеству выполнения работ, в том числе установленных в Приложении № 19, и соответствию выполняемых работ Техническому заданию;	16

- неоднократного (более трех раз) в течение 1 (одного) календарного года нарушения ЭСК гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.	16

11.4. ЭСК вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт с возмещением понесенных затрат, подтвержденных документально, в следующих случаях:	16

    Заказчик неоднократного (более трех раз) по одному объекту не обеспечил доступ ЭСК (представителей ЭСК) для проведения осмотра объектов в целях выполнения мероприятий, производству монтажных работ, а также в иных случаях препятствования своими действиями и/или бездействиями исполнению ЭСК обязательств по Контракту;	16

    неоднократного (более трех раз в течение одного календарного года) нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг ЭСК, оформленных в соответствии с разделом 5 Контракта за соответствующий расчетный период, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней в течение одного календарного года.	16

Перечень исполнительной документации, предоставляемой ЭСК Заказчику при оказании услуг	46

Формат предоставления информации утверждаем:	53

Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.	54

Термины и определения	58

1.    Назначение	60

2.    Для целей эксплуатации и технического обслуживания АСУЭ Энергосервисной компанией должен быть обеспечен функционал следующих должностей (специалистов):	60

3.    Организация эксплуатации и обслуживанияАСУЭ (ИВКЭ, ИИК).	62

4.    Требования к составу и содержанию документации для эксплуатации и обслуживанию АСУЭ.	63

5.    Требования к персоналу, осуществляющему обслуживание АСУЭ	63

6.    Требования к видам работ по обслуживанию АСУЭ.	64

7.    Требования к формированию обменного фонда оборудования и ЗИП, необходимого для обслуживания АСУЭ.	65

Приложение 1 к Регламенту	66

Приложение 2 к Регламенту	67

1.    Назначение документа	67

2.    Перечень выполняемых работ.	67

- Услуга № 1 - Актуализация балансовых групп. Мониторинг балансовых показателей и анализ работоспособности АСУЭ по объектам переведенных в промышленную эксплуатацию.	67

- Услуга № 2 – Поддержание уровня опроса приборов учета электроэнергии по объектам в соответствии с Приложением № 16 к энергосервисному контракту ________.	67

- Услуга № 3 - Своевременность замены элементов измерительного комплекса, при выходе из строя.	67

- Услуга № 4 - Оказание технических и методических консультаций.	67

- Услуга № 5 – Пуско-наладочные работы ИВК, установленных Заказчиком в рамках нового технологического присоединения.	67

3.    Контроль исполнения SLA	71

4.    Порядок фиксации фактов нарушения SLA	71

5.    Срок действия	73

6.    Порядок изменения SLA	73

Термины и определения

В настоящем Регламенте применяются следующие сокращения:

| АИИС КУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- |
| АСУЭ | автоматизированная система учета электроэнергии, созданная ЭСК в рамках Контракта |
| АРМ | автоматизированное рабочее место пользователя, с установленным прикладным программным обеспечением ИВК |
| БПО | базовое программное обеспечение |
| ЗИП | запасные инструменты и принадлежности, необходимые для обслуживания и эксплуатации АСУЭ |
| ИБП | источник бесперебойного питания |
| ИВК | информационно-вычислительный комплекс |
| ИВКЭ | информационно-вычислительной комплекс электроустановки |
| ИИК | информационно-измерительный комплекс ПТК «Пирамида-Сети» |
| ИСУЭ | интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) |
| НСИ | нормативно-справочная информация |
| ОФ | обменный фонд |
| ПК | программный комплекс |
| ПКУ | пункт коммерческого учета электроэнергии |
| ПКЭ | показатели качества эксплуатации АСУЭ (приложение 1 к настоящему приказу) |
| ПО | программное обеспечение |
| ПС | подстанция |
| ПУ | прибор учета |
| СОЕВ | система обеспечения единого времени |
| ТН | измерительные трансформаторы напряжения |
| ТОиР | техническое обслуживание и ремонт оборудования |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| ТТ | измерительные трансформаторы тока |
| УСПД | устройство сбора и передачи данных уровня ИВКЭ |
| SLA | Service Level Agreement (Соглашение об уровне обслуживания) - Соглашение между исполнителем услуг и заказчиком |

- Назначение

  - Настоящий Регламент описывает порядок эксплуатации и обслуживания Энергосервисной компанией (далее – ЭСК) автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ), созданной в рамках Контракта и включающей автоматизированные информационно-измерительные системы учета электрической энергии (АИИС КУЭ) и интеллектуальные системы учета электрической энергии (мощности) (ИСУЭ) создающиеся в рамках энергосервисных контрактов и функционирующих в ПАО «Россети Центр (и Приволжье)» (далее – Заказчик), определяет требования по процессам обслуживания и эксплуатации оборудования и компонентов АСУЭ.

  - Под эксплуатацией АСУЭ для целей настоящего Регламента понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование АСУЭ в соответствии с ее назначением на всей стадии жизненного цикла, начиная со дня ввода системы в промышленную эксплуатацию, включающих плановые и внеплановые проверки компонентов АСУЭ, ведение базы данных АСУЭ, мониторинг состояния оборудования и компонентов АСУЭ, оформление и ведение документации, отражающей деятельность по эксплуатации и обслуживанию АСУЭ.

  - Под обслуживанием АСУЭ понимается выполнение ремонтных и профилактических работ, необходимых для обеспечения стабильной работы компонентов АСУЭ.

  - Показатели качества эксплуатации АСУЭ (ПКЭ) определены
в приложении 1 к настоящему регламенту.

Достижение показателей качества эксплуатации АСУЭ свидетельствует об эффективной деятельности ЭСК в части процессов эксплуатации и обслуживания АСУЭ.

- Для целей эксплуатации и технического обслуживания АСУЭ Энергосервисной компанией должен быть обеспечен функционал следующих должностей (специалистов):

  - Администратор АСУЭ, в функциональные обязанности которого входит:

- контроль конфигурирования и настройки ИИК и ИВКЭ объектов, входящих в АСУЭ в рамках реализации энергосервисного контракта;

- настройка и параметрирование оборудования АСУЭ в связи с появлением новых точек учета, заменой оборудования на объектах, включенных в энергосервисный контракт;

- контроль работоспособности технических средств АСУЭ (настройка критичных событий, анализ поступающих критичных (аварийных) событий ПУ и УСПД);

- контроль (ежедневный мониторинг) работоспособности АСУЭ в целом (полноты и своевременности поступления информации в ИВК АСУЭ - данные об электропотреблении, журналы событий ПУ и УСПД, тревожные события);

- разработка заявок на устранение неисправностей ИВК;

- организация и контроль выполнения аварийных работ на уровнях ИИК и ИВКЭ АСУЭ (по итогам анализа поступивших критичных событий, по итогам мониторинга полноты опроса оборудования, выявления сверхдопустимых небалансов);

- разработка новых и изменение существующих отчетных форм.

  - Коммерческий диспетчер, в функциональные обязанности которого входит:

- проверка замещения отсутствующей измерительной информации в соответствии с договорными условиями;

- формирование отчетов по работе АСУЭ;

- координация и контроль работы ремонтных бригад ЭСК;

- контроль работоспособности АСУЭ объектов, полноты и своевременности поступления информации от объектов;

- ведение базы данных АСУЭ, в том числе НСИ (в части замен оборудования ИИК(ИВКЭ) в результате плановых/аварийных работ);

- контроль оперативных (суточных, недельных) балансов электроэнергии, формирование заявки на выявление и устранение причин небаланса в рамках объектов Контракта;

- анализ устранения неисправностей журналов событий уровня ИИК и ИВКЭ;

- маршрутизация заявок на ремонтные бригады ЭСК;

- мониторинг за работой АСУЭ объектов, входящих в энергосервисный контракт, анализ причин отсутствия опроса, формирование перечня заданий на выполнение ремонтно-восстановительных работ, контроль их исполнения, планирование и организация работ для бригад ЭСК на оборудовании и объектах энергосервисного контракта.

  - Специалист по эксплуатации АСУЭ, в функциональные обязанности которого входит:

- контроль работоспособности АСУЭ (уровня ИИК и ИВКЭ), полноты и своевременности поступления информации от АСУЭ;

- анализ устранения неисправностей журналов событий;

- восстановление работоспособности АСУЭ уровня ИИК и/или ИВКЭ: замена оборудования, корректировка настроек, выездная диагностика и визуальный осмотр, проверка и оптимизация каналов связи;

- выявление причины сверхдопустимого небаланса электроэнергии (визуальный осмотр объекта реализации контракта в целях выявления несанкционированных подключений, вмешательств в работу ПУ) с направлением соответствующей заявки в адрес Заказчика;

- проведение ремонтно-восстановительных работ по замене вышедшего из строя оборудования АСУЭ;

- взаимодействие с производителями оборудования в части осуществления гарантийного/постгарантийного ремонта оборудования АСУЭ;

- поддержание требуемого комплекта запасных частей необходимых для восстановления работоспособности АСУЭ.

- Организация эксплуатации и обслуживания
АСУЭ (ИВКЭ, ИИК).

  - Обслуживание оборудования ИВКЭ и ИИК объектов, входящих в энергосервисный контракт производится специалистами, прошедшими обучение по работе с оборудованием ИВКЭ и ИИК.

  - Организация обслуживания компонентов уровня ИИК и ИВКЭ - ПУ, ТТ, ТН, устройств сбора и передачи данных на объектах, осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента, эксплуатационной документации по объектам АСУЭ, правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

  - Работы по замене и проверке средств учета, связанные с необходимостью нарушения защитных знаков, пломб, установленных на компонентах АСУЭ, в том числе на самостоятельных сборках зажимов или секциях в общем ряду зажимов цепей учета электроэнергии, изменения паролей и иных видов защиты от несанкционированного доступа производятся с обязательным уведомлением и согласованием с Заказчиком. По завершении таких работ пломбы и все виды защит должны быть восстановлены в установленном порядке в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, и ГОСТ Р 52069.0-2013.

  - Обслуживание АСУЭ должно включать в себя:

- ведение технической документации;

- контроль технического состояния АСУЭ;

- ведение учета нарушений в эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей;

- контроль соблюдения условий эксплуатации ПУ, ТТ, ТН, УСПД, каналообразующего оборудования и хранения ЗИП;

- ввод/вывод из работы компонентов АСУЭ;

- утилизацию компонентов АСУЭ, вышедших из строя в процессе эксплуатации и не подлежащие восстановлению.

  - Обслуживание ИИК, ИВКЭ должно осуществляться в полном соответствии с требованиями эксплуатационной документации, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности для электросетевых предприятий, руководств по эксплуатации.

  - При организации технического и коммерческого учета электроэнергии должны быть опломбированы:

- клеммники трансформаторов тока;

- крышки переходных коробок, где имеется доступ ко вторичным цепям приборов учета;

- токовые цепи расчетных и технических приборов учета;

- испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных и технических приборов учета для их замены или поверки;

- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока ;

- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные и технические приборы учета ;

- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные приборы учета;

- крышки цепей питания УСПД, шкафов УСПД, отсеков (слотов) Сим-карт УСПД, интерфейсы связи;

- клеммные крышки колодки зажимов расчетных и технических приборов учета.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные приборы учета, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

  - Параметры качества выполняемых работ по техническому сопровождению и обслуживанию АСУЭ, а также процессы взаимоотношения Энергосервисной компании с Заказчиком, непосредственно влияющие на эксплуатацию и обслуживание АСУЭ определены в Соглашении о гарантии качества выполняемых работ (SLA) приложение 2 к настоящему Регламенту.

  - Установка ИИК в рамках нового технологического присоединения осуществляется Заказчиком, а пуско-наладочные работы Энергосервисной компанией.

  - Все работы по предпроектному обследованию и установке приборов учета проводятся ЭСК с помощью программно-аппаратного комплекса Заказчика «Цифровой электромонтер по учету электроэнергии» (далее – ПАК) или аналогичного программного продукта ЭСК.

  - При использовании ЭСК ПАК Заказчик предоставляет ЭСК Sim-карты и доступ к ПАК. Формирование заданий и размещение отчетов о выполненных работах производится ЭСК в ПАК самостоятельно.

  - При использовании ЭСК аналогичного ПАК продукта ЭСК обязана организовать инфообмен с базой данных ПАК. В этом случае Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения энергосервисного контракта предоставляет в адрес ЭСК необходимые форматы.

- Требования к составу и содержанию документации для эксплуатации и обслуживанию АСУЭ.

  - Оборудование, установленное в составе ИВКЭ, должно иметь формуляр и данные по конфигурации (в электронном виде).

  - При эксплуатации АСУЭ должна быть документация в соответствии с п.4.12 Приложения № 16 к Контракту.

- Требования к персоналу, осуществляющему обслуживание АСУЭ

  - К работе на объектах электроэнергетики допускаются лица старше 18 лет, имеющие специальное образование и прошедшие подготовку в объеме требований к занимаемой должности.

  - Эксплуатационный персонал, обслуживающий ПУ, ТТ, ТН, оборудование ИВКЭ, должен располагать схемами и указаниями по допустимым режимам работы электрооборудования в нормальных и аварийных режимах, а также требованиями по обслуживанию данного оборудования, представленных в местных инструкциях по эксплуатации ПУ, ТТ, ТН, оборудование ИВКЭ.

  - Специалисты Энергосервисной компании должны поддерживать все ПУ, в том числе входящие в состав АСУЭ, а также компоненты АСУЭ, установленные ЭСК в рамках Контракта, в исправном состоянии и постоянной готовности к выполнению измерений.

  - К работам по техническому обслуживанию ИИК, ИВКЭ должны допускаться лица, не имеющие противопоказаний медицинского характера и группу по электробезопасности не ниже III.

  - Специалисты Энергосервисной компании или привлеченной подрядной организации (соисполнители) по обслуживанию АСУЭ должны проводить:

- периодические осмотры, контроль работоспособности и состояния технических средств АСУЭ - ПУ и оборудование ИВКЭ в соответствии с инструкцией по эксплуатации АСУЭ;

- контроль наличия и состояния пломб, установленных на ПУ, испытательных коробок, на самостоятельных сборках зажимов или секциях в общем ряду зажимов цепей технического и коммерческого учета электроэнергии и УСПД, информирование Заказчика об их отсутствии;

- смену заводских паролей при замене/установке приборов учета и УСПД;

- ведение записей о состоянии технических средств системы АСУЭ в эксплуатационном журнале и журнале неполадок;

- обеспечение безопасной работы по обслуживанию и ремонту технических средств АСУЭ в электроустановках объекта.

- Требования к видам работ по обслуживанию АСУЭ.

  - Комплексы работ по обслуживанию компонентов АСУЭ: ИИК, ИВКЭ включают:

- систематическое наблюдение за правильностью работы (мониторинг состояния оборудования и контроль функционирования), регулярный технический осмотр и устранение возникающих неисправностей;

- выполнение планово-предупредительных (профилактических) работ, направленных на поддержание в исправном состоянии интервальных приборов учета и систем сбора и передачи данных на объектах;

- проведение аварийно-восстановительного ремонта;

- контроль качества выполненных работ по ремонту оборудования;

- анализ параметров и показателей технического состояния оборудования до и после ремонта по результатам испытаний;

- выполнение иных работ, направленных на обеспечение исправного технического состояния оборудования уровней ИИК и ИВКЭ на объектах;

- накопление и изучение опыта эксплуатации.

  - Организация работ на объектах предусматривает группировку работ в комплексы по номенклатуре, периодичности и времени выполнения.

  - Оптимальная периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования могут быть скорректированы в зависимости от технического состояния объектов, местных условий и опыта эксплуатации.

  - Работы производятся персоналом, оснащенным средствами инструментального контроля и инвентарем.

  - При эксплуатации системы возможны внештатные ситуации, поиск неисправностей, приведших к возникновению внештатных ситуаций, осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного оборудования.

  - Все оборудование АСУЭ - ПУ, ТТ, ТН, УСПД, оборудование связи - в силу своей специфичности не ремонтируются на месте эксплуатации. Поэтому Энергосервисной компанией должен быть предусмотрен ЗИП и ОФ для оперативной замены вышедшего из строя оборудования.

- Требования к формированию обменного фонда оборудования и ЗИП, необходимого для обслуживания АСУЭ.

  - Для обеспечения оперативного восстановления работоспособности оборудования АСУЭ используется необходимый запас обменного фонда (ОФ) и ЗИП, включающие приборы учета, измерительные трансформаторы, УСПД, модемы, концентраторы, компоненты каналообразующего оборудования ИВКЭ (антенны, блоки питания, радиомодули, GSM-модули, автоматы и т.д.).

Приложение 1 к Регламенту

Показатели качества эксплуатации АСУЭ

| № п/п | Показатель | Критерий | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | … | Объект N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический еженедельный сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам | не более 5% случаев неудачных опросов (с учётом состояния каналов связи) * |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД | не более 5% случаев неудачных опросов в течение 7 (семи) календарных дней (с учётом состояния каналов связи) * |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 30 минутный интервал | не более 5% случаев неудачных опросов в течение месяца (с учётом состояния каналов связи) * |  |  |  |  |  |
|  | Удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в систему учета с удаленным сбором данных | не более 5% случаев неудачных действий (с учётом состояния каналов связи) * |  |  |  |  |  |
|  | Отображение реального значения фактического и допустимого небаланса (погрешность ИИК) по энергообъекту | 100% от общего количества энергообъектов* |  |  |  |  |  |
|  | Удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп | не более 5% случаев неудачных действий (с учётом состояния каналов связи) * |  |  |  |  |  |
|  | Устойчивая работа элементов системы учета электроэнергии - максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов системы учета электроэнергии | не более 5% от общего количества узлов, входящих в ее состав (приборы учета, оборудование связи) за исключением случаев воздействия третьих лиц или природного характера * |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, % от общего числа приборов учета | не более 5% (с учётом состояния каналов связи) * |  |  |  |  |  |
|  | Среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента | не более 15 рабочих дней * |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика или потребителя (третьих лиц) | не более 5% в месяц * |  |  |  |  |  |

* За исключением случаев, произошедших не по вине ЭСК (сбой в работе сотового оператора, серверного и иного оборудования Заказчика, ИИК, вмешательство Заказчика в работу компонентов Системы)

Приложение 2 к Регламенту

Соглашение о гарантии качества выполняемых работ технического сопровождения и обслуживания АСУЭ

- Назначение документа

Настоящее Соглашение о гарантии качества выполняемых работ технического сопровождения и обслуживания АСУЭ (далее - Соглашение) является неотъемлемым приложением к Регламенту.

Положения настоящего Соглашения регламентируют измеряемые параметры качества выполнения работ по техническому сопровождению и обслуживанию АСУЭ, а также процессы взаимоотношения ЭСК с Заказчиком, непосредственно влияющие на выполнение работ, являющихся предметом настоящего Соглашения.

- Перечень выполняемых работ.

ЭСК обязуется выполнять работы, в соответствии с следующим перечнем услуг.

# - Услуга № 1 - Актуализация балансовых групп. Мониторинг балансовых показателей и анализ работоспособности АСУЭ по объектам переведенных в промышленную эксплуатацию.

# - Услуга № 2 – Поддержание уровня опроса приборов учета электроэнергии по объектам в соответствии с Приложением № 16 к энергосервисному контракту ________.

# - Услуга № 3 - Своевременность замены элементов измерительного комплекса, при выходе из строя.

# - Услуга № 4 - Оказание технических и методических консультаций.

# - Услуга № 5 – Пуско-наладочные работы ИВК, установленных Заказчиком в рамках нового технологического присоединения.

Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA

| № | Наименование услуги | Краткое описание | Метод исполнения | Нарушение SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация балансовых групп. Мониторинг балансовых показателей и анализ работоспособности АСУЭ по объектам переведенных в промышленную эксплуатацию | Составление балансовых групп по объектам. Ежедневный мониторинг балансов электроэнергии и работоспособности АСУЭ. | Коммерческий диспетчер ежедневно производит мониторинг сформированных балансовых групп и работоспособность АСУЭ на предмет превышения допустимых небалансов, содержания тревожных событий, история журнала событий. По результатам мониторинга и анализа работы АСУЭ в случае возникновения небаланса электроэнергии или сбоев в работе АСУЭ по объектам находящимся в промышленной эксплуатации составляется заявка на выполнение определенных работ. Коммерческим диспетчером выдается задание специалисту по эксплуатации АСУЭ и задание дублируется на адрес электронной почты представителя Заказчика, указанного в Соглашении об информационном обмене – приложение № _к Энергосервисному договору. По результатам выполненных работ представитель ЭСК не реже 1 раза в неделю направляет отчет о проделанной работе в виде пояснительной записки с материалами, подтверждающими факт выполненных работ или пояснения почему невозможно выполнить определенные работы. | Наличие на объекте небаланса электроэнергии по причинам, зависящим от ЭСК. Отсутствие отчета о проделанной работе. * |
| 2 | Поддержание уровня опроса приборов учета электроэнергии по объектам в соответствии с Приложением № 16 к энергосервисному контракту ________ | Ежедневный мониторинг опроса установленных приборов учета электроэнергии. | Коммерческий диспетчер ежедневно ведет базу данных НСИ. При необходимости актуализирует НСИ. Формирует определенный перечень тревожных событий, позволяющий оперативно получить уведомление об изменениях в работе и опросе приборов учета электроэнергии. По результатам опроса и мониторинга формируется задание для специалиста по эксплуатации АСУЭ для выполнения работ по восстановлению уровня опроса. Задание дублируется на адрес электронной почты представителя Заказчика, указанного в Соглашении об информационном обмене – приложение № _к Энергосервисному договору. По результатам выполненных работ представитель ЭСК не реже 1 раза в неделю направляет отчет о проделанной работе в виде пояснительной записки с материалами, подтверждающими факт выполненных работ или пояснения почему невозможно выполнить определенные работы. | Уровень опроса по объектам не соответствует критериям Приложения № 1 к настоящему Регламенту. Отсутствие отчета о проделанной работе. * |
| 3 | Своевременность замены элементов измерительного комплекса, при выходе из строя | Ежедневный мониторинг и анализ работоспособности АСУЭ, состояния приборов учета электроэнергии, уровень опроса. | Коммерческий диспетчер ежедневно ведет мониторинг и анализ работоспособности АСУЭ, состояния приборов учета электроэнергии, уровень опроса. По результатам мониторинга формируется задание для специалиста по эксплуатации АСУЭ для выполнения работ по проверке оборудования ходящего в АСУЭ. Задание дублируется на адрес электронной почты представителя Заказчика, указанного в Соглашении об информационном обмене – приложение № _к Энергосервисному договору. Специалист по эксплуатации АСУЭ выезжает на объекты для проведения работ по осмотру или замене вышедшего из строя оборудования. При выходе из строя оборудования составляется рекламационный акт совместно с Заказчиком. В соответствии с энергосервисным договором ЭСК обязана устранить выявленные недостатки оборудования, установленного ЭСК в рамках Контракта, за свой счет в возможно короткий срок, который не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней. Выявленные недостатки оборудования, установленные силами Заказчика в рамках нового технологического присоединения, устраняются Заказчиком за свой счет в возможно короткий срок, который не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней. | Превышение установленного энергосервисным договором срока на устранение недостатков (более 15 рабочих дней)* |
| 4 | Оказание технических и методических консультаций | Ответственный представитель(ли) ЭСК в ходе реализации энергосервисного договора оказывают техническую поддержку персоналу Заказчика | Со стороны ЭСК осуществляется общее руководство технической поддержкой АСУЭ переданной в промышленную эксплуатацию. Получив обращение от Заказчика по методологии или технической поддержке, ответственный представитель ЭСК оказывает консультативную помощь Заказчику или сообщает причину(ы) по которой не может оказать консультацию. Обращение за технической и методологической помощью ЭСКи Заказчик проводят по электронной почте в рамках Соглашения об информационном обмене – приложение № _к Энергосервисному договору. Рассмотрение и ответ по обращениям не должен превышать 3 (трех) рабочих дней от подачи обращения. | Превышение ответа на обращение более 3 (трех) рабочих дней от даты подачи данного обращения. |
| 5 | Пуско-наладочные работы ИИК и ИВКЭ, установленных Заказчиком в рамках нового технологического присоединения или смены потребителем класса напряжения. | Заказчик в соответствии с условиями энергосервисного контракта производит установку приборов учета электроэнергии в рамках нового ТП. Представители ЭСК проводят ПНР и заведение новых точек в балансовые группы. | Ежемесячно Заказчик (при наличии факта технологического присоединения) предоставляет ЭСК перечень точек учета, по которым выполнено технологическое присоединение за отчетный период, с указанием диспетчерского наименования фидера 10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ, от которой осуществлено технологическое присоединение, адреса, типа и заводского номера установленного прибора учета. ЭСК в течение 5 рабочих дней проводит ПНР в ИВК по новым точкам и заносит данные в балансовые группы. При неуспешном ПНР ЭСК информирует об этом Заказчика с указанием возможных причин отсутствия опроса приборов учета. Заказчик самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки оборудования, установленного силами Заказчика в рамках нового технологического присоединения, в возможно короткий срок, который не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней. | Превышение установленного срока на ПНР и занесения данных в балансовые группы (более 5 рабочих дней). * |

* За исключением случаев, произошедших не по вине ЭСК (сбой в работе сотового оператора, серверного и иного оборудования Заказчика, ИИК, вмешательство Заказчика в работу компонентов системы).

- Контроль исполнения SLA

Факты нарушения SLA фиксируются ЭСК и Заказчиком в соответствии с настоящим Соглашением. Параметры качества и их целевые значения определяются настоящим Соглашением. На основании указанных параметров ЭСК ежемесячно формирует соответствующие отчеты.

- Порядок фиксации фактов нарушения SLA

В случае обнаружения факта нарушения SLA, представитель Заказчика 
в течение пяти рабочих дней направляет в адрес ЭСК в электронном (на адрес ___________) и в бумажном виде официальное письмо с приложением заполненной формы Акта о нарушении SLA. Форма приведена ниже:

Начало формы

| Акт фиксации нарушения SLA (Акт о недостатках эксплуатации) № номер акта от дата заполнения акта |  |  |
| --- | --- | --- |
| SLA является частью энергосервисного договора: | Реквизиты договора, частью которого является нарушенное SLA |  |
| Дата нарушения | Дата, когда было допущено нарушение |  |
| Нарушенный параметр SLA | Нормативное значение параметра SLA | Фактическое значение параметра SLA |
| Приводится описание нарушенного параметра так, как он приведен в SLA (таблица №1) | Приводится целевое значение параметра так, как он указан в SLA, или цитата из Регламента | Приводится фактическое значение параметра SLA на основе значений, зафиксированных Заказчиком, или фактические действия ЭСК, нарушающие Регламент |

Приложение к Акту:

- Материалы, подтверждающие недостатки.

- …

Конец формы

При обнаружении несоответствия данных, указанных в Акте, и данных, зафиксированных Заказчиком, ЭСК может опротестовать факт нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта), направив Заказчику в течение 2-х (двух рабочих дней) с даты получения Акта официальное письмо в электронном виде (на адрес ________) и в бумажном виде с описанием причин опротестования и приложением соответствующих документов. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком официального письма от ЭСК о несогласии с фактом нарушения SLA урегулировать сложившиеся разногласия. В случае неурегулирования разногласий выплаты в адрес ЭСК по объектам, где зафиксировано нарушения SLA, производятся с учетом поправочного коэффициента 0,5 к величине, определенной в соответствии с п.10-13 Приложения № 1 к Контракту, с дальнейшим перерасчетом по факту устранения ЭСК выявленных недостатков в эксплуатации.

Если нарушения SLA (Таблица 1. Параметры для оценки качества SLA Приложения № 2 к Приложению № 19 Контракта), связаны с несоблюдением Заказчиком требований п. 6.2.15 и 6.2.16 Контракта, то поправочный коэффициент к величине, определенной в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, не применяется.

По факту устранения ЭСК выявленных недостатков в соответствие с условиями Договора оформляется Сторонами Акта об устранении недостатков Эксплуатации. ЭСК в течение пяти рабочих дней с момента устранения недостатков направляет Заказчику официальное письмо в электронном виде (на адрес ______) и в бумажном виде с приложением заполненной формы Акта об устранении недостатков Эксплуатации. Форма приведена ниже:

Начало формы

| Акт об устранении недостатков Эксплуатации № номер акта от дата заполнения акта На Акт фиксации нарушения SLA № от |  |  |
| --- | --- | --- |
| SLA является частью энергосервисного договора: | Реквизиты договора, частью которого является нарушенное SLA |  |
| Дата нарушения | Дата, когда было допущено нарушение |  |
| Дата устранения нарушения | Дата, когда было устранено нарушение |  |
| Нарушенный параметр SLA | Нормативное значение параметра SLA | Фактическое значение параметра SLA после устранения |
| Приводится описание нарушенного параметра так, как он приведен в SLA (таблица №1) | Приводится целевое значение параметра так, как он указан в SLA, или цитата из Регламента | Приводится фактическое значение параметра SLA после устранения недостатков на основе значений, подтвержденных Заказчиком и ЭСК |

Конец формы

ЭСК ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, обязан предоставлять Заказчику ведомость о нарушениях в соответствии с настоящим Соглашением.

- Срок действия

Настоящее Соглашение действует в соответствии со сроками действия энергосервисного договора.

- Порядок изменения SLA

Оценка необходимости изменения условий SLA осуществляется Заказчиком и ЭСК по результатам анализа регулярных отчетов (не реже 1 (одного) раза в год), предоставляемых Заказчику ЭСК. Форма сводного отчета приведена ниже.

Начало формы.

Сводный отчет

о нарушениях SLA за ________ 20__ г.

| № | Название параметра | Краткое описание | Метод определения | Плановый показатель | Фактическое значение | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

Анализ параметров качества и полноты предоставления услуг показал, что целевые значения достигнуты (или не достигнуты) для   ____ параметров.

Конец формы.

Настоящее соглашение могут быть пересмотрены досрочно при изменении количества обслуживаемых объектов, количества пользователей, частых нарушений  SLA и/или других значимых характеристик.

Изменения SLA вступают в силу с момента подписания Соглашения, если иное не оговорено в Соглашении.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ: |
| --- | --- |
| _________________ /____________ / М.П. «___» _____________ 20_____г. | ________________ /______________./ М.П. «___» ___________ 20_____ г. |