Приложение №3

к Договору № _________________

от «____» _____________20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

к Договору № _______ от «___» ______________20___ г.

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный № | Наименование работ по договору | Сроки исполнения |  | Договорная цена (руб.), с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 I, II цепь с отпайками | №14344/10 | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 - Тамбовская №4 I, II цепь с отпайками (инв. №14344/10) для нужд ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» | 19.05.2023 | 28.05.2023 | … | Выполнение работ с одновременным отключением двух цепей ВЛ в установленные сроки. |
|  |  |  |  | 17.06.2023 | 01.07.2023 | … |  |
|  |  |  |  | 19.07.2023 | 31.07.2023 | … |  |
|  |  |  |  | 09.09.2023 | 30.09.2023 | … |  |

| От ЗАКАЗЧИКА: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» ________________________ Голов А.В. М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |