Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «»

**Календарный план**

на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ по договору | Сроки исполнения | | Договорная цена (руб.) , с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1 | ПС 35/10кВ Песковатка Т1 | Ремонт трансформатора Т1 | Июнь 2024 | Июнь 2024 | 7 060 670,62 |  |
| 2 | ПС 35/6кВ Водозабор Т2 | Ремонт трансформатора Т2 | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |
| 3 | ПС 35/10кВ Малей Т2 | Ремонт трансформатора Т2 | Июль 2024 | Июль 2024 |  |
| 4 | ПС 35/10кВ Большие Избищи Т1 | Ремонт трансформатора Т1 | Август 2024 | Август 2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От ЗАКАЗЧИКА: |  |  | От ПОДРЯДЧИКА: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |