ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Введение	5

1.2.	Заказчик и Исполнитель услуг	5

1.3.	Плановые сроки начала и окончания услуг	6

1.4.	Порядок оформления и предъявления результатов услуг	6

1.5.	Порядок внесения изменений в ТТ	7

1.6.	Термины, сокращения и определения	7

1.7.	Текущее состояние обследуемой деятельности	7

2.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	9

3.	СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ	10

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ЛИЦЕНЗИЙ	11

5.	ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДУЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	18

5.1.	Технические требования к оборудованию	18

5.2.	Гарантийные обязательства	19

5.3.	Порядок передачи оборудования в аренду	19

5.4.	Арендная плата и порядок расчетов	19

5.5.	Условия выкупа арендуемого оборудования	20

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.	26

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Введение

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) на конкурс на право заключения Договора на оказание услуг по разработке концепции импортозамещения, поставке лицензий и предоставлению в аренду серверного оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»).

  - Заказчик и Исполнитель услуг

Заказчик:

ПАО «Россети Центр».

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, дом 15.

Телефон: 8 (495)747-92-92.

ПАO «Россети Центр и Приволжье»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

Телефон: 8 (831) 431-74-00

В состав ПАО «Россети Центр» входят филиалы:

­	Белгородэнерго;

­	Брянскэнерго;

­	Воронежэнерго;

­	Костромаэнерго;

­	Курскэнерго;

­	Липецкэнерго;

­	Орелэнерго;

­	Смоленскэнерго;

­	Тамбовэнерго;

­	Тверьэнерго;

­	Ярэнерго.

В состав ПАО «Россети Центр и Приволжье» входят филиалы:

­	Владимирэнерго;

­	Ивэнерго;

­	Калугаэнерго;

­	Кировэнерго;

­	Мариэнерго;

­	Нижновэнерго;

­	Рязаньэнерго;

­	Тулэнерго;

­	Удмуртэнерго.

Исполнитель: определяется по итогам конкурсной процедуры.

Распределение затрат на оказание услуг по филиалам будет определено на этапе заключения договора.

Исполнитель услуг имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к проведению услуг соисполнителей, имеющих соответствующие разрешительные документы по виду деятельности, связанной с реализацией поручаемой части проекта.

  - Плановые сроки начала и окончания услуг

Плановые сроки начала и окончания услуг по определяются календарным графиком оказания услуг.

Начало оказания услуг – дата заключения договора.

Окончание оказания услуг – согласно Таблицы 1.

Календарный график оказания услуг согласовывается на этапе заключения договора и является его неотъемлемой частью.

Перечень и сроки этапов услуг приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование этапа | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концептуального проекта импортозамещения ERP | Не более 45 рабочих дней с момента заключения договора |
| 2 | Поставка лицензий | Не более 5 дней с момента заключения договора |
| 3 | Аренда серверного оборудования | Не менее 3-х лет с момента заключения договора либо до выкупа оборудования заказчиком до истечения срока аренды оборудования |

  - Порядок оформления и предъявления результатов услуг

Приемка результатов услуг осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки в соответствии с требованиями к приемке результатов услуг, с приложением комплекта отчетных документов.

Согласование отчетных документов производится с участием представителей Заказчика.

Комплект отчетных документов определен в требованиях к документированию, изложенных в п. 4 документа.

  - Порядок внесения изменений в ТТ

В настоящие ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

  - Термины, сокращения и определения

В ТТ приняты следующие термины (Таблица 2).

Таблица 2

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Заказчик, Общество, Сублицензиат | ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
| Исполнитель, Лицензиат | Компания, оказывающая услуги и поставляющая лицензии, определенная в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками. |
| ИС УРП Флагман | Информационная система управления ресурсами предприятия «Флагман» |
| КИСУР | Корпоративная информационная система управления ресурсами на базе ПО SAP |
| Переходный период | Период продуктивной эксплуатации решений для ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», реализованных на частично импортозамещенной архитектуре |

В ТТ приняты следующие сокращения (Таблица 3).

Таблица 3

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| ERP | Планирование ресурсов предприятия (Еnterprise resource planning) |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| Центр | ПАО «Россети Центр» |
| ЦиП | ПАО «Россети Центр и Приволжье» |

  - Текущее состояние обследуемой деятельности

В настоящее время в ПАО «Россети Центр» эксплуатируется КИСУР, в которой автоматизированы процессы по ведению бухгалтерского учета и отчетности, управленческого учета, учета договоров, логистики, учета транспорта электроэнергии, технологических присоединений, технического обслуживания и ремонта оборудования и др. Более подробно процессы описаны в Таблице 4.

В ПАО «Россети Центр и Приволжье» используется система КИСУР и ИС УРП Флагман. В ИС УРП Флагман ведутся процессы планирования и бюджетирования, ведения договоров, технологического присоединения и др. Более подробно распределение функциональности по системам указано в Таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование Бизнес-процесса | Центр | ЦиП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КИСУР | КИСУР | Флагман |
| 1. | Корпоративное управление |  |  |  |
| 2. | Управление собственностью | + |  |  |
| 3. | Управление системой менеджмента |  |  |  |
| 4. | Управление бизнес-планированием, экономикой и тарифообразованием |  |  | + |
| 5. | Управление финансами | + |  | + |
| 6. | Реализация услуг по технологическому присоединению и перспективное развитие | + |  | + |
| 7. | Реализация услуг по передаче электрической энергии | + |  | + |
| 8. | Реализация дополнительных (нетарифных) услуг | + |  |  |
| 9. | Управление взаимоотношениями с клиентами | + |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание и эксплуатация | + | + |  |
| 11. | Диагностика | + | + |  |
| 12. | Оперативно-технологическое управление | + |  |  |
| 13. | Управление качеством электрической энергии | + |  |  |
| 14. | Метрологическое обеспечение | + | + |  |
| 15. | Управление информационными ресурсами и технологиями |  |  |  |
| 16. | Управление техническим развитием, инновациями и цифровой трансформацией | + | + |  |
| 17. | Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности | + | + |  |
| 18. | Управление экологией, охраной труда и производственной безопасностью |  |  |  |
| 19. | Капитальное строительство и реконструкция |  |  |  |
| 20. | Управление инвестиционной деятельностью |  |  |  |
| 21. | Управление организационным проектированием и мотивацией труда | + | + |  |
| 22. | Управление рисками и внутренний контроль |  |  |  |
| 23. | Управление персоналом, обучением и развитием, социальной политикой | + | + |  |
| 24. | Управление протокольными мероприятиями |  |  |  |
| 25. | Управление документацией |  |  |  |
| 26. | Управление внешними коммуникациями |  |  |  |
| 27. | Административно-хозяйственное обеспечение |  |  |  |
| 28. | Управление закупками | + |  | + |
| 29. | Управление логистикой и МТО | + |  |  |
| 30. | Управление автотранспортом и спецтехникой | + |  |  |
| 31. | Правовое обеспечение | + |  |  |
| 32. | Обеспечение комплексной безопасности |  |  |  |
| 33. | Управление бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью, МСФО | + | + |  |
| 34. | Внутренний аудит |  |  |  |

КИСУР интегрирована с корпоративными системами: Корпоративный информационно-аналитический портал, Библиотека внутренней нормативной документации, региональная геоинформационная система (РГИС), автоматизированная система закупочной деятельности (АСУЗД), бухгалтерская автоматизированная система обработки документов (БАСОД), ПАК «Мобильный контролер», ИС УРП Флагман, автоматизированная система планирования инвестиционной деятельности (АСПИД).

Функциональными заказчиками оказания услуг являются подразделения Заказчика:

- Департамент экономики;

- Департамент финансов;

- Департамент казначейства;

- Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

- Департамент корпоративных и технологических АСУ.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Основанием для разработки являются следующие документы:

- Указ президента Российской Федерации от 30 марта 2022 года №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Директивы правительства от 14 апреля 2021 года №3438п-П13, утвердившие четкие требования по увеличению вложений в отечественные ИТ-решения и закрепляющие обязательную долю затрат на них от общего объема трат;

- Приказ Минцифры от 20 сентября 2018 г. № 486, утвердивший рекомендации по переходу на отечественное программное обеспечение.

- Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием - приложение № 4 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31 августа 2022 г. № 34.

- СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

3.1 Оказание услуг в рамках проекта должно производиться по этапам, указанным в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование этапа | Результаты этапа | Результирующие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концептуального проекта импортозамещения ERP | Проведено обследование бизнес-процессов ERP, подготовлена дорожная карта импортозамещения ERP | - Концептуальный проект импортозамещения; - Дорожная карта импортозамещения. - Техническое задание на поставку лицензий |
| 2 | Поставка лицензий | Поставлены лицензии программного обеспечения | - Акт приема-передачи лицензий |
| 3. | Предоставление в аренду серверного оборудования | Предоставлены в аренду серверные мощности | 1. Акт приема-передачи оборудования |

  - На этапе разработки концептуального проекта импортозамещения КИСУР должны быть оказаны следующие услуги:

- Проведен сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;

- Проведена оценка автоматизированных в КИСУР бизнес-процессов;

- Проведена разработка различных конфигурационных вариантов концепции импортозамещения КИСУР и планов их реализации; оценка необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценка преимуществ и недостатков каждого варианта; сопоставление требований пользователя и характеристик предлагаемой системы и выбор оптимального варианта; определение порядка оценки качества и условий приемки системы; оценка эффектов, получаемых от выбранного варианта конфигурации отечественной ERP-системы;

- Подготовлен концептуальный проект импортозамещения автоматизированных бизнес-процессов с учетом взаимосвязи с бизнес-процессами по смежным направлениям, содержащий:

  - Краткую характеристику исходного состояния автоматизации бизнес-процессов в КИСУР;

  - Указание основных целей и перечень задач по импортозамещению КИСУР;

  - Описание укрупнённой организационно-функциональной структуры проектной команды для реализации выбранного варианта (или вариантов) импортозамещения КИСУР;

  - Текстовое и схематичное описание целевой модели ландшафта выбранного варианта (или вариантов) импортозамещения КИСУР;

  - Укрупнённое описание и основные требования к средствам информационного обеспечения;

  - Общие требования к средствам программно-аппаратного обеспечения;

  - Перечень и укрупнённую характеристику этапов создания системы, сроки их выполнения, состав представителей Заказчика и ожидаемые результаты их выполнения;

  - Исходную оценку стоимостных показателей выполнения этапов импортозамещения автоматизированных бизнес-процессов, распределенных в соответствии с планом-графиком;

  - Технико-экономическое обоснование;

  - Сформирована дорожная карта выполнения проектов импортозамещения ERP, описывающая рекомендации по очередности внедрения функциональностей, переходный период, укрупненный календарный план и предполагаемые интеграции.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Приобретаемые лицензии не зависят от результатов этапа разработки концепции импортозамещения и будут использоваться в любой конфигурации целевой модели КИСУР совместно с лицензиями на конкретные конфигурации ПО, которые будут приобретаться отдельно по результатам этапа разработки концепции.

4.1 Права использования ПО для ПАО «Россети Центр» включает в себя приобретение неисключительных прав на использование ПО без ограничения срока использования (на весь срок исключительного права) согласно перечню в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование лицензии | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 48 |
|  | Клиентская лицензия. Электронная поставка | 8100 |
|  | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 или полный функциональный аналог. Электронная поставка | 1 |

4.2. Права использования ПО для ПАО «Россети Центр и Приволжье» включает в себя приобретение неисключительных прав на использование ПО без ограничения срока использования (на весь срок исключительного права) согласно перечню в Таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование лицензии | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 28 |
|  | Клиентская лицензия. Электронная поставка | 3495 |
|  | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 или полный функциональный аналог. Электронная поставка | 1 |

4.3 Необходимо наличие подтверждения использования ПО, на которое поставляются права, в электросетевых компаниях (договора внедрения и сопровождения систем финансового учёта, управления производственными активами, технологического присоединения и транспорта электроэнергии)

4.4 Требования к ПО, на которое предоставляются права:

  - ПО должно включать в себя технологию создания и публикации мобильных приложений.

  - ПО должно поддерживать фоновое обновление конфигурации базы данных.

  - ПО должно поддерживать возможность использования в одной информационной базе более 500 одновременных сеансов и более 12 ядер процессора.

  - ПО должно поддерживать горизонтальное масштабирование для обеспечения балансировки рабочей нагрузки.

  - ПО должно поддерживать возможность обновления тонкого клиента с сервера.

  - ПО должно поддерживать возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http.

  - ПО должно поддерживать механизм управления потреблением ресурсов.

  - ПО должно поддерживать дополнительное управление распределением по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и фоновых заданий:

    - сервисов кластера;

    - соединений с информационными базами;

  - ПО должно поддерживать внутренние механизмы для управления нагрузкой в кластере:

    - безопасный расход памяти за один вызов;

    - количество ИБ на процесс;

    - объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным;

    - максимальный объем памяти рабочих процессов;

    - стратегия балансировки (по памяти, по производительности);

  - ПО должно поддерживать доступ через веб-клиент под управлением следующих браузеров:

    - Google Chrome версии 49 и выше

    - Mozilla Firefox версии 52 и выше

    - Microsoft Internet Explorer версии 10 и выше

    - Microsoft Edge для Windows

    - Safari версии 4.0.5 и выше для macOS версии 10.5 и выше

    - Google Chrome для Android, Safari для iPhone/iPad

    - Яндекс.Браузер версии 22 и выше для Windows, macOS и Linux

  - ПО должно иметь внутренние механизмы для организации обмена текстовыми сообщениями, обмена файлами, организации аудио и видеоконференций.

  - ПО должно поддерживать механизмы размещения и обработки данных из базы данных в оперативной памяти.

  - ПО должно поддерживать механизмы дублирования и обработки таблиц базы данных в копии в других физических базах данных.

  - Клиентские компоненты ПО должны поддерживать следующие операционные системы:

    - Windows 11

    - Windows 10

    - Windows 8.1

    - Windows 8

    - Windows 7

    - Windows Server 2022

    - Windows Server 2019 (x64)

    - Windows Server 2016 (x64)

    - Windows Server 2012 R2 (x64-bit)

    - Windows Server 2012 (x64)

    - Windows Server 2008 R2 (x64)

    - Windows Server 2008

    - Windows Server 2003

    - Windows Vista

    - Windows XP (Service Pack 3)

    - Astra Linux Common Edition 2.12

    - Astra Linux Special Edition 1.6

    - Astra Linux Special Edition 1.7

    - Linux: РЕД ОС 7.3 МУРОМ

    - CentOS 7

    - Debian 11

    - Debian 10

    - Mint 21

    - Mint 20

    - Mint 19

    - Red Hat Enteprise Linux 9

    - Red Hat Enteprise Linux 8

    - Red Hat Enteprise Linux 7

    - Oracle Linux 9

    - Oracle Linux 8

    - Oracle Linux 7

    - Ubuntu 22.04 LTS

    - Ubuntu 18.04 LTS

    - Ubuntu 20.04

    - Альт 8 СП

    - Альт Образование 9

    - Альт Рабочая станция 9

    - Альт Рабочая станция К 9

    - Альт Сервер 9 (только 64-битный вариант)

    - Альт Образование 10

    - Альт Рабочая станция 10

    - Альт Рабочая станция К 10

    - Альт Сервер 10 (только 64-битный вариант)

    - macOS 10.12 – 10.15

    - macOS 11.0 – 11.3

  - Серверные компоненты ПО должны поддерживать следующие операционные системы:

    - Windows 11

    - Windows 10

    - Windows 8.1 (x64-bit)

    - Windows 8 (x64-bit)

    - Windows 7 (x64-bit)

    - Windows Server 2022

    - Windows Server 2019 (x64)

    - Windows Server 2016 (x64)

    - Windows Server 2012 R2 (x64-bit)

    - Windows Server 2012 (x64-bit)

    - Windows Server 2008 R2 (x64-bit)

    - Windows Server 2008 (x64-bit)

    - Windows Server 2003 (x64-bit)

    - Windows Vista (x64-bit)

    - Windows XP (x64-bit)

    - Astra Linux Common Edition 2.12 	Поддерживается только вариант ядра generic

    - Astra Linux Special Edition 1.6

    - Astra Linux Special Edition 1.7

    - Linux: РЕД ОС 7.3 МУРОМ

    - CentOS 7

    - Debian 11

    - Debian 10

    - Mint 21

    - Mint 20

    - Mint 19

    - Red Hat Enteprise Linux 9

    - Red Hat Enteprise Linux 8

    - Red Hat Enteprise Linux 7

    - Oracle Linux 9

    - Oracle Linux 8

    - Oracle Linux 7

    - Ubuntu 22.04 LTS

    - Ubuntu 18.04 LTS

    - Ubuntu 20.04

    - Альт 8 СП

    - Альт Образование 9

    - Альт Рабочая станция 9

    - Альт Рабочая станция К 9

    - Альт Сервер 9 (только 64-битный вариант)

    - Альт Образование 10

    - Альт Рабочая станция 10

    - Альт Рабочая станция К 10

    - Альт Сервер 10 (только 64-битный вариант)

  - ПО должно поддерживать следующие СУБД:

    - SQL Server 2019

    - SQL Server 2017

    - SQL Server 2016

    - SQL Server 2014

    - SQL Server 2012

    - SQL Server 2008 R2

    - SQL Server 2008

    - SQL Server 2005

    - PostgreSQL

    - PostgreSQL 14.5

    - PostgreSQL 14.4

    - PostgreSQL 14.3

    - PostgreSQL 14.2

    - PostgreSQL 14.1

    - PostgreSQL 13.8

    - PostgreSQL 13.7

    - PostgreSQL 13.6

    - PostgreSQL 13.5

    - PostgreSQL 13.4

    - PostgreSQL 13.3

    - PostgreSQL 12.12

    - PostgreSQL 12.11

    - PostgreSQL 12.10

    - PostgreSQL 12.9

    - PostgreSQL 12.8

    - PostgreSQL 12.7

    - PostgreSQL 12.6

    - PostgreSQL 12.5

    - PostgreSQL 12.4

    - PostgreSQL 12.3

    - PostgreSQL 11.17

    - PostgreSQL 11.16

    - PostgreSQL 11.15

    - PostgreSQL 11.10 из состава ОС AstraLinux Special Edition 1.7

    - PostgreSQL 11.14

    - PostgreSQL 11.13

    - PostgreSQL 11.12

    - PostgreSQL 11.11

    - PostgreSQL 11.10

    - PostgreSQL 11.9

    - PostgreSQL 11.8

    - PostgreSQL 11.7

    - PostgreSQL 11.5

    - PostgreSQL 10.4

    - PostgreSQL 10.22

    - PostgreSQL 10.21

    - PostgreSQL 10.20

    - PostgreSQL 10.19

    - PostgreSQL 10.18

    - PostgreSQL 10.17

    - PostgreSQL 10.16

    - PostgreSQL 10.15

    - PostgreSQL 10.14

    - PostgreSQL 10.13

    - PostgreSQL 10.12

    - PostgreSQL 10.10

    - PostgreSQL 10.9

    - PostgreSQL 10.8

    - PostgreSQL 10.5

    - PostgreSQL 10.3

    - PostgreSQL 9.6.7

    - PostgreSQL 9.6.6

    - PostgreSQL 9.6.5

    - PostgreSQL 9.6.3

    - PostgreSQL 9.6.1

    - PostgreSQL 9.6.6 из состава ОС AstraLinux Special Edition 1.6 	При условии наличия настроенной локали en_US.UTF8 в этой ОС

    - PostgreSQL 9.4.5 из состава ОС AstraLinux Special Edition 1.5 	Начиная с версии платформы 8.3.11.3034

    - PostgreSQL 9.4.2

    - PostgreSQL 9.3.4

    - PostgreSQL 9.2.4

    - PostgreSQL 9.1.9

    - PostgreSQL 9.1.2

    - PostgreSQL 9.0.3

    - PostgreSQL 8.4.3

    - PostgreSQL 8.3.8

    - PostgreSQL 8.2.4

    - PostgreSQL 8.1.5

    - PostgresPro (редакции 1C, Standard и Enterprise)

    - IBM DB2

    - IBM DB2 11.1

    - IBM DB2 9.7 FixPack 6

    - IBM DB2 9.7 FixPack 1

    - IBM DB2 9.5 FixPack 4 (сборка 22521)

    - IBM DB2 9.1 (сборка 19840)

    - Oracle Database (редакции Standard Edition One, Standard Edition и Enterprise Edition)

    - Oracle Database 19c

    - Oracle Database 18c

    - Oracle Database 12.2

    - Oracle Database 12c (Версия 12.1.0.2)

    - Oracle Database 11gR2

    - Oracle Database 11gR1 (Версия 11.1.0.7.0)

    - Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4)

- ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДУЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Требуемый комплект арендуемого оборудования не зависит от результатов этапа разработки концепции импортозамещения и является базовым для любой целевой модели КИСУР, необходим для демонстрации и тестирования предлагаемых на этапе разработки концепции решений, основной комплект оборудования будет выбираться и приобретаться отдельно по результатам этапа разработки концепции.

  - Технические требования к оборудованию

Оборудование должно быть новым и ранее не использованным, дата изготовления не ранее 2022 года, должно удовлетворять следующим требованиям:

    - Минимальная мощность блока питания – 800W 80 Plus Platinum;

    - Количество блоков питания – 2 с горячей заменой;

    - Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" и 3,5"с функцией "горячей" замены на передней панели корпуса - 12 (из них до 4xU.2 NVME);

    - Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией "горячей" замены на задней панели корпуса- 2;

    - Минимальное количество отсеков для установки внутренних фиксированных накопителей 2,5" - 2;

    - Внесено в реестр российской радиоэлектронной продукции и иметь заключение Минпромторга России о подтверждении российского происхождения;

    - Наличие не менее двух независимых микросхем BIOS для обеспечения отказоустойчиости;

    - Наличие дисплея на материнской плате для отображения диагностических кодов;

    - Встроенный контроллер удалённого управления, с поддержкой IPMI 2.0, Redfish 1.x и выделенным сетевым портом, c поддержкой KVM-over LAN; Совмещение выделенного порта управления с портами передачи данных не допускается;

    - Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна быть зарегистрированная в реестре отечественного ПО Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

    - Базовая система ввода-вывода (BIOS) русифицирована и удовлетворяет следующим требованиям:

- иметь модульную структуру;

- предусматривать процедуру контроля целостности самой себя посредством удостоверения каждого модуля BIOS контрольной суммой;

- исключать возможность несанкционированного внесения изменений в состав модулей BIOS;

- поддерживать клавиатуры и мыши для настройки BIOS.

    - Поддержка удаленной перезагрузки, включения и выключения сервера;

    - Удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи образа ISO;

    - Поддержка подключения, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления носителей (HDD, USB) локального компьютера администратора;

    - Видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа в случае наступления заданных событий;

    - Виртуальная, независимая от операционной системы, графическая консоль (Virtual KVM);

    - Поддержка интеграции с Active Directory;

    - Поддержка протоколов аутентификации LDAP;

    - Оперативное увеличение емкости (OCE);

    - Оперативная миграция с одного на другой уровень RAID (RLM);

    - Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией или реконструкцией массива (RLM);

    - Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю настройку массива;

    - Поддержка SSD с технологией SSD Guard;

    - Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF;

    - Поддержка S.M.A.R.T;

    - Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных;

    - Технология диагностики дисковых накопителей.

    - Состав и количество оборудования указан в Приложении №3 к настоящим ТТ, кроме того в работе оборудования должны быть предусмотрены функции средств доверенной загрузки (СДЗ), представляющее собой программно-техническое средство, встраиваемое в базовую систему ввода-вывода ЭВМ и BIOS Setup, обеспечивающее невозможность подключения нарушителя в разрыв между базовой системой ввода-вывода и СДЗ для несанкционированного доступа

  - Гарантийные обязательства

    - Гарантия на оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев.

    - Исполнитель должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в предоставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    - Оборудование должно иметь техническую поддержку и удовлетворять требованиям производителя по сертификации сервиса ТП. При этом в случае наступления или выявления инцидента в работе оборудования повлекшее ограничение в эксплуатации, время реакции должно составить не более 30 мин, а время устранения не более 12 часов.

    - Время начала исчисления гарантийного срока – с момента передачи в аренду оборудования.

  - Порядок передачи оборудования в аренду

5.3.1. Арендуемое оборудование должно быть передано   Арендодателем и принято Арендатором вместе с технической документацией, тарой и упаковкой в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента подписания настоящего Договора.

5.3.2. Место передачи оборудования в аренду согласовывается с Заказчиком.

5.3.3. Передача оборудования в аренду осуществляется уполномоченными представителями сторон по акту приема- передачи.

5.3.4.  Стороны при передаче оборудования обязаны проверить исправность арендуемого оборудования, его   комплектность   и   наличие   технической документации, о чем в Акте приема - передачи должно быть указано.

5.3.5. Арендодатель обязан совместно с арендуемым оборудованием передать Арендатору технические инструкции и иную документацию по эксплуатации этого оборудования

  - Арендная плата и порядок расчетов

5.4.1. Арендуемое оборудование считается переданным Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи арендуемого оборудования.

5.4.2. Срок аренды составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента принятия арендуемого оборудования по Акту приема-передачи.

5.4.3. Срок аренды может быть изменен только по требованию Заказчика.

5.4.4. Оплата арендной платы производится Арендатором ежемесячно равными долями, на основании выставленных счетов. Ежемесячный платеж включает в себя две составляющие: стоимость аренды в месяц и оплата выкупной стоимости, последняя равна 1/36 стоимости оборудования.

5.4.5. Оплата арендной платы должна производится в размере 100% месячной не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. В случае выкупа оборудования до истечения срока аренды оборудования, оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи оборудования и предоставления счет-фактуры и накладной ТОРГ-12, в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов.

  - Условия выкупа арендуемого оборудования

5.5.1. Арендатор вправе выкупить арендуемое оборудование по истечении срока его аренды или до истечения указанного срока. Моментом оплаты выкупной цены (выкупа) должна считаться дата последнего платежа арендной платы

5.5.2. По истечении срока действия договора оборудование переходит в собственность арендатора без внесения дополнительных платежей.

5.5.3. При выкупе оборудования до истечения срока аренды сумма выкупа оборудования уменьшается на сумму уплаченных платежей в части выкупной стоимости.5.5.4. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Арендатора.

5.5.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента исполнения Арендатором обязательств по оплате выкупной цены оборудования Арендодатель и Арендатор обязаны подписать Акт приема-передачи оборудования в собственность последнего, по форме, указанной в Приложении № 2 к ТТ.

5.5.6. Право собственности на оборудование переходит от Арендодателя к Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи оборудования, при условии уплаты выкупной стоимости за период аренды оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация должна представляться в электронном виде в форматах *.docx и/или pdf и в виде печатных документов в соответствии со сроками по условиям договора.

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование технических компонентов и т.д.).

Более подробно требования к документированию приведены в Приложении № 1.

Документация должна быть представлена в бумажном и в электронном виде и согласована с Заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Стиль документа

  - Формат страницы

Поля документа: левое – 3 см, правое 1 - 1,25 см, верхнее – 2 см, нижнее –  2 см.

Размер страницы: А4.

Ориентация: преимущественно книжная (титульный лист и страницы, не содержащие широкие таблицы), альбомная.

При оформлении текста документов на двух и более листах второй и последующие листы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первый лист не нумеруется.

Номер страницы указывается в нижнем колонтитуле.

Структура документа должна отображаться в области навигации.

  - Оформление основного текста

Документы должны быть выполнены в формате *docx.

Для оформления основного текста (стиль обычный) используется шрифт Times New Roman размером 11-13 (преимущественно 12), начертание - обычный, межстрочный интервал от 1-1,25, выравнивание текста по ширине, первая строка с отступом 1,27 см. Интервал перед абзацем 0-6. Интервал после абзаца 0-6.

- Оформление заголовков и нумерованных списков

Заголовок 1

Используется шрифт Times New Roman Bold (Полужирное начертание) размером 14 через 1-1,5 межстрочных интервала, с выравниванием текста по левому краю.

Заголовок 2

Используется шрифт Times New Roman Bold (Полужирное начертание) размером 12 через 1-1,5 межстрочных интервала, с выравниванием текста по левому краю.

- Ненумерованные списки

Ненумерованные списки должны иметь отступ 1,27см. Если строка должна начинаться со строчной буквы, то должна заканчиваться «;». Если строка начинается с прописной буквы, то должна  заканчиваться «.». В конце списка -  «.».

- Оформление таблиц и рисунков

Для оформления табличных материалов использовать:

- шрифты Times New Roman размером 10-12;

- таблицы должны обязательно иметь обрамление;

- заголовки таблиц и подписи рисунков должны оформляться шрифтом Times New Roman Bold (Полужирное начертание) размером 10-13 без заливки;

- при переносе больших таблиц заголовок должен переноситься на следующую страницу;

- таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и оформляться специальным стилем;

- ссылки на рисунки и таблицы должны быть оформлены перекрестными ссылками.

- Оформление колонтитулов

На титульном листе документа размещается верхний колонтитул с логотипами компании заказчика и исполнителя проекта, в нижнем указывается город.

Начиная со второго листа документа, верхний колонтитул содержит логотипы компании заказчика и исполнителя (по желанию), нижний колонтитул содержит таблицу из четырех столбцов, содержащих следующую информацию (обязательно):

- номер проектного документа;

- наименование документа;

- станица документа;

- всего страниц в документе.

| Номер документа | Наименование документа | стр.: ___ | всего стр.: ___ |
| --- | --- | --- | --- |

Используется шрифт Times New Roman размером 10 через 1межстрочный интервал, с выравниванием текста по центру.

- Структура документа

- Титульный лист

- Лист согласования

- Аннотация

- Содержание

- Основной текст документа

- Приложения

  - Титульный лист

Титульный лист проектной документации должен оформляться в соответствии со следующими требованиями:

- логотипы заказчика и исполнителя в верхнем колонтитуле;

- блоки подписей, утверждающих от заказчика и исполнителя проекта (слева - заказчика, справа – исполнителя) с указанием должности, названия организации, Ф.И.О. и датой подписи (Times New Roman 13, 1межстрочный интервал, с выравниванием текста по центру);

- НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА (Times New Roman 20, bold, 1 межстрочный интервал, с выравниванием текста по центру);

- название документа, должно соответствовать названию документа из перечня документации по договору (Times New Roman 14, bold, в верхнем регистре, 1 межстрочный интервал, с выравниванием текста по центру)

- номер документа, должен соответствовать маске, см. п. 5 (Times New Roman 12, bold, 1 межстрочный интервал, с выравниванием текста по центру)

- В нижнем колонтитуле или внизу документа указывается город Заказчика.

  - Аннотация

В аннотации указывается в рамках какого проекта, договора и этапа разработан документ.

Пример:

Данный документ разработан в рамках проекта «Разработка программного обеспечения _____для нужд ___ в ходе Этапа 1 «_____» на основании Договора № ____ от ____ 2017 года, заключенного между _____.

  - Термины, определения и сокращения

Порядок оформления терминов и сокращений приведен ниже.

В настоящем документе приняты следующие термины (Таблица 1)

Таблица 1

| Термины | Определения |
| --- | --- |

В настоящем документе приняты следующие сокращения (Таблица 2).

Таблица 2

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Форма Акта приема-передачи оборудования (в собственность Арендатору)

| От АРЕНДОДАТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От АРЕНДАТОРА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Акт приема-передачи оборудования

(в собственность Арендатору)

г. _______________ 			        	                              «___» ____________ 20 __ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,                 в лице ________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и      _______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице ____________________, действующего на основании ___________________________,                     с другой стороны,  в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий Акт                           о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора аренды № _____________ от «___» _________ 20 __ г.  Арендодатель передал, а Арендатор принял в собственность следующее  оборудование   (далее   по   тексту   -  "арендуемое оборудование"):

1.1. Наименование:    _____________________________________________________

1.2. Количество:   ________________________________________________________

1.3. Стоимость оборудования:    _______________________________________________

1.4. Состояние (качество) оборудования на момент передачи:  _____________________

1.5. Принадлежности к оборудованию (комплектность):    _________________________

1.6. Тара и упаковка оборудования:   ___________________________________________

1.7. Недостатки оборудования:   _______________________________________________

Настоящим Актом Стороны подтверждают, что Арендатором своевременно                          и в полном объеме исполнены обязательства по уплате арендных платежей за весь срок аренды оборудования и выкупная цена оборудования, в связи с чем, у Арендодателя                                   к Арендатору каких-либо претензий не имеется.

На момент передачи  оборудование находится в состоянии, соответствующем его назначению и условиям договора.

Претензий по техническому состоянию передаваемого оборудования у Арендатора к Арендодателю не имеется.

| От АРЕНДОДАТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От АРЕНДАТОРА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНИЦЕ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| П№ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер Процессор: Intel Xeon Scalable 1st/2nd Gen до 205Вт (до 2 макс.); Набор микросхем: Intel® С624; Оперативная память: 24 x RDIMM (R/LR/3DS/DCPMM) DDR4 ECC 2933/2666/2400 МГц (до 6 ТБайт); Видеоадаптер: AST2500, 16 МБайт; Контроллер накопителей: интегрированный, 12 портов SATA, прогр. RAID 0/1/10/5 (Intel RSTe для Windows/Linux); Отсеки для накопителей: 12 x 3.5"/2.5" SAS/SATA (из них до 4 с поддержкой накопителей 2.5" NVMe) с поддержкой горячей замены, 2 x 2.5" SAS/SATA на задней панели с поддержкой горячей замены (до 4-х отсеков 2.5" SAS/SATA на задней панели); Система охлаждения: 6 двухвентиляторных модулей 60мм с поддержкой горячей замены; Сетевой адаптер: 1 x 1GbE LAN RJ-45, 1 x 1GbE Mngm LAN RJ-45; Слоты расширения: 2 x PCI-E x16 Gen 3 FHFL, 2 x PCI-E x8 Gen 3 FHFL, 2 x PCI-E x8 Gen 3 FHHL, 1 x PCI-E x8(x4) Gen 3 HHHL, 1 x PHY LAN/OCP 2.0 Type 1 mezz (PCI-E x16 Gen 3), 1 x OCP 2.0 Type 1 mezz (PCI-E x16 Gen 3), 2 x M.2 2280 (SATA/PCI-E x2 Gen 3), 1 x MicroSD, 4 x OCuLink x4; Порты ввода-вывода: 5 x USB3.0 Type A (1x фронтальная панель, 2x внутренние, 2x задняя панель), 2 x VGA(D-Sub) (1x фронтальная панель, 1x задняя панель), 1 x USB3.0 Type C + 1 x COM (miniUSB) на задней панели; Корпус: 2U, глубиной 748 мм, комплект направляющих для установки в стойку с поддержкой кабельного органайзера, 2 блока питания мощностью /800/1200/1300/1600 Вт; Гарантия: Стандартная, 3 года (опционально: услуга on-site, расширение до 5 лет, услуга невозврата накопителей). | 1 |
|  | PSU 800W Hot-Swap, 80Plus Platinum | 2 |
|  | CPU Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz, 24C/48T, 35.75MB, 205W | 2 |
|  | CPU cooler | 2 |
|  | RAM RDIMM DDR4 32GB 2933MHz ECC | 24 |
|  | SSD SATA 240GB 2.5" RI | 2 |
|  | SSD SATA 480GB 2.5" MU | 5 |
|  | RAID-контроллер PCI-E x8, SAS/SATA 12G, 8P int, 0/1/10/5/50/6/60, 2GB cache, 2xSFF8643 | 1 |
|  | Модуль защиты кэш-памяти RAID-контроллера | 1 |
|  | Крепление для батареи резервного питания RAID-контроллера в слот расширения OCP | 1 |
|  | HBA PCI-E x8, FC 16Gb, Dual port, SR LC, HHHL | 1 |
|  | NIC PHY OCP mezz 10GbE, Quad port, 4xSFP+ | 1 |
|  | Трансивер 10GbE, SFP+, SR LC | 4 |
|  | Кабель питания C13-C14, 3m |  |

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО В ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

| 2 | Сервер (2xG6248R/24DDR4_32G/Vint/2SSD480_MU/2CBL_C13C14_3M/RAID_8P_2G/CVM/HBA_FC16G2P_SRLC/mPHY_10G4P/4TR_10G_SRLC/2PSU800P) Гарантия: Стандартная, 3 года | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Неисключительное право на использование «СДЗ «SafeNode System Loader» | 2 |
|  | Расширенная техническая поддержка на «СДЗ «SafeNode System Loader» (1 год) | 2 |
|  | Сертифицированный установочный комплект «СДЗ «SafeNode System Loader» | 1 |

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО В ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ»

| 2 | Сервер (2xG6248R/24DDR4_32G/Vint/2SSD480_MU/2CBL_C13C14_3M/RAID_8P_2G/CVM/HBA_FC16G2P_SRLC/mPHY_10G4P/4TR_10G_SRLC/2PSU800P) Гарантия: Стандартная, 3 года | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Неисключительное право на использование «СДЗ «SafeNode System Loader» | 1 |
|  | Расширенная техническая поддержка на «СДЗ «SafeNode System Loader» (1 год) | 1 |
|  | Сертифицированный установочный комплект «СДЗ «SafeNode System Loader» | 1 |