УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

__________________ Демьянец Р.В.

«____» _____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 6_77_125

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА И КОНТРОЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ

для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения	5

1.1	Цели и задачи документа	5

1.2	Полное наименование ПО и его условное обозначение	5

1.3	Заказчик и исполнитель	5

1.4	Плановые сроки начала и окончания услуг	5

1.5	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов	6

1.6	Порядок внесения изменений в ТТ	7

1.7	Сокращения и условные обозначения	7

2.	Назначение и цели создания ПО	8

2.1.	Назначение ПО	8

2.1.1.	Назначение ПО «Автоматизация расчета и контроля взыскания задолженности»	8

2.1.2.	Объекты автоматизации	9

2.2.	Цели создания ПО	10

3.	Характеристика объекта автоматизации	11

3.1	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	11

3.2	Целевое состояние автоматизируемой деятельности	12

3.3	Функциональные заказчики ПО	14

4.	Требования к ПО	14

4.1.	Компоненты ПО	14

4.2.	Требования к численности, квалификации персонала и режиму его работы	14

4.3.	Требования к эргономике и технической эстетике	15

4.4.	Требования к функциям	16

4.4.1.	Карточка договора	16

4.4.2.	Информация о расчетах гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и потребителей электрической энергии («прямых» потребителей) с ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электроэнергии	17

4.4.3.	Календарь платежей	18

4.4.4.	Расчет размера штрафных санкций (пеней), договорной неустойки	18

4.4.5.	Взыскание основного долга и /или штрафной неустойки (пеней)	21

4.4.6.	Учет и контроль обязательств по оплате основного долга и/или штрафной неустойки (пеней)	23

4.4.7.	Формирование отчетов	24

4.4.8.	Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов	25

4.5.	Требования к видам обеспечения	25

4.5.1.	Требования к информационному обеспечению	25

4.5.2.	Требования к программному обеспечению	25

4.5.3.	Требования к техническому обеспечению	26

5.	Состав и содержание услуг	26

5.1	Требования к очередности создания ПО	26

6.	Порядок контроля и приемки ПО	27

6.1	Общие требования	27

6.2	Виды испытаний	27

6.3	Состав, объем и методы испытаний ПО	28

7.	Состав и содержание услуг по подготовке объекта автоматизации	28

8.	Требования к документированию	29

8.1.	Общие требования к документированию	29

8.2.	Перечень подлежащих разработке документов	29

9.	Источники разработки	32

10.	Требования к Исполнителю	33

Приложение 1.	35

- Общие сведения

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) на конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения в части автоматизации расчета и контроля взыскания задолженности за нарушение сроков обязательств по оплате услуг.

ТТ являются документом, определяющим основные требования Заказчика к программному обеспечению. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться по инициативе Заказчика до окончания этапа «Технический проект» по соглашению сторон с Исполнителем.

ТТ служат основным источником информации для планирования процессов разработки и тестирования функциональности системы, а также для разработки программы и методики испытаний.

  - Полное наименование ПО и его условное обозначение

Полное наименование ПО: «Программное обеспечение по автоматизированному расчету и контролю взыскания задолженности за нарушение сроков обязательств по оплате услуг».

Условное обозначение: «Автоматизация расчета и контроля взыскания задолженности».

  - Заказчик и исполнитель

Заказчик - ПАО «МРСК Центра».

Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Телефон: 8 (495)747-92-92.

Исполнитель на оказание услуг по разработке программного обеспечения будет определен в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками.

  - Плановые сроки начала и окончания услуг

Плановые сроки начала и окончания услуг по разработке ПО определяются календарным графиком оказания услуг.

Начало оказание услуги – дата заключения договора.

Окончание оказания услуги – не более двенадцати месяцев с даты заключения договора.

Календарный график оказания услуг согласовывается на этапе заключения договора на оказание услуг и является его неотъемлемой частью.

Перечень этапов и сроки реализации приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование этапа | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания | Не более 1 месяца с момента заключения договора |
| 2 | Разработка технического проекта | Не более 2 месяцев с момента окончания этапа 1 |
| 3 | Реализация | Не более 6 месяцев с момента окончания этапа 2 |
| 4 | Подготовка к опытной эксплуатации | Не более 1 месяца с момента окончания этапа 3 |
| 5 | Опытная эксплуатация | Не более 2 месяцев с момента окончания этапа 4 |

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приёмки оказанных услуг, в соответствии с требованиями к приемке результатов услуг, с приложением комплекта отчётных документов, который, определён в требованиях к документированию, изложенным в п. 5 и в п. 8 настоящего документа. Комплект отчётных документов предоставляется в печатном и электронном виде. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения Microsoft Office 2010. Предоставление отчётных материалов осуществляется в течение 5 рабочих дней по окончании отчётного периода.

Предварительные испытания проводятся в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра» с участием Департамента реализации услуг ПАО «МРСК Центра» и/или в филиалах ПАО «МРСК Центра» (выбор филиалов осуществляется Департаментом реализации услуг ПАО «МРСК Центра»).

Результатом предварительного тестирования ПО является подписание «Протокола предварительных испытаний». Опытная эксплуатация ПО проводится во всех филиалах компании. Результатом опытной эксплуатации ПО является оформление акта ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Порядок внесения изменений в ТТ

В настоящие ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

  - Сокращения и условные обозначения

Приняты следующие сокращения. Таблица 2:

Таблица 2

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| SAP | Компания, производитель программного обеспечения для организаций - SAP AG |
| КИСУР (ПО SAP) | Корпоративная информационная система управления ресурсами Общества, включающая в себя ряд систем на платформе ПО SAP |
| КИСУР (ПО SAP)/RT2 | Корпоративная информационная система управления ресурсами на платформе ПО SAP ERP, в которой автоматизированы бизнес-процессы Общества (за исключением бизнес-процессов управления взаимодействия с клиентами (БП9) и управления персоналом (БП16)) |
| Заказчик | ПАО «МРСК Центра» |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТТ | Технические требования |
| Модуль | Функционально законченный элемент структуры стандартного ПО SAP ERP, используемый для автоматизации бизнес-процессов Общества. |
| КИСУР (ПО SAP)/RT2 функциональность MM | Функциональность КИСУР (ПО SAP)/RT2, автоматизирующая процессы управления запасами, снабжения, логистики Общества |
| КИСУР (ПО SAP)/RT2 функциональность SD | Функциональность КИСУР (ПО SAP)/RT2, автоматизирующая процессы учета реализации работ и услуг Общества |

- Назначение и цели создания ПО

- Назначение ПО

    - Назначение ПО «Автоматизация расчета и контроля взыскания задолженности»

Целью проекта является создание функциональности на базе КИСУР (ПО SAP)/RT2 для автоматизации следующих процессов:

- формирования задолженности за услуги по передаче электроэнергии в разрезе заключенных договоров и контроля за исполнением платежной дисциплины по услугам по передаче электроэнергии;

- формирования счетов на оплату окончательного платежа с учетом платежей, поступивших в счет оплаты услуг отчетного периода;

- расчета размера штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных действующим законодательством;

- расчета договорной неустойкой;

- расчета суммы пеней (неустойки), которые могут быть предъявлены к Обществу по расходным договорам (услуги распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС», покупка электроэнергии на компенсацию потерь и хозяйственные нужды);

- формирования претензии на основной долг и (или) пени (неустойки);

- формирования служебной записки в управление правового обеспечения о взыскании задолженности за услуги по передаче э/э, пени (неустойки);

- формирования обращения о необходимости разработки плана мероприятий для обеспечения ввода ограничения и установки автономных источников электроснабжения; уведомление о вводе режима ограничения по объектам, которые подпадают под категорию потребителей, ограничения режима потребления которых может привести к социальным, экономическим и экологическим последствиям;

- формирования уведомления о предоставлении в адрес Общества обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии (муниципальной гарантии);

- формирования заявлений в Ростехнадзор о привлечении должностного и юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.22 и ст. 14.61 Кодекса об административных правонарушениях;

- ведения журнала учета указанных выше документов и ответов на них;

- журнализации движения претензионно-искового процесса в части требований по обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

- электронного обмена информацией, публикуемой в картотеке арбитражных дел (сайт arbitr.ru);

- формирования пакета документов, необходимого для предъявления исковых требований о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней, неустойки;

- журнализации движения процесса исполнительного производства по обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

- журнализации движения процесса процедуры банкротства должников за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

- реализации возможности информационного обмена, в том числе обмена сообщениями, файлами или комментариями в рамках «карточки» исполнения договора оказания услуг по передаче электроэнергии;

- формирования постоянных и настраиваемых отчетов.

    - Объекты автоматизации

ПАО «МРСК Центра» - ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тыс. кв км. Передачу и распределение электроэнергии, а также подключение клиентов к электрическим сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ обеспечивают 11 филиалов Компании:

- филиал «Белгородэнерго»;

- филиал «Брянскэнерго»;

- филиал «Воронежэнерго»;

- филиал «Костромаэнерго»;

- филиал «Курскэнерго»;

- филиал «Липецкэнерго»;

- филиал «Орелэнерго»;

- филиал «Смоленскэнерго»;

- филиал «Тамбовэнерго»;

- филиал «Тверьэнерго»;

- филиал «Ярэнерго».

Организационная структура проекта включает в себя Управления реализации услуг филиалов, Управления правового обеспечения филиалов, Отделы безопасности филиалов, Департамент реализации услуг и учета электроэнергии, Департамент правового обеспечения и  Департамент экономической безопасности и антикоррупционной политики исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Объектом автоматизации являются процедуры бизнес-процесса БП7 Оказание услуг по передаче электроэнергии, Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «МРСК Центра» в части анализа, контроля и работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии, расчета размера пеней (неустойки) за нарушение сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии, формирования и претензий и прочих документов в отношении потребителей, допустивших образование просроченной задолженности, взаимодействия со смежными структурными подразделениями в рамках процесса взыскания задолженности (пеней, неустойки), ведения исполнительного производства, процедуры банкротства должников.

  - Цели создания ПО

Основной целью оказания услуги по разработке ПО является, обеспечение возможности:

- ведения работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии и пеням (неустойки) в единой карточке, содержащей и аккумулирующей информацию о задолженности за услуги по передаче электроэнергии, платежах и начислениях, предъявленных и подлежащих предъявлению пенях (неустойки), статусах ведения претензионно-исковой работы, исполнительному производству, процедуре банкротства;

- формирования исходных данных для контроля и анализа дебиторской задолженности путем интеграции информации из смежных модулей КИСУР (ПО SAP)/RT2 (ММ, SD, FI, IS-U) в части оплаты и начислений за услуги по передаче электроэнергии и пеней (неустойки). В том числе, должна быть предусмотрена интеграция с планируемым к разработке функционалом по формированию корректировочных актов оказанных услуг и корректировочного счет-фактуры;

- формирование исходных данных для анализа платежной дисциплины;

- учета и контроля обязательств по оплате задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней, неустойки;

- формирование исходных данных для формирования счета на окончательный платеж с учетом платежей, поступивших в счет оплаты услуг отчетного периода;

- расчета размера штрафных санкций (пеней), договорной неустойки, в том числе по ст. 26 Федерального закона РФ №35-ФЗ и по условиям, определенным сторонами в договоре (соглашении);

- расчета суммы пеней (неустойки), которые могут быть предъявлены к Обществу по расходным договорам (услуги распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС», покупка электроэнергии на компенсацию потерь и хозяйственные нужды);

- формирования исходных данных для инициирования процедуры взыскания задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней (неустойки);

  - формирования стандартных писем/обращений (претензии на основной долг и (или) пени (неустойки), служебные записки в управление правового обеспечения о взыскании задолженности за услуги по передаче э/э, пени (неустойки), обращения потребителям электрической энергии о необходимости разработки плана мероприятий для обеспечения ввода ограничения и установки автономных источников электроснабжения; уведомлений о предоставлении в адрес Общества обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии (муниципальной гарантии); заявлений в Ростехнадзор о привлечения должностного и юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.22 и 14.61 Кодекса об административных правонарушениях

  - ведения журнала учета указанных выше документов и ответов на них;

  - формирования пакета документов, необходимого для предъявления исковых требований о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней, неустойки;

  - учет и контроль всех стадий процесса взыскания задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней, неустойки;

  - журнализации движения претензионно-искового процесса в части требований по обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

  - журнализации движения процесса исполнительного производства по обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

  - журнализации движения процесса процедуры банкротства должников за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

  - реализации возможности информационного обмена, в том числе обмена сообщениями, файлами или комментариями в рамках «карточки» исполнения договора оказания услуг по передаче электроэнергии;

  - формирование отчетности.

- Характеристика объекта автоматизации

  - Текущее состояние автоматизируемой деятельности

В настоящее время в ПАО «МРСК Центра» эксплуатируется система КИСУР (ПО SAP)/RT2. Ведение карточки договоров, определение объема и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии осуществляет Департамент реализации услуг и учета электроэнергии в системе КИСУР (ПО SAP)/RT2. В настоящий момент планируется автоматизация процесса формирования корректировочных актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и корректировочных счетов-фактур в отношении объема и стоимости предшествующих расчетных периодов. Учет поступающих платежей осуществляется Департаментом бухгалтерского и налогового учета в модуле FI. Взаимосвязь модулей IS-U, SD (в части сформированных объемов и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии) и FI (в части поступающих платежей за услуги по передаче электроэнергии и корректировках стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии за предшествующие расчетные периоды) отсутствует.

Формирования итоговых данных для контроля и анализа дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (формирование календаря платежей, отчетов о расчетах за услуги по передаче электроэнергии и прочей отчетности), формирование счета на окончательный платеж с учетом платежей, поступивших в счет оплаты услуг отчетного периода, осуществляется за рамками системы КИСУР (ПО SAP)/RT2.

Ведение претензионно-исковой работы в отношении задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а также исполнительное производство реализовано за рамками системы КИСУР (ПО SAP)/RT2.

Процесс расчета размера пеней (неустойки) за нарушение сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии, формирования претензий, претензионно-исковая деятельность в части требований о взыскании пеней (неустойки) осуществляется за рамками системы КИСУР (ПО SAP)/RT2.

Анализ пеней (неустойки), которые могут быть предъявлена к Обществу по расходным договорам (услуги распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС», покупка электроэнергии на компенсацию потерь и хозяйственные нужды) осуществляется за рамками системы КИСУР (ПО SAP)/RT2.

  - Целевое состояние автоматизируемой деятельности

Разработанное ПО, позволит наряду с имеющимися возможностями системы автоматизировать процессы:

- формирования задолженности за услуги по передаче электроэнергии в разрезе заключенных договоров и контроля за исполнением платежной дисциплины по услугам по передаче электроэнергии;

- формирования счетов на оплату окончательного платежа с учетом платежей, поступивших в счет оплаты услуг отчетного периода;

- расчета размера штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных действующим законодательством;

- расчета договорной неустойкой;

- расчета суммы пеней (неустойки), которые могут быть предъявлены к Обществу по расходным договорам (услуги распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС», покупка электроэнергии на компенсацию потерь и хозяйственные нужды);

- формирования претензии на основной долг и (или) пени (неустойки);

- формирования служебной записки в управление правового обеспечения о взыскании задолженности за услуги по передаче э/э, пени (неустойки);

- формирования обращения о необходимости разработки плана мероприятий для обеспечения ввода ограничения и установки автономных источников электроснабжения; уведомление о вводе режима ограничения по объектам, которые подпадают под категорию потребителей, ограничения режима потребления которых может привести к социальным, экономическим и экологическим последствиям;

- формирования уведомления о предоставлении в адрес Общества обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии (муниципальной гарантии);

- формирования заявлений в Ростехнадзор о привлечении должностного и юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.22 и ст. 14.61 Кодекса об административных правонарушениях;

- ведения журнала учета указанных выше документов и ответов на них;

- журнализации движения претензионно-искового процесса в части требований по обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

- электронного обмена информацией, публикуемой в картотеке арбитражных дел (сайт arbitr.ru);

- формирования пакета документов, необходимого для предъявления исковых требований о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней, неустойки;

- журнализации движения процесса исполнительного производства по обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

- журнализации движения процесса процедуры банкротства должников за услуги по передаче электроэнергии, пеням, неустойке;

- реализации возможности информационного обмена, в том числе обмена сообщениями, файлами или комментариями в рамках «карточки» исполнения договора оказания услуг по передаче электроэнергии;

- формирования постоянных и настраиваемых отчетов.

  - Функциональные заказчики ПО

Функциональным Заказчиком ПО является Департамент реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра».

- Требования к ПО

  - Компоненты ПО

ПО «Автоматизация расчета и контроля взыскания задолженности» должно:

  - базироваться на использовании штатных возможностей системы КИСУР (ПО SAP)/RT2;

  - соответствовать бизнес-процессам, текущим требованиям Законодательства РФ и организационно-распорядительной документации Заказчика в рамках согласованного в проектных документах функционального и организационного объема;

  - позволять формировать задолженность за услуги по передаче электроэнергии в разрезе заключенных договоров и контролировать исполнение платежной дисциплины по услугам по передаче электроэнергии, формировать счет на окончательный платеж с учетом платежей, произведенных в счет расчетного периода, производить расчет размера штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных действующим законодательством, договорной неустойкой, формировать претензии и иные обращения для направления контрагентам, отражать в системе движения претензионно-искового процесса, процедуры банкротства и исполнительного производства, осуществлять информационный обмен сообщениями (файлами, комментариями), контролировать стадии взыскания пеней (неустойки) и формировать постоянные и настраиваемые отчеты.

  - Требования к численности, квалификации персонала и режиму его работы

ПО предназначено для работы специалистов следующих категорий:

Таблица 3

| Подразделение | Специалист | Функции |
| --- | --- | --- |
| Отдел реализации услуг по передаче электроэнергии | Специалист, ответственный ввод информации, формирование расчета и отчетности | Ввод информации, формирование расчета, контроль достоверности расчета, формирование отчетности. |
| Отдел безопасности | Специалист, ответственный за процедуру исполнительного производства | Ввод информации на этапе исполнительного производства |

Для эксплуатации системы должна быть определена роль – Специалист реализации услуг передачи электроэнергии.

Пользователи ПО должны обладать следующим уровнем квалификации: навык работы в среде ОС Windows, MS Office, SAP ERP, пройти обучение по использованию Функциональности.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс пользователя должен обеспечивать выполнение всех функций ПО. Интерфейс пользователя должен быть единообразным в применении, единообразным для всех модулей.

Интерфейс пользователя, предоставляемый для взаимодействия с ПО, должен быть прост и удобен для восприятия и использования персоналом, использующим ПО.

Интерфейс пользователя должен предоставлять возможность получения контекстно-зависимой справки при помощи наличия всплывающих подсказок для элементов интерфейса, не имеющих специальных описывающих полей на той же экранной форме, а также возможности быстрого перехода с каждой экранной формы на соответствующий ей раздел электронной версии руководства пользователя.

Информация для пользователей и эксплуатационного персонала должна быть разделена. Для эксплуатационного персонала должны быть предусмотрены отдельные средства взаимодействия с ПО.

Должен быть предусмотрен вывод на печать информации, доступной пользователю во время работы с ПО, с учетом ограничений по информационной безопасности.

Пользователь ПО должен получать информацию, как об успешном завершении операций, так и о возникновении сбоев в ходе их выполнения или невозможности выполнения.

При выполнении длительных (более показателя назначения времени реакции интерфейса на запрос пользователя) операций, требующих значительного времени для выполнения, пользователь, по возможности, должен получать информацию о текущем ходе выполнения операции.

Сообщения об ошибках пользователей должны быть выражены полным текстом (не кодами), возможно более точно отражающим проблему. Далее должен следовать текст с предложениями по возможным решениям проблемы, запросу дополнительной помощи и/или текст с информацией по мерам уже предпринятым ПО.

Время отклика Системы при вводе информации не должно превышать 10 секунд при отображении экранных форм ввода и 20 секунд при сохранении данных. Время формирования оперативных отчетов не должно превышать 5 минут.

Требования к быстродействию должны быть проработаны согласованы с учетом способов реализации на этапе разработки технического задания.

  - Требования к функциям

ПО разрабатывается и интегрируется в состав находящейся в продуктивной эксплуатации КИСУР (ПО SAP)/RT2 ПАО «МРСК Центра».

КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять формировать задолженность за услуги по передаче электроэнергии в разрезе заключенных договоров и контролировать исполнение платежной дисциплины по услугам по передаче электроэнергии, формировать счет на окончательный платеж с учетом платежей, произведенных в счет расчетного периода, производить расчет размера штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных действующим законодательством, договорной неустойкой, формировать претензии и иные обращения для направления контрагентам, отражать в системе движения претензионно-искового процесса, процедуры банкротства и исполнительного производства, осуществлять информационный обмен сообщениями (файлами, комментариями), контролировать стадии взыскания пеней (неустойки) и формировать постоянные и настраиваемые отчеты, иметь интеграцию с сайтом http://kad.arbitr.ru/, обеспечить информационный обмен между модулями IS-U, SD, MM и FI КИСУР (ПО SAP)/RT2.

Процесс работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии и пеням (неустойке) должен быть реализован в единой карточке, в которой должна отражаться и аккумулироваться вся информация о начислениях, оплате, задолженности, обращения (переписке), статусе претензионно-исковой работы, исполнительного производства, процедуры банкротства.

Исходные данные для расчета размера пеней и формирования претензий должны содержаться в КИСУР ПО SAP: договорные условия и плановые показатели (заносятся соответствующим структурным подразделением), данные о начислениях и оплате должны подгружаться из смежных модулей автоматически.

    - Карточка договора

Карточка договора должна содержать:

- Договор оказания услуг по передаче электроэнергии (купли-продажи электроэнергии) с приложениями. (каждый вид документа должен храниться в своем поле для возможности автоматической выгрузки необходимых документов).

- Условия и сроки оплаты (в том числе авансовых платежей).

- Условия определения размера плановых обязательств по оплате.

- Условия по оплате пеней (в том числе размер неустойки, определенный договором, соглашениями).

- Сведения о заключенных соглашениях о реструктуризации, отсрочке платежей, мировые соглашения с отсрочкой, рассрочкой платежей и других условий, изменяющих порядок оплаты услуг по договору или погашения задолженности.

- Претензионный порядок, предусмотренный в договоре.

- Информацию о введении процедуры банкротства.

Принадлежность к группе:

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие услуги по передаче электрической энергии для целей предоставления коммунальных услуг;

- управляющие организации, приобретающие услуги по передаче электрической энергии для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- прочие потребители услуг гарантирующие поставщики (энергосбытовые организации), сетевые организации, и иные потребители.

Принадлежность потребителей (точек поставки), в интересах которых заключен договор оказания услуг, к категории в целях расчета обязательств по оплате:

- население и приравненные к нему категории потребителей;

- исполнители коммунальных услуг;

- прочие потребители.

    - Информация о расчетах гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и потребителей электрической энергии («прямых» потребителей) с ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электроэнергии

В отчет о расчетах гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и потребителей электрической энергии («прямых» потребителей) с ПАО «МРСК Центра» интегрируется информация из смежных программных модулей бухгалтерского и финансового учета. Отчет о расчетах гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и потребителей электрической энергии («прямых» потребителей) с ПАО «МРСК Центра» должен содержать:

- Информацию о величине дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (в т.ч. в разрезе текущая, просроченная неоспариваемая, просроченная реструктуризированная, просроченная исковая, прочая, текущая спорная, просроченная оспариваемая) на начало и конец расчетного периода (иного периода, задаваемого пользователем);

- Объем и стоимость оказанных услуг по передаче электроэнергии за расчетный период;

- Корректировка объема и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии за предыдущие расчетные периоды;

- Списание дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;

- Сумма поступивших платежей (в том числе, в счёт оплаты текущих обязательств, оплаты обязательств предыдущих расчетных периодов, зачеты встречных требований, уступки);

- Разногласия в соответствии с задаваемой пользователем дифференциацией;

- Движение резерва по сомнительным долгам.

    - Календарь платежей

В Календарь платежей интегрируется информация из смежных программных модулей бухгалтерского и финансового учета, в том числе из модуля BI (в части плана ДПН). Календарь платежей должен содержать:

- Информацию о ежедневном поступлении/оплате денежных средств (зачетов встречных требований, уступок) со стороны контрагентов/Общества, также с нарастающим итогом за месяц (иной заданный период).

- Информацию о плановом размере начислений, фактическом размере начислений за месяц.

- Информацию о плановом и прогнозном ДПН.

- Информацию о начислениях и обязательствах по оплате (задолженности) на начало (конец) периода, в том числе по структуре (просроченная, текущая, спорная, реструктуризированная, исковая, мораторная, авансовые платежи и др.).

- Информацию об обязательствах на заданную дату.

    - Расчет размера штрафных санкций (пеней), договорной неустойки

Расчет пеней по ст. 26 Федерального закона РФ №35-ФЗ

Пени рассчитываются на просроченные обязательства по оплате. Пени на авансовые платежи рассчитываются в случае, если это прямо предусмотрено условиями договора, либо опционально (чекбокс) задано пользователем.

КИСУР (ПО SAP)/RT2 автоматически применяет (подгружает из официальных источников интернет сети) в расчете ключевую ставку Центрального банка РФ, действующую на день фактической оплаты, а в случае отсутствия оплаты – на день формирования расчета. Также, значение ключевой ставки ЦБ РФ может быть задано пользователем.

КИСУР (ПО SAP)/RT2 автоматически определяет количество дней просрочки относительно договорных условий оплаты до даты погашения задолженности, дату формирования расчета или дату, заданную пользователем.

КИСУР (ПО SAP)/RT2 производит расчет по формуле: П=i=1N(Зi×КС×1K),

где:

Зi – размер просроченных обязательств по оплате за i – й период просрочки,

КС – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на день фактической оплаты (день формирования расчета или заданная пользователем клевая ставка ЦБ РФ),

K – коэффициент (доля ставки рефинансирования), установленная ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ в отношении вида организации потребителя услуг,

N – количество дней просрочки в периоде, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты (информация из карточки договора) по день фактической оплаты (день формирования расчета, заданный пользователем).

Потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие услуги по передаче электрической энергии для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты услуг по передаче электрической энергии уплачивают сетевой организации пени в размере согласно таблицы № 4.

Таблица № 4 «Начисление пени по периодам просрочки»

| С 1−го по 30−й день просрочки: пени не начисляются | С 31−го по 90−й день просрочки:1/300 ключевой ставки ЦБ РФ | С 91−го дня просрочки: 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ |
| --- | --- | --- |

Управляющие организации, приобретающие услуги по передаче электрической энергии для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение

Таблица № 5 «Начисление пени по периодам просрочки».

| С 1−го по 60−й день просрочки: 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ | с 61−го по 90−й день просрочки:1/170 ключевой ставки ЦБ РФ | с 91−го дня просрочки: 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ |
| --- | --- | --- |

Расчет пеней (неустойки) по условиям, определенным сторонами в договоре (соглашении)

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 производит расчет по формуле:

П=i=1N(Зi×H× 1S),

где:

Зi –размер просроченных обязательств по оплате за i – й период, с возможностью указать период и/или размер обязательств пользователем произвольно.

H – % договорной неустойки, установленной решением суда, иные случаи, задается пользователем.

S – коэффициент договорной, установленный решением суда, иные случаи, задается пользователем.

N – по умолчанию количество дней в периоде, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты (направления претензии) с возможностью задания пользователем произвольного количества дней.

При расчете размера штрафной неустойки (пеней), системой КИСУР (ПО SAP)/RT2 должны учитываться следующие документы и информация, в том числе содержащиеся в автоматизированных системах, используемых Обществом:

- поступление денежных средств с учетом даты и назначения платежа;

- зачеты о прекращении встречных однородных требований, соглашений о прекращении обязательств, соглашения об уступке задолженности третьим лицам и т.п.;

- сроки платежей на основании данных карточки договора;

- размер обязательств по оплате, определенный на основании акта об оказании услуг по передаче электрической энергии, акта приема-передачи электроэнергии (далее Акт);

- корректировка размера обязательств в результате урегулирования разногласий (на основании корректировочных актов и т.п.);

- информация о введении процедуры банкротства;

соглашения о реструктуризации, отсрочки платежей и мировые соглашения с отсрочкой, рассрочкой платежей.

    - Взыскание основного долга и /или штрафной неустойки (пеней)

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять организовать процедуру взыскания Обществом основного долга и/или штрафной неустойки (пеней) по заданному маршруту, с фиксацией этапов, ответственных лиц, действий и документов, подтверждающих совершение действия или завершения этапа.

Формирование и учет претензий с требованием погашения основного долга и/или штрафной неустойки (пеней).

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять формировать претензии (по доходным договорам) по шаблону (возможно наличие нескольких шаблонов) с автоматическим заполнением реквизитов контрагента, размера задолженности и пеней, расчетного счета на который необходимо произвести перечисление, выбор подписанта документа и т.д. а также обеспечивать:

  - формирование претензий на текущую дату с учетом сроков претензионного порядка, согласованного в договоре;

  - создание нового или изменение существующего шаблона претензии пользователем c использованием переменных подстановки;

  - выгрузку претензий в редактируемый формат Word;

  - возможность массового формирования претензий и массовой печати;

  - ведение журнала учета претензий и ответов на них;

  - хранение скан-копий претензий и ответов на них;

  - печать на претензии QR-кода и последующая автоматическая пакетная загрузка скан-копий документов.

Формирование заявки на взыскание в судебном порядке.

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять пользователю сформировать заявку на взыскание в судебном порядке, а также информировать пользователя о подходе срока организации процедуры взыскания:

  - система КИСУР (ПО SAP)/RT2 формирует предлагаемый перечень заявок в отношении потребителей по взысканию основного долга и/или пеней (неустойки) в соответствии со сроками проведения мероприятий претензионно-исковой работы, определенными в Регламенте по работе с дебиторской задолженностью. Необходимо предусмотреть формирование служебной записки и заявки на взыскание задолженности за услуги по передаче электроэнергии и/или пеней (неустойки) в отношении конкретного потребителя за выбранный период;

  - реквизиты контрагента (Наименование, ИНН, адрес, номер договора и т.п.) заполняются автоматически;

  - выбирается предмет иска (взыскание пени (штрафной неустойки), взыскание основного долга и пени (штрафной неустойки) и т.д.)

  - информация заполняется в зависимости от выбранного предмета иска . Сумма основного долга и/или пени (штрафной неустойки) формируется автоматически на основании выбранного периода (в расчете учитывается ключевая ставка, размер пени (штрафной неустойки) в зависимости от категории потребителя и договорных условий, сроков платежей), сумма основного долга определяется автоматически при выборе периода с возможностью корректировки вручную;

  - после выбора периода автоматически прикрепляются скан-копии документов (договор, акты оказания услуг, документы по оплате, претензия и ответ на претензию и т.д.);

  - пользователь может прикрепить дополнительные документы;

  - система КИСУР (ПО SAP)/RT2 формирует заявку (служебную записку) на взыскание в судебном порядке по заданному шаблону (шаблон может корректироваться пользователем) с автоматическим заполнением информации по созданной карточке-заявке для дальнейшей возможности печати или выгрузки необходимых документов.

  - по факту подписания руководителем заявки (служебной записки) на взыскание в судебном порядке система КИСУР (ПО SAP)/RT2 по указанию пользователя автоматически создает задачу в Системе документооборота Общества, c возможностью загрузки в задачу;

  - по факту подписания руководителем заявки (служебной записки) на взыскание в судебном порядке задолженности за услуги по передаче электроэнергии (пени, неустойки) система КИСУР (ПО SAP)/RT2 по указанию пользователя автоматически создает задачу в используемой в Обществе корпоративной информационной системе учета документооборота с возможностью загрузки из системы КИСУР (ПО SAP)/RT2 в используемый ресурс предусмотренных внутренними – нормативными положениями документов.

  - в случае оплаты или корректировки начислений, система КИСУР (ПО SAP)/RT2 автоматически должна делать запись в соответствующей задаче в Системе документооборота Общества.

  - информация об изменении исходных данных (величина задолженности за услуги по передаче электроэнергии, величина штрафных санкций) должна автоматически отражаться в «карточке» исполнения договора оказания услуг по передаче электроэнергии с возможностью интеграции информации в используемую в Обществе корпоративную информационную систему учета документооборота;

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять фиксировать дату направления заявки, ФИО, структурное подразделение и должность инициатора, фиксировать историю изменений заявки (предусматривать квантирование периодов).

Контроль процесса взыскания в судебном порядке.

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна обеспечивать журнализацию действий в рамках претензионно-исковой работы с фиксацией дат и скан-копий документов, в том числе с  возможностью автоматической загрузки данных с сайта http://kad.arbitr.ru/.

Контроль процесса исполнительного производства.

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять отслеживать движение исполнительного листа в процессе взыскания (судебные приставы, пересылка и тп.), внесение информации о направлении жалоб на бездействие приставов, иных обращений с возможностью загрузки и хранения их сканированных копий.

Контроль процедуры банкротства должников.

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять отслеживать движение процедуры банкротства, внесение информации о состоянии и процедурах банкротства, иных обращений с возможностью загрузки и хранения их сканированных копий, а также возможностью автоматической загрузки данных с сайта http://kad.arbitr.ru/.

Формирование и учет обращений в различные органы, переговоров и т.п.

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна обеспечивать журнализацию обращений, заявлений, совещаний и т.д. с фиксацией дат и копий сканированных копий документов и ответов или действий по ним, а также, возможность автоматической загрузки данной информации на основании шаблонов. В том числе, обращений в адрес потребителей электрической энергии о необходимости разработки плана мероприятий для обеспечения ввода ограничения и установки автономных источников электроснабжения; уведомление о вводе режима ограничения по объектам, которые подпадают под категорию потребителей, ограничения режима потребления которых может привести к социальным, экономическим и экологическим последствиям; уведомлений о предоставлении в адрес Общества обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии (муниципальной гарантии); заявлений в Ростехнадзор о привлечении должностного и юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.22 и ст. 14.61 Кодекса об административных правонарушениях.

    - Учет и контроль обязательств по оплате основного долга и/или штрафной неустойки (пеней)

В отношении пеней, предъявленных Обществом, система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять:

  - вести учет предъявленных на заданную дату пеней в претензионном, исковом порядке;

  - вести расчет возможных к предъявлению пеней на заданную дату;

  - учет пеней, в отношении которых имеются вступившие в силу судебные решения;

  - учет снижения/увеличения обязательств с указанием причин и прикреплением документов (корректировки, уточнение, списание и тп.);

  - передачи данных по обязательствам по оплате пеней в бухгалтерский модуль (задолженность по пеням (неустойке), числящаяся в бухгалтерском учете);

  - учитывать оплату пеней со стороны потребителей и автоматическую передачу этих данных в бухгалтерский модуль;

  - движение резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности за услуги по передаче электроэнергии и пеням (неустойке) из бухгалтерского модуля.

В отношении пеней, предъявленных к Обществу, система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять:

  - вести учет предъявленных на заданную дату пеней в претензионном, исковом порядке;

  - вести расчет возможных к предъявлению пеней на заданную дату;

  - учитывать пени, в отношении которых имеются вступившие в силу судебные решения;

  - учитывать снижение/увеличение обязательств с указанием причин и прикреплением документов (корректировки, уточнения, списания и тп.);

  - передачу данных по обязательствам по оплате пеней в бухгалтерский модуль;

  - учитьывать оплату пеней со стороны потребителей и автоматическую передачу этих данных в бухгалтерский модуль;

  - подгружать информацию об отнесении пеней в резерв под оценочные обязательства из бухгалтерского модуля.

    - Формирование отчетов

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять формировать следующие отчеты:

  - календарь платежей;

  - отчет о расчетах гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и потребителей электрической энергии («прямых» потребителей) с ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электроэнергии;

  - справку-расчет пеней по заданному периоду;

  - счет на оплату окончательного платежа с учетом платежей, поступивших в счет оплаты услуг отчетного периода;

  - отчетов о размере начисленных, предъявленных штрафных неустойках (пенях) и факте их оплаты, о стадии взыскания за произвольный период;

  - иных отчетов в соответствии с утвержденными Обществом формами;

  - формирование «гибких» отчетов с выбранным пользователем набором показателей (конструктор отчетов), имеющихся в системе в рамках бизнес-процесса, с возможностью формирования и вывода в отчет отклонений путем применения к показателям базовых математических действий (сумма/разность, произведение/частное, процент).

Система КИСУР (ПО SAP)/RT2 должна позволять выгружать и передавать в сторонние автоматизированные системы (ПАО «Россети») информацию по заданным форматам.

    - Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов

На этапе разработки технического задания должны быть проработаны требования по автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов в соответствии с Приложением 1 и сделан вывод о необходимости и возможности реализации этих требований.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

ПО должно быть разработано и интегрировано в состав уже работающей Системы. Информационный обмен между компонентами системы осуществляется на уровне таблиц стандартными процедурами КИСУР (ПО SAP)/RT2.

ПО должно быть интегрировано с КИСУР (ПО SAP)/RT2 функциональность MM в части ведения учета списания материалов и услуг в производство. Информационный обмен между компонентами должен осуществляться стандартными процедурами.

ПО должно быть интегрировано с КИСУР (ПО SAP)/RT2 функциональность SD в части учета выручки по договорам оказания услуг. Информационный обмен между компонентами должен осуществляться на уровне таблиц стандартными процедурами.

ПО должно быть интегрировано с КИСУР (ПО SAP)/RT2 части модуля FI-GL «Бухгалтерия главной книги». Информационный обмен между компонентами должен осуществляться на уровне таблиц стандартными процедурами.

    - Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно разрабатываться в КИСУР (ПО SAP).

Разработка и конфигурация ПО должна осуществляться стандартными функциями и возможностями SAP, в т.ч. языком программирования ABAP. При необходимости использования нестандартных средств, информация должна быть предоставлена заказчику. Программные модули, процедуры и функции должны обязательно содержать комментарии разработчиков по реализуемым задачам.

Исполнитель на этапе подготовки технического задания должен произвести оценку количества лицензий ПО SAP и другого программного обеспечения, необходимых для работы с ПО.

    - Требования к техническому обеспечению

ПО должно интегрироваться с компонентами КИСУР (ПО SAP) ПАО «МРСК Центра», находящимися в продуктивной эксплуатации, и использовать как имеющийся комплекс технических средств, так и обеспечивать работу при внедрении новых технических средств.

- Состав и содержание услуг

  - Требования к очередности создания ПО

Разработка ПО должна производиться по этапам. Этапы реализации приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование этапа | Результаты этапа | Документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания | Разработано и утверждено техническое задание | 1.Техническое задание |
| 2 | Разработка технического проекта | Разработаны и утверждены технический проект, концепция полномочий | 1. Технический проект 2. Концепция полномочий |
| 3 | Реализация | Выполнена разработка и настройка новых функциональностей. Произведена настройка существующих функциональностей. Настроены роли пользователей. Выполнено предварительное тестирование. Проведено тестирование системы в соответствии с программой и методикой испытаний. | 1. Описание настроек системы 2. Функциональная спецификация на разработки 3. Техническая спецификация на разработки 4. Программа и методика испытаний 5. Концепция обучения пользователей 6. Протокол предварительных испытаний |
| 4 | Подготовка к опытной эксплуатации | Выполнена настройка продуктивной системы. Проведено обучение пользователей. | 1. Рабочая инструкция пользователя 2. Протокол подготовки пользователей 3. Акт ввода в опытную эксплуатацию |
| 5 | Опытная эксплуатация | Проведена опытная эксплуатация Произведен ввод в промышленную эксплуатацию | 1. Протокол приемочных испытаний 2. Акт ввода в промышленную эксплуатацию |

- Порядок контроля и приемки ПО

  - Общие требования

Результаты услуг оформляются в порядке, установленном договором на выполнение услуг по разработке ПО. Порядок предъявления результатов оказанных услуг по разработке ПО определяется условиями договора.

Для проведения испытаний формируется комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Виды испытаний

Испытания проводят с целью проверки соответствия создаваемого ПО требованиям ТЗ, разработанных в ходе реализации проекта.

Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций ПО, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Для проверки выполнения заданных функций ПО устанавливаются следующие виды испытаний:

- предварительные испытания (функциональное и интеграционное тестирование);

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

  - Состав, объем и методы испытаний ПО

Для создания условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие разрабатываемого ПО техническим требованиям, и возможности эффективного использования ПО в ПАО «МРСК Центра» должен быть проведен комплекс функциональных, технических и организационных мероприятий:

- согласование и утверждение программы и методики испытаний;

- присвоение пользователям ролей для работы в системе;

- предоставление списка и состав членов комиссии, участвующих в тестировании и уполномоченных для подписания «Протокола предварительных испытаний» и «Протокола приемочных испытаний».

Для проверки выполнения заданных функций ПО должно быть проведено интеграционное тестирование. Тестирование проводится в тестовой среде и может быть разделено на предварительное и приемочное.

Предварительное тестирование проводится на тестовых данных и может не включать: миграцию данных, тестирование ролей пользователей и интерфейсов.

Приемочное тестирование является обязательным, оно должно охватывать всю функциональность ПО, должно проводиться на продуктивных ролях и на продуктивных данных или максимально приближенным к ним.

Все замечания должны быть зафиксированы в «Реестре замечаний» и устранены согласно утвержденному «Графику устранения замечаний».

Результаты тестирования должны утверждаться в «Протоколе предварительных испытаний», «Протоколе приемочных испытаний».

После исправления замечаний проводится повторное тестирование исправленных ошибок. Результаты тестирования исправлений замечаний должны утверждаться в «Протоколе устранения замечаний».

- Состав и содержание услуг по подготовке объекта автоматизации

Для создания условий функционирования объектов автоматизации, при которых гарантируется соответствие ПО требованиям, содержащихся в настоящем документе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- организация рабочих мест в филиалах и исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра»;

- проведение подготовки персонала по работе с ПО;

- установка и настройка программного обеспечения;

- актуализация результирующих документов после завершения процесса опытной эксплуатации в соответствии с изменениями, вносимыми в ПО в течении и по результатам данного этапа.

Концепция подготовки пользователей предоставляется Исполнителем и утверждается Заказчиком в согласованные с Заказчиком сроки. Концепция подготовки пользователей должна содержать сроки оказания услуг и ответственных исполнителей.

Исполнитель должен предоставить гарантии качества оказанных услуг сроком не менее 12-ти месяцев с момента передачи системы в промышленную эксплуатацию. В рамках гарантийных обязательств должно производиться исправление выявленных после ввода ПО в промышленную эксплуатацию ошибок и отклонений от подходов, допущений и форматов, содержащихся в проектной документации на ПО, согласованной с Заказчиком.

- Требования к документированию

  - Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней представляется в электронном виде в форматах MS Word, MS Excel и в виде печатных документов.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с заказчиком.

Перечень подлежащих разработке документов приведен в Таблице 7:

Таблица 7

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание | Документ содержит основные технические требования к ПО и отвечает на вопрос, что данная система должна делать, как работать и при каких условиях. |
|  | Технический проект | Документ определяет способы и механизмы реализации функциональных требований, в соответствии с техническим заданием, информацию о проектировании технической архитектуры информационного решения. |
|  | Концепция полномочий | Определяет, какие роли будут созданы в системе, каким образом будут распределены полномочия между ролями для выполнения всех бизнес – процессов в соответствии с требованиями к информационному решению, описывает полномочия с использованием терминологии бизнес-процессов, без использования технических деталей реализации полномочий. |
|  | Описание настроек Системы | Документирование настроек системы, с целью обеспечения преемственности реализованных проектных решений средствами конфигурации на базе стандартных возможностей системы |
|  | Функциональная спецификация на разработки | Описание информации по функциональному описанию выбранного объекта проектирования (отчёты, интерфейсы, формы, расширения стандартной функциональности, программы конвертации данных) |
|  | Техническая спецификация на разработки | Фиксация технических параметров разработок, входящих в объем информационной системы, в том числе для технического описания программ конвертации данных |
|  | Программа и методика испытаний | Предназначена для установления технических данных, подлежащих проверке при испытании компонентов ПО и комплекса средств автоматизации проектирования, а также порядок испытаний и методы их контроля |
|  | Протокол предварительных испытаний | Документ содержит информацию о результатах предварительных испытаний |
|  | Концепция обучения пользователей | Список курсов обучения с привязкой к ролям, используемым в системе, количеством часов, выделенным на каждый курс, список сотрудников заказчика, проходящих обучение с указанием курса обучения, программа каждого курса с кратким содержанием каждого занятия. |
|  | Протокол подготовки пользователей | Документ содержит информацию о результатах подготовки пользователей |
|  | Протокол приемочных испытаний | Документ содержит информацию о результатах приемочных испытаний |
|  | Рабочая инструкция пользователя | Содержит назначение Системы, ее цели и задачи; требования к аппаратному обеспечению; подготовка к работе (пошаговая инструкция для запуска Системы); описание операций (пошаговая инструкция с подробно расписанными действиями пользователя, каждое действие пользователя должно сопровождаться снимком экрана (скриншотом), в котором должны быть выделены все значимые для пользователя элементы (экранные кнопки, рабочие области, различные интерфейсы) и указаны их функции и назначение); аварийные ситуации (пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы Системы); рекомендации по освоению, для всех групп пользователей. В Инструкциях пользователей отображается порядок действий пользователей в системе для получения тех или иных результатов. Инструкция пользователя составляется для каждого процесса, в котором он принимает непосредственное участие: 1. Порядок ведения основных данных и мэппингов. 2. Порядок загрузки данных. 3. Порядок запуска процедур обработки данных. 4. Порядок сверки данных. 5. Порядок запуска отчетов в системах. Инструкция должна быть подготовлена в форматах Заказчика для завершения этапа проекта и для передачи на техническую поддержку. |
|  | Акт ввода в опытно-промышленную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к началу опытной эксплуатации |
|  | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к промышленной эксплуатации |

Перечень и форматы необходимой документации определяются требованиями ПАО «МРСК Центра» по документированию проектов при создании информационных систем и будут предоставлены после заключения договора.

- Источники разработки

ГОСТ 19.104-78 Основные надписи.

ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам.

ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- Требования к Исполнителю

Документы, предоставляемые Участником конкурсных процедур:

- Опыт участника по внедрению и сопровождению ПО SAP в качестве генерального подрядчика должен составлять не менее 5-и лет. Для подтверждения Участник должен предоставить копии договоров и актов выполненных работ, а также контактные данные Заказчика по каждому договору.

- Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (согласно образцу формы, представленной в конкурсной документации).

- Копию сертификата, подтверждающего наличие у Участника системы менеджмента качества, соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001.

- Копию сертификата, подтверждающего наличие у Участника сертифицированной системы управления услугами (СУУ), соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1.

- Копию сертификата, подтверждающего наличие у Участника статуса SAP Service Partner. В случае участия в конкурсе коллективного участника данное требование распространяется на каждого члена коллективного участника.

- Копию сертификата PMP или IPMA предлагаемого менеджера/руководителя проекта Участника.

- Информацию о руководителе проекта, свидетельствующую об опыте участия в 3-х и более проектах по внедрению решений SAP ERP в роли проектного менеджера.

- Копии сертификатов участников проектной команды, подтверждающих:

- наличие у Участника конкурсных процедур не менее одного специалиста, сертифицированного SAP Certified Associate - Utilities with SAP ERP 6.0.

- наличие у Участника конкурсных процедур не менее одного специалиста, сертифицированного SAP Certified Associate Enterprise Architect.

- наличие у Участника конкурсных процедур не менее пяти специалистов, сертифицированных SAP Certified Application Associate - Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair).

- Не менее 3-х специалистов, сертифицированных SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.0.

Исключительное право на разработанное по Договору программное обеспечение, далее Программа, принадлежит Заказчику. Исполнитель вправе использовать Программу для собственных нужд (без получения коммерческой выгоды) на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Исполнитель не вправе использовать исходные коды (части) разработанной по Договору Программы при разработке другого программного обеспечения для третьих лиц без согласия Заказчика.

Исполнитель не имеет права передавать копию исходных материалов Программы, копию исходных кодов Программы или копию самой Программы на каких-либо условиях третьей стороне без письменного согласия на то Заказчика.

Услуги по разработке ПО должны оказываться Исполнителем в соответствии с регламентирующими документами Заказчика, которые будут им разработаны, согласованы и предложены к применению в рамках договора на оказание услуг. Указанные документы будут применяться сторонами в части, не противоречащей настоящим техническим требованиям и условиям заключенного договора.

Приложение 1.

Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества