Приложение № 4

к договору №

от

График поставки Подрядчиком оборудования и материалов

Выполнение работ по проектированию и строительству объектов для обеспечения технологического присоединения потребителей (7 заявителей: ПАО «ВымпелКом», ООО «Тамбовские фермы»,  ООО «Тамбовагрофуд», Муханин И.В., ИП глава КФХ Жбанов М.В., ИП глава КФХ Сергеев А.Ю., ИП глава КФХ Дорохов Д.С.) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Тамбовэнерго»).

| № п/п | Поставка | Сроки поставки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования и материалов | В течение 10 дней после утверждения проектной документации |

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| От Подрядчика: ____________ М.П. | От Заказчика: Заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» по инвестиционной деятельности _______________ К.А. Свирин М.П. |
| --- | --- |