Утверждаю:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

______________ В.А. Тихонов

«_____» ______________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности и техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений

ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Лот № 3000448

- Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на

выполнение работ:
1.1.1. по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок, для определения дальнейшей эксплуатации технических устройств;
1.1.2. по техническому обслуживанию приборов и устройств безопасности подъемных сооружений для поддержания указанных систем в работоспособном состоянии;

1.2. Закупка производится на основании программы закупок ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на 2020 год.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5.  Подача заявки на конкурентную закупочную процедуру означает полное согласие участника со всеми положениями настоящего технического задания (далее - ТЗ).

- Предмет конкурса.

Выполнение работ:

- по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений должно быть произведено в объемах и на объектах, установленных в Приложении 1;

- по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений должно быть произведено в объемах и на объектах, установленных в Приложении 2.

- Технические требования.

Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98, приказ Ростехнадзора №206 в редакции от 31.05.2016.);

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ФНП ПБ);

- Техническая и эксплуатационная документация на конкретную единицу ПС.

- Рекомендации по экспертному обследованию подъемных сооружений. Общие положения. (РД 10-112-1-04);

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- Требования к Подрядчику.

Для участия в конкурентной закупочной процедуре Подрядчик обязан предоставить документальные свидетельства по следующим принципиальным для Заказчика позициям:

4.1.	опыт выполнения работ в соответствии с предметом конкурса (п.2 ТЗ) не менее 5 лет;

4.2.	наличие документов, подтверждающих возможность выполнения работ в соответствие с предметом конкурса (п.2 ТЗ) и в соответствии с требованиями конкурсной документации;

4.3. наличие необходимой лицензии, свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (СНК)  на виды деятельности для выполнения работ

п.2 ТЗ на основании Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011, Постановлений Правительства РФ от 04.07.2012 №682, от 21.03.2014 №471;

4.4. наличие в распоряжении оборудованной территории, парка исправного автотранспорта, спецтехники, инструмента, контргрузов, оборудования и лаборатории, а также штатной численности персонала, аттестованного для работ, (квалифицированных рабочих, специалистов, руководителей, эксперта подтвержденных копией приказа о трудоустройстве в данной организации), необходимых и достаточных для своевременного выполнения в полном объеме требуемых работ;

4.5. наличие документов, подтверждающих положительную оценку деятельности (репутацию);

4.6. кроме того, организация Подрядчика должна удовлетворять следующим требованиям:

4.6.1. не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

4.6.2. ее организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ;

4.6.3. в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству);

4.6.4. на ее имущество не наложен арест;

4.6.5. должна иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее;

4.6.6. экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

4.6.7. не должна иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал.

- Требования к выполнению работ.

5.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3. ТЗ), в объеме, предусмотренном характером выполняемых работ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ, по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Работы по снятию и установки блоков, датчиков, приборов для технического обслуживания осуществляются за счет Подрядчика.

5.4.	Подрядчик и привлечённые им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.6. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.7.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода  выполнения работ и передает ее Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.8.	Подрядчик должен информировать Заказчика о заключении договоров субподряда, предмете договора, сроках выполнения работ, наименовании и адресе субподрядчика. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований Правил безопасности, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ в соответствии с требованиями действующей НТД, указанной в п.3. ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ.

6.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.	Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3. ТЗ.

7.  Дополнительные / особые условия выполнения работ.

Работы по проведению экспертизы ПБ проводятся на оборудованной территории, базе Подрядчика с применением своего инструмента, оборудования, лаборатории, оснастки, контрольных грузов и последующим проведением полного технического освидетельствования с записью в паспорт ПС.

8. Сроки выполнения работ.

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в сроки согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему ТЗ с момента заключения договора до 31.12.2020 года.

9. Гарантийные обязательства.

9.1    Подрядчик гарантирует качество проведенных работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств на разрешённый срок эксплуатации, указанный в заключении экспертизы на каждое техническое устройство, при условии соблюдения Заказчиком требований действующих норм и правил безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

9.2	Подрядчик гарантирует качество проведенных работ по обслуживанию приборов безопасности на срок не менее 6-ти месяцев для подъемников и 12-ти месяцев для автомобильных кранов с момента подписания Заказчиком  Акта сдачи-приемки выполненных работ  при условии соблюдения Заказчиком   эксплуатационных требований  на ПС.

Начальник СМиТ                                                                         Казьмин С.П.

| Приложение 1. Календарный план проведения работ по экспертизе подъемных сооружений с истекшим сроком службы филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» № п/п; Тип подъемного сооружения; Рег. №; Место установки; Дата проведения. 1; Лифт пассажирский ПП-404 А; 2859; Административное здание; февраль 2020 г.. 2; Лифт пассажирский ПП-404 А; 2860; Административное здание; февраль 2020 г.. 3; Автогидроподъёмник ПСС-131.17Э; 395; Липецкий участок СМиТ; март 2020 г.. 4; Автогидроподъёмник ПСС-131.22Э; 320; Липецкий участок СМиТ; март 2020 г.. 5; Автогидроподъёмник АПТ-17М; 371; Чаплыгинский РЭС; апрель 2020 г. 6; Автогидроподъёмник АПТ-18.02; 427; Лебедянский участок СМиТ; июнь 2020 г.. 7; Автогидроподъёмник АПТ-18.02; 428; Данковский РЭС; июнь 2020 г.. 8; Автогидроподъёмник АПТ-17М; 241; Долгоруковский РЭС; август 2020 г.. 9; КамАЗ-65116 с КМУ Ferrari; А01-01013-0088; Елецкий участок СМиТ; сентябрь 2020 г.. 10; КамАЗ-65116 с КМУ Ferrari; 3; Елецкий участок СМиТ; сентябрь 2020 г.. 11; Автогидроподъёмник ПСС-131.17Э; 349; Лев-Толстовский РЭС; октябрь 2020 г.. 12; Кран автомобильный КС-3574; 16658; Лев-Толстовский РЭС; октябрь 2020 г.. 13; Автогидроподъёмник АПТ-14; 216; Усманский РЭС; октябрь 2020 г.. 14; Автогидроподъёмник ПСС-131.17Э; 394; Елецкий участок СМиТ; ноябрь 2020 г.. Начальник СМиТ Казьмин С.П. |
| --- |
| Приложение 2. Календарный план проведения работ техническому обслуживанию и настройке приборов безопасности подъемных сооружений филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» № п/п; Тип грузоподъемной машины; Рег. №; Место установки; Дата проведения. 1; Кран автомобильный КС-35715; 17819; Участок СМиТ по г. Липецк; 3 квартал 2020 г.. 2; Кран автомобильный КС-45717А-1; 17643; Участок СМиТ по г. Липецк; 3 квартал 2020 г.. 3; Автогидроподъемник ПСС-131-18Э; 426; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 4; Кран автомобильный КС-45717К-1Р; А01-01013-0172пс; Участок СМиТ по г. Липецк; 3 квартал 2020 г.. 5; Автогидроподъемник KTR-183.20 PO; 415; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 6; Автогидроподъемник АПТ-28(43114)П-58; 320; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 7; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э (33086); А01-01013-0033пс; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 8; Кран-манипулятор AST.Камаз-65116; 19; Участок СМиТ по г.Липецк; 3 квартал 2020 г.. 9; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-01013-0115 пс; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 10; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0183пс; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 11; Подъемник специальной крановой-бурильной машины ПСКБМ; 17789; Участок СМиТ по г. Липецк; 2,4 квартал 2020 г.. 12; Кран автомобильный КС-3577-3К; 17510; Участок СМиТ Усманского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 13; Автогидроподъемник Т318; А01-01013-0237пс; Участок СМиТ Усманского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 14; Автогидроподъемник АПТ-14; 369; Участок СМиТ Усманского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 15; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0180пс; Участок СМиТ Усманского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 16; Кран автомобильный КС-35715; 17944; Участок СМиТ Добровского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 17; Автогидроподъемник ПСС-131-18Э; 424; Участок СМиТ Добровского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 18; Автогидроподъемник ПСС-131-17Э; 395; Участок СМиТ Добровского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 19; Кран автомобильный КС-3577; 17516; Участок СМиТ Добринского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 20; Автогидроподъемник Т318; А01-01013-0239пс; Участок СМиТ Добринского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 21; Автогидроподъемник ПСС – 131.18Э; 425; Участок СМиТ Добринского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 22; Кран автомобильный КС-3577 3К; 17506; Участок СМиТ Грязинского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 23; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0181пс; Участок СМиТ Грязинского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 24; Автогидроподъемник KTR-183.20 PO; 416; Участок СМиТ Грязинского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 25; Автогидроподъемник ПСС-131.22Э; А01-01013-0080 пс; Участок СМиТ по г. Елец; 2,4 квартал 2020 г.. 26; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-01013-0114 пс; Участок СМиТ по г. Елец; 2,4 квартал 2020 г.. 27; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-01013-0035пс; Участок СМиТ по г. Елец; 2,4 квартал 2020 г.. 28; Автогидроподъемник ПСС-131.17Э; 394; Участок СМиТ по г. Елец; 2,4 квартал 2020 г.. 29; Кран автомобильный КС-35715; 17820; Участок СМиТ по г. Елец; 3 квартал 2020 г.. 30; Кран автомобильный КС-35714; 17823; Участок СМиТ по г. Елец; 3 квартал 2020 г.. 31; Кран-манипулятор AST.Камаз-65116 FARRARI-717A2.П; А01-01013-0088пс; Участок СМиТ по г. Елец; 3 квартал 2020 г.. 32; Кран-манипулятор ferrari-717A2.П; 3; Участок СМиТ по г. Елец; 3 квартал 2020 г.. 33; Автогидроподъемник ПСС-141.28Э; 413; Участок СМиТ по г. Елец; 2,4 квартал 2020 г.. 34; Автогидроподъемник KTR-183.20PO; 417; Участок СМиТ по г. Елец; 2,4 квартал 2020 г.. 35; Кран автомобильный КС-2571 Б; 17059; Участок СМиТ Воловского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 36; Автогидроподъемник КТR-183. PO; 418; Участок СМиТ Воловского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 37; Кран автомобильный КС-45719-8А; 17948; Участок СМиТ Тербунского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 38; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-010113-0156пс; Участок СМиТ Тербунского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 39; Автогидроподъемник Т318; А01-01013-0238 пс; Участок СМиТ Задонского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 40; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-01013-0116 пс; Участок СМиТ Задонского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 41; Автогидроподъемник ПСС-131.17Э; 408; Участок СМиТ Задонского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 42; Кран автомобильный КС-45719; 17945; Участок СМиТ Задонского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 43; Кран автомобильный КС-35715; 17941; Участок СМиТ Хлевенского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 44; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0193пс; Участок СМиТ Хлевенского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 45; Кран автомобильный КС-45719 -8А; 17947; Участок СМиТ Становлянского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 46; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-01013-0034пс; Участок СМиТ Становлянского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 47; Кран автомобильный КС-35715; 17943; Участок СМиТ Измалковского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 48; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0182пс; Участок СМиТ Измалковского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 49; Кран автомобильный КС-35715; 17940; Участок СМиТ Долгоруковского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 50; Автогидроподъемник АПТ-17М; 241; Участок СМиТ Долгоруковского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 51; Автогидроподъемник ПСС-131.18Э; А01-01013-0157пс; Участок СМиТ Долгоруковского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 52; Кран автомобильный КС-45717А-1; 17643; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 3 квартал 2020 г.. 53; Кран автомобильный КС-35714; 17821; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 3 квартал 2020 г.. 54; Кран-манипулятор AST.Камаз-65116 FARRARI-717A2.П; А01-01013-0081пс; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 3 квартал 2020 г.. 55; Автогидроподъемник ПСС-141.28Э; 414; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 2,4 квартал 2020 г.. 56; Автогидроподъемник АПТ-18.02; 427; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 2,4 квартал 2020 г.. 57; Кран-манипулятор AST.Камаз-65116; 20; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 3 квартал 2020 г.. 58; Автогидроподъемник ПСС-131.22Э; А01-01013-0079 пс; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 2,4 квартал 2020 г.. 59; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0184пс; Участок СМиТ по г. Лебедянь; 2,4 квартал 2020 г.. 60; Кран автомобильный КС-35715; 17822; Участок СМиТ Данковского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 61; Автогидроподъемник ПСС-131.17Э; 353; Участок СМиТ Данковского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 62; Автогидроподъемник АПТ-18.02ПС; 428; Участок СМиТ Данковского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 63; Автогидроподъемник АПТ-3813GH; А01-01013-0179пс; Участок СМиТ Данковского; 2,4 квартал 2020 г.. 64; Автогидроподъемник Т318; А01-01013-0240пс; Участок СМиТ Данковского; 2,4 квартал 2020 г.. 65; Кран автомобильный КС-3574 (УРАЛ-5557); 16658; Участок СМиТ Лев Толстовского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 66; Автогидроподъемник ПСС-131.17Э (33086); 349; Участок СМиТ Лев Толстовского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 67; Автогидроподъемник Т318; А01-01013-0241пс; Участок СМиТ Лев Толстовского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 68; Автогидроподъемник АПТ-14; 371; Участок СМиТ Чаплыгинского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 69; Кран автомобильный КС-45719; 17949; Участок СМиТ Чаплыгинского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 70; Автогидроподъемник Т318; А01-01013-0236пс; Участок СМиТ Чаплыгинского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. 71; Кран автомобильный КС-35715; 17942; Участок СМиТ Краснинского РЭС; 3 квартал 2020 г.. 72; Автогидроподъемник КТR-183. PO; 419; Участок СМиТ Краснинского РЭС; 2,4 квартал 2020 г.. Начальник СМиТ Казьмин С.П. |  |