«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора

по инвестиционной деятельности

и капитальному строительству

ПАО «Россети Центр»

____________ В.В. Пахомов

____________________20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита проектов инвестиционной программы и проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр».

Москва

20__

- Общие положения.

## 1.1. Термины и определения.

Заказчик – ПАО «Россети Центр».

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

Инвестиционный проект – вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа) – совокупность всех намечаемых к реализации и (или) реализуемых Обществом инвестиционных проектов в период, на который разрабатывается инвестиционная программа.

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

Источники финансирования – средства и/или ресурсы, используемые для финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы Общества.

Объект основных средств – объект основных средств Общества, предназначающийся для нужд основной деятельности Общества и имеющий срок использования более года.

Объект инвестиционной деятельности – объект основных средств Общества, создаваемый, реконструируемый или замещаемый в рамках инвестиционного проекта.

Реконструкция – комплекс работ по переустройству инфраструктуры в целях повышения надежности, технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий труда и окружающей среды.

## 1.2. Сокращения.

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и/или органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| Общество | ПАО «Россети Центр» |
| Правила утверждения инвестиционных программ | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |

## 1.3. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

    - Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и/или органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

    - Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

    - Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).

    - Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и/или проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

    - Приказ Минэнерго России №177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

    - Приказ Минэнерго России №310 от 13.04.2017 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики» (Далее – Приказ Минэнерго №310).

    - Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Центр», (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 29.02.2016

№ 04/16).

    - Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «Россети Центр», утвержденные в установленном Обществом порядке.

    - Регламент формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Россети Центр» (утвержден решением Совета директоров Общества, протокол от 01.02.2017 № 01/17.

## 2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.

2.1. Целью оказания услуг является выполнение директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р об утверждении Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и/или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

2.2. Проведение технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) ПАО «Россети Центр», включает в себя:

    - Проверку соответствия проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к инвестиционной деятельности Заказчика;

    - Оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для:

- достижения значений целевых показателей, установленных для формирования инвестиционной программы (далее - целевые показатели), и плановых значений количественных показателей инвестиционной программы (далее - количественные показатели);

- обеспечения осуществления Заказчиком деятельности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    - Проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к ценовым и/или стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе в части непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;

    - Подготовку по результатам проверок и оценки, предложений по внесению изменений в инвестиционную программу с корректировкой перечней инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), их технических и конструктивных решений и/или сроков реализации указанных инвестиционных проектов в целях снижения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы в целом и отдельных инвестиционных проектов, улучшения показателей, характеризующих энергетическую и экономическую эффективность оказываемых услуг, при условии достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей.

  - Результатом проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) является заключение Исполнителя по каждому этапу, содержащее:

    - Информацию о проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, которые подготовлены Заказчиком в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, подписаны Заказчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и переданы Исполнителю в рамках договора аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) для подготовки заключения;

    - Результаты проверки соответствия информации о проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;

    - Результаты оценки степени обеспеченности проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) источниками финансирования, проведенной на основании анализа финансового плана Заказчика на период реализации инвестиционной программы, а также на основании данных о фактических показателях деятельности Заказчика за предыдущие годы, с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, решений об установлении регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и возможности их корректировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние Заказчика, а также с учетом оценки возможности привлечения инвестиционных ресурсов для целей финансирования проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу);

    - Результаты проверки соответствия показателей инвестиционных проектов (включая сроки реализации, технические показатели объектов инвестиционной деятельности, состав выполняемых мероприятий и другие показатели), планируемых к реализации в рамках проекта инвестиционной  программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (объектов по производству электрической энергии и/или объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, обязательствам Заказчика, предусмотренным договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными Заказчиком в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

    - Результаты оценки возможности достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети;

    - Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) объектов основных средств, включающие:

- результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), а также результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;

- результаты проверки выполненной Заказчиком количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;

- результаты проверки соответствия информации, указанной в проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) в качестве источников такой информации;

    - Результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных проектов, выполнение которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, включающие результаты проверки соответствия состава мероприятий и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах перспективного развития  электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики;

    - Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, за исключением инвестиционных проектов, указанных в п.  2.3.4, 2.3.6 и 2.3.7 настоящего Технического задания включающие:

- результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), и результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;

- результаты проверки выполненной Заказчиком количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;

- результаты проверки выполненной Заказчиком оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта;

- результаты проверки соответствия информации, указанной в проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) в качестве источников такой информации;

    - Результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей;

    - Предложения о доработке проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), включающие направления изменения перечня инвестиционных проектов, их технических и конструктивных решений и/или сроков реализации инвестиционных проектов в целях снижения общего объема финансирования реализации инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и повышения энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей, с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов;

    - Результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены;

    - Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включающие:

  - результаты проверки соответствия материалов в составе проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов, и расчетов, которые, по мнению Заказчика, могут служить обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и/или стоимостных показателей инвестиционных проектов;

  - в случае, если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, обосновывающие его стоимость, и/или если проектом инвестиционной программой (изменений, вносимых в инвестиционную программу) предусматривается увеличение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного государства), и/или о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного проектом инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), по функциональному назначению и/или по конструктивным и объемно-планировочным решениям;

- предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов.

## 3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации

3.1 Для оказания услуг Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора и далее в соответствии со сроками, указанными в Приложении № 2. к настоящему Техническому заданию, предоставляет Исполнителю:

- утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу Общества с комплектом документов и материалов к утвержденной инвестиционной программе, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц, с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты:

- проект инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу);

- отчет о ходе реализации инвестиционной программы за 4 квартал предшествующего года и другие материалы по требованию Исполнителя согласно настоящему Техническому заданию;

- обосновывающие материалы к проекту инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), отчёту о ходе реализации инвестиционной программы за 4 квартал предшествующего года и другие материалы по требованию Исполнителя согласно настоящему Техническому заданию.

3.2 Стороны в случае необходимости определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, а также необходимость оказания Исполнителем дополнительных услуг по сбору данных.

3.3 Инициирование предоставления информации, указанной в п. 3.2 осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.

3.4 Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.5 Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.4 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.6. Заказчик направляет Исполнителю комплект документов и материалов к проекту инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации и в срок согласно Приложения № 2 настоящего Технического задания.

3.7. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1-3.2, 3.6 передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме Приложения № 7 к Договору.

3.8. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита в случае выявления замечаний к проекту инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в сроки не позднее 10 (десяти) дней до даты, указанной в п. 4.2 настоящего Технического задания и направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний.

3.9. В случае доработки Заказчиком информации о проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих его материалах до ее раскрытия в соответствии со стандартами раскрытия информации в целях учета Заключения, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 3.8, передает Исполнителю доработанный проект инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) с обосновывающими материалами.

3.10. Исполнитель дорабатывает проект Заключения с учетом информации, полученной от Заказчика в соответствии с п. 3.8 и 3.9, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.

3.11. По результатам завершения каждого этапа оказания услуг технологического и ценового аудита, Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:

-  заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), выполненное в соответствии с Методическими рекомендациями;

-  презентационные материалы к Заключению Исполнителя;

-  отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.

3.12. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.13. Результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных актах и настоящим техническим заданием.

3.14. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.15. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения инвестиционных программ, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заключения.

3.16 Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения технологического и ценового аудита, а также полученные Заказчиком замечания к Заключению о технологическом ценовом аудите проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), в том числе от уполномоченных органов исполнительной власти, должны быть устранены Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.

3.17 Заказчик направляет Исполнителю полученные замечания путем письменного запроса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения. Исполнитель устраняет замечания и направляет доработанное Заключение в срок, определенный Заказчиком.

3.18 В случае получения Заказчиком замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) от уполномоченных органов исполнительной власти, по письменному обращению Заказчика Исполнитель проводит актуализацию Заключения о технологическом ценовом аудите инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и представляет Заказчику в срок, определенный Заказчиком.

3.19 В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) от уполномоченных органов исполнительной власти, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в срок 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом и проводит устранение полученных замечаний.

3.20 По результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), доработанного Заказчиком в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ, вместе с заключением Исполнитель подготавливает и передает Заказчику:

-сводку предложений к заключению по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), раскрытого сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации в составе информации о проекте инвестиционной программе (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и об обосновывающих его материалах, поступивших в ходе проведения общественного обсуждения такого проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), с указанием по каждому предложению мотивированной позиции Исполнителя, содержащей информацию об учете такого предложения или об отказе в его учете в заключении по результатам проведения технологического и ценового аудита;

- пояснительную записку, содержащую информацию об учете в заключении по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) замечаний и предложений государственных органов и организаций о доработке заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), раскрытого Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации в составе информации о проекте инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и об обосновывающих его материалах, переданных Заказчику Исполнителем и/или опубликованных в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ, или о мотивированном отказе в учете таких замечаний и предложений.

3.21 В случае выявления недостатков и ошибок в Заключении, подписание Акта переносится до момента их устранения, с учетом п. 3.19 и 3.21 настоящего Технического задания.

3.22	Услуги по этапу считаются оказанными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от уполномоченных органов исполнительной власти, Исполнитель должен оказать услуги, указанные в п. 3.18-3.19 настоящего Технического задания.

3.23 Приёмка результатов оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

## 4. Сроки оказания услуг.

4.1.	Начало оказания услуг по договору - с даты заключения договора.

4.2.	Начало и окончание оказания услуг по отдельным этапам - в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

4.3. Сроки подготовки и передачи актуализированных заключений по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) составляют не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента начала оказания услуг (п. 4.2 настоящего Технического задания) и должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких актуализированных заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения инвестиционных программ, а также условиями настоящего Технического задания.

## 5. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Исполнителя

## 6. Цена услуг и порядок оплаты.

6.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора технологического и ценового аудита для проведения отбора Исполнителей Заказчик выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.

6.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные Договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию поэтапно, в течение 7 (семи) рабочих дней после полного выполнения Исполнителем своих обязательств по проведению технологического и ценового аудита в соответствующем году, но не ранее дня опубликования  решения об утверждении проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) уполномоченным органом исполнительной власти или получения Заказчиком отказа в утверждении проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) в соответствующем году, на основании подписанного Сторонами Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

6.4. Оплата услуг осуществляется на основании акцептованных Заказчиком счетов-фактур и актов выполненных работ, выставленных с учетом спецификации, прилагаемой к настоящему Техническому заданию (Приложение № 3).

Приложение № 1

к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита проектов инвестиционной программы

и проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр».

Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,

необходимой для выполнения Договора.

к Договору № ________ от__________ 20__г.

г. Москва									«___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | Исполнение документа | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуальный финансовый план Заказчика на период реализации инвестиционной программы. | в электронном виде (Excel) | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 2 | Тарифно-балансовые решения регуляторов (последние утвержденные) и актуальные прогнозы НВВ и расходов по смежным ТСО, потерям (внутренние расчеты на основании прогнозных параметров). | в электронном виде (Excel) | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 3 | Актуальные тарифные модели с плановыми данными по филиалам (с укрупненной разбивкой по статьям НВВ). | в электронном виде (Excel в формате ЕАИС) | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 4 | Экспертные заключения регуляторов к последним, утвержденным тарифно-балансовым решениям. Заключения с пояснительными записками по проверкам ФСТ, ФАС, последствия которых продолжаются в периоде 2024-2026гг. | в электронном виде | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 5 | Дефектная ведомость на работы (реконструкция, техперевооружение, выборочно по запрашиваемым объектам) | в электронном виде | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 6 | Локальные и сводные сметные расчеты (по объектам, где утверждена ПСД, выборочно по запрашиваемым объектам) | в электронном виде | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 7 | Задание на проектирование (выборочно по запрашиваемым объектам) | в электронном виде | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 8 | Заключение государственной экспертизы по проектной документации (по объектам прошедшим государственную экспертизу выборочно по запрашиваемым объектам) | в электронном виде | в течение 5 дней с даты заключения договора |
| 9 | Рабочая документация (выборочно по запрашиваемым объектам) | в электронном виде | в течение 5 дней с даты заключения договора |

Приложение № 2

к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита проектов инвестиционной программы

и проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр».

Этапы оказания услуг

| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |
| Этап 1.1 |  |  |  |
| 1.1.1 Заказчик предоставляет Исполнителю: - утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной инвестиционной программе, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам проведенного ранее технологического ценового аудита инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, и имеющиеся в распоряжении Заказчика материалы, обосновывающие такие заключения (отчеты); и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет. | Дата заключения Договора | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора | Передача исходных данных для начала проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) |
| 1.1.2 Передача Заказчиком проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу). |  | До 1 апреля 2024 г. |  |
| 1.1.3 Передача Заказчиком обосновывающих материалов к проекту инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), отчёта о реализации инвестиционной программы за 2023 год и других материалов по требованию Исполнителя согласно ТЗ. |  | До 1 апреля 2024 г. |  |
| 1.1.4 Передача Заказчику Исполнителем проекта Заключения о проведении технологического и ценового аудита |  | До 08 апреля 2024 г. | Доработка проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и/или Заключения по замечаниям |
| 1.1.5 Корректировка Заказчиком проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), передача Исполнителем Заказчику Заключения |  | До 12 апреля 2024 г. |  |
| 1.1.6 Доработка Исполнителем Заключения (при наличии замечаний Заказчика и/или Совета директоров Общества). |  | До 20 апреля 2024 г. |  |
| Этап 1.2 |  |  |  |
| 1.2.1 Передача Заказчиком итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), доработанного по результатам согласительных совещаний для актуализации Заключения |  | В течение 3 рабочих дней с момента доработки |  |
| 1.2.2 Актуализация Исполнителем Заключения о проведении технологического и ценового аудита итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и передача его Заказчику. |  | В сроки, позволяющие Заказчику раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации | Подготовка материалов итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) для утверждения в установленном порядке. |
| 2025 год |  |  |  |
| Этап 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1 Передача Заказчиком проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу). |  | До 01 апреля 2025 г. |  |
| 2.1.2 Передача Заказчиком обосновывающих материалов к проекту инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), отчёта о реализации инвестиционной программы за 2024 год и других материалов по требованию Исполнителя согласно ТЗ. |  | До 01 апреля 2025 г. |  |
| 2.1.3 Передача Заказчику Исполнителем проекта Заключения о проведении технологического и ценового аудита |  | До 08 апреля 2025 г. | Доработка проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и/или Заключения по замечаниям |
| 2.1.4 Корректировка Заказчиком проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), передача Исполнителем Заказчику Заключения |  | До14 апреля 2025 г. |  |
| 2.1.5 Доработка Исполнителем Заключения (при наличии замечаний Заказчика и/или Совета директоров Общества). |  | До 21 апреля 2025 г. |  |
| Этап 2.2 |  |  |  |
| 2.2.1 Передача Заказчиком итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), доработанного по результатам согласительных совещаний для актуализации Заключения |  | В течение 3 рабочих дней с момента доработки |  |
| 2.2.2 Актуализация Исполнителем Заключения о проведении технологического и ценового аудита итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и передача его Заказчику. |  | В сроки, позволяющие Заказчику раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации | Подготовка материалов итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) для утверждения в установленном порядке. |
| 2026 год |  |  |  |
| Этап 3.1 |  |  |  |
| 3.1.1 Передача Заказчиком проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу). |  | До 01 апреля 2026 г. |  |
| 3.1.2 Передача Заказчиком обосновывающих материалов к проекту инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), отчёта о реализации инвестиционной программы за 2025 год и других материалов по требованию Исполнителя согласно ТЗ. |  | До 01 апреля 2026 г. |  |
| 3.1.3 Передача Заказчику Исполнителем проекта Заключения о проведении технологического и ценового аудита |  | До 08 апреля 2026 г. | Доработка проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и/или Заключения по замечаниям |
| 3.1.4 Корректировка Заказчиком проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), передача Исполнителем Заказчику Заключения |  | До15 апреля 2026 г. |  |
| 3.1.5 Доработка Исполнителем Заключения (при наличии замечаний Заказчика и/или Совета директоров Общества). |  | До22 апреля 2026 г. |  |
| Этап 3.2 |  |  |  |
| 3.2.1 Передача Заказчиком итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу), доработанного по результатам согласительных совещаний для актуализации Заключения |  | В течение 3 рабочих дней с момента доработки |  |
| 3.2.2 Актуализация Исполнителем Заключения о проведении технологического и ценового аудита итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) и передача его Заказчику. |  | В сроки, позволяющие Заказчику раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации | Подготовка материалов итогового проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) для утверждения в установленном порядке. |
| Этап 3.3 |  |  |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита проектов инвестиционной программы

и проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр».

Спецификация на проведение технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу)

| № п/п | Наименование филиала (спецификация) |
| --- | --- |
| 1 | «Белгородэнерго» |
| 2 | «Брянскэнерго» |
| 3 | «Воронежэнерго» |
| 4 | «Костромаэнерго» |
| 5 | «Курскэнерго» |
| 6 | «Липецкэнерго» |
| 7 | «Орелэнерго» |
| 8 | «Смоленскэнерго» |
| 9 | «Тамбовэнерго» |
| 10 | «Тверьэнерго» |
| 11 | «Ярэнерго» |
| 12 | Исполнительный аппарат |
|  | ИТОГО: |