«УТВЕРЖДАЮ»                                                               Первый заместитель директора - главный инженер                    филиала ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго"

_________________А.А. Бурков

"__03_" __12__________________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разборке зданий и сооружений.

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» производит закупку по выполнению работ по разборке зданий и сооружений.

1.2.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3.	Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Предмет закупочной процедуры.

Выполнение работ по разборке зданий и сооружений должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении № 1 к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в следующие сроки:

| № п/п | РЭС | Наименование объекта | Инв.№ | Местоположение | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богучарский РЭС | Сарай с подвалом на 2 отделения пс Журавка | 000076/К | Богучарский р-он, с. Журавка | С даты заключения договора до 30.04.2021 |
| 2 | Богучарский РЭС | Служебно-производственное здание 1-этажное пс Журавка | 000074/К | Богучарский р-он, с. Журавка | С даты заключения договора до 30.04.2021 |
| 3 | Бутурлиновский РЭС | Служебно-производственное здание 1 этажное пс Васильевка | 000053/К | Бутурлиновский р-он, с. Васильевка | С даты заключения договора до 30.04.2021 |
| 4 | Бутурлиновский РЭС | Склад пс Клеповка | 000060/К | Бутурлиновский р-он, с. Клеповка | С даты заключения договора до 30.04.2021 |
| 5 | Воробьевс кий РЭС | Склад пс Воробьевка | 000066/К | Воробьёвский район, с. Воробьёвка, пер. Петровского,21 | С даты заключения договора до 30.04.2021 |
| 6 | Калачеевс кий РЭС | Сарай с подвалом на пс калач 1 | 000040/К | п. Пригородный | С даты заключения договора до 31.05.2021 |
| 7 | Калачеевс кий РЭС | Сарай с подвалом на пс калач 1 | 000037/К | п. Пригородный | С даты заключения договора до 31.05.2021 |
| 8 | Калачеевс кий РЭС | Монтерский пункт с Н. Меловатка (щитовой 1 квартирный дом) | 000079/К | с. Н. Меловатка, ул. Кирова | С даты заключения договора до 31.05.2021 |
| 9 | Калачеевс кий РЭС | Склад-растворный узел на базе КЭС | 000014/К | г. Калач ул. Кирова, 63 | С даты заключения договора до 31.05.2021 |
| 10 | Калачеевс кий РЭС | Склад цементный на базе КЭС | 000013/К | г. Калач ул. Кирова, 63 | С даты заключения договора до 31.05.2021 |
| 11 | Калачеевс кий РЭС | Здание ЗТП 340 (1317 ЦРП ) ул. Свердлова Калач | 023091/К | г. Калач, ул. Свердлова | С даты заключения договора до 31.05.2021 |
| 12 | Ольховатс кий РЭС | Сарай с подвалом | 620388/Л | п. Юрасовка ул. Хлеборобская 26 | С даты заключения договора до 30.06.2021 |
| 13 | Ольховатс кий РЭС | Гараж | 605403/Л | п. Заболотовка, ул. Тимошенко 2 | С даты заключения договора до 30.06.2021 |
| 14 | Россошанс кий РЭС | Здание ОЭП при" Никаноровской" ПС | 808331/Л | Россошанский район, х. Украинский, ул. Колхозная, 23 | С даты заключения договора до 30.06.2021 |
| 15 | КУ СПС | Пс 35/10кв Березняги 1очередь с ВЛ35кв от ВЛ35кв Н.Лиман Петропавловка | 015118/К | Воронежская область, Петропавловский район, с. Березняги, ул. Центральная, 381а | С даты заключения договора до 31.07.2021 |
| 16 | Кантемировский РЭС | Материально-технический склад с.Куликовка | 207375/Л | Воронежская обл Кантемировский район с. Куликовка ул. Садовая 4 | С даты заключения договора до 30.06.2021 |

- Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 );

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями по приказу №74н от19.02.2016);

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н в ред. от 20.12.2018);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002);

- Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97);

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования (СТО 34.01-27.1-001-2014);

- Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.006-2008. «Ремонт и ТО оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования»;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом закупочной процедуры.

- Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен соответствовать требованиям Закупочной документации.

- Требования к выполнению работ.

5.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3.	Работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, оснастки, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные работы;

- разборка зданий и сооружений;

-  обеспечение сохранности демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

- вывоз демонтированных материалов и оборудования и наведение эксплуатационного порядка и после завершения работ.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект оснастки и оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.

5.6. Ответственность за сохранность всей поставленной оснастки и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.7.	Необходимые для работы оснастку и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств.

5.8.	Сторона, предоставившая оснастку, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.9.	Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.110. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.11. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.12.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.13.	В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.14. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости работ.

5.15. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.16. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемого подрядчиком оборудования на соответствие его условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

- Дополнительные / особые условия выполнения работ.

Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

- Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, соответствующие с п. 2, установленные договором о выполнении работ.

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

- Гарантийные обязательства.

9.1.	Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком.

9.2. В случае обнаружения некачественного выполнения работ, указанных в пункте 2 ТЗ, подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

И.о. заместителя главного инженера

по управлению производственными

активами и развитию                                                                                    Александров И.М.

Приложение 1 к ТЗ на выполнение работ

по ремонту производственных зданий

и сооружений

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

На разборку Сарай с подвалом на 2 отделения пс Журавка, инв. №000076/К

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное с подвалом на 2 отделения, фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б и деревянное, кровля шиферная =3,4*4,35*1,8+3*1,8*2*2) | м3 | 48,22 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 48,22 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 26 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

На разборку Служебно-производственное здание 1-этажное пс Журавка, инв. №000074/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент ж/б блоки, перекрытие деревянное, кровля шиферная = 19,3*7,25*2,9+2,6*3,6*2,75*2) | м3 | 454,45 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 454,45 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 260 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

На разборку Служебно-производственное здание 1-этажное пс Васильевка, инв. №000053/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент кирпич, перекрытия ж/б, кровля шиферная =8,6*16,2*3,1+(6,45*2,75+2,15*5,8)*2,5) | м3 | 507,41 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 507,41 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 180 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

На разборку Склад пс Клеповка, инв. №000060/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное фундамент бутовый ленточный, перекрытие деревянное, кровля шиферная =4*6*2) | м3 | 48 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 48 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 80 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

На разборку Склад пс Воробьевка, инв. №000066/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б, кровля шиферная =14,6*6,5*3) | м3 | 284,7 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 284,7 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 100 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

На разборку сарай с подвалом на ПС 110 кВ Калач 1, инв. №000040/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б и деревянное, кровля шиферная =6*3*2,7) | м3 | 48,6 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 48,6 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 28 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

На разборку сарай с подвалом на ПС Калач 1, инв. №000037/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б и деревянное, кровля шиферная =6*3*2,7) | м3 | 48,6 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 48,6 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 28 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8

На разборку Монтерский пункт с Н. Меловатка (щитовой 1-кв. дом), инв. №000079/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание одноэтажное, фундамент бутовый, стены сборно-щитовые, обложенные кирпичом, перекрытие деревянное, кровля шиферная=51*2,65+13,8*2,51) | м3 | 169,79 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 169,79 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 90 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9

На разборку Склад-растворный узел на базе КЭС, инв. №000014/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное , фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б и деревянное, кровля шиферная =60,5*6,72+68,5*3,7+13,5*2,8+9,1*2,5) | м3 | 720,56 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 720,56 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 160 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10

На разборку Склад цементный на базе КЭС, инв. №000013/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное , фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б, кровля шиферная =19,3*5,6*4,5) | м3 | 486,36 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 486,36 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 120 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

На разборку Здание ЗТП 340 (1317 ЦРП) ул.Свердлова Калач, инв. № 023091/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент бутовый ленточный, перекрытие ж/б, кровля шиферная =3*3,5*4) | м3 | 42 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 42 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 20 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12

На разборку Сарай с подвалом, инв. № 620388/Л

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное, фундамент бутовый ленточный, перекрытие деревянное, кровля шиферная =14,3*6,2*2,7) | м3 | 239,38 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 239,38 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 128 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13

На разборку Гараж, инв. № 605403/Л

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание шлакоблочное одноэтажное, фундамент бутовый ленточный, перекрытие деревянное, кровля шиферная =8*17*2,9) | м3 | 394,4 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 394,4 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 190 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14

На разборку Здание ОЭП при" Никаноровской" ПС, инв. № 808331/Л

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное фундамент щебеночный ленточный, перекрытие деревянное, кровля совмещенная =59,7*3) | м3 | 179,1 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 179,1 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 80 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15

На разборку Сарай с подвалом с.Талы, инв. №216649/Л

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное фундамент щебеночный ленточный, перекрытие деревянное, кровля шиферная =90,24*2,8) | м3 | 252,56 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 252,56 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 110 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16

На разборку Пс 35/10кв Березняги 1очередь с ВЛ35кв от ВЛ35кв Н.Лиман Петропавловка, инв.№015118/К

| № | Объект, Наименование работ | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка методом обрушения (здание кирпичное одноэтажное фундамент бутобетон ленточный, перекрытие деревянное, кровля шиферная =26,0*3,3) | м3 | 85,8 |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 85,8 |
| 3 | Планировка площадей | м2 | 26 |