Приложение 1

к Приказу №___ от __________ года

Требования  по преобразованию предельной стоимости лота по Плану закупки из сметы Заказчика в смету участника регламентированных процедур закупок для формирования конкурсного предложения.

  - Стоимость работ в предложении претендента не должна превышать плановой (предельной) цены закупки.

  - Требования по преобразованию смет Заказчика в смету участника закупок для формирования конкурсного предложения без применения «договорного коэффициента»:

  - Претендент составляет сметы на основании смет Заказчика, входящих в состав конкурсной документации.

  - Индекс-дефлятор (Кипц), указанный в расчетах стоимости, в сметы претендентов не включается. Данные индекс предназначен исключительно для расчета Заказчиком плановой предельной цены закупки, с учетом прогнозных показателей.

  - Индексы цен, указанные в итогах локальных смет, возможно заменять на текущие индексы цен, действующие на момент проведения конкурсных торгов, с обязательным соблюдением требования п.1:

- для сметно-нормативной базы ВУЕР (Iзп, Iпп)  - не должен превышать индексы, утверждённые заместителем генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в отчетном периоде;

Снижение общей стоимости работ возможно за счет снижения вышеперечисленных индексов.

  - Форма сводного расчёта стоимости работ в предложении претендента должна соответствовать форме Заказчика (Приложение А).

  - Стоимость основных материалов, не учтенных расценками в сметы включается по прайс-листам компаний-поставщиков (с указанием в локальной смете, названия поставщика, наличия НДС  в  стоимости материала, даты прайс-листа), с исключением из стоимости  НДС. В случае, если стоимость неучтенных материалов в сметах претендентов не изменялась и осталась равной цене, указанной в смете Заказчика, в графе «Обоснование», допускается оставлять ссылку на «ресурсную ведомость материалов» Заказчика.

  - Снижение стоимости в предложении претендента по отношению к плановой (предельной) стоимости этих работ, при сохранении объемов выполняемых работ, достигается следующими параметрами:

- исключением (уменьшением) непредвиденных расходов;

- исключением коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ (Ку, Кз и т.д.);

- исключением (уменьшением) затрат, связанных с командированием рабочих;

- исключением (уменьшением) затрат, завязанных с ежедневной перевозкой рабочих (Кд);

- уменьшением стоимости основных материалов;

- уменьшением нормы накладных расходов и нормы сметной прибыли;

- снижением индексов цен для сметно-нормативных баз и т.д.

Претендент прикладывает к сметам сопроводительную записку по рекомендуемой форме (Приложение Б), в которой указывает параметры, оказывающие влияние на изменение сметной стоимости.

  - Применение понижающего «договорного коэффициента» недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах (неучтенные расценками материалы, командировочные расходы, затраты на выдачу разрешающих документов и т.д.). Исключение составляют работы указанные в п.2.

Приложение А

(обязательное)

Образец сводного расчета стоимости работ

на оказание услуг для нужд филиала "Владимирэнерго"

| № п/п | № локальной сметы | Наименование локальной сметы | Сметная стоимость руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПО _______________ электрические сети |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| … | … |  |  |
|  |  | Итого |  |
| ПО _______________ электрические сети |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |
| 4 | 4 |  |  |
| … | … |  |  |
|  |  | Итого |  |
| ПО _______________ электрические сети |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |
| 6 | 6 |  |  |
| … | … |  |  |
|  |  | Итого |  |
| Итого по локальным сметам без НДС |  |  |  |
| Непредвиденные расходы 3% |  |  |  |
| Итого по локальным сметам с учетом непредвиденных расходов без НДС |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |
| Всего по договору с учетом НДС 20% |  |  |  |

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ____________________ М. П. | ____________________ М. П. |

| Приложение Г (обязательное) |  |
| --- | --- |

Образец сопроводительной записки претендента

Сопроводительная записка

к сметной документации

Наименование работ________________________

Подрядчик__________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Изменение параметра |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уменьшение | Увеличение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коэффициенты, учитывающие условия выполнения работ по ТЗ (Ку, Кз и т.д.) | Да | Нет | - Уменьшение стоимости возможно за счет исключения данных коэффициентов. - Увеличение стоимости недопустимо, т.к. в предельной смете Заказчика максимально учтены все возможные факторы, учитывающие условия выполнения работ по ТЗ |
| 2 | Командировочные расходы предельно-допустимые | Да | Да | - Уменьшение стоимости возможно за счет снижения (исключения) размера командировочных расходов. - Увеличение стоимости возможно (в случае, когда в смете Заказчика были включены командировочные расходы меньше, чем предельно допустимые величины – 850 руб. в сутки) при условии не превышения плановой (предельной) цены закупки. |
| 3 | Перебазировка техники | Да | Да | - Уменьшение стоимости возможно за счет уменьшения (исключения) данных затрат. - Увеличение стоимости возможно (в случае, когда данные затраты не были учтены в смете Заказчика) при условии не превышения плановой (предельной) цены закупки. |
| 4 | Затраты связанные с перевозкой (Кд) | Да | Нет | - Уменьшение стоимости возможно за счет исключения данного коэффициента. - Увеличение стоимости недопустимо, т.к. в предельной смете Заказчика данный коэффициент максимально учтен. |
| 5 | Стоимость основных (неучтенных) материалов | Да | Да | - Уменьшение стоимости возможно за счет снижения цен на материалы. - Увеличение стоимости возможно при условии не превышения плановой (предельной) цены закупки при условии обоснования цен прайс-листами компаний поставщиков. |
| 6 | Накладные расходы | Да | Нет | - Уменьшение стоимости возможно за счет снижения значений накладных расходов и сметной прибыли. - Увеличение стоимости недопустимо, т.к. в предельной смете Заказчика учтены предельные значения накладных расходов и сметной прибыли по сборнику (или ограниченные нормы в соответствии с особыми требованиями Заказчика, а именно сниженная норма накладных расходов и сметной прибыли 130% и 30% соответственно, на ремонт оборудования подстанций 35-750 кВ ВУЕР-2000/2011 выпуск 4 и 150% и 30% соответственно на расчистку трасс механическим, ручным и химическими способами ВЛ 0,4-10 кВ выпуск 2 и ВЛ 35-110 кВ выпуск 1. |
| 7 | Сметная прибыль | Да | Нет |  |
| 8 | Индексы цен | Да | Да | - Уменьшение стоимости возможно за счет снижения значений индексов цен (без ограничения). Примечание: для СНБ ФЕР – применение индекса пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ «Общего к прямым затратам» не является основанием для отклонения претендента. - Увеличение стоимости возможно, за счет включения в сметы текущих индексов цен, при условии не превышения плановой (предельной) цены закупки и соблюдением требований п.3.3. |
| 9 | Непредвиденные расходы | Да | Да | - Уменьшение стоимости возможно за счет уменьшения (исключения) нормы непредвиденных расходов. - Увеличение стоимости возможно (в случае, когда непредвиденные расходы не учтены в смете Заказчика, но могут возникать в ходе выполнения работ – например, скрытые работы, или же в случае, когда норма непредвиденных расходов в сметах Заказчика, менее предельной величины – 3%) при условии не превышения плановой (предельной) цены закупки. |
| 10 | Т.д. – расшифровать |  |  |  |

*приведенная в 5гр. информация носит разъяснительный характер. Участник закупки в данной графе может конкретизировать параметры снижения, указанные в гр.3 или 4 с указанием номера сметы.

Составил:______________(Должность, ФИО) тел.                                                                                                     Утвердил: _______________(Руководитель, ФИО)

М.п.