УТВЕРЖДАЮ:

Директор по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления - начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Центр»

______________ Демьянец Р.В.

«____» _____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 6_ИА_41

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УЗЛА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
(филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»)

Нижний Новгород 2021 г. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

1.1.	Цели и задачи документа	6

1.2.	Полное наименование по и его условное обозначение	6

1.3.	Заказчик и участник конкурсных процедур	6

1.4.	Плановые сроки начала и окончания услуги	6

1.5.	Порядок оформления и предъявления результатов оказанных услуг	7

1.6.	Термины и определения	7

2.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПО	9

2.1.	Назначение ПО	9

2.2.	Цели и задачи развития системы	9

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	9

3.1.	Объекты автоматизации	9

3.2.	Текущее состояние автоматизируемой деятельности	10

3.3.	Целевое состояние автоматизируемой деятельности	11

3.4.	Функциональный заказчик результатов модернизации и развития системы	11

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПО	11

4.1.	Требования к ПО в целом	11

4.1.1.	Требования к структуре и функционированию	12

4.1.2.	Требования по диагностированию ПО	13

4.1.3.	Требования к производительности ПО	13

4.1.4.	Требования к численности, квалификации персонала и режиму его работы	13

4.1.5.	Требования к надежности функционирования ПО	14

4.1.6.	Требования к надежности аппаратной платформы и программного обеспечения	15

4.1.7.	Требования к эргономике и технической эстетике	15

4.1.8.	Требования к хранению данных	16

4.1.9.	Требования к интеграции со смежными системами	16

4.1.10.	Требования к диагностированию	18

4.1.11.	Требования к условиям и режиму эксплуатации	18

4.1.12.	Защита информации от несанкционированного доступа	18

4.1.13.	Требования по сохранности информации при авариях	18

4.1.14.	Требования к целостности данных	18

4.1.15.	Требования к патентной чистоте	19

4.2.	Требования к функциям	19

4.2.1.	Верификация пространственных данных, функции организации и контроля работ по выверке и корректировке данных в СУПА, производимых с использованием Системы	19

4.2.2.	Отображение в РГИС информации по ВОЛС, в том числе сторонних собственников	20

4.2.3.	Ведение в системе РГИС информации по уличному освещению	21

4.2.4.	Адаптация интерфейса пользователя системы для работы на мобильных устройствах	22

4.2.5.	Создание интерактивной карты штабной деятельности	22

4.2.6.	Отображение на карте ретроспективы устраненных дефектов	22

4.2.7.	Отображение дополнительных элементов и характеристик оборудования	23

4.2.8.	Повышение качества отображения топологических связей	23

4.2.9.	Анализ производственных программ	24

4.2.10.	Визуализация вывода данных по административным и производственным зданиям	24

4.2.11.	Оптимизация визуализации представления карт ветрового давления, толщины стенки гололеда	25

4.2.12.	Оптимизация работы режима просмотра потребителей	25

4.2.13.	Модернизация сервиса сбора данных TRBOnet	25

4.2.14.	Подключение дополнительного экземпляра системы мониторинга автотранспорта	25

4.2.15.	Печать линии электропередачи с зарамочным оформлением	25

4.2.16.	Проверка качества данных	26

4.2.17.	Визуализация обращений потребителей и технологических нарушений из СУМО	26

4.2.18.	Отображение детальных данных по индексу состояния по оборудования ПС и пролётам-опорам ВЛ	27

4.2.19.	Оптимизация визуализации представления данных и работы стандартных элементов рабочего экрана	27

4.2.20.	Модернизация представления данных по программам ТОиР	27

4.2.21.	Визуализация оперативных данных	27

4.2.22.	Визуализация данных по мобильным устройствам	28

4.2.23.	Визуализация базовой карты Open Street Map	28

4.2.24.	Отображение на карте древесно-кустарниковой растительности	28

5.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ	30

6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПО	31

6.1.	Общие требования	31

6.2.	Виды испытаний	31

6.3.	Состав, объем и методы испытаний	31

6.4.	Требования к технической поддержке системы	32

6.5.	Гарантийная поддержка	32

7.	Требования к документированию	33

7.1.	Общие требования к документированию	33

7.2.	Перечень подлежащих разработке документов	33

8.	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	35

Приложение № 1 Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества.	37

Приложение № 2 Требования к исполнителю.	37

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой технические требования (ТТ) для конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения в части развития регионального узла геоинформационной системы для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»).

ТТ являются документом, определяющим технические и организационно-технические требования к развитию и модернизации регионального узла ГИС (РГИС) в рамках единой интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления. Технические требования могут изменяться и добавляться по инициативе Заказчика до окончания этапа «Разработка технического проекта» по соглашению сторон с Исполнителем.

ТТ Заказчика служат основанием для проведения основных этапов оказания услуг:

разработка технического проекта;

реализация;

опытная эксплуатация.

ТТ Заказчика служат основным источником информации для планирования процессов по модернизации и тестированию функциональности системы, а также для разработки программы и методики испытаний.

Полное наименование по и его условное обозначение

Полное наименование ПО: региональный узел ГИС (РГИС) в рамках единой интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления.

Условное обозначение системы: РГИС.

Заказчик и участник конкурсных процедур

Заказчик - ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Исполнитель услуг имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к оказанию услуг соисполнителей, имеющих соответствующие разрешительные документы по виду деятельности, связанной с реализацией поручаемой части проекта.

Плановые сроки начала и окончания услуги

Плановые сроки начала и окончания услуг по разработке программного обеспечения в части развития регионального узла ГИС (РГИС) определяются календарным графиком оказания услуг.

Начало оказание услуги – дата заключения договора.

Окончание оказания услуги – не более двенадцати месяцев с даты заключения договора.

Календарный график оказания услуг согласовывается на этапе заключения договора на оказание услуг и является его неотъемлемой частью.

Перечень этапов оказания услуги и сроки реализации приведены в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование этапа | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта | Не более 4 месяцев с момента заключения договора |
| 2 | Реализация | Не более 6 месяцев с момента завершения этапа 1 |
| 3 | Поставка лицензий | Не более 2 месяцев с момента завершения этапа 2 |
| 4 | Опытная эксплуатация | Не более 2 месяцев с момента завершения этапа 2 |

Порядок оформления и предъявления результатов оказанных услуг

Приемка результатов оказанных услуг будет осуществляться Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с требованиями к приемке результатов услуг, с приложением комплекта отчетных документов. Комплект отчетных документов определен в требованиях к документированию, изложенных в п. 5 и 7 ТТ Заказчика.

Комплект отчетных документов должен быть предоставлен в печатном и электронном виде. Электронный вид документов должен соответствовать формату текстового редактора офисного пакета программного обеспечения не ниже Microsoft Office 2013 и выше. Предоставление отчетных материалов должно быть выполнено не позднее 10 рабочих дней начиная от даты окончании отчетного периода.

Предварительные испытания должны быть проведены в исполнительном аппарате Заказчика с участием представителей функционального заказчика (п. 3.4 ТТ Заказчика). Результатом предварительного тестирования Системы будет являться подписание «Протокола предварительных испытаний». Опытная эксплуатация ПО будет проводиться во всех филиалах компании. Результатом опытной эксплуатации Системы будет оформленный акт приемки в промышленную эксплуатацию.

Термины и определения

В ТТ приняты следующие термины (Таблица 2):

Таблица 2

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Заказчик, Общество | ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
| Исполнитель | Подрядчик, оказывающий услуги по разработке программного обеспечения, определенный в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками |
| КИСУР (ПО SAP) | Корпоративная информационная система управления ресурсами Общества, включающая в себя ряд систем на платформе ПО SAP |
| Экстент | Область электронной карты, отображаемой пользователю в интерфейсе геоинформационной системы |

В ТТ приняты следующие сокращения (Таблица 3):

Таблица 3

| Сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| ДЗО | Дочернее и зависимое общество ПАО «Россети» |
| ЕГИС | Единая геоинформационная система Группы компаний Россети |
| ИС | Информационная система |
| ОЭСХ | Объекты электросетевого хозяйства |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Подстанция |
| ПТК интеграции | Программно-технический комплекс интеграции Автоматизированной системы технологического и ситуационного управления (АСОТиСУ) Центра управления сетями (ЦУС) |
| РГИС, ПО, Система | Региональный узел геоинформационной системы в рамках единой интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления |
| РИСЭ | Резервный источник снабжения электрической энергией |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СТО | Стандарт организации |
| СУМО | Инструмент оперативного контроля и ситуационного управления в различных режимах работы электросетевого комплекса, а также обеспечения штаба Общества и штабов филиалов оперативной информацией о ходе аварийно-восстановительных работ для принятия управленческих решений |
| СУПА | Cистема управления производственными активами на платформе ПО SAP. Входит в состав КИСУР (ПО SAP) |
| ТТ | Технические требования |
| ЭСХ | Электросетевое хозяйство |
| АСУСП | Автоматизированная система управления сервисной поддержкой |
| Общество | ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
| SafePhone | Система для централизованного управления мобильными устройствами на базе ПО EMM SafePhone |
| TRBOnet | Региональные системы диспетчеризации радиосвязи на базе ПО TRBOnet |

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПО

Назначение ПО

РГИС предназначена для сбора, хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных об активах Общества, потребителях его услуг, объектах присоединения, условиях и среде функционирования (включая природные, техногенные, политические, социальные, географические и другие факторы). РГИС является элементом многоуровневой распределенной системы, включающей в себя центральный узел – ЕГИС, созданный в ПАО «Россети» - и региональные узлы, которые должны быть созданы в Обществе.

Основное назначение программного обеспечения РГИС:

обеспечение геоинформационных сервисов и данных для специализированных корпоративных и отраслевых автоматизированных систем, а также для предоставления пространственных данных ЕГИС и внешним информационным системам федеральных органов государственной власти;

ввод пространственных данных, связанных с объектами энергетического комплекса, их визуализация и анализ;

информационное обеспечение деятельности штабов Общества/филиалов Общества и электросетевого комплекса в целом по оперативному реагированию на угрозы и возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного, техногенного и иного характера и их ликвидацию;

информационная поддержка процессов управления собственностью, управления активами, перспективного развития и технологического присоединения, строительства электрической сети и производственной безопасности.

Цели и задачи развития системы

Целью модернизации в рамках развития регионального узла ГИС (РГИС) является повышение эффективности основных бизнес-процессов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в части обеспечения качественного, надежного электроснабжения и своевременного прозрачного процесса технологического присоединения к электрическим сетям за счет вхождения в единое геоинформационное пространство и использование единого для всех бизнес-процессов набора автоматизированных инструментов, предназначенного для работы с пространственными данными с учётом требований сформированных в процессе промышленной эксплуатации РГИС, в том числе включая: верификацию пространственных данных в СУПА, осуществляемых с помощью РГИС, анализ производственных программ на электронной карте, отображение ретроспективы устранённых дефектов, ведение в РГИС информации по ВОЛС, включая сторонних собственников.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объекты автоматизации

В рамках реализации проекта предусмотрено развитие РГИС для филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье»:

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Владимирэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ивэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Калугаэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кировэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Мариэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Нижновэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Рязаньэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Тулэнерго;

- Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» Удмуртэнерго.

Распределение затрат на оказание услуг по филиалам будет определено на этапе заключения договора.

Текущее состояние автоматизируемой деятельности

В настоящее время в ПАО «Россети» создан центральный узел ЕГИС, входящий в состав единой интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления (ИИАС СУ) на основе программного обеспечения отечественного разработчика компании КБ Панорама.

ЕГИС Россети в настоящее время используется в процессах ситуационного управления в ПАО «Россети», в рамках которых организовано:

автоматизированный сбор и ручное внесение пространственной и атрибутивной информации об объектах электроэнергетики;

автоматизированный сбор, обработка и хранение отчетной информации о наличии и местах размещения аварийного резерва, мобильных бригад и спецтехники, мобильных модульных подстанций, резервных источников снабжения электроэнергией, комплектных распределительных устройств мобильного исполнения, а также справочной информации по ДЗО; обеспечения доступа к ней всех заинтересованных лиц, организаций и ведомств.

В настоящее время в Обществе в промышленной эксплуатации находится РГИС как элемент ЕГИС. РГИС построена на базе opensource продуктов: Postgres (PostGIS), Geoserver, Leaflet. РГИС обеспечивает поддержку геоинформационными инструментами в части сбора, хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных для автоматизации следующих видов деятельности:

оперативно-технологическое и ситуационное управление;

управление активами;

техническое обслуживание и ремонт;

мониторинг автотранспорта и персонала;

управление собственностью;

капитальное строительство;

перспективное развитие сети;

технологическое присоединение потребителей.

РГИС интегрирована с информационными системами Общества:

КИСУР (ПО SAP) в части обмена информацией об объектах электросетевого хозяйства и потребителях;

Система спутникового мониторинга автотранспорта «Виалон» в части получения данных о положении транспортных средств, фактическом пробеге и расходе топлива;

ПО «Пирамида-сети» в части получения результатов измерений по приборам учёта;

ПК «Аварийность» в части получения оперативных данных об отключениях;

ЕГИС в части предоставления информации об объектах электросетевого хозяйства.

В настоящее время в Обществе сформирована система управления производственными активами на базе КИСУР (ПО SAP), позволяющая производить:

хранение паспортных (и других необходимых) данных о производственных активах;

хранение географических координат электросетевых объектов;

учет состояния оборудования (отключения, технологические нарушения, ввод и хранение данных измерений, испытаний и осмотров);

автоматическую оценку технического состояния (электрооборудования, ЛЭП, управленческих объектов, ПС, ТП, РП и т.д.);

автоматическую оценку последствий отказа;

ввод результатов осмотров оборудования с помощью мобильных устройств;

учет производственной деятельности.

В настоящее время в Обществе используется ПК Аварийность, позволяющий производить учет отключений, технологических нарушений.

Целевое состояние автоматизируемой деятельности

В результате доработки РГИС должны быть выполнены требования настоящего ТТ.

Функциональный заказчик результатов модернизации и развития системы

Функциональными заказчиками результатов модернизации и развития Системы, осуществляемых в рамках настоящего ТТ являются:

Департамент оперативно-технологического и ситуационного управления;

Департамент управления собственностью;

Департамент управления производственными активами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПО

Требования к ПО в целом

Функциональность модернизированной системы должна будет обеспечивать:

Соответствие функций системы применяемым в Обществе методологиям, положениям и стандартам реализации бизнес-процессов;

Соответствие формируемых отчетов применяемым отчетным формам Общества;

Интуитивную понятность, логичность и соответствие требованиям общей технической эргономики графических интерфейсов. Исключение отображения невостребованных пользователем системных полей;

Защищенность и адекватность реагирования на нестандартное использование функций, либо некорректный ввод данных;

Конфиденциальность, целостность, доступность основных данных и информации ограниченного доступа;

Интеграцию с ЕГИС ПАО «Россети»;

Интеграцию с системами Общества для обмена данными в необходимом объеме;

Возможность одновременной работы многих пользователей. Вероятное число пользователей, одновременно работающих с внедряемой функциональностью, будет определено на этапе разработки технического задания;

Ролевой подход к разграничению доступа к информации и формированию рабочих мест пользователей. В соответствии с должностными обязанностями, бизнес-ролью и принятыми в Обществе требованиями, каждому пользователю в РГИС должен быть присвоен набор системных ролей, предоставляющих, либо ограничивающих доступ к определенным функциям и данным;

Управление доступом - РГИС должна позволять администратору ограничивать доступ пользователей и групп к различным информационным объектам. Доступ к функции редактирования атрибутов безопасности пользователей и групп (такие как права доступа, привилегии, пароли и т.д.) должны быть доступны только администратору РГИС;

Ведение протокола выполнения операций по вводу и модификации информации в базе данных и мониторинг подключения пользователей к системе. Протокол операций должен обеспечивать идентификацию пользователя и времени выполнения операции;

РГИС должна корректно обрабатывать ошибочные (в том числе происшедшие по вине человека) и конфликтные ситуации, и информировать об этом пользователя.

Требования к структуре и функционированию

Функционирование должно быть организовано в рамках выполнения должностных обязанностей сотрудников Общества. Сотрудники, непосредственно задействованные в процессе работы с РГИС должны выполнять свои должностные обязанности с использованием средств и ресурсов системы согласно действующим в Обществе регламентам, стандартам и инструкциям пользователей.

Интеграция с внешними системами и программными комплексами для организации обмена информацией, требуемой для планирования производственных программ, должна быть выполнена:

с максимальным использованием стандартных возможностей систем и программных комплексов;

с учетом выполнения требований по обеспечению надежности и информационной безопасности при обмене данными.

При разработке проектного решения по реализации функциональных требований приоритетным является использование настройки стандартного решения. При отсутствии возможности реализовать функциональные требования путем настройки выполняется разработка требуемой функциональности.

Разработанное техническое решение должно быть направлено на сокращение трудозатрат персонала и исключать требования ввода данных во вновь формируемые объекты системы, имеющие связь с уже существующими объектами системы, в которые пользователями ранее были внесены искомые характеристики. РГИС должна будет автоматически получать данные по существующим связям и заполнять их во вновь создаваемые объекты.

В рамках оказываемых услуг должна быть произведена реализация функций настоящего ТТ на базе поставляемого программного обеспечения, включенного в реестр отечественного ПО.

Функции приобретаемого ПО должны быть встроены в существующую функциональность РГИС, включая интеграционные механизмы со смежными информационными системами без потери работоспособности действующей РГИС.

Все категории данных информационного обеспечения системы не должны теряться при авариях электропитания и отказе блоков и модулей. Все настроечные константы, информация привязки, алгоритмы решения задач и тексты программ должны храниться на дублирующих носителях и обновляться при внесении изменений в РГИС.

Требования по диагностированию ПО

В системе должны быть предусмотрены программные средства диагностики неисправностей, мониторинга работоспособности и функционирования всех программных и аппаратных составляющих.

Для всех компонентов должна быть реализована возможность удаленного мониторинга и диагностики.

Все системные события, сообщения должны регистрироваться в журналы, доступ к правке и удалению которых должен быть запрещен для всех пользователей и эксплуатационного персонала.

Требования к производительности ПО

В нормальном режиме функционирования, РГИС должна будет обеспечивать комфортную работу пользователей, исходя из следующих данных:

среднее количество пользователей, работающих единовременно – 500;

среднее количество запросов пользователя – 15 запросов в мин.;

среднее время отклика интерфейса системы – не более 3-х с;

максимальное количество пользователей, работающих единовременно – 3000.

В нормальном режиме функционирования РГИС не должна накладывать программных ограничений на количество единовременно работающих пользователей.

Требования к численности, квалификации персонала и режиму его работы

Численность персонала (пользователей) РГИС определяется штатным расписанием служб и департаментов Общества. Для обслуживания РГИС не предусматривается создание новых служб Общества.

В состав персонала, взаимодействующего с системой, должны входить:

Персонал производственных служб филиалов и производственных отделений – основные пользователи системы, использующие функциональные возможности системы в ходе производственного процесса;

Руководящий персонал – пользователи системы, использующие функциональные возможности системы по мере необходимости;

Персонал СДТУ и информационных технологий – эксплуатационный персонал, выполняющий задачи администрирования и поддержки функционирования системы.

Количество пользователей РГИС:

с правами редактирования данных – порядка 1000 пользователей;

с правами на просмотр данных – более 2000.

Внедрение системы не должно привести к увеличению численности персонала. Состав и численность эксплуатационного персонала системы должны быть достаточны для поддержания нормального функционирования системы в круглосуточном режиме и минимизации длительности аварийного режима и режима обслуживания.

Интерфейсы, логика работы системы должны быть разработаны таким образом, чтобы минимизировать длительность обучения персонала – пользователей системы работе с программными средствами системы.

Обучение персонала должно быть проведено на площадке Заказчика по разработанной Исполнителем программе и методике обучения с применением разработанного Исполнителем программного обеспечения. В ходе обучения должны быть проведены как теоретические, так и практические занятия. Эксплуатационному персонал системы должен быть проведен курс обучения администрированию, конфигурированию и настройке всех программных и аппаратных средств системы.

После проведения обучения персонала и эксплуатационного персонала системы должно быть проведено тестирование полученных навыков. По окончанию тестирования должны быть даны рекомендации по улучшению навыков работы с системой.

Должен быть разработан пакет документации (концепция обучения пользователей, инструкции пользователя, инструкция администратора, обучающие видеоролики), предназначенный для знакомства с системой нового персонала.

Требования к надежности функционирования ПО

Для подтверждения характеристик надежности системы в проектной документации должен быть приведен расчет показателей надежности (коэффициент готовности, среднее время восстановления, среднее время наработки на отказ, интенсивность отказов системы и ее составляющих).

Система должна предоставлять возможность проведения плановых регламентных работ по обслуживанию оборудования и программного обеспечения: обновление версий ПО, обновление баз данных, резервное копирование и т.п.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно будет происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла для каждой из компонент;

при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций компоненты возлагается на ОС;

при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

Программные средства системы должны соответствовать следующим требованиям надежности и безопасности:

Алгоритмы, реализованные программными средствами, должны включать встроенные механизмы обработки и регистрации ошибок;

ПО должно включать комплекс средств защиты от некорректного ввода данных;

ПО должно включать встроенные средства справки и помощи пользователю, обеспечивающие корректную работу пользователя с ПО;

Программное обеспечение должно включать встроенные инструменты контроля доступа и средства разграничения прав и привилегий пользователей;

В системе должны быть реализованы группы привилегий для разграничения доступа к функциям просмотра, ввода, редактирования данных, получение разрешенных отчетов и поисков, доступа к инструментам настройки и конфигурации системы.

В Системе должны быть предусмотрены инструменты диагностирования основных процессов. Должна быть реализована функция ведения лог-файлов, содержащих информацию об ошибках или событиях, включая время и условия их возникновения.

Требования к надежности аппаратной платформы и программного обеспечения

Аппаратная платформа системы предоставляется Заказчиком и соответствует следующим требованиям надежности и безопасности:

Аппаратная архитектура системы выполнена с резервированием всех ответственных узлов и компонентов;

Аппаратная платформа реализована на базе серийно выпускаемых устройств, характеризующимися высокими показателями надежности;

Все аппаратные средства системы являются серийно выпускаемыми, не снятыми с производства, ремонтопригодными;

Аппаратные средства системы обеспечивают круглосуточное необслуживаемое функционирование системы.

Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с РГИС должно осуществляться посредством графического интерфейса пользователя. Интерфейс Системы должен быть понятным и удобным, не перегруженным графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям Системы.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы.

Система должна обеспечивать корректную обработку ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом файлов или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

При выполнении длительных (более показателя назначения времени реакции интерфейса на запрос пользователя) операций, требующих значительного времени для выполнения, пользователь, по возможности, должен получать информацию о текущем ходе выполнения операции.

Сообщения об ошибках пользователей должны быть выражены полным текстом (не кодами), возможно более точно отражающим проблему. Далее должен следовать текст, с предложениями по возможным решениям проблемы, запросу дополнительной помощи и/или текст с информацией по мерам уже предпринятым системой.

Экранные формы должны быть спроектированы с учетом Фирменного стиля Общества.

Требования к хранению данных

В системе должна быть обеспечена сохранность и целостность пространственных и атрибутивных данных в соответствии со следующими условиями:

РГИС должна обеспечивать поддержку единого целостного хранения любых информационных объектов – от структурированных данных, сканированных изображений, прикрепляемых связанных документов до комплексных иерархически организованных наборов взаимосвязанных объектов (например, модели сети);

РГИС должна обеспечивать хранение истории изменений данных;

Информационные объекты должны быть защищены с помощью технологий обеспечения целостности и авторизации, исключающих внесение в данные любых несанкционированных изменений и обеспечивающих полную достоверность информации об объектах энергосистемы;

Целостность хранения электронных данных должна поддерживаться на уровне прикладной логики приложения;

РГИС должна поддерживать копирование и восстановление содержимого базы данных РГИС в полном объёме существующей системой резервного копирования и восстановления данных Заказчика.

Требования к интеграции со смежными системами

В рамках работ осуществляется интеграция со следующими смежными системами (Рисунок 1):

- СУМО – инструмент оперативного контроля и ситуационного управления в различных режимах работы электросетевого комплекса, а также обеспечения штаба ПАО «Россети Центр и Приволжье» и штабов филиалов оперативной информацией о ходе аварийно-восстановительных работ для принятия управленческих решений.

- В процессе интеграции должна быть обеспечена передача из СУМО событий создания новых экземпляров и событий изменения состояния существующих экземпляров следующих сущностей:

- обращения потребителей;

- технологические нарушения;

- Обращения потребителей отображаются в агрегированном виде, в разрезе по территориям РЭС.

- Требования к визуализации указанных данных представлены в п. 4.2.17.

- TRBOnet – региональные системы диспетчеризации радиосвязи на базе ПО TRBOnet, предоставляющие данные о радиостанциях.

- В процессе интеграции должна быть обеспечена модернизация сервисов РГИС, отвечающих за загрузку и визуализацию данных о радиостанциях. Должна быть реализована асинхронная загрузка данных с серверов TRBOnet, находящихся в филиалах. Детальные требования к модернизации сервиса сбора данных TRBOnet представлены в п. 4.2.13.

- КИСУР (ПО SAP) – обеспечивает информационную поддержку финансово-экономических, технических и кадровых бизнес-процессов ПАО «Россети Центр и Приволжье», обеспечивает хранение паспортных (и других необходимых) данных о производственных активах, оценку технического состояния (электрооборудования, ЛЭП, управленческих объектов, ПС, ТП, РП и т.д.), учет производственной деятельности, учет и анализ отключений оборудования и потребителей.

- В процессе интеграции должна быть обеспечена передача информации по следующим тематическим блоках:

- ВОЛС, в том числе сторонних собственников (полный перечень данных представлен в п. 4.2.2);

- дополнительное оборудование, входящее в состав ЛЭП (перечень оборудования представлен в п. 4.2.7);

- ретроспективные данные об устраненных дефектах (подробные требования к объему и характеристикам представлены в п. 4.2.6);

- работы по техническому обслуживанию и ремонтам (перечень данных представлен в п. 4.2.9  и 4.2.20);

- статистика по отключениям ЛЭП (подробные требования представлены в п.  4.2.9);

- данные по производственным и административным зданиям, в том числе базам РЭС, Производственных участков/служб, управлений филиалов. Перечень характеристик представлен в п. 4.2.10.

- светильники уличного освещения и щиты управления уличным освещением (ШУНО). Детальные требования представлены в п. 4.2.3.

- ПТК интеграции – программно-технический комплекс интеграции Автоматизированной системы технологического и ситуационного управления (АСОТиСУ) Центра управления сетями (ЦУС) ПАО «Россети Центр и Приволжье», предназначен для объединения различных интегрируемых информационных систем, используемых ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- В рамках интеграции в РГИС должна приниматься оперативная информация о состояния объектов электрической сети. Детальные требования к интеграции представлены в п. 4.2.21.

- ПО SafePhone – система для централизованного управления мобильными устройствами на базе ПО EMM SafePhone.

- В процессе интеграции должна быть обеспечена передача данных о местоположении и характеристиках мобильных устройств. Детальные требования к интеграции представлены в п. 4.2.22.

- ПК Аварийность.

- В процессе интеграции диапазон ретроспективных данных об отключениях должен быть расширен до 1 года.

Рисунок 1 – Интеграционное взаимодействие РГИС со смежными системами

Исполнитель разрабатывает требования к механизмам интеграции на стороне смежных систем.

Модернизация существующих и/или разработка новых интеграционных механизмов на стороне смежных информационных систем Заказчика, не входит в объем оказываемой услуги.

Модернизация существующих и/или разработка новых интеграционных механизмов на стороне смежных информационных систем осуществляется Заказчиком.

Требования к диагностированию

В системе должны быть предусмотрены программные средства диагностики неисправностей, мониторинга работоспособности и функционирования всех программных и аппаратных составляющих.

Для всех компонентов должна быть реализована возможность удаленного мониторинга и диагностики.

Все системные события, сообщения должны регистрироваться в журналы, доступ к правке и удалению которых должен быть запрещен для всех пользователей и эксплуатационного персонала.

Требования к условиям и режиму эксплуатации

С целью поддержания характеристик системы на проектном уровне должны быть разработаны регламенты периодического обслуживания системы, включающие сведения о составе и периодичности процедур обслуживания системы.

В состав периодических мер по обслуживанию системы должны входить:

Мониторинг показателей работоспособности и ресурсов аппаратных средств;

Мониторинг функционирования системного ПО (изучение системных журналов, проверка состава запущенных процессов и прочее);

Мониторинг функционирования технологического ПО;

Выполнение резервного копирования данных и ПО системы;

Выполнение донастройки и конфигурирования системы.

Защита информации от несанкционированного доступа

Доработка подсистемы информационной безопасности не предусмотрена.

В рамках осуществления работ Исполнителем должна быть произведена актуализация информации по серверам и необходимым портам, которые должны быть доступны пользователям РГИС.

Требования по сохранности информации при авариях

РГИС должна поддерживать резервное хранение основных функциональных компонентов и данных в соответствии с действующими регламентами.

Требования к целостности данных

При передаче данных между модулями РГИС не должно быть потерь и данные не должны иметь искажения. Целостность данных должна быть обеспечена специальными средствами СУБД и схемами резервирования и копирования данных.

Требования к патентной чистоте

Исполнитель должен передать Заказчику по отдельному сублицензионному договору право  использования программы на основании неисключительной лицензии.

Исполнитель обеспечивает лицензионную чистоту Системы, предоставив необходимое количество лицензий на все разработанное/модернизированное ПО, используемое для работы пользователей в Системе.

Лицензии на поставляемое программное обеспечение не должны накладывать ограничений на количество пользователей Системы, не должны накладывать ограничения по времени использования программного обеспечения, должны позволять использовать серверные мощности без ограничений по их характеристикам, должны поддерживать неограниченное количество точек интеграции со смежными системами, должны допускать  несколько инсталляций для поддержки различных контуров развертывания Системы (продуктивный контур, тестовый контур, контур разработки).

Поставляемое программное обеспечение должно находиться в реестре отечественного ПО.

Исполнитель гарантирует качество и безопасность передаваемого в рамках модернизации программного обеспечения (как собственной разработки, так и иных поставщиков) в соответствии с ТТ.

Исполнитель гарантирует, что программное обеспечение (как собственной разработки, так и иных поставщиков) свободно от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности, связанных с использованием его в Российской Федерации.

В случае осуществления Исполнителем разработки нового ПО или модернизации существующего ПО и его компонентов в рамках модернизации и развития Системы согласно настоящим ТТ, Заказчику передаются неисключительные права на разработанное/модернизированное ПО и его компоненты, необходимые для работы пользователей в Системе. Заказчик вправе использовать ПО для собственных нужд (в том числе, для получения коммерческой выгоды, включая право на изменение ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Исключительное право на все разработанное/модернизированное ПО принадлежит Исполнителю.

Заказчику должны быть переданы исходные коды программного обеспечения, используемого в системе по результатам доработки системы.

Требования к функциям

Верификация пространственных данных, функции организации и контроля работ по выверке и корректировке данных в СУПА, производимых с использованием Системы

Должно быть реализовано автоматическое определение заведомо некорректных геометрически объектов ОЭСХ и маркирование этих объектов для дальнейшей проверки и корректировки при необходимости пользователями. Маркирование объектов должно производиться с классификацией по типу ошибки, предложением пользователю по возможной корректировке данной ошибки, в том числе автоматической, где применимо.

Отображение предположительно не корректных объектов должно выполняться особым стилем и быть опциональным (по выбору пользователем).

Система должна предоставлять возможность просмотра статистики по текущим предположительно не корректным объектам в разрезах РЭС, служб, ПУ, Филиалов, а также с возможностью фильтрации по типу объекта, категории ошибки. С возможностью перехода к детальному перечню объектов по интересующему подразделению и с возможностью перехода к просмотру отдельной геометрии на электронной карте.

Система должна позволять просматривать в виде списка объекты, полученные из СУПА, у которых отсутствует геометрия. Пользователю с соответствующими правами должна предоставляться возможность перехода от элемента списка к форме задания географических координат на электронной карте соответствующего объекта.

Система должна предоставлять возможность просмотра статистики по текущим объектам без координат в разрезах РЭС, ПУ, Филиалов, а также с возможностью фильтрации по типу объекта. Должна присутствовать возможность перехода к детальному перечню объектов по интересующему подразделению, с возможностью перехода к форме задания географических координат на электронной карте интересующего объекта.

Система должна предоставлять возможность пользователям с соответствующими правами самостоятельно выбирать объекты, требующие верификации, с указанием того, что конкретно должно быть верифицировано. Выбранные объекты должны будут верифицироваться пользователями, ответственными за ведение данных в зависимости от принадлежности к орг. структуре. Отображение объектов, требующих верификации, должно выполняться особым стилем и быть опциональным (по выбору пользователем).

Пользователям, ответственным за ведение данных, с закрепленной территорией (принадлежностью к орг. структуре) должна предоставляться возможность просмотра перечня объектов, которые им необходимо верифицировать, предоставляться рекомендация по корректировке (при наличии), и возможность перехода от списка к конкретному объекту для верификации.

Система должна предоставлять возможность просмотра статистики по объему осуществленных верификаций пользователями в разрезе пользователей, РЭС, ПО, Филиалов, а также с возможностью фильтрации по типам объектов, типу верификации, временному интервалу с возможностью перехода к детальному перечню верифицированных объектов и с возможностью перехода к просмотру актуальной версии объектов на электронной карте.

В рамках верификации должны обрабатываться следующие объекты ЭСХ:

Участки ВЛ;

Участки КЛ;

Опоры;

Пролёты;

Подстанции (ПС, КТП, РТП, РП, ТП);

Склады;

РИСЭ.

В рамках верификации объектов, помимо объектов ОЭСХ получаемых из СУПА, должны обрабатываться:

Потребители, не имеющие привязки к ТП, не имеющие привязки к опоре для ВЛ;

Потребители, не имеющие геометрии;

Потребители, находящиеся на заведомо неверном удалении от ТП;

ТП, у которых отсутствует питающая ТП/РП/ПС.

В рамках реализации функций верификации Должны быть разработаны отчеты:

Контроль протяженности пролетов (минимальная – 5, максимальная – по задаваемым параметрам)

Контроль наличия дублирующихся точек геометрии кабельных линий

Контроль протяженности ЛЭП (0,4кВ – 2 км)

Контроль расположения потребителя от питающей ТП (не более 2 км).

Отображение в РГИС информации по ВОЛС, в том числе сторонних собственников

В рамках функции реализовывается отображение в Системе следующих слоев:

- Слой с антенно-мачтовыми сооружениями.

- Слой с зонами покрытия базовых станций и информацией по радиосвязи (высоты, частоты, разрешения).

- Слой совместного подвеса, пересечений и прокладки в охранной зоне кабелей связи (в т.ч. ВОЛС) на ВЛ (а также зданиях и сооружениях).

- Слой подвеса ВОЛС УЦН и СЗО.

- Слой собственного ВОЛС.

- Слой арендуемых ВОЛС.

- Слой проектируемые ВОЛС. Создается после выдачи ТУ на совместный подвес.  На данном слое отображается разным цветом статусы (выданы ТУ, заключен договор, выполняется строительство). Предусмотреть возможность расчета длины ВОЛС. Предусмотреть фильтры отображения по собственнику, статусу, характеристикам.

- Предусмотреть возможность корректировки пространственной информации по ВОЛС с последующей загрузкой в КИСУР.

- Слой мачт операторов связи с указанием ТП и ВЛ, их питающих.

- Слой покрытия Центров Питания.

- Информация о типе кабеля ВОЛС, общей ёмкости оптических волокон и свободных оптических волокон в кабеле.

- Информация о договорах и размещенном оборудовании сторонних собственников на объектах ЭСХ.

- Слой опор двойного назначения и информация о договорах по их использованию.

Информация о характеристиках данного раздела актуализируется Заказчиком в Базе данных КИСУР (ПО SAP) и используется для отображения слоёв Исполнителем.

Источником информации о характеристиках объектов для реализации функций данного раздела является КИСУР (ПО SAP). Информация должна попадать в Систему в автоматическом режиме.

Исполнитель на этапе разработки технического задания должен предоставить требования к интеграционным механизмам.

Интеграционные механизмы на стороне КИСУР (ПО SAP) разрабатываются Заказчиком.

Ведение в системе РГИС информации по уличному освещению

В рамках функционала в системе должно быть реализовано отражение светильников уличного освещения, щитов управления уличным освещением (ШУНО) в виде отдельного слоя.

При отражении на карте светильников уличного освещения необходимо предусмотреть графическое разграничение светильников по конструктивному типу (ЖКУ, РКУ, LED, СП-садово-парковые, Пр-прожектора) в соответствии с типами применяемых ламп (лампы накаливания, ДРЛ, ДНаТ, металлогалогенные, светодиодные), их мощности и способу подвеса посредством применения различных форм и цветов, выводимых на карту, а также отображение мест кронштейнов без светильников. Предположительно, графический символ должен представлять четырёхконечную звезду с белой заливкой для светодиодных светильников, с жёлтой заливкой для ламп накаливания, с голубой заливкой для ЖКУ/РКУ, зеленой для СП, оранжевой для пр. Для светильников, имеющих контроллер индивидуального управления добавляется значок LrV (системы LoRaWAN).

Должна быть реализована возможность просмотра объектов Системы уличного освещения (ЛЭП, ШУНО, светильники) отдельно от остальных объектов энергосистемы путём выбора соответствующего слоя. При этом должна быть реализована возможность вывода объектов системы уличного освещения списком с указанием следующей информации:

- Геокоординаты светильника.

- Тип светильника

Системы уличного освещения должны быть топологически построены по аналогии ЛЭП распредсети (ТП, ШУНО, ЛЭП) таким образом, чтобы выстраивалась топология «пролёт - опора или светильник – пролёт» с возможностью ручного редактирования местоположения на карте и передачи изменённых данных в мастер-систему СУПА.

Предусмотреть отображение на электронной карте следующей информации:

- Собственника системы уличного освещения (собственный, потребительский, по договору обслуживания).

- Исполнение ЛЭП (ВЛ/КЛ)

- Совместная подвеска по опорам МРСК, опорам иных собственников, опорам владельца системы наружного освещения, на растяжках.

На стороне СУПА должны быть встроены присоединения уличного освещения в поопорную схему ЛЭП.

Графическое представление щитов управления системой уличного освещения должно выглядеть как серый прямоугольник с надписью ШУНО. При наведении на щит управления должна быть реализована возможность вывода основных данных по комплектованию, типу исполнения щита (на опоре, отдельностоящий, встроенный в ТП), способу управления (реле времени, фотореле, ручное с щита управления, автоматическое АСУНО), тип коммутационного аппарата (рубильник, магнитный пускатель, автоматический выключатель). Отображение коммутационных аппаратов реализовывается согласно п. 4.2.7. Источником информации по объектам системы уличного освещения и их характеристикам выступает КИСУР (ПО SAP).

Адаптация интерфейса пользователя системы для работы на мобильных устройствах

Необходимо адаптировать интерфейс пользователя для обеспечения возможности использования всех функции РГИС на мобильных устройствах (смартфон, планшет) в режиме «онлайн».

Перечень поддерживаемых браузеров: Google Chrome, Safari IOS. Перечень поддерживаемых разрешений экрана согласовывается и утверждается Заказчиком на этапе технического проектирования. При адаптации дизайна допустимо ограничение функциональности для мобильных устройств.

Создание интерактивной карты штабной деятельности

Необходимо обеспечить возможность нанесения конечным пользователем системы РГИС на карту текстовых пометок, иконок, графических примитивов для поддержки деятельности оперативных штабов.

Наносимые элементы должны быть доступны для совместного редактирования разными пользователями в соответствии с разработанной концепцией ролей и полномочий.

Отображение на карте ретроспективы устраненных дефектов

В рамках функции пользователю должна быть предоставлена возможность просмотра на карте как не устранённых дефектов, так и ретроспективы устраненных дефектов. Ретроспектива дефектов должна отображаться за произвольный период, выбранный пользователем, но не более 5-ти лет от текущего момента. Должна быть реализована возможность фильтрации дефектов по имеющимся критериям. Все данные по дефектам должны отображаться на основании информации, полученной из СУПА.

Отображение дополнительных элементов и характеристик оборудования

Необходимо реализовать вывод на карту дополнительного оборудования, входящего в состав ЛЭП в виде отдельных слоев электронной карты:

- разъединители, разъединитель-предохранитель, разъединитель с дистанционным управлением, разъединитель с автоматическим управлением (отображается на карте по координате родительской опоры/присоединения)

- секционирующие пункты (отображается на карте по координате родительской опоры/присоединения),

- реклоузеры (отображается на карте по координате родительской опоры/присоединения)

- вольтдобавочные трансформаторы (отображается на карте по координате родительской опоры/присоединения)

- стационарные накопители энергии (отображается на карте по координате родительской опоры/присоединения)

- индикаторы короткого замыкания (отображается на карте по координате родительской опоры).

- зарядные станции (объект с собственными параметрами для хранения координат, редактируется с сохранением координат в СУПА).

Источником данных для указанных объектов выступает СУПА. Для отображения в РГИС у указанных объектов должны быть классификаторы, однозначно идентифицируемые принадлежность объекта к соответствующему слою/типу. Объекты одного слоя для отображения в РГИС должны иметь одинаковый классификатор в СУПА.

Должна быть доступна функция просмотра объектов слоя в виде табличного представления и возможность поиска стандартными средствами РГИС.

Должна быть доступна функция просмотра атрибутов объектов в окне дополнительной информации по клику на объект карты.

Должна быть реализована возможность отдельной стилизации (а также возможность фильтрации) для опор ВЛ с установленными на них изоляторами-разрядниками (ГИРМК, ИРМК, РМК и т.д.) при выборе соответствующего режима. Признак установки на опоре изоляторов-разрядников (ГИРМК, ИРМК, РМК и т.д.) должен присутствовать в СУПА и передаваться в РГИС в виде отдельного атрибута (со справочником допустимых значений).

Должна быть реализована возможность отдельной стилизации (а также возможность фильтрации) пролетов для соответствующего типа провода для пролета ВЛ (СИП, неизолированный провод марки А, неизолированный провод марки АС) Соответствующий признак пролета должен присутствовать в СУПА и передаваться в РГИС в виде отдельного атрибута (со справочником допустимых значений).

Должна быть реализована возможность отдельной стилизации для опор ВЛ типа опор (железобетонные, деревянные, металлические с разделением на решетчатые и многогранные) при выборе соответствующего режима. Признак установки типа опор должен присутствовать в СУПА и передаваться в РГИС в виде отдельного атрибута (со справочником допустимых значений).

Повышение качества отображения топологических связей

Необходимо реализовать возможность построения топологических связей на границе зон принадлежности и обслуживания ВЛ. Должны поддерживаться варианты не стандартного задания связей между опорами и пролетами смежных участков ВЛ на границе зон принадлежности и обслуживания ВЛ. Поддерживаемые варианты связей: Пролёт 1 (ВЛ1) – Пролёт 2 (ВЛ2), Пролёт (ВЛ1) – Опора (ВЛ2), Опора (ВЛ1) –Пролёт (ВЛ2).

Необходимо реализовать возможность построения топологических связей первого пролёта ВЛ от ТП, РП, ПС и последнего пролета к ВЛ ТП, РП, ПС, а также соединения участков КЛ с ТП, РП, ПС.  Для заведения ВЛ и КЛ на ПС, в связях попорной схемы ВЛ должны присутствовать объекты с точечной координатой на территории ПС (РУ). Редактирование координат РУ должно производиться в РГИС с сохранением заданных/измененных координат в мастер-системе (СУПА). Для заведения ВЛ на ТП, РП, в связях попорной схемы ВЛ должны присутствовать ТП, РП. Участок КЛ, первый и последний пролет должен присутствовать как соответствующий объект в составе ВЛ и поопорной схеме.

Анализ производственных программ

В рамках реализации функции должна быть создана отдельная инструментальная панель, объединяющая необходимые для анализа элементы управления для следующих существующих слоев электронной карты:

- Отключения по данным ПК Аварийность. Диапазон единовременного просмотра отключений должен быть расширен до 1 года.

- Дефекты.

- ТОИР (Выполненные работы)

- ТОИР (Плановые работы)

- ТОИР (Программа расчистки)

- ТОИР (Многолетний план)

Одинаковые по назначению фильтры и критерии для разных слоев должны быть объединены для удобства пользователя. Перечень необходимых для фильтрации критериев, уточняется на этапе формирования ТЗ.

Должно быть реализовано отображение слоя электронной карты со статистикой по отключениям ЛЭП. Источником данных для отображения является соответствующий отчет в СУПА, предварительно построенный за фиксированный период времени. Все вычисления и сбор данных производится на стороне СУПА.

Управление слоем с отключениями ЛЭП производится совместно со слоями электронной карты для анализа производственных программ.

Должна присутствовать возможность просмотра слоев электронной карты для анализа производственных программ в табличном представлении слоя с возможностью фильтрации, стандартными средствами РГИС.

Визуализация вывода данных по административным и производственным зданиям

Реализовать возможность просмотра данных по производственным и административным зданиям, в том числе базам РЭС.

Различные по назначению здания необходимо графически разделять, применяя уникальные формы и цвета, предложенные заказчиком к реализации, на этапе проектирования.

Реализовать возможность при выборе объекта на карте, вывод всей информации по нему, в том числе адрес расположения, назначение, отношение к административному подразделению в зоне расположения и технические характеристики, такие как, исполнение стен, крыш, дверей и т.д. Список выводимой информации может быть расширен на этапе проектирования.

Реализовать возможность редактирования полигональной геометрии здания с сохранением изменений в мастер-системе.

Оптимизация визуализации представления карт ветрового давления, толщины стенки гололеда

Предусмотреть возможность пользователям просматривать информацию о значении отображаемой зоны как в виде подписи на карте (в том числе на крупных масштабах), так и в окне дополнительной информации, отображаемой по клику на объект карты.

Оптимизация работы режима просмотра потребителей

Реализовать возможность редактирования привязки к техническим местам энергосистемы точек поставки потребителей, путём изменения номера ТМ в характеристиках с сохранением измененной привязки в мастер-системе.

Модернизация сервисов сбора данных TRBOnet

Сервисы РГИС, отвечающие за сбор, анализ и визуализацию данных, передаваемых от серверов TRBOnet, должны быть выделены в отдельные службы. Должна поддерживаться функция независимого асинхронного сбора данных по радиостанциям одновременно с нескольких серверов TRBOnet. В рамках функционального требования:

Реализовать отображение местоположения абонентов радиосвязи на отдельном картографическом слое Системы;

Для отображения разработать и использовать графические символы абонентских устройств по типу:

- мобильная радиостанция;

- портативная радиостанция;

- стационарная радиостанция;

- мобильный клиент.

Отображать цветовыми кодами статус актуальности местоположения абонента на основе времени получения координат сервером TRBOnet:

- не более 15 минут назад;

- более 15 минут, но менее 120 минут назад;

- более 120 минут назад;

- скрывать пиктограммы абонентов, в случае не обновления координат более 30 дней.

Отображать атрибуты абонента:

- ID абонента;

- Тип устройства абонента;

- Наименование устройства абонента;

- Дата опроса Системой;

- Последняя дата получения географических координат;

- Географические координаты абонента в формате десятичной дроби;

- Высотное положение устройства абонента в метрах.

- Запрос Системой указанных параметров должен осуществляться не реже 1 раза в 5 минут.

На стороне Системы должно осуществляться логирование работы сервисов загрузки указанных параметров с детализацией до атрибутов и событий:

IP-Адрес сервера опроса;

Дата и время опроса;

Количество радиостанций в опросе;

Последняя дата и время получения географических координат радиостанций в опросе;

Сетевая недоступность сервера опроса;

Недоступность API;

Достигнуто максимальное число подключений;

Ошибочное имя пользователя или пароль;

Другая ошибка.

На стороне Системы должна обеспечиваться уникальность идентификаторов отображаемых параметров от разных серверов;

Сбор данных с каждого сервера TRBOnet должен производиться в отдельном независимом процессе. Сбой загрузки данных с одного сервера не должен приводить к сбоям загрузки и визуализации данных с других серверов TRBOnet;

- Интеграционные механизмы, необходимые для целей реализации указанного функционала на стороне TRBOnet, разрабатываются Заказчиком.

Подключение дополнительного экземпляра системы мониторинга автотранспорта

Необходимо обеспечить интеграцию с дополнительным экземпляром системы мониторинга автотранспорта (АПХ) в рамках функции «Мониторинг автотранспорта» РГИС.

Печать линии электропередачи с зарамочным оформлением

Система должна позволять распечатать выбранную ЛЭП с зарамочным оформлением, включая отображение предопределенного перечня основных характеристик, масштабной линейки и других элементов (перечень выводимых на печать характеристик и макет формы и размеры листов для печати согласовываются на этапе проектирования). Выбранная ЛЭП должна быть визуально выделена по отношению к другим объектам, отображаемым на карте.

Проверка качества данных

Проверка корректности привязки потребителей по ТП

Произвести расчет расстояний между каждым потребителем и питающем его согласно привязки ТП 6(10)/0,4 кВ. В случае превышения получившегося расстояния над длинной питающего потребителя фидера 0,4 кВ, заданного константой расстояния, там, где нет возможности рассчитать длину питающего фидера выделять таких потребителей, получившиеся расчетные расстояния и сами ТП 6(10)/0,4 кВ. Предусмотреть возможность выгрузки отчета получившихся несоответствий в разрезе различных структурных подразделений (филиал, РЭС) и фидеров 6-10 кВ.

Проверка корректности поопорной привязки потребителей

Произвести расчет расстояний между каждым потребителем и опорой ВЛ-0,4 кВ, от которой согласно топологии он подключен. В случае превышения получившегося расстояния над заданным согласно константе, произвести выделение таких потребителей, получившегося расстояния и самой опоры ВЛ-0,4 кВ. Предусмотреть возможность выгрузки отчета несоответствий поопорной привязки потребителей в разрезе различных структурных подразделений (филиал, РЭС) и фидеров 6-10 кВ.

Визуализация обращений потребителей и технологических нарушений из СУМО

Необходимо реализовать визуализацию обращений потребителей и зарегистрированных технологических нарушений из существующей системы СУМО. Обращения потребителей должны быть реализованы в виде отдельного слоя в привязке к существующим объектам «Потребитель».

Технологические нарушения привязываются к существующим объектам электросетевого хозяйства.

Должна быть реализована автоматическая синхронизация следующих сущностей с системой СУМО:

Обращения потребителей;

Технологические нарушения.

Обращения потребителей отображаются в агрегированном виде, в разрезе по территориям РЭС.

В системе должна быть реализована возможность отображения и фильтрации как текущих данных по указанным сущностям, так и ретроспективных данных.

Система СУМО должна обеспечивать возможность как передачи событий создания новых экземпляров указанных сущностей, так и события изменения состояния данных сущностей.

Разработка интеграционных сервисов по передаче данных на стороне СУМО не входит в состав работ по текущим Техническим требованиям.

Отображение детальных данных по индексу состояния по оборудования ПС и пролётам-опорам ВЛ

В дополнение к уже реализованной функции цветовой индикации, зависящей от значения индекса состояния (далее ИС) по ТП и ПС, реализовать такую же индикацию по пролётам и опорам ВЛ, а также дополнительно реализовать возможность подгрузки на экран детальных данных о ИС по выбранному объекту (на ВЛ: пролёт, опора, коммутационный аппарат; на ПС: оборудование ПС). При выборе объекта целиком в режиме просмотра сведений о ИС, на экране должен отобразиться список единиц оборудования, входящих в состав этого комплексного объекта, с данными ИС по каждой из них. Также необходимо предусмотреть возможность проваливания (или перехода) в значение ИС, для просмотра исходных данных для его расчёта. В таком же формате реализовать единичный просмотр, выбранных отдельных единиц оборудования.

Оптимизация визуализации представления данных и работы стандартных элементов рабочего экрана

Реализовать вывод данных выноской при наведении на объект ремонтных программ (только для векторных объектов карты). Необходимо вывести минимальное количество информации из категории основной.

Реализовать связь фильтрации отображения слоев ремонтных программ и фильтрации в табличном представлении (связь фильтрации слоя и табличного представления производится по общим полям ремонтных программ (перечень проработать и согласовать)) Связь односторонняя - при изменении фильтрации слоя применяется аналогичный фильтр в табличном представлении при наличии технической возможности. Изменение фильтрации табличного представления на фильтрацию слоя не влияет.

Доработать предиктивный ввод в поле фильтра в табличном представлении (оптимизировать для больших объёмов).

Модернизация представления данных по программам ТОиР

Проработать и согласовать масштабы отображения выполненных ремонтных работ на мелких масштабах (в отдельный слой или отдельным стилем, так чтобы можно было увидеть общую картину по всему филиалу).

Добавить в табличное представление и в окно дополнительной информации Название производственных программ в многолетнем плане работ (справочник сокращений производственных программ получаем в виде сервиса).

Добавить отображение Физпоказателей по ремонтным программам.

Реализовать отображение технологической карты при выборе объекта ремонтной программы.

Реализовать сопоставление Плановых работ и Выполненных работ с выводом значений сумм и физических объёмов, а также определения отклонений между показателями. Предусмотреть возможность просмотра сравнительных данных о выполнении в виде диаграмм и графиков.

Доработать функционал отображения Целевых программ и функционал отображения Программы расчистки, расширения, замены провода на СИП в части корректности вывода необходимых данных из мастер-системы СУПА.

Визуализация оперативных данных

По данным из ПТК интеграции должны быть отображены на карте следующие данные:

Оперативные данные о состоянии участков линий

Оперативные данные о состоянии коммутационных аппаратов

Оперативные данные по диспетчерским пометкам

Прием данных должен осуществляться посредством веб-сервисов REST\JSON;

Оперативные данные должны быть отображены в виде отдельных слоев электронной карты, либо как дополнительная информация по уже имеющимся слоям электронной карты.

Данные для отображения в Системе должны иметь координатную привязку, либо должны иметь возможность сопоставления с объектами электронной карты (по коду технических мест КИСУР (ПО SAP).

Данные по объектам мастер-системы для отображения оперативных данных должны представляться ПТК интеграции.

Сопоставление оперативных данных из мастер-системы с кодами технических мест объектов электронной карты для отображения производится на стороне РГИС.

Требование реализовывается в объеме данных, получаемых от ПТК интеграции.

Визуализация данных по мобильным устройствам

По данным из ПО SafePhone должны быть отображены на карте следующие данные:

Текущее местоположение мобильных устройств

Текущий статус мобильных устройств и характеристики

Условные знаки мобильных устройств, отображаемые на электронной карте, должны зависеть от их типа и статуса.

Интеграционные механизмы на стороне ПО SafePhone разрабатываются Заказчиком.

В рамках текущих работ реализовывается одна точка интеграции с ПО SafePhone (ПО SafePhone должно быть централизованным в рамках МРСК).

Визуализация базовой карты Open Street Map

На основании свободно распространяемых данных Open Street Map должна быть создана кэшированная локальная базовая карта Open Street Map.

Пользователь должен иметь возможность выбора локальной базовой карты Open Street Map на панели выбора базовой карты, аналогично другим базовым картам.

Локальная базовая карта Open Street Map должна быть размещена на серверах РГИС и быть доступной независимо от наличия Интернета у пользователя.

Отображение на карте древесно-кустарниковой растительности

Должна быть реализована визуализация следующих характеристик ДКР по слою территорий лесничеств на электронной карте:

Характеристики лесной растительности

  - Площадь лесов, %

  - Площадь хвойных лесов, %

  - Площадь хвойных лесов, %

  - Площадь сосны, %

  - Площадь ели, %

  - Площадь дуба, %

  - Площадь березы, %

  - Площадь осины, %

  - Сомкнутоть,%

Периодичность расчисток ВЛ от ДКР

  - 1 метод (ручной, весна-лето)

  - 2 метод (ручной, осень)

  - 3 метод (механиз., косилка/каток, весна-лето)

  - 4 метод (механиз., косилка/каток, осень)

  - 5 метод (механиз., мульчер, без заглубления)

  - 6 метод (механиз., бульдозер, без срезки почвы)

  - 7 метод (механиз., бульдозер, со срезкой почвы)

  - 8 метод (механиз., мульчер, с заглублением)

  - 9 метод (хим., инъекции арборицида)

  - 10 метод (хим., аэрозоль, весна-лето)

  - 11 метод (хим., аэрозоль, осень)

  - 12 метод (комбинир., руч/мех + арборицид, весна-лето)

  - 13 метод (комбинир., руч/мех + арборицид, осень)

Средняя высота ДКР, м

  - Ручной (весна-лето), 1-й год

  - Ручной (осень), 3-й год

  - Механиз. (косилка/каток, весна-лето), 1-й год

  - Механиз.( косилка/каток, осень), 3-й год

  - Механиз. (мульчер, без заглубления), 3-й год

  - Механиз. (бульдозер, без срезки почвы), 3-й год

  - Механиз. (бульдозер, со срезкой почвы), 5-й год

  - Механиз. (мульчер, с заглублением), 5-й год

  - Химический (инъекции арборицида), 6-й год

  - Химический (аэрозоль, весна-лето), 4-й год

  - Химический ( аэрозоль, осень), 4-й год

  - Комбинир. (руч/мех + арборицид, весна-лето), 4-й год

  - Комбинир. (руч/мех + арборицид, осень), 3-й год

Средний прирост высоты ДКР, м

  - Ручной (весна-лето)

  - Ручной (осень)

  - Механиз. ( косилка/каток, весна-лето)

  - Механиз. (косилка/каток, осень)

  - Механиз.(мульчер, без заглубления)

  - Механиз.(бульдозер, без срезки почвы)

  - Механиз.(бульдозер, со срезкой почвы)

  - Механиз.(мульчер, с заглублением)

  - Химический (инъекции арборицида)

  - Химический (аэрозоль, весна-лето)

  - Химический (аэрозоль, осень)

  - Комбинированный (руч/мех + арборицид, весна-лето)

  - Комбинированный (руч/мех + арборицид, осень)

Данные по территориям лесничеств и характеристикам ДКР предоставляются Заказчиком.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

Доработка РГИС будет проведена в соответствии со следующими этапами 
(Таблица 4):

Таблица 4

| № п/п | Наименование этапа | Результаты этапа | Результирующие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта | Разработано и утверждено техническое задание. Разработан и утвержден технический проект. Актуализирована эксплуатационная документация (Концепция полномочий) | - Техническое задание РГИС - Технический проект РГИС - Концепция полномочий РГИС |
| 2 | Реализация | Произведено развертывание поставляемого программного обеспечения. Произведено встраивание поставляемого ПО в существующую РГИС . Выполнена разработка и настройка новой функциональности. Настроены интеграционные процессы с внешними системами. Выполнено предварительное тестирование. Проведено тестирование системы в соответствии с программой и методикой испытаний Актуализирована эксплуатационная документация (Спецификации на разработки). | - Техническая спецификация на разработки - Функциональная спецификация на разработки РГИС - Программа и методика испытаний - Протокол предварительных испытаний - Акт ввода в опытную эксплуатацию |
| 3 | Поставка лицензий | Произведена поставка лицензий по отдельному сублицензионному договору на условиях, изложенных в настоящих ТТ. | - Акт приема-передачи прав. |
| 4 | Опытная эксплуатация | Проведена опытная эксплуатация, устранены замечания по результатам опытной эксплуатации, проведены приемочные испытания. Актуализированы проектные документы Произведен ввод в промышленную эксплуатацию | - Концепция обучения пользователей - Актуализированные рабочие инструкции пользователя - Протокол приемочных испытаний - Актуализированный паспорт информационной системы РГИС - Акт ввода в промышленную эксплуатацию |

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПО

Общие требования

Результаты оказанных услуг должны быть оформлены в порядке, установленном договором на оказание услуг по разработке программного обеспечения по доработке РГИС. Порядок предъявления результатов оказанных услуг по модернизации РГИС будет определяться условиями договора. Для проведения испытаний будет сформирована комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя.

Виды испытаний

Испытания должны быть проведены с целью проверки соответствия создаваемых изменений в системе требованиям технического задания. Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций Системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Для проверки выполнения заданных функций системы должны быть проведены следующие виды испытаний:

предварительные испытания;

опытная эксплуатация;

приемочные испытания.

Состав, объем и методы испытаний

Для создания условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие Системы техническим требованиям и возможности эффективного использования Системы в Обществе, должен быть проведен комплекс функциональных, технических и организационных мероприятий:

- Согласование и утверждение программы и методики испытаний;

Присвоение пользователям ролей для работы в системе;

Предоставление списка и состав членов комиссии, участвующих в тестировании и уполномоченных для подписания «Протокола предварительных испытаний» и «Протокола приемочных испытаний».

Предварительное тестирование должно будет проводиться на тестовых данных, включать миграцию данных, тестирование ролей пользователей и интерфейсов Системы.

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который занесены сведения о продолжительности функционирования Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. Сведения должны фиксироваться в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал также могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.

Приемочное тестирование должно охватывать всю функциональность Системы и проводиться на продуктивных ролях и на продуктивных данных или максимально приближенным к ним.

Результаты тестирования и все замечания должны быть зафиксированы в разделе «Реестр замечаний» и устранены согласно графику, утвержденному в разделе «График устранения замечаний» документов «Протокол предварительных испытаний» и «Протокол приемочных испытаний». Все замечания должны быть устранены до подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию. В противном случае, при условии согласования с Заказчиком, Исполнитель предоставит гарантийное письмо с обязательствами исправления замечаний в согласованные сроки.

После исправления замечаний должно быть проведено повторное тестирование исправленных ошибок. Результаты тестирования исправленных замечаний должны быть утверждены в документах «Акт приемки в опытную эксплуатацию» и «Акт приемки в промышленную эксплуатацию».

Требования к технической поддержке системы

Исполнитель в ходе опытной эксплуатации и гарантийной поддержки обеспечит:

исправление ошибок, выявленных в процессе работы Системы;

тестирование изменений в тестовой Системе до переноса в продуктивную Систему;

перенос изменений в продуктивную Систему;

мониторинг и обеспечение работоспособности сервисов и программных компонентов Системы;

мониторинг программно-аппаратного комплекса и доступности Системы;

диагностику и восстановление работоспособности Системы после технических и системных сбоев, серверного и сетевого оборудования;

мониторинг осуществления основных автоматически выполняемых действий Системы для поддержания ее работоспособности;

планирование и проведение планово-профилактических мероприятий с целью поддержания исправного состояния Системы;

организацию проведения аварийно-восстановительных мероприятий;

предоставление информации о ходе проведения аварийно-восстановительных мероприятий.

Формат взаимодействия должен быть двусторонне утвержден Заказчиком и Исполнителем в формате регламента.

Гарантийная поддержка

Гарантийный срок, в течение которого Исполнителем за свой счет осуществляется устранение ошибок и недочетов Системы, ремонт или замену оборудования, выявленных после ввода систему в промышленную эксплуатацию составляет 12 месяцев.

Результат работы системы будет считаться ошибкой или недочетом, если он явно не соответствует требованиям, сформулированным в техническом задании и техническом проекте к Системе.

После ввода системы в промышленную эксплуатацию Исполнитель должен осуществлять гарантийную поддержку проектных документов в течение 12 месяцев.

В рамках гарантийных обязательств Исполнитель должен производить исправление выявленных после ввода системы в промышленную эксплуатацию ошибок и отклонений от подходов, допущений и форматов, согласованных с Заказчиком на этапе разработки документов.

Требования к документированию

Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней должны быть предоставлены в электронном виде в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных документов в соответствии со сроками, указанными в плане оказания услуг по модернизации РГИС.

Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров должно быть согласовано с Заказчиком. Перечень необходимых документов определяется Обществом при создании информационных систем.

Перечень подлежащих разработке документов приведен в Таблице 5:

Таблица 5

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание | Документ содержит основные технические требования к продукту и отвечает на вопрос, что данная система должна делать, как работать и при каких условиях. В документе должны быть учтены требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества на основе описания в Приложении № 1. |
|  | Технический проект | Документ определяет способы и механизмы реализации функциональных требований, в соответствии с техническим заданием, информацию об архитектуре Системы. Должна быть выполнена актуализация имеющегося технического проекта на РГИС. В документе должны быть учтены требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества на основе описания в Приложении № 1. |
|  | Концепция полномочий | Определяет, какие роли должны быть созданы в системе, каким образом должны быть распределены полномочия между ролями для выполнения всех бизнес – процессов в соответствии с требованиями к информационному решению, описывает полномочия с использованием терминологии бизнес-процессов, без использования технических деталей реализации полномочий. Должна быть выполнена актуализация имеющейся концепции полномочий. |
|  | Концепция обучения пользователей | Список курсов обучения с привязкой к ролям, используемым в системе, количеством часов, выделенным на каждый курс, список сотрудников заказчика, проходящих обучение с указанием курса обучения, программа каждого курса с кратким содержанием каждого занятия |
|  | Техническая спецификация на разработки | Техническое описание изменений РГИС (отчёты, интерфейсы, формы, расширения стандартной функциональности, программы конвертации данных). Должна быть выполнена актуализация имеющейся технической спецификации на РГИС |
|  | Функциональная спецификация на разработки | Описание функциональных изменений РГИС (отчёты, интерфейсы, формы, расширения стандартной функциональности, программы конвертации данных). Должна быть выполнена актуализация имеющейся функциональной спецификация на РГИС |
|  | Программа и методика испытаний | Содержит перечень объектов и функций испытаний; состав предъявляемой документации; описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями Системы; описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний; условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов; очередность испытаний частей Системы; порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний; условия и порядок функционирования частей Системы и Системы в целом; продолжительность опытной эксплуатации, достаточной для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы; порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации; критерии приемки Системы |
|  | Рабочая инструкция пользователя Системы | Содержит описание операций (пошаговая инструкция с подробно расписанными действиями пользователя, каждое действие пользователя должно сопровождаться снимком экрана (скриншотом), в котором должны быть выделены все значимые для пользователя элементы (экранные кнопки, рабочие области, различные интерфейсы) и указаны их функции и назначение); аварийные ситуации (пошаговые инструкции действий пользователя в случае отказа работы Системы); рекомендации по освоению, для всех групп пользователей. - Оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в методической инструкции «Управление рабочими инструкциями пользователей информационных систем ПАО «Россети Центр и Приволжье» (МИ БП 12/16-02/2019). Должна быть выполнена актуализация имеющихся инструкций на РГИС |
|  | Протокол предварительных испытаний | Документ содержит информацию о результатах предварительных испытаний |
|  | Протокол приемочных испытаний | Документ содержит информацию о результатах приемочных испытаний |
|  | Акт ввода в опытную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к началу опытной эксплуатации |
|  | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности системы к промышленной эксплуатации |
|  | Паспорт информационной системы | Содержит техническое описание информационной системы: информацию об аппаратном и программном обеспечении компонентов системы, технологиях ввода и получения данных, портах и протоколах взаимодействия систем, схемах контроля доступа. Должна быть выполнена актуализация имеющегося паспорта РГИС |

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ 19.104-78 Основные надписи.

- ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам.

- ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- СО34.04.181-2003 Правила технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- Приложение № 1 Требования к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов Общества.